Załącznik nr 9 do ogłoszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

- Nazwa przygotowywanej usługi:

Opracowanie dokumentacji przetargowej (zadanie I) i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu (zadanie II) dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

- Cel projektu PSIP

Projekt PSIP planowany jest do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie.

Celem przygotowanego projektu jest stworzenie systemu informatycznego obejmującego swym zakresem wdrożenie u Lidera projektu – Województwo Podkarpackie oraz w powiatach województwa podkarpackiego infrastruktury Informacji przestrzennej (sprzęt, oprogramowanie, zasoby geodezyjne). Zgodnie z przyjętymi założeniami, budowa w województwie podkarpackim systemu informacji przestrzennej ma poprawić konkurencyjność regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzanie, aktualizację i udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym.

- Zasięg projektu PSIP

Projekt swym zakresem obejmował będzie województwo podkarpackie. Uczestniczyć w nim będą następujące powiaty województwa podkarpackiego:

- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,

- Starostwo Powiatowe w Brzozowie,

- Starostwo Powiatowe w Dębicy,

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej,

- Starostwo Powiatowe w Krośnie,

- Starostwo Powiatowe w Lesku,

- Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

- Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,

- Starostwo Powiatowe w Łańcucie,

- Starostwo Powiatowe w Mielcu,

- Starostwo Powiatowe w Nisku,

- Starostwo Powiatowe w Przemyślu,

- Starostwo Powiatowe w Przeworsku,

- Starostwo Powiatowe w Ropczycach,

- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

- Starostwo Powiatowe w Sanoku,

- Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

- Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

i miasta na prawach powiatu:

- Rzeszów,

- Tarnobrzeg,

- Przemyśl,

- Krosno

oraz

- Województwo Podkarpackie jako Lider projektu.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu projektu PSIP

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie w szczególności:

- przygotowanie realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP);

- przeprowadzenie niezbędnych czynności do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp mających na celu wybór wykonawcy/wykonawców w projekcie PSIP;

- nadzór i koordynacja realizacji Projektu;

- kontrola jakości realizacji Projektu;

- doradztwo techniczne i organizacyjne na rzecz Lidera i Partnerów Projektu;

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu na rzecz Lidera i Partnerów Projektu;

- prowadzenie odbiorów prac wykonawcy/wykonawców w projekcie PSIP zarówno w części regionalnej jak i lokalnej;

- nadzór i bieżąca weryfikacja prac geodezyjnych w projekcie,

- udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego oraz Grupy Roboczej z głosem doradczym;

- zarządzanie projektem PSIP w oparciu o metodykę zarządzania projektami Prince2 lub równoważną;

- organizacja spotkań Grupy Roboczej wraz z zapewnieniem sali na takie spotkania;

- zapewnienie obecności specjalistów z zespołu Inżyniera Kontraktu w razie potrzeby i na żądanie Lidera lub Partnerów Projektu;

- udział w kontrolach Projektu (w tym w zakresie udzielania niezbędnych wyjaśnień) prowadzonych przez uprawnione podmioty zarówno w okresie realizacji Projektu, jak również w okresie trwałości Projektu;

- zapewnienie fachowej obsługi prawnej w trakcie realizacji projektu PSIP na rzecz Lidera i Partnerów Projektu w tym reprezentowanie w przypadku postępowań odwoławczych i sądowych;

- wykonywanie w razie potrzeby innych czynności wynikających z zasad prowadzenia projektów, a które są niezbędne do prawidłowej jego realizacji w celu szeroko rozumianego zabezpieczenia interesu Lidera i Partnerów Projektu.

Przy opracowaniu dokumentacji przetargowej należy uwzględnić Załącznik do SOPZ Założenia do koncepcji realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji następujące dokumenty: Koncepcję Projektu PSIP, Studium Wykonalności PSIP, Specyfikację Dostaw i Usług, pod warunkiem dostarczenia tych dokumentów przez Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentów przez Zamawiającego przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o Załącznik do SOPZ.

- Dokumentacja i usługi zamawiane w ramach postępowania przetargowego

Zakres prac planuje się zlecić do wykonania podmiotowi wyłonionemu w otwartym postępowaniu przetargowym prowadzonym w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamówienie publiczne obejmować będzie następujące prace:

- Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów na wyłonienie Inżyniera Kontraktu tj. podmiotu (zespołu specjalistów), który będzie zarządzał realizacją projektu PSIP oraz udzielenie wsparcia merytorycznego i prawnego dla zamawiającego. Lista przygotowywanych dokumentów obejmuje między innymi (zadanie I):

  - dokumenty potrzebne do szacowania wartości zamówienia,

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

  - wzór umowy z wyłonionym Wykonawcą.

- Udzielenie niezbędnego wsparcia w postępowaniu na wyłonienie ww. podmiotu, obejmującego między innymi (zadanie II):

  - wykonanie szacowania wartości zamówienia w zakresie przygotowywanego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp,

  - uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,

  - sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Wykonawców,

  - badanie i ocenę ofert oraz obsługę procedury odwoławczej w zakresie merytoryki zamówienia.

- Metody oraz sposób przygotowania dokumentacji

Przygotowywana dokumentacja powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, infrastruktury informacji przestrzennej oraz przepisami określającymi wymogi dokumentacji wymaganej w ramach postępowań konkursowych RPO WP 2014-2020.

- Okres realizacji

Zamawiający zakłada, że czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania (w zakresie rozdziału V pkt 1; zadnie I) nie powinien przekroczyć 30 dni. Realizacja prac opisanych w rozdziale V pkt 2 (zadanie II) odbędzie się po uzyskaniu dofinansowania, a przewidywany czas na to zadanie to okres 6 miesięcy.