# SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW	6

1.	WPROWADZENIE	8

2.	METODA OPRACOWANIA RAPORTU	8

3.	REALIZACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO	9

4.	EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2017 - 2018	55

4.1.	Gospodarowanie wodami	55

4.2.	Gospodarka wodno-ściekowa	58

4.3.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	68

4.4.	Zagrożenie hałasem	82

4.5.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	87

4.6.	Zasoby przyrodnicze	90

4.7.	Zagrożenie poważnymi awariami	95

4.8.	Gleby	99

4.9.	Zasoby geologiczne	107

4.10.	Promieniowanie elektromagnetyczne	110

5.	 EKONOMICZNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU	112

5.1.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	112

5.2	Źródła finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	115

6.	WNIOSKI I REKOMENDACJE	126

7.	WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH	129

8.	SPIS TABEL	132

9.	SPIS RYSUNKÓW	133

10.	SPIS WYKRESÓW	135

11.	SPIS FOTOGRAFII	137

12.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	138

13.	ZAŁĄCZNIKI	139

# WYKAZ SKRÓTÓW

| AKPOŚK | - | Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| --- | --- | --- |
| BAT | - | najlepsze dostępne techniki |
| BdPN | - | Bieszczadzki Park Narodowy |
| dB | - | decybel |
| DK | - | Droga Krajowa |
| DW 878 | - | Droga Wojewódzka numer 878 |
| D10 | - | Przekształcanie termiczne na lądzie |
| EFRR | - | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| GDDKiA | - | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GIOŚ | - | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
| GUS | - | Główny Urząd Statystyczny |
| IJHARS | - | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
| IMGW-PIB | - | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy |
| IUNG | - | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa |
| JCWP | - | jednolita części wód powierzchniowych |
| JCWPd | - | jednolita części wód podziemnych |
| JST | - | jednostki samorządu terytorialnego |
| KPOŚK | - | Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych |
| kW | - | kilowat |
| KW Policji | - | Komenda Wojewódzka Policji |
| KW PSP | - | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej |
| MF EOG i NMF | - | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy |
| MHz | - | megaherc |
| MOF | - | Miejski Obszar Funkcjonalny |
| MPN | - | Magurski Park Narodowy |
| MRiRW | - | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| MŚ | - | Ministerstwo Środowiska |
| MW | - | megawat |
| NFOŚiGW | - | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| ODR | - | Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| OSCHR | - | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza |
| OSP | - | Ochotnicza Straż Pożarna |
| OZE | - | Odnawialne źródła energii |
| PAD | - | Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny |
| PAOW | - | Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich |
| PBPP | - | Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie |
| PEM | - | pola elektromagnetyczne |
| PGE | - | Polska Grupa Energetyczna |
| PGN | - | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej |
| PGNE | - | Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych |
| PGNiG | - | Polskie Górnictwo Nafty i Gazu S.A. w Warszawie |
| PGWWP | - | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| PIG-PIB | - | Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy |
| PKB | - | Produkt Krajowy Brutto |
| PM10 | - | mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 μm |
| PM2,5 | - | pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm |
| POIiŚ | - | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| PONE | - | Program Ograniczania Emisji Niskiej |
| POP | - | Program Ochrony Powietrza |
| p.proc. | - | punkt procentowy |
| Proces D5 | - | składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany |
| PROW | - | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 |
| PSP | - | Państwowa Straż Pożarna |
| PSZOK | - | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych |
| PZDW | - | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| PZMiUW | - | Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie |
| PZO | - | Plan Zadań Ochronnych |
| RDLP | - | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
| RDOŚ | - | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| RIPOK | - | Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych |
| RLM | - | Równoważna liczba mieszkańców |
| RPO WP | - | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego |
| RZGW | - | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |
| SOPO | - | System Osłony Przeciwosuwiskowej |
| TEN-T | - | Transeuropejska sieć transportowa |
| URE | - | Urząd Regulacji Energetyki |
| WFOŚiGW | - | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie |
| WIOŚ | - | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
| WP | - | Województwo Podkarpackie |
| WPGO | - | Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami |
| ZDM | - | Zarząd dróg miejskich |
| ZDR | - | Zakład Dużego Ryzyka |
| ZPK | - | Zespół Parków Krajobrazowych |
| ZSZRiTP | - | Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym |
| ZZR | - | Zakład Zwiększonego Ryzyka |

# 1.	WPROWADZENIE

Raport, za lata 2017-2018, z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r. (zwany dalej Raportem) sporządzony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Raport służy ocenie postępów realizacji celów interwencji, określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r. (zwany dalej Programem), uchwalonym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 listopada 2017 roku. Ocena sporządzona została w następujących obszarach interwencji: Gospodarka wodna, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona klimatu i jakości powietrza, Zagrożenie hałasem, Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Zasoby przyrodnicze, Zagrożenie poważnymi awariami, Gleby, Zasoby geologiczne, Promieniowanie elektromagnetyczne.

Raport uwzględnia zmiany przepisów prawnych, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym.

# 2.	METODA OPRACOWANIA RAPORTU

Przepisy prawne nie określają formy i zakresu raportowania programów ochrony środowiska. Przyjęto, że postępy w realizacji Programu monitorowane będą na podstawie oceny stopnia realizacji celów interwencji, wg przypisanych im wskaźników, oraz zakresu realizacji przyjętych w Programie zadań własnych i monitorowanych.

Oceny postępów realizacji celów interwencji, wraz z przypisanymi im kierunkami interwencji i realizującymi je zadaniami, dokonano w ramach poszczególnych obszarów interwencji, na podstawie

  - oceny postępów realizacji, w latach 2017-2018, zadań własnych i zadań monitorowanych przyjętych w Programie, wg następujących kategorii: zrealizowano, zrealizowano częściowo, w trakcie realizacji, nie zrealizowano, zadanie ciągłe, b. d. (brak danych)  wyniki przedstawiono w tab. 1, tab. 2, tab. 3,

  - analizy wskaźników realizacji celów interwencji, uzyskanych w latach 2017-2018, w odniesieniu do roku 2015 (tab. 4).

Informacje o realizowanych zadaniach) uzyskano bezpośrednio od kompetentnych instytucji (tab. 1 i tab. 2). Dane lub informacje w zakresie realizacji zadań własnych, określonych w Programie, uzyskano z czterech Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz od zespołów parków krajobrazowych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, natomiast informacje o stanie realizacji zadań monitorowanych pozyskano od 46 instytucji zewnętrznych. Informacje lub dane do Raportu przekazane zostały przez wszystkie instytucje (53), do których zwrócił się w tej sprawie Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wartości wskaźników realizacji celów interwencji w roku 2017 i 2018 przyjęto zgodnie ogólnodostępnymi, publikowanymi danymi statystycznymi (m.in. Bank Danych Lokalnych) oraz na podstawie informacji zawartych w raportach o stanie środowiska w województwie podkarpackim publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na stronach internetowych organów ochrony środowiska, Lasów Państwowych, a także na podstawie bazy danych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i materiałów będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

# 3.	REALIZACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Analiza obejmuje zakres realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r. w obrębie 40. kierunków interwencji, wyznaczonych w 10. celach i obszarach interwencji (wykr. 1).

Wykr. 1. Liczba celów i kierunków interwencji określonych w 10 obszarach interwencji, przyjętych w Programie

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie.

W tab. 1 i tab. 2 przedstawiono wyniki oceny postępów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego w Programie, w zakresie postępów realizacji zadań własnych (20) i zadań monitorowanych (114), wg następujących kategorii: zrealizowano, zrealizowano częściowo, w trakcie realizacji, nie zrealizowano, zadanie ciągłe, b. d. (brak danych).

Tab. 1. Ocena realizacji zadań własnych przyjętych w Programie, w latach 2017-2018

| Nazwa zadania |  | Podmiot odpowiedzialny | Realizacja w latach |  |  |  | Ocena realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | rzeczowa | finansowa [tys. PLN] | rzeczowa | finansowa [tys. PLN] |  |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji I. Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla województwa podkarpackiego |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Zapobieganie i przeciwdziałanie powodziom oraz ograniczenie ich zasięgu i skutków |  |  |  |  |  |  |  |
| - uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego obszarów zagrożenia powodziowego oraz ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły; |  | - samorząd województwa; | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego wg dostępnych w roku 2017 materiałów źródłowych; |  | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego; |  | zrealizowano |
| Kierunek interwencji 2. Wzrost retencji wodnej oraz przeciwdziałanie i ograniczenie negatywnych skutków suszy |  |  |  |  |  |  |  |
| - uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego ustaleń planów przeciwdziałania skutkom suszy; |  | - samorząd województwa; | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego wg dostępnych w roku 2017 materiałów źródłowych; |  | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego; |  | zrealizowano |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji II. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 2. Monitoring wód i ochrona zasobów wodnych |  |  |  |  |  |  |  |
| - uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego ustaleń aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Dniestru; |  | - samorząd województwa; | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego wg dostępnych w roku 2017 materiałów źródłowych; |  | - wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego; |  | zrealizowano |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| - aktualizacja programów ochrony powietrza: - Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, - Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji i narażenia i uwzględnieniem poziomu docelowego bezo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych; |  | - samorząd województwa; | - zaktualizowano program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej i obowiązuje on od dnia 24 stycznia 2017 r. ; - zaktualizowano program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów i obowiązuje on od dnia 24 stycznia 2017 r.; |  | - zaktualizowano program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w celu korekty błędu w rozdziale 14.1 Inwentaryzacja oraz charakterystyka technologiczno-ekologiczna punktowych źródeł emisji.; |  | zrealizowano |
| Kierunek interwencji 3. Wpieranie inwestycji ograniczających emisję komunikacyjną, w tym dotyczących niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| - tworzenie warunków dla zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego w województwie, poprzez usprawnienie jego funkcjonowania; |  | - samorząd województwa; | - wprowadzono odpowiednie zapisy w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020; |  | - wprowadzono odpowiednie zapisy w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020; |  | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 6. Edukacja ekologiczna w zakresie zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza i konieczności ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| - prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz kampanii promujących gospodarkę niskoemisyjną, w tym promujących stosowanie w budownictwie indywidualnym mikroinstalacji OZE, budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz korzystanie z transportu publicznego; |  | - samorząd województwa; | - wyprodukowano i wyemitowano 10 odcinków audycji (TV) o długości ok 15 min.; - przeprowadzono V edycję kampanii Razem chrońmy nasze powietrze (w szkołach podstawowych m. Niska); - przeprowadzono ankiety OZE; - przeprowadzono Quiz OZE OZE-ciaki; | 65,00 1,0 14,00 b.d. | - wyprodukowano i wyemitowano 4 spoty społeczne oraz 5 odcinków kampanii edukacyjno-informacyjnej; - przeprowadzono VI edycję kampanii Razem chrońmy nasze powietrze (m. Dębica); - zorganizowano konferencję na temat energetyki rozproszonej; - zorganizowano konkurs plastyczny na wykonanie projektu logo Bazy wiedzy OZE; | 68,00 7,99 8,1 b.d. | zrealizowano |
| Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji IV. Poprawa klimatu akustycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Opracowanie instrumentów do ochrony przed hałasem |  |  |  |  |  |  |  |
| - aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milion. przejazdów rocznie; |  | - samorząd województwa; |  |  | - przystąpiono do opracowywania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w woj. podkarpackim na lata 2019 - 2023; | 73,185 | w trakcie realizacji |
| - aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milion. przejazdów rocznie; |  | - samorząd województwa; |  |  | - przystąpiono do opracowywania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w woj. podkarpackim na lata 2019 - 2023; | 73,185 | w trakcie realizacji |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji V. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Opracowanie instrumentów do zarządzania gospodarką odpadami w województwie podkarpackim |  |  |  |  |  |  |  |
| - aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz planem inwestycyjnym (załącznik do WPGO) i prognozą oddziaływania na środowisko; |  | - samorząd województwa; | b.d. | b.d. | - przystąpiono do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (WPGO,) w zakresie wpisania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Wolicy k. Jasła (RIPOK); | b.d. | zrealizowano częściowo |
| - prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych nt. gospodarki odpadami komunalnymi w ramach gminy oraz kampanii wspierających segregację odpadów i zasady recyklingu. |  | - samorząd województwa; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | w trakcie realizacji |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VI. Zachowanie, ochrona i przy wracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Opracowanie instrumentów do zarządzania ochroną przyrody, krajobrazu i lasów |  |  |  |  |  |  |  |
| - opracowanie audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego |  | - samorząd województwa; | - współpraca z IOŚ-PIB w Warszawie w sprawie realizacji zadania pt. Wykonanie podziału fizyczno-geograficznego woj. podkarpackiego na potrzeby przeprowadzenia audytu krajobrazowego – prace przygotowawcze; | 50 | - opracowano podział 40 mikroregionów na jednostki krajobrazowe – prace wstępne; - współpraca z ekspertem zewnętrznym w sprawie oceny poprawności przygotowanych podziałów; | 5 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 2. Zachowanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk i gatunków, w szczególności gatunków zagrożonych |  |  |  |  |  |  |  |
| - wspieranie budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub zakupu wyposażenia na potrzeby centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, ginące, wypierane lub zagrożone, m.in. banki genowe, ogrody botaniczne, lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych; |  | - samorząd województwa; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów własności woj. podkarpackiego, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także ochrona przed dewastacją walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych tych obiektów; |  | - samorząd województwa; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 8. Opracowanie i wdrożenie zasad renaturyzacji małych cieków wodnych zamienionych na proste kanały melioracyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| - upowszechnienie ekologicznego podejścia do kształtowania systemów melioracji; |  | - samorząd województwa; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania gleb |  |  |  |  |  |  |  |
| - wspieranie i promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego; |  | MRiRW; | - wdrażano mech. wspierające w ramach PROW na lata 2014-2020; - prowadzono doradztwo rolnicze; - prowadzono działania informacyjne i promocyjne przez MRiRW; | b.d. | - wdrażano mech. wspierające w ramach PROW na lata 2014-2020; - prowadzono doradztwo rolnicze; - działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez MRiRW; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Remediacja terenów zanieczyszczonych, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych, oraz rewitalizacja gleb |  |  |  |  |  |  |  |
| - stworzenie wojewódzkiej bazy danych o terenach/obiektach poprzemysłowych wymagających rekultywacji/ rewitalizacji; |  | - samorząd województwa; | - prowadzono i na bieżąco aktualizowano wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia i przeprowadzono (z wynikiem pozytywnym) weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów tych programów (Instytucja Zarządzająca RPO). |  | - prowadzono i na bieżąco aktualizowano wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono (z wynikiem pozytywnym) weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów (Instytucja Zarządzająca RPO |  | zadanie ciągłe |
| - wspieranie realizacji programów rewitalizacji; |  | - samorząd województwa; | - sporządzono 15 programów rewitalizacji; - przeprowadzono konkursy dotacji; | b.d. | - sporządzono 69 programów rewitalizacji; - przeprowadzono konkursy dotacji; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji IX. Ochrona i zrównoważone wy korzystanie zasobów geologicznych oraz ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac poszukiwawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Kompleksowa ochrona zasobów złóż kopalin |  |  |  |  |  |  |  |
| - ochrona planistyczna złóż udokumentowanych na obszarze województwa z wykorzystaniem instrumentów obowiązującego prawa; | - organ adm. geologicznej szczebla woj. - gminy i Zarząd Województwa Podkarpackiego; |  | - obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin wg obowiązujących przepisów, ujawniono w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli; | b.d. | - obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin wg obowiązujących przepisów, ujawnia się w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Eliminacja nieracjonalnej i nielegalnej eksploatacji kopalin |  |  |  |  |  |  |  |
| - eliminacja nielegalnego wydobycia w województwie poprzez wzmożenie systemu kontroli; | - organ adm. geologicznej szczebla woj. |  | - zadania, w tym zakresie regulują odpowiednie przepisy prawne; | b.d. | - zadania, w tym zakresie regulują odpowiednie przepisy prawne; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 3. Minimalizacja presji na środowisko wywieranej działalnością górniczą |  |  |  |  |  |  |  |
| - pełne wykorzystanie decyzji środowiskowych w procedurach koncesyjnych prowadzonych wg kompetencji przez marszałka województwa. | - organ adm. geologicznej szczebla woj. |  | - udzielono 16 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż ; - zatwierdzono 29 dokumentacji geologicznych. |  | - udzielono 25 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż; - zatwierdzono 28 dokumentacji geologicznych. |  | zadanie ciągłe |

Oznaczenia w tabeli:  Kreska oznacza odpowiednio, zadanie zrealizowane w ramach działań statutowych jednostki lub jest to informacja, iż zadania nie realizowano w danym roku.

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Tab. 2. Ocena realizacji zadań monitorowanych przyjętych w Programie, w latach 2017-2018

| Nazwa zadania |  | Podmiot odpowiedzialny |  | Realizacja w latach |  |  |  | Ocena realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | rzeczowa | finansowa [tys. PLN] | rzeczowa | finansowa [tys. PLN] |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji I. Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla województwa podkarpackiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Zapobieganie i przeciwdziałanie powodziom oraz ograniczenie ich zasięgu i skutków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego; - poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej; - odcinkowa regulacja rzek i potoków (zmiana parametrów hydraulicznych koryt cieków); - odtwarzanie retencji dolin rzek; |  | - PZMiUW; - RZGW Kraków; - PGWWP; |  | - przeprowadzono regulację rzek i potoków na długości 0,2 km; - realizowano zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: - wałów na dł. 608,621 km; - 6 stacji pomp, - 28 zbiorników wodnych; - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. | 56415,5 | - realizowano zadania związane z budową, rozbudową i modernizacją 24,487 km wałów przeciwpowodziowych - przeprowadzono regulację 0,465 km rzek i potoków ; - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. | 24600,7 | w trakcie realizacji |
| - budowa suchych zbiorników, polderów przeciwpowodziowych oraz zbiorników z rezerwą powodziową; |  | - PZMIUW; - RZGW Kraków; - PGWWP; |  |  |  |  |  | w trakcie realizacji |
| - opracowanie studiów wykonalności dla zlewni rzek; |  | - PZMIUW; - RZGW Kraków; - PGWWP; |  |  |  |  |  | nie zrealizowano |
| - uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zagrożenia powodziowego oraz ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły; |  | - gminy; |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - przestrzeganie zasad zagospodarow. na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego; |  | - gminy; |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - budowa i usprawnienie nowoczesnych systemów ostrzegania przed powodziami; |  | - IMGW-PIB; - gminy; - RZGW; |  | - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. | 166,59 | - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. |  | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 2. Wzrost retencji wodnej oraz przeciwdziałanie i ograniczenie negatywnych skutków suszy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa obiektów retencjonujących wodę; | - administracja rządowa i samorządowa; |  |  | - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. | 582,78 | - zestawienie realizowanych inwestycji zawiera zał. 1. | 1260,25 | w trakcie realizacji |
| - realizacja działań przewidzianych w planach przeciwdziałania skutkom suszy; | - administracja rządowa i samorządowa; |  |  | b.d. | b.d. | b.d | b.d. | zadanie ciągłe |
| - uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ustaleń planów przeciwdziałania skutkom suszy; | - gminy; |  |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | w trakcie realizacji |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji II. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody i ograniczanie ich emisji ze źródeł osadniczych i przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków z zastosowaniem nowoczesnych technologii zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych; | - gminy; - przedsiębiorstwa komunalne; - podmioty prywatne; |  |  | - wybudowano 161 km sieci kanalizacyjnej; - zmodernizowano 4 km sieci kanalizacyjnej; - zbudowano 2 oczyszczalnie ścieków; - zmodernizowano 1 oczyszczalnię ścieków, - zmodernizowano 3 oczyszczalnie w części osadowej; - rozbudowano i zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków ; - realizowano wiele inwestycji, a ich zestawienie zawiera zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6. | 330516 | - wybudowano 404 km sieci kanalizacyjnej - zmodernizowano 29 km sieci kanalizacyjnej - zbudowano 6 oczyszczalni ścieków - zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków - zmodernizowano 4 oczyszczalnie w części osadowej - rozbudowano 4 oczyszczalnie ścieków - rozbudowano i zmodernizowano 10 oczyszczalnie ścieków realizowano wiele inwestycji, a ich zestawienie zawiera zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6. | b.d. | w trakcie realizacji |
| - budowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach poza wyznaczonymi aglomeracjami; |  |  |  | - zestawienie realizowanych inwestycji przedstawiają zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6. |  | - zestawienie realizowanych inwestycji przedstawiają zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6. | b. d | w trakcie realizacji |
| - budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej wraz z systemami oczyszczania ścieków opadowych; |  |  |  | - wybudowano, rozbudowano i zmodernizowano łącznie 28,4 km kanalizacji deszczowej |  | - wybudowano , rozbudowano i zmodernizowano łącznie 38,5 km kanalizacji deszczowej | b. d. | w trakcie realizacji |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków (z zapewnieniem ich kontrolowanego wywozu) poza aglomeracjami lub na terenach, gdzie realizacja sieci kanalizacyjnych jest ekonomicznie nieuzasadniona; |  |  |  | - wybudowano 418 przydomowych oczyszczalni ścieków; - zestawienie realizowanych inwestycji przedstawiają zał. 3 i zał. 4. |  | - wybudowano 723 przydomowych oczyszczalni ścieków; | b.d. | w trakcie realizacji |
| - stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakładach produkcyjnych w celu zmniejszenia wodochłonności gospodarki; |  |  |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| - prowadzenie działań edukacyjnych, informujących o skutkach zanieczyszczeń wody na jakość życia mieszkańców oraz o zasadach przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom; | - gminy; |  |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Monitoring wód i ochrona zasobów wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja monitoringu zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020; | - WIOŚ; |  |  | - badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochem. oraz chemicznych; - badania wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego; | b.d | - badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochem. oraz chemicznych; - badania wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego; | b.d. | w trakcie realizacji |
| - uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ustaleń aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Dniestru; | - gminy; |  |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - realizacja działań zawartych w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Dniestru oraz w aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju; | - administracja rządowa i samorządowa; - podmioty prywatne; - przedsiębiorcy, - inwestorzy; - przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne; |  |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - ustanawianie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych; | - RZGW Kraków; - właściciele ujęć; - PGWWP; |  |  | - ustanowiona została jedna strefa ochronna ujęcia wody podziemnej z wyznaczonymi terenami ochrony bezpośredniej i pośredniej; - zmienionych zostało 18 rozporządzeń w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej/ podziemnej | b.d. | ustanowionych zostało 365 stref z wyznaczonymi terenami ochrony bezpośredniej; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 3. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa, rozbudowa wodociągów, ujęć wód i stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących obiektów z zastosowaniem nowoczesnych technologii; | - gminy; |  |  | - zbudowano, rozbudowano i zmodernizowano: - sieci wodociągowe–209,0 km, - ujęcia wód do wydajności 3374 m3/d , - stacje uzdatniania wódy do wydajności 2160 m3/d; - realizowano wiele inwestycji, a ich zestawienie zawiera zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6. | 60947,6 | - zbudowano, rozbudowano i zmodernizowano: - sieci wodociągowe-245,9 km, - ujęcia wód do wydajności 1641 m3/d , - stacje uzdatniania wódy do wydajności 1715 m3/d;. - realizowano wiele inwestycji, a ich zestawienie zawiera zał. 1 zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał .6. | b.d | w trakcie realizacji |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - monitoring i ocena jakości powietrza w strefach: podkarpackiej i miasta Rzeszów, zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020; | - GIOŚ; - WIOŚ; |  | - opublikowano raport pt. Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2017; |  | b.d. | - opublikowano raport pt. Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2018; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji niskiej z sektora komunalno-bytowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opracowanie i realizacja gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub programów ograniczania emisji niskiej; | - gminy; |  | b.d. |  | b.d. | - 137 szt. PGNE - 11 szt. PONE | b.d. | w trakcie realizacji |
| - rozbudowa sieci gazowej i zwiększanie liczby nowych odbiorców dla celów grzewczych; |  |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| - wspieranie modernizacji i wymiany niskosprawnych źródeł spalania w sektorze komunalno-bytowym na wysokosprawne i niskoemisyjne oraz zmian czynnika grzewczego w obiektach sektora publicznego; |  |  | - wymieniono 573 sztuk tradycyjnych kotłów węglowych na ogrzewanie sieciowe gazowe w mieszkaniach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (szczegóły w tab. 6); |  | b.d. | - wymieniono 1449 sztuk tradycyjnych kotłów węglowych na ogrzewanie sieciowe gazowe w mieszkaniach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (szczegóły w tab. 6.); | b.d. | zadanie ciągłe |
| - rozwój systemów centralnego zaopatrzenia w ciepło poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych oraz zwiększanie liczby nowych podłączeń (obiektów budowlanych); | - gminy; |  | - podłączono 657 obiektów na terenie gmin do sieci ciepłowniczej (szczegóły w tab. 6.); |  | b.d. | - podłączono 169 obiektów na terenie gmin do sieci ciepłowniczej (szczegóły w tab. 6); | b.d. | zadanie ciągłe |
| - termomodernizacje i termorenowacje obiektów budowlanych użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania; |  |  | - wykonano 596 termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej (szczegóły w tab. 6.); |  | b.d. | - wykonano 385 termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej (szczegóły w tab. 6.); | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 3. Wpieranie inwestycji ograniczających emisję komunikacyjną, w tym dotyczących niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - remonty nawierzchni ulic i dróg, przebudowa wraz z modernizacją istniejących połączeń komunikacyjnych, w tym przebudowa ulic o małej przepustowości; | - gminy; - zarządzający drogami; |  | - wybudowano 36,4 km nowych dróg i wyremontowano 1208,05 km nawierzchni na terenie gmin; - wyremontowano 222,54 km dróg powiatowych; |  | b.d. | - wybudowano 36,47 km nowych i wyremontowano 699,55 km nawierzchni dróg gminnych; - wyremontowano 274,22 km i wybudowano 1,89 km dróg powiatowych; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - realizacja parkingów typu parkuj i jedź; | - gminy; - zarządzający drogami; |  |  |  |  |  |  | nie zrealizowano |
| - tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego poprzez rozbudowę systemu ścieżek rowerowych; | - gminy; - zarządzający drogami; |  | - wybudowano i zmodernizowano 23,715 km ścieżek rowerowych na terenie gmin i 5,115 km |  | 7143,02 | - wybudowano i zmodernizowano 33,425 km ścieżek rowerowych na terenie gmin i 11,04 km | 28 366,31 | zrealizowano |
| - utrzymywanie czystości nawierzchni ulic w miastach przez ograniczenie wtórnego pylenia; | - gminy; - zarządzający drogami; |  | - miesięcznie myto 8890,285 km dróg na terenie gmin i powiatów województwa; - m. Rzeszów zakupiło 1. polewaczko - zamiatarkę mechaniczną; |  | 6369,04 b.d. | - miesięcznie myto 8491,007 km dróg na terenie gmin i powiatów województwa; - m. Rzeszów zakupiło 1. polewaczko - zamiatarkę mechaniczną; | 4955,47 b.d. | zrealizowano |
| - realizacja energooszczędnych systemów oświetlenia dróg publicznych; | - gminy; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d |
| - wymiana taboru komunikacji miejskiej na jednostki niskoemisyjne; | - gminy; - zarządzający drogami; |  | - zakupiono 1. jednostkę taboru pasażerskiego w m. Jarosław; |  | 270,00 | - zakupiono 106 jednostek taboru pasażerskiego (m. Przemyśl, m. Rzeszów, m. Krosno, m. Mielec, m. Stalowa Wola); - zmodernizowano 48 jednostki taboru pasażerskiego (m. Krosno, m. Przemyśl, m. Sanok, gm. Gać); | 152 901,6 | zrealizowano |
| - tworzenie warunków dla zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego przede wszystkim na terenach miast poprzez usprawnienie jego funkcjonowania; | - gminy; - zarządzający drogami; |  | - modernizacja przystanków i zatoczek autobusowych; |  | b.d. | - modernizacja przystanków i zatoczek autobusowych; | b.d. | zrealizowano |
| - budowa obwodnic miast; | - GDDKiA; - PZDW; - miasta grodzkie; |  | - wybudowano obwodnicę m. Sokołowa Małopolskiego; |  | b.d. | - wybudowano obwodnice miast Cieszanów, Oleszyce; - oddano do użytku odcinki S19: Sokołów Młp. Północ - Stobierna, Świlcza - Rzeszów Południe; oddano do użytku nowe odcinki dróg wojewódzkich DW 878 (droga lotniskowa), DW 883; | b.d. | częściowo zrealizowano |
| - realizacja projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; | - Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa; |  | - w dniu 29.09.2017 r. podpisano przez Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa umowę na realizację inwestycji związanej z poprawą transportu publicznego; |  | b.d. | - zakupiono 54 szt. niskoemisyjnego taboru autobusowego ON EURO 6; | 30 505,0 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 4. Redukcja punktowej emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rozwój nowoczesnych technologii przemysłowych i instalacji spalania paliw w sektorze energetyki i przemyśle w celu prowadzenia zasobooszczędnej, niskoemisyjnej i mniej energochłonnej produkcji wraz z wykorzystaniem skutecznych urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza; | - samorząd województwa; - przedsiębiorstwa; |  | - instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan w Nowej Dębie; |  | 2 895,24 | - budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku; | 8 702,45 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 5. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii z dążeniem do osiągnięcia 15% jej udziału w finalnym zużyciu energii brutto do roku 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rozwój instalacji wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, w tym 245,9 km wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji oraz rozwój produkcji energii prosumenckiej; | - przedsiębiorstwa; - gminy; |  | - rozpoczęto budowę instalacji OZE w gminach, natomiast 2017 r. żadna inwestycja nie została ukończona, zestawienie realizowanych projektów RPO WP przedstawia zał. 6. |  | b.d. | - wybudowano 11 instalacji OZE - w 2018 r. część inwestycji była w realizacji, zestawienie realizowanych projektów RPO WP przedstawia zał. 6. | 55469,58 b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 6. Edukacja ekologiczna w zakresie zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza i konieczności ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz kampanii promujących gospodarkę niskoemisyjną, w tym promujących stosowanie w budownictwie indywidualnym mikroinstalacji OZE, budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz korzystanie z transportu publicznego; | - starostwa; - gminy; |  | - edukację ekologiczną prowadzono w 64. gminach i w 6. powiatach województwa, oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (UM WP); |  | - gminy -b.d. - powiaty - 79,59 - UM WP - 65,00 | - edukację ekologiczną prowadzono była w 78 gminach, w 6. powiatach województwa, oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (UM WP); | - gminy - b.d. - powiaty - 89,64 - UM WP - - 63,00 | zrealizowano |
| Kierunek interwencji 7. Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dla miasta Rzeszowa; | - MŚ; - Miasto Rzeszów; |  |  |  |  | - opracowano Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030 | b.d. | zrealizowano |
| - przeprowadzenie oceny wrażliwości na zmiany klimatu i uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w planowaniu strategicznym i operacyjnym; | - MŚ; - Miasto Rzeszów; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji IV. Poprawa klimatu akustycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Opracowanie instrumentów do ochrony przed hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów; | - Prezydent Miasta Rzeszowa; |  |  |  |  | - opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa na lata 2018-2022; | 73,80 | zrealizowano |
| - aktualizacja powiatowych programów ochronny środowiska; | - powiaty; |  | - opracowano mapy akustycznych dla: - miasta Krosna, dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 miliona pojazdów rocznie, - miasta Rzeszowa, - miasta Przemyśla, wraz z pomiarami natężenia hałasu dla wybranych dróg; |  |  | - opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa na lata 2018-2022; |  | zrealizowano częściowo |
| - monitoring hałasu i ocena stanu akustycznego na terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych; | - WIOŚ; |  | - badaniem i oceną stanu akustycznego objęte zostały miejscowości: Brzozów, Horyniec-Zdrój, Pilzno, Sanok, Stalowa Wola i Zaklików, w 21 punktach pomiarowych; |  |  | - badaniem i oceną stanu akustycznego objęte zostały miejscowości: Jedlicze, Jarosław, Nisko, Kolbuszowa, Strzyżów, w 21 punktach pomiarowych; - mapa akustyczna dla miasta Leżajska w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877; |  | zrealizowano |
| - wykonanie map akustycznych obszarów płożonych w otoczeniu dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln przejazdów rocznie; | - GDDKiA; |  |  |  |  | - sporządzono mapy akustyczne dla 165 km odcinków dróg krajowych; | 167,10 | zrealizowano |
| - wykonanie map akustycznych obszarów płożonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 mln przejazdów rocznie; | - PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  |  |  | zrealizowano |
| - opracowanie mapy akustycznej Rzeszowa (aglomeracja o liczbie mieszkańców > 100 tys.); | - Prezydent Rzeszowa; |  | - opracowano mapę akustyczną Rzeszowa; |  | 141,45 |  |  | zrealizowano |
| - wykonanie map akustycznych obszarów płożonych w otoczeniu dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln przejazdów rocznie (aktualizacja); | - Prezydent Miasta Krosna; |  | - opracowano Mapę akustyczną miasta Krosna dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie; |  | 38,85 |  |  | zrealizowano |
| - wykonanie map akustycznych dla dróg, których eksploatacja może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu; | - Prezydent Miasta Przemyśla; |  | - wykonano mapę akustyczną wraz z pomiarami natężenia hałasu dla wybranych odcinków dróg na terenie miasta Przemyśla; |  | 36,53 |  |  | zrealizowano |
| Kierunek interwencji 2. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy i zmniejszenie hałasu drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa drogi ekspresowej S19 na odcinkach: - Lasy Janowskie - Sokołów Małopolski; - Sokołów Młp - Stobierna; - Świlcza - węzeł Rzeszów Południe, - węzeł Rzeszów Południe Babica, - Babica - Barwinek; - budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów Nisko; - budowa dróg obwodowych dla miast: Sanok, Stalowa Wola i Nisko, Łańcut; - budowa ekranów akustycznych w Stalowej Woli; | - GDDKiA; |  | - oddano do użytkowania odcinki drogi ekspresowej S19: - Sokołów Stobierna o dł. 12,5 km, - Świlcza- Rz. Południe o dł. 6,31 km; |  | 250388,31 |  | 148712,81 | zrealizowano częściowo |
| - budowa dróg obwodowych dla miast: Strzyżów, Dynów, Lubaczów, północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, Kolbuszowa i Werynia, Oleszyce i Cieszanów, Radomyśl Wielki, Narol, Tarnobrzeg; | - PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  | - wybudowano obwodnice Sokołowa Młp., Oleszyc i Cieszanowa; - pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w latach późniejszych; | 197,91 | zrealizowano częściowo |
| - wykonanie analizy porealizacyjnej projektu Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa; | PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  |  |  | zrealizowano |
| - budowa odcinków dróg wojewódzkich nr: 992, 886; | PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  | - DW 992-inwestycja jest na etapie projektowania; - DW 886 inwestycja oczekuje na uzyskanie ZDID; |  | w trakcie realizacji |
| - przebudowa lub rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr: 835, 858, 861, 964, 865, 867, 869, 875, 878, 881, 983, 984, 895, 986, 987, 988, 992, 991, 861, 897, 899; | PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  | - kwota dotyczy dróg nr 835,867, 869,878,988 oraz odcinka południowej obwodnicy Rzeszowa; Pozostałe inwestycje będą realizowane w latach późniejszych; | 4901,30 | zrealizowane częściowo |
| - budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega; | - Gmina Miejska Tarnobrzeg; |  |  |  |  | - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej; |  | w trakcie realizacji |
| - budowa, przebudowa i rozbudowa ulic na terenie miasta Przemyśla oraz MOF Przemyśla; | - Gmina Miejska Przemyśl i ZDM w Przemyślu; |  | - prowadzono rozbudowę i przebudowę ulic; |  | 999,28 | - kontynuowano rozbudowę i przebudowę ulic; | 14530,58 | zrealizowano częściowo |
| - budowa północnej i zachodniej obwodnicy miasta Krosno oraz przebudowa i rozbudowa obwodnicy w ciągu DK nr 28, rozbudowa ulic; | - Gmina Miejska Krosno; |  | - rozbudowano ulice: Wisze, Zieloną, Kopalnianą, Czajkowskiego; - wybudowano północną i zachodnią obwodnicę; - przebudowano i rozbudowano obwodnicę DK nr 28; |  | 9747,07 | - kontynuowano rozbudowę ulic: Wisze, Zielona, Kopalniana, Czajkowskiego; - kontynuowano budowę północnej i zachodniej obwodnicy - przebudowano i rozbudowano obwodnicę DK nr 28; | 8357,18 | zrealizowano |
| Kierunek interwencji 3. Poprawa klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg objętych programami ochrony środowiska przed hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - monitoring poziomu hałasu: tj. okresowy pomiar poziomu hałasu dróg woj. o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln przejazdów; | - PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  |  |  | zrealizowano |
| - przeprowadzenie monitoringu dla inwestycji pn.: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875; | - PZDW w Rzeszowie; |  |  |  |  |  |  | zrealizowano |
| - stosowanie zieleni izolacyjnej | - GDDKiA, - PZDW w Rzeszowie, - gminy; |  | - wykonano nasadzenia: - 877 szt. drzew, - 1888 szt. krzewów, - 6334 szt. bylin. traw ozdobnych i cebul; |  | 494,27 | - wykonano nasadzenia: - 2202 szt. drzew, - 6906 szt. krzewów, - 7872 szt. bylin. traw ozdobnych i cebul; | 766,73 | zrealizowano |
| - budowa ekranów akustycznych; |  |  | - wybudowano 0,76 km ekranów akustycznych |  | b.d. | - wybudowano ok. 0,36 km ekranów akustycznych | 751,72 | zrealizowano |
| - stosowanie tzw. nawierzchni cichej podczas remontów i przebudowy dróg; |  |  | - zrealizowano, łącznie na długości 21,369 km. |  | 11469,89 | - zrealizowano, łącznie na powierzchni 71370,66 m2; - zrealizowano, łącznie na długości 40,597 km; | 26388,80 | zrealizowano |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji V. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 2. Zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - promocja eko-projektowania pozwalająca na wydłużenie czasu użytkowania produktu i pozwalająca na recykling odpadu powstającego z wykorzystanego produktu; - stosowanie tzw. Zielonych zamówień publicznych; - wdrażanie BAT; - wprowadzanie zasad tzw. Czystszej Produkcji; - ekoinnowacje, | - administracja rządowa i samorządowa; - przedsiębiorstwa; |  | - prowadzono akcje i kampanie informacyjno-edukacyjne m.in. Drzewko za makulaturę, Sprzątanie świata itp.; - organizowano konkursy i olimpiady dotyczące edukacji ekologicznej; |  | 44,88 | - prowadzono akcje i kampanie informacyjno-edukacyjne, m.in. Drzewko za makulaturę, Sprzątanie świata, Segregacja na piątkę; - organizowano konkursy i olimpiady dotyczące edukacji ekologicznej; | 73,5 | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 3. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja i kontynuacja sporządzania gminnych programów usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, w zakresie: demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania; | - gminy; |  | - prowadzono usuwanie wyrobów zawierających azbest; |  | 3 128,23 |  |  | zrealizowano częściowo |
| Kierunek interwencji 4. Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa, rozbudowa i/lub modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); | - gminy; |  |  |  |  | - budowa, rozbudowa, modernizacja, doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; | 17 460,36 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 5. Budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu, termicznego przekształcania z odzyskiem energii) oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa, rozbudowa składowisk odpadów komunalnych o statusie RIPOK; | - gminy; |  |  |  |  | - rozpoczęto eksploatację części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy obejmującej kwaterę nr 12 (Gminny Zakład Usług Komunalnych w Kozodrzy Sp z o. o. Kozodrza, 39-103 Ostrów); | 21 988,0 | zrealizowano |
| - budowa, rozbudowa i/lub modernizacja instalacji do: - oczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (w tym przyjmujące zmieszane odpady komunalne), - przetwarzania odpadów zielonych i/lub innych bioodpadów, - instalacji do recyklingu odpadów, - odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, - termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, - innych instalacji do przetwarzania odpadów; | - gminy; |  | - budowa instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola); |  | b.d. | - budowa instalacji termicznego przekształcania z odzyskiem energii, ul. Ciepłownicza 8, 35- 322 Rzeszów (PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 35-322 Rzeszów); | 291 367,7 | zrealizowano częściowo |
| Kierunek interwencji 6. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rekultywacja składowisk odpadów komunalnych; | - zarządzający składowiskami odpadów; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Kierunek interwencji 7. Edukacja ekologiczna w zakresie zasad postępowania z odpadami komunalnymi – segregacja odpadów i ich recykling |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych nt. gospodarki odpadami komunalnymi w ramach gminy oraz kampanii wspierających segregację odpadów i zasady recyklingu; | - gminy; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VI. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Opracowanie instrumentów do zarządzania ochroną przyrody, krajobrazu i lasów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opracowanie planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz dokumentów waloryzujących obszary chronionego krajobrazu; | - dyrektor RDOŚ w Rzeszowie; |  | - ustanowiono zadania ochronne dla rezerwatów przyrody Lisia Góra, Krywe, Torfy i Słotwina; |  |  | - ustanowiono zadania ochronne dla rezerwatów przyrody Lisia Góra, Krywe, Pateraki i Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku”. |  | w trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  |  | - opracowano Studium wykonalności dla projektu Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych | 15,00 |  |
| - kontynuowanie opracowania planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; | - nadleśnictwa; |  | - sporządzono 6 projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: zapewniono udział społecznych przy ich opracowaniu; |  | 54,60 | - kontynuowano opracowanie 6. projektów PZO sporządzonych w roku poprzednim - zakończono realizację projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 | 1493,67 | w trakcie realizacji |
| - inwentaryzacja przyrodnicza, na potrzeby: - planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dokumentów, - nieleśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 położonych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu; - terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych; | - nadleśnictwa; |  | - wykonano ekspertyzy przyrodnicze dla 2. obszarów Natura 2000 oraz ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na 5. obszarach Natura 2000; |  | 115,25 | - wykonano ekspertyzy przyrodniczej dla działań dla 3. obszarów Natura 2000, ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na 4. obszarach Natura 2000 oraz ekspertyzę dotyczącą możliwości kompensacji przyrodniczej zajęcia siedlisk przyrodniczych w związku z silną presją inwestycyjną oraz oczekiwaniami społecznymi na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001; - opracowano Studium wykonalności dokumentacji na potrzeby opracowania planów ochrony dla 5. parków krajobrazowych; | 306,52 | w trakcie realizacji |
| - sporządzanie lub aktualizacja planów urządzenia lasów wyłącznie w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części; | - nadleśnictwa; |  | - plany sporządzono dla obszaru o pow. 66 533 ha; |  | 680,1 | - plany sporządzono obszaru o pow. 60 166 ha; | 1 367,10 | zadanie ciągłe |
| - sporządzanie planów zalesienia w ramach PROW 2014-2020; | - nadleśnictwa; |  | - sporządzono 137 szt. planów zalesień na pow. 2,82 ha; |  | 54,5 | - sporządzono 78 szt. planów zalesień na pow. 9,28 ha; | 37,90 | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Zachowanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk i gatunków, w szczególności gatunków zagrożonych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); | - dyrektor RDOŚ w Rzeszowie |  | - zakupiono 6 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie i żubry; |  | 15,27 | - realizowano projekt POIS.02. 04.00-00-0148/16-00 Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim w ramach, którego prowadzono nadzór budowlany i przyrodniczy podczas realizacji tego projektu, w kościele w Równem wymieniono dach, kościele w Sieniawie wymiano dach i wzmocniono jego konstrukcję zabezpieczono zimowiska i nietoperzy (25 bunkrów); - zakupiono sprzęt do ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę oraz sprzęt do jej chwytania, usypiania i przewozu; - wybudowano bariery ochronne w rez. przyrody Broduszurki; | 767,08 | w trakcie realizacji |
| - ochrona siedlisk i gatunków w parkach miejskich, wiejskich i ekoparkach, z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu; | - gminy; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| - ochrona najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt, występujących na terenie województwa podkarpackiego | - dyrektor RDOŚ w Rzeszowie; |  | - wykonano ekspertyzę polegającą na weryfikacji terenowej oraz wydaniu opinii eksperckiej w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie utworzenia stref ochronnych dla sóweczki Glaucidium passerinum w Nadleśnictwie Bircza; - świadczono usługi weterynaryjne związane z leczeniem, rehabilitacją i utrzymywaniem rannych lub chorych zwierząt gatunków prawem chronionych (gady, ptaki, ssaki) – dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. |  | 42,20 | - świadczono usługi weterynaryjne związane z leczeniem, rehabilitacją i utrzymywaniem rannych lub chorych zwierząt gatunków prawem chronionych (gady, ptaki, ssaki) – dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu; | 8,00 | w trakcie realizacji |
| - ochrona i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, w tym na terenach objętych prawnymi formami ochrony przyrody; | - dyrektorzy parków narodowych; - dyrektor RDOŚ w Rzeszowie; |  | - prowadzono działania związane z likwidacją gatunku inwazyjnego tj. barszczu Sosnowskiego i odkrzaczanie ekosystemów nieleśnych (BdPN); - prowadzono ochronę gatunków roślin (pow. 7,22 ha), motyli (pow. 1 ha) i siedlisk nieleśnych, w tym działania związane z przywróceniem właściwego stanu tych siedlisk (pow. 114 ha), ochronę i monitoring poczwarówki zwężonej (pow.0,77 ha) i prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem starych sadów i utworzono nowe założenia ogrodowe ze starych odmian drzew owocowych (MPN); - na terenie rezerwatów: Winna Góra wykonywano prace pielęgnacyjne związane z reitrodukcją wiśni karłowej, Szachownica w Krównikach i Jamy prowadzono ochronę czynną tj. koszenie i usuwanie powstałej biomasy (RDOŚ); |  | 138,03 | - prowadzono działania związane z likwidacją gatunku inwazyjnego tj. barszczu Sosnowskiego i odkrzaczanie ekosystemów nieleśnych (BdPN); - prowadzono ochronę gatunków roślin (pow. 7,45 ha), motyli (pow. 1,4 ha) i siedlisk nieleśnych, w tym działania związane z przywróceniem właściwego stanu tych siedlisk (pow. 181 ha), do czego zakupiono sprzęt rolniczy, a także prowadzono prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem starych sadów, wyprodukowano drzewa owocowe starych odmian i utworzono nowe założenia ogrodowe z tych drzew (MPN); | 286,4 | w trakcie realizacji |
| - budowa, rozbudowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo; | - dyrektorzy parków narodowych; - dyrektorzy zespołów parków krajobraz.; - dyrektor RDOŚ w Rzeszowie; |  | - zakupiono 600 szt. tyczek do oznakowania szlaków udostępnianych w zimie oraz zakupiono abonament na automatyczny przesył danych za 1 miesiąc (BdPN); - odnowiono oznakowania szlaków turystycznych (MPN); - realizowano projekt Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Bachórzcu koło Dubiecka (ZPK w Przemyślu); - wykonano i posadowiono 44 tablice urzędowe dla rezerwatów przyrody, 10 tablic z zakazami obowiązującymi w rezerwatach oraz 101 tablic urzędowych dla obszarów Natura 2000 (RDOŚ); |  | 86,43 | - zamontowano zakupione wcześniej oznakowanie szlaków udostępnianych w zimie, odnowiono oznakowanie pieszych szlaków turystycznych na odcinku 60 km, oraz wykonano: 1135 szt. progów przeciwerozyjnych, 46 szt. ław drewnianych, 336 m.b. zamortyzowanych zabezpieczeń, 380 szt. stopni kamiennych, 50 m2 płyt kamiennych, 9 szt. drenów, 110 m.b. wysokich barier ograniczających, 250 m.b. pomostów drewnianych, a także zakupiono m.in. 80 t tłucznia do uzupełnienia wypełnienia stopni progów przeciwerozyjnych, 3 zestawy sprzętu pomiarowego GPS, sprzęt ppoż. i abonament na automatyczny przesył danych za 12 miesięcy (BdPN); - przeprowadzono konserwację infrastruktury turystycznej, wymieniono tablice informacyjne, odnowień oznakowania szlaków turystycznych (MPN); - wykonano 113 szt. tablic ostrzegawczych i informacyjnych (RDOŚ); | 773,33 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 3. Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wzmocnienie publicznych funkcji lasów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja programów i kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa w celu podniesienia świadomości na temat realizowanych celów m.in. związanych z różnorodnością biologiczną i funkcjami lasów; | - dyrektorzy parków - narodowych; - dyrektorzy parków krajobraz.; - dyrektor RDOŚ; |  | - prowadzono działalność edukacyjną, przy czym w działalności edukacyjnej organizowanej przez parki narodowe i parki krajobrazowe udział wzięło ok. 52 tys. osób; - prowadzono Ośrodek Edukacyjny w Krempnej, który odwiedziło 13861 osób i działalność wydawniczą, organizowano wystawy, warsztaty, praktyki studenckie, konkursy (MPN); - przygotowano materiały promocyjne dla potrzeb projektów: POIS.02.04.00-00-0108/16 Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód oraz POIS.02.04.00-00-0193/16-03 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (RDOŚ); - zespoły parków krajobrazowych, w ramach działalności statutowej, realizowały działalność edukacyjną, wydawniczą, konkursy i akcje, w tym Sprzątanie Świata Polska; |  | 1201,97 | - prowadzono działalność edukacyjną, przy czym w działalności edukacyjnej organizowanej przez parki narodowe i parki krajobrazowe udział wzięło ok. 52 tys. osób; - prowadzono Ośrodek Edukacyjny w Krempnej, który odwiedziło 11657 osób i działalność wydawniczą, organizowano wystawy, warsztaty, praktyki studenckie, konkursy (MPN); - przygotowano materiały promocyjne dla potrzeb projektu projektem POIS.02.04.00-00-0108/16 Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód; - uruchomiono stronę internetową na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0148/16-00 Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim; - zespoły parków krajobrazowych, w ramach działalności statutowej, prowadziły działalność edukacyjną i wydawniczą; | 1180,36 | zadanie ciągłe |
| - rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych i nadleśnictwach); | - dyrektor BdPN; |  | - modernizacja Terenowej Stacji Edukacji BdPN w Suchych Rzekach i remont dachu Muzeum Przyrodniczego BdPN w Ustrzykach Dolnych (BdPN); |  | 942,00 | - modernizacja Terenowej Stacji Edukacji BdPN w Suchych Rzekach; | 885,00 | w trakcie realizacji |
| - zwiększenie integracji działalności turystycznej na rzecz ochrony przyrody; | - województwa; - powiaty; - gminy; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| - opracowanie i wdrożenie koncepcji partnerstwa lokalnego ukierunkowanego na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; | - województwa; - powiaty; - gminy; |  | - wynajem i obsługa cateringowa 4 spotkań z właścicielami lub zarządcami gruntów objętych projektem POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód; |  | 1,76 | - wynajem i obsługa cateringowa 7 spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-03 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i 12 spotkań z właścicielami lub zarządcami gruntów objętych projektem POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód; | 15,61 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 4. Rozwój zielonej infrastruktury jako nośnika usług ekosystemowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w szczególności likwidacja barier na trasach migracyjnych gatunków, m.in. budowanie przepławek, przejść dla zwierząt zalesianie gruntów, wykup gruntów; | - dyrektorzy zespołów parków krajobraz. - gminy; - zarządcy dróg; - zarządcy cieków wodnych; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| - rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych; | - gminy; |  | - projekty w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w miastach: Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Sanok i Oleszyce; o zróżnicowanym stopniu zaawansowania (od 1% w Tarnobrzegu do 87% w Stalowej Woli), realizowane z 85% udziałem środków POIiŚ 2014 - 2020; |  |  |  |  | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 5. Prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odnowienia, pielęgnowanie lasu, zakładanie upraw pochodnych, cięcia sanitarno-selekcyjne, pozyskiwanie nasion, utrzymywanie drzewostanów nasiennych, uznawanie odnowień naturalnych, czyszczenie, odchwaszczenie i trzebieże, melioracje; | - nadleśnictwa; |  | - drzewostany o pow. 54 701,66 ha poddano odnowieniu, pielęgnowaniu, melioracji, czyszczeniu, trzebieży; - pozyskano 30 058,62 kg nasion i szyszek; - pozyskano 28 581,73 m3 drewna w ramach cięć sanitarnych; |  | 40232,45 | - drzewostany, o pow. 53 488,92 ha poddano odnowieniu, pielęgnowaniu, melioracji, czyszczeniu, trzebieży; - pozyskano 128 359,21 kg nasion i szyszek; - pozyskano 32 657,76 m3 drewna w ramach cięć sanitarnych; | 45193,664 | zadanie ciągłe |
| - ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych; | - dyrektorzy parków narodowych; |  | - realizowano m.in. wykaszanie łąk, ekosystemowy wypas, pielęgnacja upraw, ochrona drzew przed owadami oraz zwierzyną, cięcia, przebudowy (BdPN); - prowadzono ochronę na pow. 2077 ha (MPN); |  | 3326,10 | - prowadzono m.in. wykaszanie łąk, ekosystemowy wypas, pielęgnacja upraw, ochrona drzew przed owadami oraz zwierzyną, cięcia, przebudowy (BdPN); - prowadzono ochronę na pow. 2183- ha (MPN); - w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 z pow. 0,23 ha usunięto drzewa i krzewy i przeprowadzono ręczne koszenie na pow. 0,1 ha, a powstała biomasę usunięto (RDOŚ); | 3995,80 | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 6. Ochrona lasów przed katastrofami (pożary, szkodniki) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów; | - nadleśnictwa; |  | - sporządzono m. .in. projekt na przebudowę wież i budowę masztu i wybudowano stację METEO;. |  | 153,13 | - zakupiono 4 szt. samochodów gaśniczych, 3 szt. sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażono PAD; - przebudowano 3 wieże obserwacyjne oraz wybudowano ich 2, a także wybudowano 1. maszt; - prowadzono nadzór budowlany i rozwijano system monitoringu; | 2 292,9 | zadanie ciągłe |
| - prognozowanie i monitoring zagrożenia pożarowego; | - nadleśnictwa; |  | - monitorowano tereny leśne pod katem wystąpienia pożarów i realizowano zabiegi lotnicze na pow. 5476,27 ha; - patrolowano naziemnie i lotniczo tereny leśne (1284 godz.); - prowadzono patrole oraz monitorowano i prognozowano stan zagrożenia ppoż.; |  | 1898,9 | - monitorowano tereny leśne pod katem wystąpienia pożarów i realizowano zabiegi lotnicze na pow. 4758,09 ha; - patrolowano naziemnie i lotniczo tereny leśne (1263 godz.); - prowadzono patrole oraz monitorowano i prognozowano stan zagrożenia ppoż.; | 1661,38 | zadanie ciągłe |
| - zabiegi zwalczające szkodniki owadzie oraz zabiegi mające na celu ochronę drzewostanów przed zwierzyną; | - nadleśnictwa; |  | - zabezpieczono przed zwierzyną drzewostany o pow. 18052,96 ha i zwalczano w nich szkodniki; |  | 13413,63 | - zabezpieczono przed zwierzyną i zwalczano szkodniki w drzewostanach o pow. 15399,78 ha; | 13816,6 | zadanie ciągłe |
| - budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów; | - nadleśnictwa; |  | - wybudowano Punkty Czerpania Wody, Punkty Alarmowo- Dyspozycyjne (PAD). stacje meteorologiczne, punkty prognostyczne, wieże i maszty ppoż., dojazdy do 34 zbiorników ppoż. oraz zakupiono radiotelefony; |  | 466,9 | - wybudowano Punkty Czerpania Wody, Punkty Alarmowo- Dyspozycyjne (PAD). stacje meteorologiczne, punkty prognostyczne, wieże i maszty ppoż., 175,6 km dojazdów do zbiorników ppoż., oraz zakupiono radiotelefony; | 1664,52 | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 7. Zwiększenie zasobów hydrologicznych w lasach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych; | - nadleśnictwa; |  | b.d. |  | 584,65 | - wybudowano 1 zbiornik retencyjny; | 1261,24 | w trakcie realizacji |
| - realizacja kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich; |  |  | b.d. |  | 293,34 | - zrealizowano 14 szt. dylowanek, 5 szt. przepustów oraz zabudowano skarpę brzegową; | 2713,63 | w trakcie realizacji |
| Zagrożenie poważnymi awariami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VII. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego mieszkańcom województwa podkarpackiego, w tym zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczenie ich skutków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Przeciwdziałanie poważnym awariom i zagrożeniom związanym z transportem substancji niebezpiecznych oraz minimalizacja negatywnych skutków tych zdarzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wyposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii oraz zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej dla tych jednostek; | - gminy; - OSP; |  | - doposażono jednostki OSP w sprzęt ratowniczy, zakupiono samochody ratowniczo- gaśnicze, wybudowano lub zmodernizowano urządzenia i infrastrukturę ppoż.; |  | 12 310,5 | - doposażono jednostki OSP w sprzęt ratowniczy, zakupiono samochody ratowniczo- gaśnicze, wybudowano lub zmodernizowano urządzenia lub infrastrukturę ppoż.; - wyposażono jednostki OSP w sprzęt ratownictwa i uzyskano z Funduszu Sprawiedliwości dotację na udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym na miejscu (gminy); | 32 333,15 | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi odpadów poprodukcyjnych niewłaściwie składowanych albo magazynowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (tzw. „bomb ekologicznych”); | - Miasto Stalowa Wola; |  | - rekultywacja stawów osadowych w Stalowej Woli. |  | 1 236,53 | b.d. | 18 225,48 | zrealizowano |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania gleb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - monitoring i kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb, bieżąca likwidacja przekroczeń standardów ich jakości gleby oraz działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkód na jej powierzchni; | - OSCHR; - IUNG; - WIOŚ; - jednostki ratownictwa chemiczno- ekologicznego PSP; |  | - wg Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (GDOŚ) w 2017 r. zgłoszono 3 szkody w miejscowościach: Majdan Królewski, Dębica , Sieniawa |  | b.d. | - wg Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (GDOŚ) zgłoszono 5 szkód w miejscowościach: Cieszanów , Iwonicz - Zdrój, Jarosław, Trzebownisko , Narol; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych oraz rozwój systemu doradztwa rolniczego; | - gminy; - ODR; |  | - wdrażano zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w 2004 r. opublikowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Środowiska (Podkarpacki ODR w Boguchwale); |  | bez nakładowo | - wdrażano zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, opublikowanego w 2004 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Środowiska (Podkarpacki ODR w Boguchwale); | bez nakładowo | zadanie ciągłe |
| - wspieranie i promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego; | - MRiRW; |  | - -wdrażano, w ramach PROW na lata 2014-2020, mechanizmy wspierające doradztwo rolnicze tj. prowadzono działania informacyjne i promocyjne; |  | b.d. | - wdrażano, w ramach PROW na lata 2014-2020, mechanizmy wspierające doradztwo rolnicze tj. prowadzono działania informacyjne i promocyjne; | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Remediacja zanieczyszczonej powierzchni ziemi, rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - bezpośrednia remediacja zanieczyszczonej powierzchni ziemi | JST; |  | - zadania realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; |  | b.d. | - zadania realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; | - starostowie; |  | - zadania realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; |  |  | - zadania realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; |  | zadanie ciągłe |
| - rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych, przywracająca im funkcje przyrodnicze, rekreacyjne lub rolne; | - starostowie; - dyrektor RDLP na gruntach leśnych; |  | - zrekultywowano i zagospodarowano 121 ha gruntów, z tego aż 76% gruntów przeznaczono na cele rolnicze; |  | b.d. | - zrekultywowano i zagospodarowano 192 ha gruntów, z tego aż 74% gruntów przeznaczono na cele rolnicze; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - działania w zakresie rewitalizacji terenów/obiektów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych; | - gminy; |  | - działania realizowano zgodnie z planami rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego; |  | b.d.- wg indywidual. kosztorysów | - realizowano zgodnie z planami rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego; | b.d.- wg indywidual. kosztorysów | zadanie ciągłe |
|  | - miasto Tarnobrzeg; |  | - działania realizowano w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji; |  | b.d. | - działania realizowano w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji; | b.d. | w trakcie realizacji |
| Kierunek interwencji 3. Minimalizowanie negatywnych skutków zjawisk geodynamicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - realizacja Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap III - kartowanie i wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz monitoring wytypowanych osuwisk; | - PIG-PIB; |  | - opracowano i przekazano do powiatów mapy osuwiska dla 2. gmin: Haczów i Jawornik Polski |  | b.d. | - opracowano i przekazano do powiatów mapy osuwiska dla 16. gmin: Błażowa, Boguchwała, Brzozów, Chmielnik, Głogów Młp. Hyżne, Jarosław, Kamień, Lubenia, Ostrów, Pawłosiów, Radymno, Sokołów Młp., Trzebownisko, Wiązownica, Wielopole Skrzyńskie, Zarzecze, Żyraków i miasta Jarosławia | b.d. | w trakcie realizacji |
| - prace zabezpieczające na obszarach osuwisk zagrażających obiektom budowlanych oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed dalszym rozwojem ruchów masowych ziemi; | - starostowie; |  | - prace realizowano na terenie 6. powiatów ziemskich: dębickiego, krośnieńskiego, niżańskiego, rzeszowskiego, sanockiego, strzyżowskiego i 2 miast grodzkich: m. Krosno i m. Przemyśl |  | 9 420,59 | - prace realizowano na terenie 3. powiatów ziemskich: jarosławskiego, niżańskiego i rzeszowskiego: 2 miast grodzkich. m. Przemyśl i m. Tarnobrzeg | 10 875,66 | zadanie ciągłe |
| - właściwe zagospodarowanie terenów podatnych na tworzenie się osuwisk (wyłączenie z zabudowy, zalesianie, odpowiednie zabiegi agrotechniczne); | - gminy; - starostowie; |  | b.d. |  | b.d. | b.d. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Kompleksowa ochrona zasobów złóż kopalin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dokumentowanie nowych złóż i bilansowanie ich zasobów; | - przedsiębiorstwa; - jednostki naukowo-badacze; w tym PIG-PIB; |  | - zadania w zakresie surowców energetycznych realizowano przez PGNiG, w obszarze surowców strategicznych przez PIG-PIB, a w zakresie innych surowców przez przedsiębiorstwa; - wydano Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017, czyli opracowanie dokumentujące ilość złóż w roku 2017 w Polsce, w tym strategicznych; |  | b.d. | - zadania w zakresie surowców energetycznych realizowano przez PGNiG, w obszarze surowców strategicznych przez PIG-PIB, a w zakresie innych surowców przez przedsiębiorstwa; - wydano Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018, czyli opracowanie dokumentujące ilość złóż w roku 2018 w Polsce, w tym strategicznych; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - ochrona planistyczna udokumentowanych złóż kopalin z wykorzystaniem instrumentów obowiązującego prawa; | - gminy; - wojewoda; |  | - ochrona złóż kopalin realizowana była według obowiązujących przepisów prawnych i poprzez odpowiednie zapisy planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach gmin uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; |  |  | - ochrona złóż kopalin realizowana była według obowiązujących przepisów prawnych i poprzez odpowiednie zapisy planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach gmin uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; |  | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 2. Eliminacja nieracjonalnej i nielegalnej eksploatacji kopalin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez wzmożenie systemu kontroli w skali powiatu; | - organy adm. geol. szczebla powiatowego; - organy nadzoru górniczego; |  | - zadania realizowano według odpowiednich przepisów prawnych; |  |  | - zadania realizowano według odpowiednich przepisów prawnych; |  | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 3. Minimalizacja presji na środowisko wywieranej działalnością górniczą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pełne wykorzystanie decyzji środowiskowych w procedurach koncesyjnych prowadzonych wg kompetencji przez starostę; | - gminy; - organy adm. geol. szczebla powiatowego; |  | - udzielono 16 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż - i zatwierdzono 29 dokumentacji geologicznych; |  |  | udzielono 28 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż i zatwierdzono 28 dokumentacji geologicznych ; |  | zadanie ciągłe |
| - wdrażanie innowacyjnych technik eksploatacji i przetwarzania surowców; | - przedsiębiorstwa; |  | - zadania realizowano w zależności od dostępnych nowych technologii oraz możliwości finansowych przedsiębiorców; |  | b.d. | - zadania realizowano w zależności od dostępnych nowych technologii oraz możliwości finansowych przedsiębiorców | b.d. | zadanie ciągłe |
| Kierunek interwencji 4. Ochrona georóżnorodności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rozpoznawanie i dokumentowanie budowy geologicznej w celu ochrony cennych obiektów dziedzictwa geologicznego w postaci np. geoparków, geostanowisk, wzbogacających ofertę dla geoturystyki; | - jednostki naukowo-badawcze, w tym PIG-PIB; - gminy; |  | - badania prowadzone przez instytucje badawcze w ramach grantów finansowych lub na zlecenia gmin. |  | b.d. | - badania prowadzone przez instytucje badawcze w ramach grantów finansowych lub na zlecenia gmin. | b.d. | zadanie ciągłe |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel interwencji 1. Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji 1. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych nieprzekraczających wartości dopuszczalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prowadzenie przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł pól elektromagnetycznych; | - WIOŚ; - starosta; - gminy; |  | - brak rejestru wojewódzkiego; |  |  | - brak rejestru wojewódzkiego; |  | nie zrealizowano |
| - pozyskiwanie przez organy ochrony środowiska informacji o źródłach pól elektromagnetycznych; | - WIOŚ; - starosta; - gminy; |  | - pozyskiwano od przedsiębiorców telekomunikacyjnych; |  | b.d. | - pozyskiwano od przedsiębiorców telekomunikacyjnych; | b.d. | zadanie ciągłe |
| - wybór niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych; | - gminy; |  | - realizowano poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin; |  |  | - realizowano poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin; |  | zadanie ciągłe |
| - wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi; | - gminy; |  | - realizowano w zależności od istniejących uwarunkowań środowiskowych i przewidywanych kierunków rozwoju w planach miejscowych. |  |  | - realizowano w zależności od istniejących uwarunkowań środowiskowych i przewidywanych kierunków rozwoju w planach miejscowych; |  | zadanie ciągłe |
| Inne realizowane zadania nieujęte w Programie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - doposażenie jednostek PSP | - KW PSP; |  | - zakupiono kontener specjalny z proszkiem gaśniczym; |  | 900 | - zakupiono pompę, o dużej wydajności, do wody zanieczyszczonej, | 1500 | zrealizowano |
| - doposażenie jednostek Policji | - KW Policji; |  |  |  |  | - doposażono Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie w sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia działań podwodnych i wysokościowych. | 173,63 | zrealizowano |

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie informacji uzyskanych od organów ochrony środowiska i przyrody i innych instytucji - informacje zostały zagregowane.

Z oceny realizacji zadań własnych (tab. 1) i monitorowanych (tab. 2), przyjętych w Programie, w ramach poszczególnych celów i kierunków interwencji wynika, że założone cele są sukcesywnie realizowane (wykr. 2).

Wykr. 2.  Realizacja zadań przyjętych w Programie, w latach 2017 - 2018 [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie.

Spośród 134 przyjętych w Programie zadań największą grupę stanowiły zadania zrealizowane (27%) i zadania ciągłe (36%), czyli realizowane w długiej perspektywie czasowej. Najwięcej zadań (79%) zrealizowano w ramach Celu 3. III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza […] i Celu 4. IV. Poprawa klimatu akustycznego. Zadania te zazwyczaj miały przyjęty krótki termin realizacji, przy czym zadania realizujące Cel III często związane były z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, a realizujące Cel IV z inwestycjami drogowymi. Najwięcej zadań o charakterze ciągłym określono dla Celu VI. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, Celu VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja  terenów zdegradowanych oraz Celu IX. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych oraz ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac poszukiwawczych i stanowiły one 22% wszystkich zadań tego typu. Dużą grupę stanowiły zadania w trakcie realizacji (27%), natomiast zadania niezrealizowane liczyły zaledwie 2% wszystkich zadań przyjętych w Programie. Niewiele było również zadań zrealizowanych częściowo (7%). W obecnej chwili brak jest informacji o zakresie realizacji 7% zadań przyjętych w Programie, a dotyczą one głównie gospodarki odpadami.

Na podstawie analizy wykonania zadań własnych (tab. 1) i monitorowanych (tab. 2) w okresie 2017-2018, dokonano oceny stanu realizacji celów i kierunków interwencji przyjętych w Programie (tab. 3)

Tab. 3. Ocena realizacji celów i kierunków interwencji przyjętych w Programie, w latach 2017-2018

| Cel interwencji | Kierunek interwencji | Zadania zrealizowane | Zadania zrealizowane częściowo | Zadania w trakcie realizacji | Zadania niezrealizowane | Zadania ciągłe | b.d. | Ocena postępów realizacji celu interwencji w latach 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla województwa podkarpackiego | 1. Zapobieganie i przeciwdziałanie powodziom oraz ograniczenie ich zasięgu i skutków. | 25% | 0% | 37% | 13% | 25% | 0% | Cel zrealizowano w 50% (tab. 1. i tab. 2). W trakcie realizacji było 100% zadań inwestycyjnych (zał. 1). |
|  | 2.Wzrost retencji wodnej oraz przeciwdziałanie i ograniczenie negatywnych skutków suszy. | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji I. [%] |  | 25% | 0% | 42% | 8% | 25% | 0% |  |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo- gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych | 1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody i ograniczanie ich emisji ze źródeł osadniczych i przemysłowych. | 0% | 0% | 67% | 0% | 16% | 17% | Cel zrealizowano w 42% (tab. 1. i tab. 2). W trakcie realizacji było 100% zadań inwestycyjnych (zał. 1). |
|  | 2. Monitoring wód i ochrona zasobów wodnych. | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | 0 |  |
|  | 3. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji II. [%] |  | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych | 1. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza. | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | Cel zrealizowano w 63% (tab. 1 i tab. 2). Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w 29%, a w trakcie realizacji pozostaje 14% zadań. Gminy, w których zrealizowano inwestycje określono w tab. 5 i tab. 6). Zadania ciągłe stanowią 35% wszystkich zadań określonych w Celu III. |
|  | 2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji niskiej z sektora komunalno-bytowego. | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% |  |
|  | 3. Wspieranie inwestycji ograniczających emisję komunikacyjną, w tym dotyczących niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego. | 45% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |
|  | 4. Redukcja punktowej emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 5. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii z dążeniem do osiągnięcia 15% jej udziału w finalnym zużyciu energii brutto do roku 2020. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 6. Edukacja ekologiczna w zakresie zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza i konieczności ochrony powietrza. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 7. Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji III. [%] |  | 36% | 5% | 18% | 5% | 27% | 9% |  |
| Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Poprawa klimatu akustycznego | 1. Opracowanie instrumentów do ochrony przed hałasem. | 70% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | Cel zrealizowano w 61%. Zrealizowano 50% zadań inwestycyjnych (tab. 2). Zadania nie inwestycyjne zrealizowano w 25%. |
|  | 2. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy i zmniejszenie hałasu drogowego. | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 3. Poprawa klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg objętych programami ochrony środowiska przed hałasem. | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji IV [%] |  | 61% | 22% | 17% | 0% | 0% | 0% |  |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów. | 1. Opracowanie instrumentów do zarządzania gospodarką odpadami w województwie podkarpackim. | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | Cel zrealizowano w 33%. Na obecnym etapie opracowania Raportu brak jest informacji o stanie 11% zadań zapisanych w Programie. Zrealizowano lub zrealizowano częściowo 45% zadań inwestycyjnych (tab. 2). |
|  | 2. Zapobieganie powstawaniu odpadów. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
|  | 3. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
|  | 4. Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 5. Budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu, termicznego przekształcania z odzyskiem energii) oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów. | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 6. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |
|  | 7. Edukacja ekologiczna w zakresie zasad postępowania z odpadami komunalnymi – segregacja odpadów i ich recykling. | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji V [%] |  | 11% | 34% | 22% | 0% | 22% | 11% |  |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej | 1. Opracowanie instrumentów do zarządzania ochroną przyrody, krajobrazu i lasów. | 0% | 0% | 69% | 5% | 29% | 0% | Cel zrealizowano w 35% zaplanowanych zadań (tab. 2). W trakcie realizacji pozostaje 45% zadań przewidzianych w Programie, a wiele zadań (35%) ma charakter ciągły. |
|  | 2. Zachowanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk i gatunków, w szczególności gatunków zagrożonych. | 0% | 0% | 57% | 0% | 29% | 14% |  |
|  | 3. Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wzmocnienie publicznych funkcji lasów. | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 25% |  |
|  | 4. Rozwój zielonej infrastruktury jako nośnika usług ekosystemowych. | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |
|  | 5. Prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  |
|  | 6. Ochrona lasów przed katastrofami (pożary, szkodniki). | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
|  | 7. Zwiększenie zasobów hydrologicznych w lasach. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 8. Opracowanie i wdrożenie zasad renaturyzacji małych cieków wodnych zamienionych na proste kanały melioracyjne. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji VI [%] |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 35% | 17% |  |
| Zagrożenie poważnymi awariami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego mieszkańcom województwa podkarpackiego, w tym zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczenie ich skutków | 1. Przeciwdziałanie poważnym awariom i zagrożeniom związanym z transportem substancji niebezpiecznych oraz minimalizacja negatywnych skutków tych zdarzeń. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Cel zrealizowany (100%) Spośród zaplanowanych w Programie zadań inwestycyjnych 50% stanowią zadania o charakterze ciągłym(tab. 2). |
|  | 2. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi odpadów poprodukcyjnych niewłaściwie składowanych albo magazynowanych. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji VII [%] |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0 |  |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych | 1. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania gleb. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Cel zrealizowano w 85%. Większość zaplanowanych zadań ma charakter ciągły (85%) i jest realizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami (tab. 2). |
|  | 2. Remediacja zanieczyszczonej powierzchni ziemi, rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych. | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 0% |  |
|  | 3. Minimalizowanie negatywnych skutków zjawisk geodynamicznych. | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji VIII [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% |  |
| Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych oraz ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac poszukiwawczych | 1. Kompleksowa ochrona zasobów złóż kopalin. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Cel zrealizowano (100%) Wszystkie zaplanowane w Programie zadania są nieinwestycyjne (tab. 2). |
|  | 2. Eliminacja nieracjonalnej i nielegalnej eksploatacji kopalin. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
|  | 3. Minimalizacja presji na środowisko wywieranej działalnością górniczą. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
|  | 4. Ochrona georóżnorodności. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji IX [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym | 1. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetyczne nieprzekraczających wartości dopuszczalnych. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Cel zrealizowano (100%) Wszystkie zaplanowane w Programie zadania są nieinwestycyjne (tab. 2). |
| Realizacja zadań określonych w Celu interwencji X [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie

W analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany prawne w systemie zarządzania zasobami wodnymi w Polsce oraz strukturze organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, co ma również odzwierciedlenie w treści Raportu. System zarządzania zasobami wodnymi w Polsce zmienił się od dnia 1 stycznia 2018 r. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP). W Rzeszowie utworzony został Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW), zarządzający zdecydowaną większością wód województwa podkarpackiego. Niewielkie obszary województwa podkarpackiego pozostają w zarządzie RZGW w Krakowie i RZGW w Lublinie. Od dnia 1 stycznia 2019 r. kompetencje związane z państwowym monitoringiem środowiska zostały przeniesione z wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na głównego inspektora a pracownicy inspektoratów wojewódzkich zajmujący się monitoringiem stali się pracownikami Departamentu Monitoringu GIOŚ. Wojewódzkie laboratoria z kolei stały się jednostkami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Zmiany prawne miały miejsce również w innych obszarach interwencji, lecz nie były on tak spektakularne, jak wyżej opisane.

Realizowane inwestycje przyczyniły się do:

- zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na zagrożonych powodzią terenach,

- zwiększenia dostępności mieszkańców województwa do infrastruktury sanitarnej i wodociągów,

- poprawy stanu wód powierzchniowych,

- poprawy klimatu akustycznego w kilku miastach województwa.

Wiele instytucji realizowało swoje zadania statutowe związane z ograniczaniem zagrożenia poważnymi awariami i monitoringiem promieniowania elektromagnetycznego oraz ochroną przyrody i zasobów kopalin (głównie o charakterze ciągłym).

W Raporcie dokonano oceny poziomu zaawansowania realizacji celów interwencji, według 43 wskaźników przyjętych w Programie (tab. 4). Ocena wykazała, że w latach 2017-2018, utrzymywał się pozytywny trend poprawy stanu środowiska, obserwowany również w latach poprzednich.

Ocena przeprowadzona wg wskaźników przyjętych dla każdego celu interwencji wskazuje na sukcesywną realizację większości założonych w Programie celów.

Tab. 4. Ocena wskaźnikowa realizacji celów interwencji przyjętych w Programie, w latach 2017 - 2018

| Cel interwencji | Wskaźnik |  |  |  |  | Źródło danych | Ocena zmian |  | Trend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Wartość w roku bazowym (2015 r.) | Wartość docelowa (2019 r.) | Wartość w 2017 r. | Wartość w 2018 r. |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla województwa podkarpackiego | pojemność obiektów małej retencji wodnej [dam3] | 14 198 | wzrost | 14 182 | 14 182 | PGWWP | Bez zmian |  | = |
|  | liczba ludności zabezpieczonej/ chronionej przed powodzią z terenów narażonych na występowanie tego zjawiska [osoby] | 204 590 | 250 000 | 205 190 | 214 857 | PGWWP GUS | Wzrost liczby ludności chronionej / zabezpieczonej przed powodzią o 9667 osób. |  | ↑ |
|  | efekty rzeczowe inwestycji w danym roku: obwałowania przeciwpowodziowe [km] | 37,6 |  | 0,0 | 32,7. | GUS | Nie można ocenić trendu zmian, gdyż nie została określona wartość docelowa wskaźnika ani nie została założona tendencja jego wzrostu czy spadku |  |  |
|  | długość obwałowań przeciwpowodziowych [km] | 635,414 | wzrost | 635,414 | 643,713 | PGWWP | Zwiększenie długości obwałowań przeciw powodziowych o ok. 8,3 km. |  | ↑ |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych | zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem [hm3] | 266,6 | spadek | 231,6 | 225,1 | GUS | Spadek zużycia o 6,5 hm3 |  | ↑ |
|  | odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków [%] | 72,4 | 75% | 73,9 | 74,7 | GUS | Wzrost odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków o 0,8 p.proc. |  | ↑ |
|  | udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] | 63,1 | spadek | 56,1 | 53,6 | GUS | Spadek udziału przemysłu o 2,5 p.proc. |  | ↑ |
|  | długość sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i na ścieki gospodarcze) [km] | 16238,4 | wzrost | 16672,0 | 17114,2 | GUS | Wzrost długości sieci kanalizacyjnej o 44,2 km. |  | ↑ |
|  | odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] | 69,3 | wzrost | 69,8 | 70,4 | GUS | Wzrost o 0,6 p. proc |  | ↑ |
|  | długość sieci wodociągowej rozdzielczej [km] | 14765,1 | wzrost | 15088,2 | 15454,0 | GUS | Wzrost długości sieci wodociągowej o 365,8 km. |  | ↑ |
|  | odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] | 80,7 | wzrost | 80,7 | 81 | GUS | Wzrost o 0,3 p. proc |  | ↑ |
|  | nieoczyszczone ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi -razem [hm3] | 1,1 | spadek | 1,0 | 0,8 | GUS | Spadek ilości nieoczyszczonych ścieków o 0,2 km. |  | ↑ |
|  | udział JCWP o stanie dobrym [%] | 22,6 | wzrost | 0,0 | 0,0 | WIOŚ | Bez zmian. |  | ↓ |
|  | udział JCWPd o stanie dobrym [%] | 87,5 | 94 | 93,3 | 93,3 | WIOŚ | Bez zmian. |  | = |
|  | Wskaźniki realizacji wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG (na podstawie AKPOŚK 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość bazowa w 2016 r. | Wartość docelowa w 2021 r. | Wartość w 2017 r. | Wartość w 2018 | Źródło danych | Ocena zmian/ trendy |  | Trend |
|  | odsetek oczyszczalni w aglomeracji spełniających wymagania obowiązujących standardów oczyszczania [%] | 84 | 100 | 84,5 | 90,5 | Sprawo zdanie z KPOŚK | b.d. |  | ↑ |
|  | odsetek aglomeracji spełniających wszystkie warunki dyrektywy [%], w tym: - odsetek aglomeracji z oczyszczalniami ścieków o wymaganej wydajności [%], - odsetek aglomeracji z oczyszczalniami spełniających wymagania w zakresie standardów oczyszczania ścieków [%], - odsetek aglomeracji spełniających wymagania wyposażenia w systemy zbierania ścieków komunalnych [%] | 19 50 83 34 | 49 69 98 68 | b.d b.d. b.d. b.d. | b.d b.d. b.d. b.d. | APOŚK | Brak danych dla lat 2017-2018 – dane te nie są ujęte w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK. |  | b.d. |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych | liczba stref z przekroczeniami norm problemowych zanieczyszczeń ocenianych w kryterium ochrony zdrowia: - pył PM10, - pył PM2,5, - benzo(a)piren [szt.] | 2 1 2 | spadek | 2 1 2 | 2 0 2 | GIOŚ | W roku 2018 nie stwierdzono stref z przekroczeniami norm zanieczyszczeń PM 2,5. Liczba pozostałych stref z problemowymi zanieczyszczeniami pozostaje bez zmian. | = = |  |
|  | powierzchnia województwa objęta przekroczeniami średniorocznych norm zanieczyszczeń problemowych: - pył PM10; - pył PM2,5; - benzo(a)piren [%] | 0,02 0,1 9,4 | spadek | 1,3 0,33 41,81 | 2,77 0 69,71 | GIOŚ | Stwierdzono zwiększenie się odsetka terenów z przekroczeniami średniorocznych norm zanieczyszczeń powietrza dla pyłu PM10 o 1,47% i benoz(a)pirenu 27,90 % oraz brak przekroczeń tych norm dla pyłu PM 2,5. |  |  |
|  | wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 na terenie miasta Rzeszów [μg/m3] | 24 | 18 | 23 | 23 | Obwieszczenie MŚ | Nie została dotrzymana wartość docelowa wskaźnika na poziomie 18, w latach 2017 -2018 wartość wskaźnika wyniosła 23. |  |  |
|  | emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska [tys. Mg] | 1,4 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | GUS | Zmniejszyła się, w odniesieniu do roku bazowego emisja pyłowych zanieczyszczeń, o 0,21 tys. Mg w roku 2018. Dotrzymany został poziom zakładany do osiągnięcia w roku 2019. |  |  |
|  | emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska (bez CO2) [tys. Mg] | 19,2 | 15,36 | 16,44 | 15,00 | GUS | Zmniejszyła się, w odniesieniu do roku bazowego emisja gazowych zanieczyszczeń, o . 4,2 tys. Mg w roku 2018. Dotrzymany został poziom zakładany do osiągnięcia w roku 2019. |  |  |
|  | emisja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska [tys. Mg] | 3034,2 | 2 427,36 | 2 798,71 | 2 762,98. | GUS | Zmniejszyła się emisja CO2, w roku 2018 o 27 122 tys. Mg, w odniesieniu do 2015 r. | . |  |
|  | udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej [%] | 23,4 | 26,91 | 25,7 | 23,1 | GUS | Zmniejszył się udział procentowy energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem, w porównaniu z rokiem 2017 (o 2,6%) i rokiem 2015 (o 0,3%). | b.d. |  |
|  | całkowita moc zainstalowana w urządzeniach OZE wytwarzających energię elektryczną [MW] | 6 970,033 | 8 015,538 | 8 538,35 | 8 593,43 | URE | Zwiększyła się moc zainstalowanych urządzeń OZE wytwarzających energię elektryczną, o 55,08 MW i o ponad 577 MW w odniesieniu do zakładanej mocy wytwarzanej przez OZE w 2019 r. |  |  |
| Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Poprawa klimatu akustycznego | liczba zakładów przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu w stosunku do zakładów skontrolowanych [%] | 9,5 | spadek | 21 | b.d. | WIOŚ | b.d. |  |  |
|  | liczba punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych [szt.] | 3 | spadek | 13 LAeqD 11 LAeqN | 10 LAeqD 13 LAeqN | WIOŚ | b.d. |  |  |
|  | długość wybudowanych ekranów akustycznych [km] | 9,98* 7,36* |  |  | 0,35 | GDDKiA, PZDW | Długość ekranów akusty cznych wybudowanych w latach 2017-2018 zwiększyła się o 0,35 km. |  |  |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów | masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie [tys. Mg] | 174,5* | wzrost | 135,05 | 185,41 | DOŚ UMWP, | Zwiększenie masy odpadów o 9,91 tys. Mg |  |  |
|  | masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów [Mg] | 439,0* | spadek | 0 | 0 | DOŚ UMWP | Brak masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania |  |  |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej | lesistość [%] | 38,1% | wzrost | 38,3 | 38,3. | GUS | W latach 2017-2018 lesistość nie uległa zmianie. | = |  |
|  | powierzchnia lasów [w tys. ha] | 679,57 | wzrost | 682,61 | 683,55 | GUS | Powierzchnia lasów z roku na rok wzrasta |  |  |
|  | odnowienia i zalesienie w lasach publicznych i prywatnych [ha/rok] | 4 103,4 | wzrost | 3 155,5 | 3 570,50 | GUS | Zwiększa się powierzchnia odnowień i zalesień w lasach, ale nadal jest mniejsza niż w roku 2015. |  |  |
|  | powierzchnia lasów ochronnych [%] | 59,9* |  | 59,3 | b.d. | GUS | b.d. |  |  |
| Zagrożenie poważnymi awariami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego mieszkańcom województwa podkarpackiego, w tym zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczenie ich skutków | liczba zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii (ZDR) i o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii (ZZR) [szt.] | ZDR-12 ZZR-18 |  | ZDR-11 ZZR-22 | ZDR-12 ZZR-22 | WIOŚ, KW PSP | Wzrosła liczba ZZR. Liczba zakładów ZDR pozostaje bez zmian |  |  |
|  | liczba przypadków wystąpienia poważnej awarii [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0 | WIOŚ, KW PSP | Brak przypadków wystąpienia poważnej awarii. | = |  |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych | powierzchnia użytków rolnych wymagających wapnowania (w stopniu koniecznym i potrzebnym) [%] | 61 | spadek | 67 | 61 | OSCHR | . W odniesieniu do roku bazowego w 2017 r. zwiększył się odsetek terenów rolnych wymagających wapnowania o 6%, natomiast w 2018 r. odsetek tych terenów powrócił do poziomu z roku bazowego |  |  |
|  | udział powierzchni użytków rolnych ekologicznych w użytkach rolnych ogółem [%] | 3,60 | 5 | 2,24 | 2,08 | GUS | W odniesieniu do roku bazowego powierzchnia użytków rolnych ekologicznych zmniejszyła się o 1,52% w roku 2018 |  |  |
|  | liczba producentów i przetwórni ekologicznych [szt.] | 1305 36 | wzrost | 1249 41 | 1185 43 | IJHARS | W odniesieniu do roku bazowego liczba producentów ekologicznych zmniejszyła się, o 120 w roku 2018 i wzrosła, o 7, liczba przetwórni ekologicznych |  |  |
|  | powierzchnia gruntów ornych niezagospodarowanych (odłogów i ugorów) [tys. ha] | 11,3 | spadek | 18,48 | 21,49 | GUS | Zwiększyła się pow. ugorów, w roku 2018, o 10,19 tys. ha w stosunku do roku bazowego |  |  |
|  | powierzchnia gruntów zrekultywowanych w ciągu roku [ha] | 297 | wzrost | 79 | 136 | GUS | Zmniejszyła się pow. gruntów zrekultywowanych w ciągu roku 2017 o 218 ha i o 161 ha w roku 2018. |  |  |
| Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych oraz ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac poszukiwawczych | liczba udokumentowanych złóż [szt.] | 1136 | 1136 | 1127 | 1144 | PIG-PIB | W roku 2017 liczba udokumentowanych złóż zmniejszyła się o 9 szt. i wzrosła o 8 szt. w roku 2018, w stosunku do roku bazowego |  |  |
|  | zasoby surowców o istotnym znaczeniu gospodarczym w skali regionu: - gaz ziemny [mln m3] - wody lecznicze [mln m3/h] - piaski i żwiry [mln Mg] | 28 504,0 96,93 1 282,6 | b.d. | 29 347,95 96,93 1 295, 695 | 28 966,74 96,93 1 302, 177 | PIG-PIB | W latach 2017-2018 zasoby wód leczniczych nie zmieniły się, natomiast w roku 2018 wzrosły zasoby gazu ziemnego, o 462,74 mln m3 i zasoby piasków i żwirów o ok. 19,6 mln Mg | = |  |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym | stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0 | WIOŚ | Bez zmian. | = |  |
|  | liczba obszarów objętych badaniami poziomu pól elektromagnetycznych [szt.] | 45 | 45 | 45 | 45 | WIOŚ | Bez zmian. | = |  |

Oznaczenia w tabeli: b. d. - brak danych, b.z. - bez zmian,  - trend pozytywny,  - trend negatywny,  -  zmiana trendu, = trend nie uległ zmianie, *za rok bazowy w Programie przyjęto rok 2014 (z uwagi na brak danych z roku 2015).

* Za rok bazowy przyjęto rok, w którym dostępne były najbardziej aktualne dane.

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie.

# 4.	EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2017 - 2018

### 4.1.	Gospodarowanie wodami

Zrealizowane inwestycje przeciwpowodziowe

- W latach 2017 - 2018 nie oddano do użytku żadnych zbiorników wodnych, a przyjęta w programie pojemność obiektów małej retencji wodnej, w porównaniu do roku 2015, nie uległa zmianie. Na koniec 2018 roku pojemność obiektów małej retencji wodnej wynosiła 14 182 dam3.

- Pracami inwestycyjnymi (inwestycje zakończone) w latach 2017 - 2018 objętych było 32,7 km obwałowań, wybudowanych zostało 8,3 km nowych wałów (fot. 1 i fot. 2), których ogólna długość na koniec 2018 wynosiła ok. 643,7 km.

- W wyniku realizacji inwestycji przeciwpowodziowych wzrosła liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią i obecnie wynosi 214 857 osób (wykr. 3).

Wykr. 3. Długość oddanych obwałowań w latach 2015-2018 i liczba ludności zabezpieczonej/ chronionej przed powodzią w województwie podkarpackim, w latach 2015-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS i informacji z PGWWP.

Zagrożenia miejscowe związane z opadami deszczu i przyborami wód

- W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zagrożeń związanych z opadami deszczu i przyborami wód (wykr. 4 i wykr. 5). Zgodnie z danymi statystycznymi KG PSP, w roku 2018 liczba odnotowanych interwencji w tym zakresie wynosiła odpowiednio 654 i 176. W porównaniu do roku 2015, liczba interwencji związanych z opadami deszczu wzrosła prawie dwukrotnie (z 328 do 654) i ponad sześciokrotnie w związku z przyborami wód (z 29 do 176).

Fot. 1 Obwałowanie rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica (gm. Jasło).

Fot. 2. Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15 +819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (m. Tarnobrzeg).

Wykr. 4. Zagrożenia miejscowe związane z opadami deszczu i podtopieniami w województwie podkarpackim, w latach  2015 – 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych statystycznych KG PSP

Wykr. 5. Zagrożenia miejscowe związane z opadami deszczu i przyborami wód w województwie podkarpackim wg powiatów, w latach 2015 - 2018 r. [liczba zagrożeń]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych statystycznych KG PSP

- Najwięcej interwencji związanych z opadami deszczu odnotowano w miastach Tarnobrzeg (45), Stalowa Wola (45), Kolbuszowa (29) i na terenie gminy Iwonicz-Zdrój (39). Najwięcej interwencji dotyczących przyborów wód miało miejsce w mieście Przemyśl (16), oraz w gminach: Iwonicz-Zdrój (15), Grodzisko Dolne (9), Oleszyce (8), Strzyżów (7). W ujęciu powiatowym, w latach 2015-2018 najwięcej zagrożeń związanych z opadami deszczu notowano w powiatach: jasielskim (282), krośnieńskim (196), strzyżowskim (183), stalowowolski (148), sanockim (147). Zagrożeń związanych z przyborami wód w tym okresie również najwięcej (powyżej 30) było w powiatach: sanockim (82), strzyżowskim (36) i krośnieńskim (35).

### 4.2.	Gospodarka wodno-ściekowa

Zrealizowane inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

- W latach 2017-2018 r., realizowano inwestycje obejmujące:

budowę, przebudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków  oddano do użytku 7 oczyszczalni ścieków, o łącznej przepustowości 10080 m3/d, w tym 6 oczyszczalni komunalnych o przepustowości 8280 m3/d (fot.3, fot.4, fot.5, fot.6 i fot. 7),

budowę, przebudowę i modernizacje sieci kanalizacyjnych  oddano do użytku 694,6 km kanalizacji, z tego 41,9 km nowych sieci,

budowę, przebudowę i modernizacje infrastruktury dostarczającej wodę  oddano do użytku ujęcia wody o wydajności 5015 m3/d, stacje uzdatniania wody o wydajności 3875 m3/d i 455,8 km sieci wodociągowych, a także wybudowano 453,8 km nowych rozdzielczych sieci wodociągowych.

Fot. 3. Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Błonie (gm. Przecław).

Fot. 4. Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w  miejscowości Błonie (gm. Przecław)

Fot. 5. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)

Fot. 6. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)

Fot. 7. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)

- Systematycznie wzrasta liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Na koniec 2018 roku, na terenie województwa podkarpackiego 74,7% ludności korzystało z oczyszczalni ścieków i funkcjonowało 228 oczyszczalni komunalnych, w tym 190 biologicznych i 38 z podwyższonym usuwaniem biogenów.

- Z roku na rok wrasta liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na koniec roku 2018, z sieci kanalizacyjnej korzystało 70,4% mieszkańców województwa, natomiast 81% korzystało z sieci wodociągowej, przy czym długość sieci kanalizacyjnej wzrosła do 17114,2 km a sieci wodociągowej do 15454,0 km (wykr. 6).

- Od roku 2015 utrzymuje się pozytywny trend w zakresie stosunku długości sieci kanalizacyjnych do sieci wodociągowych i zużycia wody. Na koniec 2018 stosunek ten wyniósł 110,74%. Zużycie wody od roku 2015 spadło o 15,6% i wynika ze znacznego spadku zużycia na cele przemysłowe (wykr. 6).

Wykr. 6.	Długość sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz zużycie wody, w latach 2015-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS.

Rys. 1.	Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim wg gmin, 
w roku 2018 [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS.

Rys. 2.	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w województwie podkarpackim wg gmin, 
w roku 2018 [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS.

Rys. 3.	Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w województwie podkarpackim wg gmin, 
w roku 2018 [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS

Jakość wód

- Zmniejszyła się ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych do wód lub do ziemi (wykr. 7.). W roku 2018 odprowadzono o 46,7 hm3 mniej ścieków niż w roku 2015.

- W roku 2018, nieznacznie wzrosła ilość ścieków wymagających oczyszczania, z 69,2 hm3 do 73,1 hm3, przy jednoczesnym wzroście skuteczności ich oczyszczania, z 98,38% do 98,79% (rys. 4.).

- Stan wód podziemnych, pomimo wzrostu odsetka JCWPd o stanie dobrym, nie uległ znaczącym zmianom (rys. 5).W dużej mierze jest to wynik wprowadzonego w 2016 roku nowego podział kraju na JCWPd.

Wykr. 7.	Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi oraz odsetek ścieków oczyszczanych

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych GUS.

- W roku 2018 wszystkie oceniane JCWP charakteryzowały się złym stanem. Pomimo realizacji wielu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ciągłego, choć niewielkiego wzrostu dostępności ludności do sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków i nadal widać duże potrzeby, w tym zakresie. Stan większości wód powierzchniowych uwarunkowany w dużym stopniu nieuporządkowaniem gospodarki wodno–ściekowej jest nadal zły.

- Ocena przeprowadzona w roku 2018 wykazała słaby stan chemiczny w 62,5% punktów pomiarowych. W porównaniu do roku 2015 sytuacja w zakresie stanu wód podziemnych nie uległa znaczącej zmianie. W roku 2018, tak jak w roku 2015, słabym stanem chemicznym charakteryzowała się jedna JCWPd. Badania wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego i dotyczyły JCWPd o Nr 135.

Rys. 4. Stan jednolitych części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie.

Rys. 5. Jakość wód podziemnych, w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego w województwie podkarpackim, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie.

### 4.3.	Ochrona klimatu i jakości powietrza

Zrealizowane inwestycje związane z ograniczaniem emisji niskiej i liniowej

- W latach 2017-2018 realizowano projekty związane ograniczeniem emisji niskiej w 112 gminach województwa podkarpackiego, dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymiany tradycyjnych kotłów węglowych na paliwo sieciowe lub kotły gazowe oraz podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych. Inwestycje, w tym zakresie realizowano z udziałem środków krajowych i zagranicznych (zał.5, zał.6, zał.7, zał. 9.). Poniżej, na fot. 8 przedstawiono realizacje jednego z projektów.

Fot. 8. Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

- Według danych z platformy e-sprawozdawczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego największe efekty ekologiczne uzyskano w następujących gminach w związku z:

- termomodernizacją w gminach: Przeworsk, Mielec, m. Krosno, Wielkie Oczy,

- wymianą źródła ciepła w gminach: m. Rzeszów, m. Przemyśl, Kamień, Skołyszyn i Rymanów,

- przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczych w gminach: Trzebownisko, m. Przemyśl i m. Rzeszów (tab. 5).

Tab. 5. Zestawienie inwestycji związanych z ograniczaniem niskiej emisji zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018

| L.p. | Nazwa gminy/powiatu | Wymiana kotłów [szt.] | Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej [szt.] | Termomo-dernizacja budynków [szt.] | Wymiana kotłów [szt.] | Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej [szt.] | Termomo-dernizacja budynków [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. |  |  |
| Miasta na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rzeszów | 82 | 44 | 30 | 60 | 35 | 15 |
| 2. | Krosno | - | 2 | 7 | - | 1 | 40 |
| 3. | Przemyśl | 33 | 22 | 17 | 135 | 25 | 16 |
| 4. | Tarnobrzeg | - | - | 25 | - | - | 12 |
| Gminy miejskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dębica | - | 14 | 5 | 44 | 4 | 12 |
| 6. | Dynów | - | - | 4 | - | - | - |
| 7. | Jarosław | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Jasło | 9 | 7 | - | - | 1 | - |
| 9. | Leżajsk | 8 | 2 | 4 | 26 | - | 1 |
| 10. | Lubaczów | - | - | - | 12 | - | 3 |
| 11. | Łańcut | 9 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 |
| 12. | Mielec | 31 | 1 | 71 | 47 | 9 | 10 |
| 13. | Przeworsk | 25 | - | 3 | 60 | - | 93 |
| 14. | Radymno | - | - | - | - | - | 1 |
| 15. | Sanok | 4 | - | 23 | 8 | 1 | 2 |
| 16. | Stalowa Wola | - | - | 1 | - | 6 | 1 |
| Gminy wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Besko | - | - | 2 | - | - | - |
| 18. | Borowa | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | Brzyska | - | - | 2 | - | - | - |
| 20. | Chmielnik | - | - | 3 | - | - | 1 |
| 21. | Chorkówka | - | - | 3 | - | - | - |
| 22. | Cisna | - | - | 1 | - | - | - |
| 23. | Cmolas | - | - | - | - | - | 2 |
| 24. | Czarna | - | - | 1 | - | - | - |
| 25. | Czarna | - | - | - | - | - | 6 |
| 26. | Czudec | - | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Dębowiec | - | - | 2 | - | - | - |
| 28. | Dubiecko | - | - | 5 | - | - | - |
| 29. | Fredropol | - | - | - | - | - | 1 |
| 30. | Frysztak | - | - | - | 45 | - | - |
| 31. | Gać | - | - | 5 | - | - | - |
| 32. | Grębów | - | - | - | 2 | - | - |
| 33. | Gorzyce | - | 17 | 20 | 18 | 18 | -- |
| 34. | Horyniec-Zdrój | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 35. | Hyżne | - | - | 3 | - | - | - |
| 36. | Iwierzyce | - | - | 1 | - | - | - |
| 37. | Jarosław | 25 | - | - | 77 | - | 3 |
| 38. | Jasło | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 39. | Jaśliska | - | - | - | - | - | 4 |
| 40. | Jawornik Polski | - | - | 1 | 61 | - | - |
| 41. | Jeżowe | - | - | 4 | - | - | 3 |
| 42. | Jodłowa | - | - | 3 | - | - | - |
| 43. | Krasiczyn | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 44. | Krasne | - | - | 3 | - | - | - |
| 45. | Krzywcza | - | - | 1 | - | - | - |
| 46. | Kamień | - | - | - | 114 | - | - |
| 47. | Krempna | - | - | - | - | - | 1 |
| 48. | Kuryłówka | 2 | - | 9 | - | - | - |
| 49. | Laszki | - | - | 3 | - | - | - |
| 50. | Leżajsk | - | - | - | 96 | - | 3 |
| 51. | Lubaczów | - | - | - | 19 | - | 1 |
| 52. | Łańcut | - | - | 14 | - | - | 2 |
| 53. | Majdan Królewski | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 54. | Medyka | - | - | 4 | - | - | - |
| 55. | Miejsce Piastowe | - | - | 4 | - | - | - |
| 56. | Mielec | - | - | 3 | - | - | - |
| 57. | Niebylec | - | - | 2 | - | - | - |
| 58. | Nowy Żmigród | - | - | - | - | - | 2 |
| 59. | Ostrów | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 60. | Padew Narodowa | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 61. | Pawłosiów | - | - | 4 | - | - | 1 |
| 62. | Przemyśl | - | - | 3 | 7 | - | - |
| 63. | Pysznica | 56 | - | - | 33 | - | 1 |
| 64. | Radomyśl nad Sanem | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 65. | Radymno | - | - | 3 | - | - | - |
| 66. | Raniżów | - | - | 2 | - | - | - |
| 67. | Rokietnica | - | - | - | 23 | - | - |
| 68. | Sanok | 21 | - | 4 | 30 | - | 4 |
| 69. | Skołyszyn | 131 | - | 6 | 124 | - | 7 |
| 70. | Solina | - | - | 7 | - | - | - |
| 71. | Stary Dzików | - | - | 3 | - | - | - |
| 72. | Świlcza | - | - | 6 | - | - | 1 |
| 73. | Tarnowiec | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 74. | Tryńcza | -- | - | 7 | - | - | - |
| 75. | Trzebownisko | - | 562 | 1 | - | 65 | - |
| 76. | Tuszów Narodowy | - | - | 3 | - | - | 1 |
| 77. | Wadowice Górne | - | - | - | - | - | 2 |
| 78. | Wielkie Oczy | - | - | 22 | - | - | 25 |
| 79. | Wiśniowa | - | - | - | 34 | -- | - |
| 80. | Wojaszówka | - | - | 4 | - | - | 2 |
| 81. | Zaklików | - | - | 3 | 89 | - | - |
| 82. | Zaleszany | - | - | 7 | 32 | - | - |
| 83. | Zarszyn | - | - | 6 | - | - | 1 |
| 84. | Zarzecze | - | - | 10 | 20 | - | -- |
| 85. | Żurawica | 5 | - | 4 | 6 | - | 3 |
| 86. | Żyraków | - | - | 6 | - | - | - |
| Gminy miejsko-wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Baranów Sandomierski | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 88. | Błażowa | 30 | - | 1 | 53 | - | - |
| 89. | Boguchwała | 28 | - | - | - | - | - |
| 90. | Brzostek | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 91. | Brzozów | 1 | - | 10 | - | - | - |
| 92. | Cieszanów | 6 | - | 7 | 11 | - | 10 |
| 93. | Głogów Małopolski | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 94. | Iwonicz-Zdrój | - | - | 3 | - | - | - |
| 95. | Kańczuga | - | - | 4 | - | - | - |
| 96. | Kolbuszowa | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 97. | Kołaczyce | - | - | 1 | - | - | - |
| 98. | Lesko | - | - | 4 | - | - | - |
| 99. | Nisko | 15 | 1 | 12 | 20 | 1 | 24 |
| 100. | Nowa Dęba | - | - | 12 | - | - | - |
| 101 | Pilzno | 15 | - | 3 | - | - | 4 |
| 102 | Pruchnik | - | - | 3 | - | - | - |
| 103. | Radomyśl Wielki | - | - | 1 | - | - | - |
| 104. | Ropczyce | - | - | 31 | 21 | 1 | - |
| 105. | Rymanów | 37 |  | 25 | 67 | - | 17 |
| 106. | Sędziszów Młp. | - | - | 13 | - | - | 4 |
| 107. | Sokołów Młp. | - | - | - | - | - | 2 |
| 108. | Strzyżów | - | - | - | 25 | - | 1 |
| 109. | Ulanów | - | - | 4 | - | - | 2 |
| 110. | Tyczyn | - | - | 7 | - | - | 1 |
| 111. | Ustrzyki Dolne | - | 2 | 5 | - | 1 | - |
| 112. | Zagórz | - | - | 3 | 28 | - | 1 |
| Razem |  | 573 | 657 | 596 | 1449 | 169 | 385 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie raportów lokalnych organów samorządowych złożonych w ramach platformy e-sprawozdawczości przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na potrzeby opracowania sprawozdania z wykonania Programów Ochrony Powietrza uchwalonych na terenie województwa.

- Efekty ekologiczne związane z ograniczaniem emisji liniowej są trudne do określenia, ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących natężenia ruchu na nowych odcinkach dróg czy na drogach zmodernizowanych.

- Wymierny efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji wtórnej pyłów przyniosła realizacja zadań polegających na mokrym czyszczeniu ulic. W latach 2017-2018 wyczyszczono łącznie 17 381,3 km dróg w gminach wyszczególnionych w tab. 6.

Tab. 6. Zestawienie działań związanych z ograniczaniem wtórnej emisji liniowej pyłów w wyniku mokrego czyszczenia ulic, realizowanych w województwie podkarpackim, w latach 2017-2018

| L.p. | Nazwa gminy/ powiatu | Ilość czyszczonych na mokro ulic [km] | Częstotliwość | Ilość czyszczonych na mokro ulic [km] | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  |
| Gminy |  |  |  |  |  |
| 1. | m. Rzeszów | 54 204 112 65 | 2 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 54 204 112 65 | 2 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 2. | m. Krosno | 119,9 1191,7 853 3637,2 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 119,9 1191,7 853 3637,2 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 3. | m. Przemyśl | 25,598 60,838 | 4 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 25,598 60,838 | 4 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 4. | m. Tarnobrzeg | 67,6 107,2 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu | 67,6 107,2 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu |
| 5. | m. Dębica | 36,44 28,38 3,42 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 38,2 19,9 3,4 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 6. | m. Jarosław | 14,5 | 4 x w miesiącu | 19,6 14,5 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 7. | m. Jasło | - | - | 6 90,8 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 8. | m. Leżajsk | 38,0 | 4 x w miesiącu | 38,0 | 4 x w miesiącu |
| 9. | m. Łańcut | 5,52 7,7 32,205 2,622 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 7,7 32,205 2,622 | 4 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 10. | m. Mielec | 1377,94 231,968 7,168 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 1120,27 103,838 1,168 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 11. | Miejsce Piastowe | 19,9 | 1 x w miesiącu | - | - |
| 12. | Medyka | 5,0 | 1 x w miesiącu | - | - |
| 13. | m. Przeworsk | 4,731 2,42 0,94 7,483 79,12 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 3 x w miesiącu 1 x w miesiącu | 4,731 5,672 7,483 | 1 x w miesiącu 3 x w miesiącu 1 x w miesiącu |
| 14. | Pilzno | 5,5 | 1 x w miesiącu | - | - |
| 15. | m. Radymno | 3,4 10,28 10 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu | 3,4 10,28 10 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu |
| 16. | m. Stalowa Wola | 86,95 30,11 13,4 6,92 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 3 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 108,205 30,11 13,404 6,92 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 3 x w miesiącu 4 x w miesiącu |
| 17. | m. Cieszanów | 4 | 4 x w miesiącu | 4 | 4x w miesiącu |
| 18. | m. Głogów Małopolski | - | - | 2 | 1 x w miesiącu |
| 19. | m. Iwonicz-Zdrój | 3 6,9 10,7 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu | 2,1 0,9 6,9 10,7 | 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu |
| 20. | m. Jedlicze | 24,0 | 4 x w miesiącu | 24,0 | 4 x w miesiącu |
| 21. | m. Nisko | 2,4 12,6 2,2 | 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu | 2,4 2,2 7,778 12,6 | 1 x w miesiącu 4 x w miesiącu 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu |
| 22. | m. Rymanów | 6 | 4 x w miesiącu | 6 | 4x w miesiącu |
| 23. | Sędziszów Młp. | 23,808 | 1 x w miesiącu | 23,808 | 1 x w miesiącu |
| 24. | m. Strzyżów | 10,2 3,5 4,8 | 1x w miesiącu 2 x w miesiącu 4x w miesiącu | 10,2 3,5 4,8 | 1x w miesiącu 2 x w miesiącu 4x w miesiącu |
| 25. | Trzebownisko | 15,0 | 1x w miesiącu | 15,0 | 1x w miesiącu |
| Powiaty |  |  |  |  |  |
| 1. | jarosławski | 40,7 | 4 x w miesiącu | 5,8 | 4 x w miesiącu |
| 2. | jasielski | 13,831 | 1 x w miesiącu | 15,687 | 1 x w miesiącu |
| 3. | mielecki | 47,31 | 1 x w miesiącu | 47,31 | 1 x w miesiącu |
| 4. | niżański | 15,0 | 1 x w miesiącu | 12,6 | 2 x w miesiącu |
| 5. | przeworski | 7,483 | 1 x w miesiącu | 7,48 | 1 x w miesiącu |
| 6. | ropczycko-sędziszowski | 21,0 | 1 x w miesiącu | 21,0 | 1 x w miesiącu |
| 7. | sanocki | 22,3 | 1 x w miesiącu | 22,3 | 1 x w miesiącu |
| 8. | stalowowolski | 23,5 | 1 x w miesiącu | 23,5 | 1 x w miesiącu |
| Razem |  | 8890,285 |  | 8491,007 |  |

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie raportów lokalnych organów samorządowych złożonych w ramach platformy e-sprawozdawczości przygotowanej przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na potrzeby opracowania sprawozdania z wykonania Programów Ochrony Powietrza uchwalonych na terenie województwa.

Emisja zanieczyszczeń powietrza z terenu województwa podkarpackiego

- Główne cele interwencji w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, w szczególności na terenach stwierdzanych przekroczeń standardów emisyjnych jakości powietrza, realizowane były w dużej mierze poprzez monitoring środowiska oraz zadania inwestycyjne dotyczące ograniczenia emisji niskiej, emisji komunikacyjnej, emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki, ale także opracowanie:

programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych (nPOP),

planów ograniczania niskiej emisji (PONE),

planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),

założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

plany adaptacji do zmian klimatu w 2018 r.

- Na stan powietrza wpływa głównie emisja niska, pochodząca z indywidualnych i komunalnych systemów grzewczych (emisja powierzchniowa) oraz emisja związana z dużym natężeniem ruchu komunikacyjnego (emisja liniowa). Udział poszczególnych źródeł emisji ogółem w latach 2017-2018 przedstawiono na wykr. 8.

Wykr. 8.	Udział poszczególnych źródeł emisji ogółem w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych GIOŚ.

- Emisja punktowa, pochodząca z procesów energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych uległa ograniczeniu, za skutkiem m.in. rygorystycznych ograniczeń prawnych.

- Oceny jakości powietrza dokonano poprzez pomiary stężeń substancji w powietrzu oraz porównanie wyników, z określonymi w przepisach poziomami dopuszczalnymi, docelowymi i poziomami celu długoterminowego wraz z terminami ich osiągnięcia, w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Gminy posiadające opracowane ww. programy i plany wskazano na rys. 6.

Rys. 6. Gminy posiadające opracowane plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem

- Stan powietrza na obszarze województwa podkarpackiego, pomimo wielu zrealizowanych inwestycji, również w latach 2017-2018, był niezadawalający (rys. 7 i rys. 8).

- Udział ponadnormatywnych zanieczyszczeń pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem w zanieczyszczeniu terenu województwa podkarpackiego przedstawiono na wykr. 9.

Wykr. 9.	Powierzchnia województwa objęta przekroczeniami średniorocznych norm zanieczyszczeń problemowych w latach 2015-2018 [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych GIOŚ.

- Na oddziaływanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem (bardzo wysokie stężenia), w latach 2017-2018, narażona była znaczna część mieszkańców województwa podkarpackiego (na podstawie badań oraz modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń dla kryterium ochrony zdrowia).

- Przekroczenia odnotowano w sezonie zimowym, na obszarach intensywnej urbanizacji i stałego pobytu ludzi, co wskazuje na przeważający wpływ emisji niskiej na stan powietrza w województwie.

- Utrzymuje się negatywny trend w zakresie ponadnormatywnych stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, w kryterium ochrony zdrowia.

- W roku 2017 wyniki monitoringu i modelowania, wykazały niedotrzymanie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 zarówno w strefie miasto Rzeszów jak i w strefie podkarpackiej - obie strefy zakwalifikowano do klasy C w kryterium ochrony zdrowia. Obszar przekroczeń w roku 2017 wynosił 1,3% powierzchni województwa, natomiast w roku 2018 nastąpiło pogorszenie jakości powietrza w zakresie pyłu PM10, i powierzchnia przekroczeń w całym województwie wynosiła już 2,7% (dla porównania, w roku 2015 obszar ten wynosił zaledwie 0,02%). Obydwie strefy zarówno podkarpacka jak i miasto Rzeszów zostały zakwalifikowane do klasy C zarówno w roku 2017 (przekroczenia 41,8% na powierzchni województwa), jak i w kolejnym roku 2018 (69,7% powierzchni województwa). Dla porównania w roku bazowym powierzchnia przekroczeń wynosiła 9,4% powierzchni województwa.

Rys. 7.	Obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i średniodobowego dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, w roku 2017

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GIOŚ.

Rys. 8. Obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu średniodobowego dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GIOŚ.

- W latach 2015-2018 zaobserwowano spadkową tendencję w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5. Jedynie w roku 2017 odnotowano w strefie podkarpackiej (zakwalifikowanej do klasy C), przekroczenia stężeń średniodobowych w kryterium ochrony zdrowia. Obszar przekroczeń, zamieszkały przez 188 097 osób, objął swym zasięgiem 0,33% powierzchni województwa. Natomiast następny rok przyniósł poprawę, a wyniki badań wykazały dotrzymanie średniorocznego poziomu PM2,5 na terenie całego województwa.

- W zakresie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 określanego dla tzw. II fazy, równego 20 ug/m3, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. strefy miasto Rzeszów i strefa podkarpacka zostały zakwalifikowane do klasy C1. Sumaryczny obszar przekroczeń dla tego poziomu wyniósł 4,5% powierzchni województwa, w stosunku do roku 2017 obszar przekroczeń wzrósł o 1,5%.

Osiągnięcie celu długoterminowego, wyznaczonego dla ozonu

- Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby oceny jakości powietrza wykazały, że w 2017 r. liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej na obszarze województwa wynosiła od 5 do 15 dni, natomiast w roku 2018 od 1 do 22 dni. Na obszarze województwa podkarpackiego nie została przekroczona dopuszczalna liczba dni z maksymalną 8-godzinną średnią kroczącą, wyższą od 120 ug/m3.

- Dla danych trzyletnich najwięcej dni z przekroczeniami poziomu docelowego w kryterium ochrony zdrowia zaobserwowano w powiatach: leskim, bieszczadzkim, tarnobrzeskim, stalowowolskim i kolbuszowskim.

- Nie został osiągnięty, w latach 2017-2018, poziom celu długoterminowego, wyznaczony dla ozonu na poziomie 120 ug/m3 dla ośmiogodzinnego okresu uśredniania wyników.

Zanieczyszczenia pochodzące z sektora energetyczno-przemysłowego

- Na terenie województwa podkarpackiego systematycznie spada ilość wprowadzanych do powietrza pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych (rys. 9.).

- W 2018 r. zakłady szczególnie uciążliwe wyemitowały z terenów województwa podkarpackiego 2 815 tys. Mg zanieczyszczeń gazowych (w 2017 r. 2 815 tys. Mg), podczas gdy w Polsce było to 213 214 tys. Mg (1,3% w skali kraju). O wielkości emisji zanieczyszczeń zadecydował dwutlenek węgla, którego procentowy udział w emisji wyniósł 99,46%. Udział w emisji pozostałych rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2) i tlenku węgla był niewielki (stanowił po 0,2%).

Rys. 9. Lokalizacja największych punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

- W 2018 r. badane zakłady wyemitowały 1 276 Mg pyłów (w roku 2017 1276 Mg), co stanowiło 3,74% pyłów pochodzących z sektora energetyczno-przemysłowego w skali kraju. W porównaniu do roku bazowego, 2015 do powietrza wprowadzono o 94 Mg pyłów mniej.

- Największą emisję zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych odnotowano w powiatach: mieleckim, stalowowolskim, jasielskim oraz na terenie miasta Rzeszowa, natomiast gazowych również w powiatach: stalowowolskim, mieleckim, na terenie miasta Rzeszowa, ale także na terenie powiatu leżajskiego. W tab. 7. zestawiono sumaryczne wielkości zanieczyszczeń powietrza (pyłowych i gazowych) z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa.

Tab. 7. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych

| Rok | Pyłowe [Mg/r.] | Gazowe ogółem [Mg/r.] | Gazowe bez CO2 [Mg/r.] | Dwutlenek siarki [Mg/r.] | Tlenek azotu [Mg/r.] | Tlenek węgla [Mg/r.] | Dwutlenek węgla [Mg/r.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 2015 | 1370 | 3 053 372 | 19 134 | 6 864 | 5 375 | 5 011 | 3 034 238 |
| 2017 | 1276 | 2 815045 | 16 439 | 5 510 | 4 767 | 4 917 | 2 798606 |
| 2018 | 1189 | 2 777 991 | 15 009 | 4 593 | 4 765 | 4 552 | 2 762 982 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku danych lokalnych, GUS 2019.

Energia odnawialna

- W województwie podkarpackim udział energii odnawialnej (OZE) w produkcji energii elektrycznej ogółem wyniósł w 2017 r. 25,7%, natomiast w roku 2018 wartość wskaźnika spadła do 23,1%. Biorąc pod uwagę produkcje OZE w innych województwach, podkarpackie zajmowało 6 miejsce w kraju pod względem produkcji energii odnawialnej w kraju (wykr. 10.). z danych Eurostatu wynika, że Polska nie zrealizuje jednak zobowiązania w zakresie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym.

Wykr. 10.	Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem wg województw

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2019.

- Nowa strategia energetyczna Unii Europejskiej zakłada unijny cel OZE na 2030 rok na poziomie 32,5%. Cel będzie wiążący tylko na poziomie całej Unii Europejskiej i w przeciwieństwie do celu założonego na rok 2020, nie złożą się na niego obowiązkowe cele krajowe..

### 4.4.	Zagrożenie hałasem

Zrealizowane inwestycje związane z poprawą klimatu akustycznego

- W latach 2017-2018 zrealizowane były inwestycje, które przyczyniły się do poprawy klimatu akustycznego, m.in.:

- wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano odcinki dróg wojewódzkich (miasta: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg),

- stosowano tzw. nawierzchnie ciche podczas remontów i przebudowy dróg (powiaty: stalowowolski, leski, niżański, dębicki, Rzeszów),

- zbudowano ekrany akustyczne (powiat dębicki, miasto Rzeszów) i zasadzono zieleń izolacyjną wzdłuż dróg (miasto Rzeszów),

- przeprowadzono monitoring przyrodniczy dla inwestycji pn.: likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich)

- oddano do użytkowania odcinki drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski – Stobierno o dł. 12,5 km oraz Świlcza węzeł Rzeszów Południe o dł. 6,31 km,

- wybudowano drogi obwodowe dla miast: Strzyżów, Dynów, Lubaczów, północną obwodnicę miasta Sokołów Małopolski, Kolbuszowa i Werynia, Oleszyce (fot.9 i fot.10), Cieszanów, Radomyśl nad Sanem,

- przebudowano lub rozbudowano odcinki dróg wojewódzkich.

Fot. 9. Droga obwodowa miasta Oleszyce.

Fot. 10. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

- Badania poziomu hałasu drogowego prowadzone były zarówno przez zarządców dróg, jak też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ). Wyniki badań poziomu hałasu drogowego, ze względu na brak stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, są nieporównywalne.

- W roku 2017 realizowano działania związane z opracowaniem map akustycznych dla następujących miast:

- Krosno (dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie),

- Rzeszów,

- Przemyśl (wraz z pomiarami natężenia hałasu dla wybranych dróg),

- Leżajsk (w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877).

- W roku 2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad sporządziła:

- mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa podkarpackiego,

- mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie w województwie małopolskim, o łącznej długości 657,131 km – fragmenty map dotyczące województwa podkarpackiego,

- W roku 2017 WIOŚ w Rzeszowie badaniem objął miejscowości: Brzozów, Horyniec-Zdrój, Pilzno, Sanok, Stalowa Wola i Zaklików, łącznie 21 punktów pomiarowych, a w roku 2018 miejscowości: Jedlicze, Jarosław, Nisko, Kolbuszowa, Strzyżów, także w 21 punktach pomiarowych. W latach 2017- 2018 pomiary, długookresowego średniego poziomu dźwięku A w [dB], wykazały przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych, w stosunku do funkcji spełnianej przez teren w miejscowościach: Jarosław, Kolbuszowa, Nisko i Sanok. Przekroczenia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A w [dB] stwierdzono również w ww. miastach, ale także w miejscowościach: Brzozów, Pilzno, Stalowa Wola, Zaklików.

- W roku 2018 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził ocenę stanu klimatu akustycznego w województwie podkarpackim dla terenu aglomeracji Rzeszów > 100 tys. mieszkańców i terenów poza aglomeracją tj. w miastach grodzkich Krosno i Przemyśl oraz przy drogach krajowych i wojewódzkich. Ocena obejmowała wyniki trzeciej rundy mapowania akustycznego, które obejmowało miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz wszystkie główne drogi, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów, główne linie kolejowe, po których rocznie przejeżdża ponad 30 tys. pociągów, oraz główne porty lotnicze, na których odbywa się ponad 50 tys. operacji lotniczych rocznie. Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym i najbardziej uciążliwym hałasem w mieście Rzeszów był hałas drogowy.

Prezentowane wyniki obliczeń i analiz mapowanych terenów wskazują, że na terenie województwa podkarpackiego, w otoczeniu badanych dróg, nie występowały tereny, dla których akustyczny stan środowiska można zakwalifikować, jako bardzo zły. Stan akustyczny określany, jako zły występuje na terenie miast: Rzeszów i Krosno. W sąsiedztwie większości badanych dróg występują tereny o niedobrym stanie akustycznym. Ogólne wyniki badań przedstawiono w tab. 8. i na wykr. 11 i wykr. 12.

Tab. 8. Liczba mieszkańców województwa podkarpackiego eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN i w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN LN

| Nazwa | Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LDWN> 55dB | LN > 50 db | LDWN |  |  | LN |  |  |
|  |  |  | niedobry | zły | bardzo zły | niedobry | zły | bardzo zły |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Aglomeracja >100 tys. mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rzeszów | 105 900 | 69 700 | 52100 | 1500 | 0 | 49100 | 1300 | 0 |
| Tereny poza aglomeracjami - miasta grodzkie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krosno | 11089 | 6940 | 1084 | 0 | 0 | 720 | 4 | 0 |
| Przemyśl | 8959 | 6761 | 1237 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d |
| Tereny w sąsiedztwie badanych dróg krajowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| woj. podkarpackie | 15008 | 12064 | 17102 | 189 | 0 | 13906 | 26 | 0 |
| Tereny w sąsiedztwie badanych dróg wojewódzkich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| woj. podkarpackie | 21028 | 13398 | 342 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych, WIOŚ Rzeszów czerwiec 2018 r.

Wykr. 11. Szacunkowa liczba mieszkańców województwa podkarpackiego eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych, WIOŚ Rzeszów czerwiec 2018 r.

Wykr. 12.	Szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych, WIOŚ Rzeszów czerwiec 2018 r.

- Jednym z narzędzi ograniczania oddziaływania hałasu są programy ochrony środowiska przed hałasem. Obszary województwa podkarpackiego objęte tymi programami przedstawiono na rys. 10.

Rys. 10.		Klimat akustyczny - obszary województwa podkarpackiego objęte programami ochrony środowiska przed hałasem

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie

- W roku 2018 opracowano lub zaktualizowano następujące programy ochrony środowiska przed hałasem:

- Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów,

- przystąpiono do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów pojazdów rocznie,

- przystąpiono do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów pojazdów rocznie.

### 4.5.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Stan gospodarowania odpadami komunalnymi

- Na terenie województwa podkarpackiego, w okresie raportowania, zauważalne są pozytywne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zrealizowano kilka istotnych inwestycji, m.in. w 2017 roku uruchomiono w Stalowej Woli regionalną instalację przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, a w roku 2018 rozpoczęła pracę pierwsza w województwie podkarpackim instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Rzeszowie, będąca RIPOK-iem dla regionu centralnego (fot.11).

Fot. 11.	Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

- Na terenie województwa podkarpackiego zagospodarowanie odpadów komunalnych miało miejsce w regionalnych i zastępczych instalacjach przetwarzania odpadów zlokalizowanych w 5 regionach gospodarki odpadami (rys. 11). Podział ten stał się nieaktualny, w związku ze zmianami w przepisach regulujących gospodarkę odpadami w województwie.

- Ilość odebranej i zebranej masy odpadów komunalnych w latach 2017-2018 zobrazowano na  wykr. 13.

Wykr. 13. Masa odpadów komunalnych odebranych i zebranych w latach 2017 - 2018 [Mg]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych przekazanych przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

- Procesom odzysku i unieszkodliwiania poddano większość pozyskanej masy odpadów, przy czym w latach 2017-2018 przeważały metody R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) oraz D5 (składowanie na składowiskach), (wykr. 14).

Wykr. 14. Masa odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania w latach 2017 - 2018 [Mg]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych przekazanych przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Rys. 11.	Regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów, w 2018 roku

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie pisma Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z dnia 10.05.2019 r. znak: OS-I.7010.2.2019.EZ, 2019.

Stan gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

- W latach 2017-2018 na terenie województwa wytworzono ogółem ponad 4,5 mln Mg odpadów z sektora gospodarczego (grupy 1-19).

- Wytworzone odpady poddano procesom odzysku i unieszkodliwiania, z czego w 2017 r. odzyskano 2 383 490,29 Mg odpadów, a unieszkodliwiono 307 000,06 Mg, natomiast w 2018 r. odzyskowi poddano 941 586,07 Mg odpadów przy jednoczesnej masie 171 352,74 Mg unieszkodliwionych.

- Procesowi D5 (składowanie na składowiskach), w 2017 r. poddano 5,80% masy unieszkodliwionych odpadów gospodarczych z grup 1-19 oraz 1,45% w roku 2018. Metodą termicznego przekształcenia (D10) unieszkodliwiono 4,31%. ww. odpadów w 2017 r. i 18,86% odpadów w roku 2018.

- W okresie 2017-2018 w woj. podkarpackim funkcjonowały 4 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne w Pustkowie, Mielcu i dwa w Jaśle oraz 2 składowiska odpadów niebezpiecznych w Pustkowie i Dębicy.

### 4.6.	Zasoby przyrodnicze

Stan zasobów przyrodniczych

- W latach 2017-2018 udział powierzchni obszarów objętych ochroną prawną w ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego wynosił 44,9% i nie zmienił się od 2013 r.

- W roku 2018 lasy zajmowały powierzchnię ok. 683,55 tys. ha, z tego ponad połowę lasy ochronne. Powierzchnia lasów jest systematycznie zwiększana, ale w analizowanym okresie, ze znacznie mniejszą dynamiką niż w poprzednich latach. Odnotowano także wyraźny spadek powierzchni zalesień i odnowień, zarówno w lasach publicznych, jak i na gruntach prywatnych. Udział powierzchni odnowień i zalesień w lasach nie zmienia się corocznie, a w ostatnich latach wynosił on ok. 0,5%. W roku 2018 powierzchnia odnowień i zalesień ogółem wynosiła 3,57 tys. ha i było większa o ok. 0,42 tys. ha niż w roku 2017 i mniejsza o 0,53 tys. niż w roku 2015 (wykr.. 15).

Wykr. 15. Odnowienia i zalesienie w lasach publicznych i prywatnych [ha/rok] w województwie podkarpackim, w latach 2015-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Lesistość województwa podkarpackiego należy do najwyższych w kraju i w latach 2017-2018 wynosiła 38,3%. Lesistość gmin województwa podkarpackiego przedstawiono na rys. 12.

Rys. 12. Lesistość województwa podkarpackiego wg gmin, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach, coraz większą wagę przykłada się do działań związanych z dostosowaniem do zmian klimatycznych m.in. poprzez wzrost retencji w lasach (fot.12), zapobieganie erozji wodnej na terenach górskich, likwidację barier migracyjnych dla organizmów wodnych (na rzece Wisłoce i jej dopływach Ropie oraz Jasiołce), zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w miastach m.in. w Stalowej Woli (fot.13 i fot. 14), Sanoku (fot.15 i fot.16),Mielcu, Oleszycach, i Tarnobrzegu.

Fot. 12. Mała retencja w lasach - zbiornik retencyjny Górno w Nadleśnictwie Głogów (gm. Sokołów Młp.), zrealizowany w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Fot. 13. Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach realizacji projektu Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola.

Fot. 14. Hotel dla owadów - realizacja w ramach projektu Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola.

Fot. 15. Prace wstępne prowadzone w ramach projektu Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku.

Fot. 16. Tereny brzegów rzeki San w Sanoku – ślady pracy bobra (Castor fiber).

Do ciekawszych projektów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i rozwoju bazy edukacyjnej można zaliczyć projekty realizowane w parkach narodowych. Magurski Park Narodowy skupił się działaniach związanych z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, utrzymaniem i pielęgnacją starych sadów w nieistniejących już wsiach, oraz realizacją w nich nowych założeń drzew owocowych (fot.17), rozwojem Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego, Krempnej, edukacją lokalnej społeczności w ramach programu Przybliżyć naturę Bieszczadzki Park Narodowy wykonywał m.in. zadania związane z ochroną zagrożonych nieleśnych gatunków i siedlisk, rewitalizacją szlaków pieszych i ochroną ich otoczenia przyrodniczego przed skutkami antropopresji, modernizacją bazy edukacyjnej w Suchych Rzekach, ochroną ginącej rasy konia huculskiego (Wołosate) i monitoringiem rzadkich i zagrożonych gatunków i siedlisk.

Wiele instytucji i gmin korzystało ze wsparcia finansowego funduszy zagranicznych i krajowych na prace pielęgnacyjno-konserwujące i odtworzeniowe zabytkowych drzewostanów m.in. w Łańcucie, Przemyślu, Jarosławiu, Nisku i Dębicy oraz pomników przyrody m.in. w Przeworsku, Krośnie, Głogowie Młp., Kańczudze, Rudniku nad Sanem.

Województwo Podkarpackie, w latach 2017-2018 prowadziło dwa projekty, ważne dla ochrony różnorodności biologicznej:

−	Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody Województwo Podkarpackie.

−	Akcja sadzenia drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska kontynuowała opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz ochronę czynną w rezerwatach przyrody i finansowo wspierała również rehabilitację zwierząt chronionych.

Fot. 17. Pielęgnacja starych odmian drzew owocowych i nowe nasadzenia - w nieistniejącej wsi Żydowskie (gm. Krempna).

### 4.7. Zagrożenie poważnymi awariami

- Województwo podkarpackie zaliczane jest do obszarów o średnim poziomie zagrożeń, a czynności związane z zapobieganiem awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej, a także z neutralizacją i eliminacją ich następstw są realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Inspektoratem Ochrony Środowiska (rys. 13) .

- W latach 2017-2018 odnotowano wzrost liczby zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR), natomiast liczba zakładów dużego ryzyka (ZDR) pozostaje na podobnym poziome w stosunku do roku bazowego. Na koniec 2017 roku na terenie woj. podkarpackiego funkcjonowały 33 zakłady stwarzające potencjalną przyczynę wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (11 DR i 22 ZZR). W roku 2018 roku wzrosła liczba zakładów dużego ryzyka, ponieważ do tej grupy zakwalifikowano Zakład Chemiczny „SILIKONY POLSKIE” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, który w roku 2017 należał do grupy ZZR. W roku 2018 nastąpiły również zmiany w grupie zakładów zwiększonego ryzyka tj. zakład AIM Energy Sp. z o.o. w Jaśle wykreślony został z grupy ZZR, a do tej grupy zakwalifikowano dwa nowe zakłady: Rubber Company S. A. w Sanoku i RAF – Ekologia Sp. z o. o. w Jedliczu (rys. 14.).

Rys. 13. Stopnie zagrożenia w województwie podkarpackim wg powiatów oraz jednostki PSP i specjalistyczne grupy ratownicze,  w roku 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie Sprawozdania z realizacji zadań Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2018.

Rys. 14. Lokalizacja potencjalnych sprawców poważnych awarii i bomb ekologicznych, 
wg stanu z roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP na podstawie danych Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i WIOŚ w Rzeszowie

- W powiatach jasielskim, leżajskim i dębickim wytypowano łącznie 3 grupy zakładów ZDR i ZZR, których lokalizacja, może wywołać efekt domina. W latach 2017-2018 nadal istnieją te same grupy zakładów (rys. 14.).

- Procedury stosowane na terenie zakładów ZDR i ZZR położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz systematyczne ich kontrole prowadzone przez komendantów PSP sprawiają, że poważne awarie i zdarzenia o znamionach poważnych awarii przemysłowych w ostatnich latach nie miały miejsca. W analizowanym okresie 2017 - 2018 wydano ogółem 20 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych, przy czym jednie 3 w roku 2018.

- Na obszarze województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018 wystąpiło łącznie 46 060 zdarzeń, głównie o niewielkiej skali tj. pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe. Spośród nich jedynie 35 stanowiły zagrożenia chemiczno-ekologiczne.

Bomby ekologiczne

- W latach 2017-2018 prowadzono rekultywację stawów osadowych na byłym terenie Huty Stalowa Wola oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli (fot. 18). Realizowane działania miały na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko bomby ekologicznej poprzez zabezpieczenie stateczności uszczelnienia obudowy biologicznej, przeciwerozyjnej, regulację stosunków wodnych oraz stworzenie warunków siedliskowych dla roślin w obrębie rekultywowanego terenu. Koszt przeprowadzonych robót pochłonął ponad 30 mln zł, z czego blisko 80% zostało sfinansowanych ze środków NFOŚiGW (zał. 8).

- Problemem wymagającym intensyfikacji działań naprawczych nadal pozostaje jednak kwestia zanieczyszczenia trichloroetenem i tetrachloroetenem wód podziemnych w rejonie ujęcia wody w Nowej Dębie.

Fot. 18. Rekultywacja stawów osadowych w Stalowej Woli.

### 4.8.	Gleby

Jakość i zasobność gleb

- W województwie podkarpackim znaczącym problemem, obserwowanym od wielu lat jest zakwaszenie gleb, a także niedobór przyswajalnego potasu i fosforu oraz mała zawartość magnezu w przebadanych użytkach rolnych. W latach 2017-2018 nie zaobserwowano zahamowania tych niekorzystnych tendencji, skutkiem czego proces degradacji gleb postępuje.

- Zasobność w próchnicę i  decyduje o potencjale produkcyjnym gleb. Przeprowadzone w ostatnich latach badania gleb wykazały, że zawartość próchnicy oscyluje na poziomie średnich wartości, uznawanych za charakterystyczne dla dominujących typów gleb w poszczególnych regionach województwa, natomiast niedobór przyswajalnego potasu i fosforu od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wciąż dotyczy około połowy badanych użytków rolnych w województwie (48% w roku 2018). Niska i bardzo niska zawartość magnezu charakteryzuje 24% użytków rolnych. Procentowy udział makroelementów w glebach oraz i kategorie przedstawiono na wykr. 16.

Wykr. 16. Zasobność gleb w makroelementy w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie.

- Na terenie województwa ponad połowę wszystkich przebadanych gleb (56%) stanowiły gleby bardzo kwaśne i kwaśne. Najbardziej zakwaszone gleby występowały w powiatach: bieszczadzkim, leskim, brzozowskim, kolbuszowskim i tarnobrzeskim, natomiast najmniej zakwaszone gleby były w powiatach: leżajskim, lubaczowskim, przemyskim oraz mieście Przemyśl (rys. 15)

Rys. 15. Poziom zakwaszenia gleb wg powiatów, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie.

- W roku 2018 zakwaszenie stwierdzono dla 80% badanych gleb, w tym 25% stanowiły gleby bardzo kwaśne i 31% kwaśne. Wapnowania wymagało aż 61% przebadanych -  wapnowania 47% w stopniu koniecznym oraz 14% w stopniu potrzebnym ( wykr. 17).

Wykr. 17.	Kwasowość i potrzeba wapniowania gleb w województwie w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie.

Ugory i odłogi

- Duże zmiany w rolnictwie nastąpiły w roku 2004 wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dzięki dopłatom bezpośrednim, rolnicy ponownie zagospodarowali odłogi i ugory, ponieważ uprawa stała się opłacalna, a cena ziemi rosła też z biegiem lat. Od roku 2011 GUS nie podaje powierzchni gruntów odłogowanych w województwie, ograniczając się jedynie do gruntów ugorowanych. Ich udział w województwie podkarpackim w 2018 r. wynosił 3,3% i był najwyższy w Polsce.

Rozwój rolnictwa ekologicznego

- W ostatnich latach, pomimo warunków środowiskowych sprzyjających rozwojowi ekologicznych form produkcji rolniczej, a także dotacji na działalność prośrodowiskową, zmniejszyła się liczba ekologicznych producentów rolnych.

- Pozytywny trend obserwuje się w przypadku rozwoju przetwórni ekologicznych, gdyż ich liczba w porównaniu z rokiem 2015, wzrosła w 2018 roku o 19,4%.

- W roku 2017 funkcjonowało 1249 producentów ekologicznych, czyli o 56 mniej niż w roku 2015, a w 2018 r. ubyło aż o 120 producentów ekologicznych. Maleje również powierzchnia użytków ekologicznych (wykr. 18.) Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2018 r. w województwie podkarpackim stanowiła 2,24% ogółu użytków rolnych w województwie i wyniosła 15 349,72 ha.

Wykr. 18.	Gospodarstwa ekologiczne i powierzchnia upraw ekologicznych w województwie podkarpackim, na przestrzeni lat 2012-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 2019.

Grunty zdegradowane i zdewastowane

- W roku 2018 odnotowano wzrost powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, górnictwa i kopalnictwa. Na koniec 2018 grunty te zajmowały ogółem 1732 ha (w tym 1508 ha grunty zdewastowane i 224 ha grunty zdegradowane), a ich powierzchnia w stosunku do roku bazowego (2015) zwiększyła się o 16,6% (wykr.19).

Wykr. 19.	Grunty zdewastowane i zdegradowane oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane w latach 2015-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 2019.

- W roku 2018 zrekultywowano i zagospodarowano łącznie 192 ha gruntów, z tego aż 74,5% gruntów przeznaczono na cele rolnicze. Mimo tego stopień rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych uznaje się za niezadawalający. W roku 2017 zrekultywowano zaledwie 4,5% wszystkich wymagających tego gruntów i zagospodarowano 2,4%. W roku 2018 nastąpiła niewielka poprawa, w tym zakresie a ww. wartości wynosiły odpowiednio 7,85% i 3,2%. Na bieżąco realizowana jest rekultywacja terenów po odkrywkowej eksploatacji surowców skalnych, zwłaszcza kruszyw, w kierunku leśnym lub wodnym, zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach koncesyjnych.

- Z produkcji rolniczej i leśnej, w latach 2017 - 2018, wyłączono łącznie 248 ha gruntów, z tego większość stanowiły grunty rolne (235 ha). Spośród wyłączonych gruntów rolnych i leśnych największy odsetek (56%) przeznaczono pod budowę osiedli mieszkaniowych.

- W latach 2017-2018 do Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgłoszono 8 szkód wyrządzonych w następujących miejscowościach:

- Majdan Królewski - wypadek samochodu ciężarowego przewożącego akumulatory zainfekowana powierzchnia 0,03 ha,

- Dębica - wyciek oleju napędowego,

- Sieniawa - magazynowanie lub wykorzystywanie rolnicze nawozu organicznego pn. "NEWKOM" niespełniającego warunków określonych w decyzji zezwalającej na jego wprowadzanie do obrotu,

- Iwonicz - Zdrój – ścieki wprowadzone do potoku Lubatówka w wyniku awarii studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 3654/5, skutkujące śnięciem ryb i bezkręgowców oraz pokryciem koryta potoku szlamem na odcinku od km 26+291 do km 25+220,

- Cieszanów - rozszczelnienie silosu magazynowego na substraty w elektrociepłowni na biogaz, skutkujące wyciekiem ok. 1500 t. wytłoku marchwiowego na terenie spółki i terenie Lasów Państwowych,

- Trzebownisko - emisja zanieczyszczeń z wylotu kolektora wód opadowo-roztopowych z terenu Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie z/s w Zaczerniu, do potoku Mrowla/Czarna w km 5+800, w m. Zaczernie,

- Narol - składowanie substancji chemicznych na działce o nr ewid. 843/5 w m. Łukawica, na terenie nieczynnego tartaku, w sposób mogący spowodować ich przedostanie się do środowiska,

- Jarosław - emisja wolnych kwasów tłuszczowych, niebędących substancją niebezpieczną, poprzez Zakładowy system kanalizacji deszczowej.

Osuwiska

- Zjawiskiem powszechnym na terenie województwa podkarpackiego są osuwiska, występujące zwłaszcza w jego południowej części, położonej w obrębie Karpat filszowych. Cechą charakterystyczną zjawisk osuwiskowych, pojawiających się w okresie intensywnych opadów deszczu, jest ich nieprzewidywalność, nieregularności i losowość. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB), z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, przystąpił w 2006 r. do realizacji ogólnokrajowego programu pn. System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem programu jest dostarczenie administracji państwowej danych niezbędnych do zarządzania ryzykiem oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa o możliwych zagrożeniach procesami osuwania się mas ziemnych. W latach 2017 - 2018 kontynuowano wdrażanie III etapu SOPO (zakończenie programu przewidziano na rok 2023)..

- W ramach ww. programu wykonano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi (w skali 1: 10 000) oraz wypełniono karty rejestracyjne dla 76 gmin, w 14 powiatach:

- brzozowskim: Brzozów, Haczów,

- dębickim: Brzostek, Czarna, Dębica (miasto), Dębica (gmina), Jodłowa, Pilzno, Żyraków,

- jarosławskim: Chłopice, Jarosław (miasto), Jarosław (gmina), Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno (miasto), Radymno (gmina) Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica,

- jasielskim: Brzyska, Dębowiec, Jasło (miasto), Jasło (gmina), Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec,

- krośnieńskim: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka,

- łańcuckim: Łańcut (miasto), Łańcut (gmina), Markowa,

- przemyskim: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Orły, Przemyśl (gmina), Żurawica,

- przeworskim: Jawornik Polski, Zarzecze,

- rzeszowskim: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Trzebownisko,

- ropczycko-sędziszowskim: Ostrów, Wielopole Skrzyńskie,

- sanockim: Besko,

- strzyżowskim: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa,

- miasto grodzkie Krosno,

- miasto grodzkie Przemyśl,

System monitoringu powierzchniowego i wgłębnego założono na 16 osuwiskach w położonych w powiatach:

- dębickim: Słotowa (gm. Pilzno),

- jasielskim: Kąty (gm. Nowy Żmigród), Skołyszyn (gm. Skołyszyn), Jasło,

- krośnieńskim: Węglówka (gm. Korczyna), Tylawa (gm. Dukla),

- łańcuckim: Handzlówka (gm. Łańcut),

- przemyskim: Aksmanice (gm. Fredropol), Ruszelczyce (gm. Krzywcza), Korzeniec (gm. Bircza), Kuźmina (gm. Bircza)

- ropczycko-sędziszowski: Mała (gm. Ropczyce),

- sanockim: Międzybrodzie-Iłowaty (gm. Sanok), Radoszyce (gm. Komańcza), Załuż (gm. Sanok),

- strzyżowskim: Zaborów (gm. Czudec).

Obszary potencjalnego występowania procesów osuwiskowych oraz gminy, dla których opracowano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi przedstawiono na rys. 16.

Rys. 16. Obszary osuwiskowe na terenie województwa podkarpackiego, w  roku 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie

Na obszarach osuwisk zagrażających obiektom budowlanym prowadzono prace zabezpieczające oraz działania związane zabezpieczaniem terenów osuwiskowych przed dalszym rozwojem ruchów masowych ziemi.

W latach 2017-2018 na terenie 12 powiatów poniesiono koszty związane z realizacją ww. działań na łączną kwotę 20,3 mln zł. W tab. 9. przedstawiono wydatki poniesione przez poszczególne powiaty.

Tab. 9. Wydatki na realizację prac zabezpieczających na obszarach osuwisk zagrażających obiektom budowlanym oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed dalszym rozwojem ruchów masowych ziemi poniesione w latach 2017-2018, wg powiatów.

| L.p. | Prace zabezpieczające i prace przygotowawcze na obszarach osuwisk | Powiat | Wydatki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 r. | 2018 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę | dębicki | 78,00 | - |
|  | Projekt budowlano-wykonawczy oraz prace zabezpieczające osuwisko na terenie gminy Pilzno |  | 1 424,46 | - |
| 2. | Zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej w miejscowości Świebodna | jarosławski | - | 3 541,82 |
| 3. | Brak informacji o prowadzonych pracach | krośnieński | 1 896,52 | - |
| 3. | Właściwe prace w ramach zadania pn. „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” - etap II i etap III | niżański | 2 046,96 | 3 104,99 |
| 4. | Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla stabilizacji osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz – Kąkolówka – Błażowa Górna w miejscowości Kąkolówka | rzeszowski | 270,20 | - |
|  | Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1426 R Błażowa – Piątkowa – Harta w km 2+800 |  | 1 443,36 | - |
|  | Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1423 R Brzezówka – Mokłuczka – Błażowa Dolna w miejscowości Błażowa Dolna. |  | - | 131,61 |
| 5. | Brak informacji o prowadzonych pracach | sanocki | 1 910,00 | - |
| 6. | Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odc. drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa | strzyżowski | 145,80 | - |
| 7. | Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei i ul. Prządki – wykonano dokumentację geol.; projekt budowlany w trakcie opracowania | M. Krosno | 63,96 | - |
| 8. | Zabezpieczenie osuwiska na stoku narciarskim przy ul. Pasteura | M. Przemyśl | 141,33 | 3 333,78 |
| 9. | Zabezpieczenie skarpy na osiedlu Michocin | M. Tarnobrzeg | - | 763,46 |
| Razem |  |  | 9 420,59 | 10 875,66 |
| Razem w latach 2017 - 2018 |  |  |  | 20 296,25 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych w 2019 r. przez powiaty.

### 4.9.	Zasoby geologiczne

Zasoby udokumentowanych kopalin oraz ich eksploatacja

- W roku 2018 na terenie województwa podkarpackiego znajdowało się ogółem 1133 udokumentowanych złóż kopalin. W porównaniu do roku 2015 było mniej o 2 złoża i więcej o 6 złóż w odniesieniu do roku 2017. Zasoby udokumentowanych złóż kopalin oraz wielkość ich wydobycia w roku 2017 i 2018 przedstawiono w tab. 10., natomiast na rys. 17. wskazano rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin.

Tab. 10. Zestawienie zasobów udokumentowanych złóż kopalin oraz wielkości wydobycia w województwie podkarpackim wg stanu na 31.12.2017 r. i na 31.12.2018 r.

| Rodzaj kopaliny | Liczba złóż [szt.] |  | Zasoby geologiczne [tys. ton] |  | Wydobycie w skali kraju [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Gaz ziemny [mln m3] | 95 | 95 | 29 347,95 | 28 966,74 | 24,23 | 24,23 |
| Ropa naftowa | 28 | 28 | 839,38 | 863,23 | 2,85 | 2,76 |
| Siarka rodzima | 8 | 8 | 427 381,53 | 427 164,53 | 0 | 0 |
| Diatomity (skała diatomitowa) | 4 | 4 | 10 016,51 | 10 015,93 | 100 | 100 |
| Gipsy | 2 | 2 | 4 120,0 | 4 120,0 | 0 | 0 |
| Piaski szklarskie | 1 | 1 | 2 474,0 | 2 474,0 | 0 | 0 |
| Piaski i żwiry | 738 | 744 | 1 295 695,0 | 1 302 177,0 | 3,92 | 3,88 |
| Piaski kwarcowe | 9 | 9 | 19 688,84 | 19 675,55 | 1,56 | 1,31 |
| Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. m3] | 156 | 155 | 149 684 | 161 816,0 | 10,04 | 7,74 |
| Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego [tys. m3] | 3 | 3 | 19 110,0 | 19 110,0 | 0 | 0 |
| Surowce ilaste do produkcji cementu | 3 | 3 | 71 576,0 | 71 576,0 | 0 | 0 |
| Piaski formierskie | 1 | 1 | 15 509,0 | 15 509,0 | 0 | 0 |
| Wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego | 8 | 8 | 430 369,0 | 430 369,0 | 0 | 0 |
| Kamienie łamane i bloczne | 54 | 55 | 599 423,0 | 695 468,0 | 3,08 | 3,05 |
| Torfy [tys. m3] | 5 | 5 | 613,0 | 603,59 | 0,097 | 0,10 |
| Wody lecznicze [m3/h] | 12 | 12 | 96,63 | 96,93 | 0,32 | 0,33 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny PIB, wg stanu na 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r..

- Wśród udokumentowanych na terenie województwa zasobów kopalin, w największym stopniu zagospodarowane są złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i wód leczniczych. Pokłady piasków i żwirów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej są eksploatowane na potrzeby lokalne, w wielu przypadkach w obrębie niewielkich powierzchniowo złóż, skoncentrowanych w kilku rejonach województwa.

Rys. 17. Rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin na terenie województwa podkarpackiego, w roku 2018

Źródło: opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego PIB http://www.pgi.gov.pl/.

- W roku 2018 zasoby siarki rodzimej w województwie podkarpackim stanowiły 84,82% zasobów krajowych. Zasoby przemysłowe siarki rodzimej zwiększyły się w 2017 r. o ok. 6 mln ton, co związane było z wydaniem koncesji na eksploatację złoża Basznia-1, wydzielonego z zaniechanego kilka lat wcześniej złoża Basznia. Pozostałe złoża siarki rodzimej położone w rejonie tarnobrzeskim straciły znaczenie gospodarcze, a znajdujące się tam kopalnie są w stanie likwidacji.

- W roku 2017 roku na terenie województwa podkarpackiego odkryto 2 nowe złoża: Kramarzówka (fot. 19) oraz Stary Dzików. W roku 2018, wydobycie gazu ziemnego ze złóż o zasobach udokumentowanych wynosiło 1193,68 mln m3 (20,70% zasobów krajowych) i było o 381,21 mln m3 mniejsze niż w roku 2017 i większe o 462,2 mln m3 w porównaniu do roku 2015.

Fot. 19. Złoże gazu w Kramarzówce - odwierty Kramarzówka 2H i Kramarzówka 1/1K.

- Państwowa Służba Geologiczna - PIB odnotowuje eksploatację kruszyw bez wymaganej koncesji i rosnące zapotrzebowanie na te kopaliny. Wydobywanie kopalin bez koncesji jest zjawiskiem powszechnym na obszarze całej Polski, a dotyczy przede wszystkim kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych. W 2018 r., na terenie województwa podkarpackiego:

- udokumentowane zasoby kruszyw (744) stanowiły ok. 6,69% zasobów krajowych, wśród nich przeważały złoża do 2 ha, dokumentowane na potrzeby eksploatacji,

- wydobycie piasków i żwirów na terenie województwa podkarpackiego osiągnęło wartość 7 640 tys. ton, stanowiło 3,88% wydobycia krajowego i było niższe o 15,0%, w stosunku do roku 2015.

- W 2018 r., złoża 12 udokumentowanych wód leczniczych stanowiły 1,55% zasobów krajowych, z tego:

- zasoby 6 złóż wód zmineralizowanych i zasoby wód o słabej mineralizacji ,wykorzystywane były w lecznictwie uzdrowiskowym: w Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Rymanowie-Zdroju i Polańczyku, przy czym w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój wykorzystywane są wody lecznicze (odwierty Lubatówka 12 i 14 w złożu Iwonicz - Lubatówka), o właściwościach wód termalnych, a udokumentowane wody lecznicze w Latoszynie i Lipie stanowią bazę dla rozwoju planowanych w tych miejscowościach uzdrowisk

- 6 złóż zaliczono do kopalin i zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, eksploatowane były na podstawie pozwoleń wodno-prawnych (Czarna Górna źr. nr 5; Komańcza źr. nr 1, Lesko źr. nr 1 i 4, Nieborów –źródła, Rabe 1, Rzeszów S–1, S–2).

- W latach 2017-2018 i wcześniej nie były eksploatowane złoża gipsów, piasków szklarskich, piasków formierskich, siarki rodzimej, surowców ilastych do produkcji cementu i kruszywa lekkiego, wapieni dla przemysłu cementowego i wapienniczego oraz większość złóż piaskowców, łupków menilitowych i wapieni. Złoża diatomitów i piasków kwarcowych eksploatowane są okresowo i na niewielką skalę.

- W latach 2017-2018 udzielono łącznie 41 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż i zatwierdzono 57 dokumentacji geologicznych.

### 4.10.	Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródła promieniowania elektromagnetycznego i wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych

- Na terenie województwa potencjalnym źródłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego były: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 400 kV i 700 kV, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej (1837 obiektów).

- W latach 2017-2018 na obszarze województwa podkarpackiego nie zidentyfikowano terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

- Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych odnotowano na obszarach miejskich, co było wynikiem obecności dużej liczby źródeł PEM oraz większej liczby ludności korzystającej z usług telekomunikacyjnych w tym samym czasie.

- Badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku prowadzono przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020 w cyklu trzyletnim, obejmującym po 45 punktów pomiarowych corocznie (rys. 18). W badaniach PEM wykonano pomiary natężenia składowej elektrycznej w miejscach dostępnych dla ludności w przedziale częstotliwości 
od 3 MHz do 3 000 MHz. Oceny poziomu promieniowania dokonano dla trzech rodzajów terenów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.(15 punktów pomiarowych), w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych), na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych).

Rys. 18. Monitoring poziomu pola elektromagnetycznego na terenie województwa podkarpackiego, w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych GIOŚ.

- W roku 2017 najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w miastach: Lubaczów (0.98 [V/m] +/- 0,33 [V/m]), Rzeszów (0,64 [V/m] +/- 0,22 [V/m]), Jarosław (0,61 [V/m] +/- 0,21 [V/m]), Krosno (0,58 [V/m] +/- 0,2 [V/m]), natomiast w roku 2018 w  Rzeszowie (1,05 [V/m] +/- 0,36 [V/m]), Tarnobrzegu (1,03 [V/m] +/- 0,35 [V/m], Brzozowie (0,91 [V/m] +/- 0,31 [V/m]) i Dębicy (0,88 [V/m] +/- 0,30 [V/m]).

- Poziom pola elektromagnetycznego jest wartością zmienną w czasie i zależy w szczególności od liczby i mocy urządzeń nadawczych. W 2017 r., obszaru województwa, średni dla poziom pól elektromagnetycznych w środowisku wyniósł 0,261 [V/m] i stanowił mniej niż 4% poziomu dopuszczalnego, tymczasem w 2018 r. poziom ten nieznacznie wzrósł i wynosił 0,35 [V/m] (tab. 11).

Tab. 11. Średnie poziomy pól elektromagnetycznych, w latach 2017-2018, na poszczególnych rodzajach obszarów województwa

| Obszar badań | Średni poziom pól elektromagnetycznych [V/m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| 1. | 2. | 3. |
| - centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. | 0,289 | 0,38 |
| - pozostałe miasta | 0,293 | 0,49 |
| - tereny wiejskie | 0,2 | 0,18 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych GIOŚ

# 5.	 EKONOMICZNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

### 5.1.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2015-2018, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska miały tendencję wzrostową, natomiast na gospodarkę wodną malejącą. Zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i gospodarki znaczący spadek wystąpił w roku 2016. Wynikał on z zakończenia w 2015 r. wielu inwestycji realizowanych w unijnej perspektywie 
2007-2023 i faktu, że w roku 2016 nie zostały rozdysponowane i w pełni zainwestowane środki finansowe w ramach nowej unijnej perspektywy 2014-2020.

Według danych GUS, w 2017 r., w Polsce, udział nakładów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w PKB wynosił 0,34% dla ochrony środowiska i 0,10% dla gospodarki wodnej, województwie podkarpackim odpowiednio 0,49% i 0,13%. Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej, w kraju, kształtował się na poziomie 2,7% dla ochrony środowiska i 0,8% dla gospodarki wodnej, w województwie podkarpackim odpowiednio 3,5% i 0,9%. Nie opublikowano wskaźnika PKB województwa podkarpackiego dla roku 2018. W roku 2017 wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska, w województwie podkarpackim wyniosła ok. 378,13 mln zł. Było to o ponad 35,8% mniej niż w roku następnym. Wielkość nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej, w 2017 r. wyniosła ok. 98,77 mln zł i było to o 11,4% mniej niż w roku 2018. 
	Na wykr. 20. przedstawiono wielkość nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w poszczególnych województwach, ogółem, w latach 2017-2018.

Wykr. 20. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg województw, w latach 2017-2018,

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

W województwie podkarpackim poniesiono stosunkowo duże nakłady na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Średni wskaźnik z okresu 
2017-2018 wynosił 271,21 zł/ 1 mieszkańca województwa. Wskaźnik ten był jednak mniejszy niż średnia krajowa z tego okresu (283,10 zł). Wskaźniki kształtujące się w poszczególnych województwach w okresie 2015 – 2018 porównano na wykr. 21.

Wykr. 21. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg województw, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim, w 2018 r., obejmowały ogółem kwotę 589 428,9 tys. zł. i były o 36% większe niż w roku 2017. Największe nakłady kierowane były na gospodarkę ściekową, ochronę wód, gospodarkę odpadami i ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. W roku 2017 nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód stanowiły 40,71% wszystkich nakładów przewidzianych na ochronę środowiska w województwie. Znacznie mniejsze nakłady przewidziano na gospodarkę odpadami 29,54% oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 11,12%. W roku 2018 nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w odniesieniu do poprzedzającego roku, znacząco wzrosły, blisko o 40%. Z uwagi na zauważalne pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego województwa wzrosły również nakłady na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, o ok. 28%. Zakończone w latach 2017-2018 ważne dla województwa inwestycje w gospodarce odpadami sprawiły, że w tym obszarze przeznaczono niemal trzykrotnie mniejsze nakłady.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska poczynione przez województwo podkarpackie, w latach 2015- 2018, według kierunków inwestowania, porównano na wykr. 22.

Wykr. 22. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim wg kierunków inwestowania, w latach 2015-2018 [tys. zł]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej na terenie województwa podkarpackiego, w 2018 r., obejmowały ogółem kwotę 111 485,2 tys. zł. i były o 11% większe niż w roku 2017. W gospodarce wodnej, od dłuższego czasu, nakłady skierowane były głównie na zwiększenie dostępności wody pitnej tj. na budowę na ujęć i doprowadzenia wody. W roku 2018 na przeznaczono na ten cel kwotę 76 001,5 tys. zł i była ona o 32% większa niż w roku 2017. Kolejnym ważnym dla województwa obszarem inwestycji była budowa obwałowań przeciwpowodziowych na obszarach, gdzie z uwagi na istniejące uwarunkowania było to konieczne. W 2018 r., na tego rodzaju inwestycje przeznaczono znacznie mniejsze nakłady niż w roku 2017 (o 34%), w kwocie 24 122,1 tys. zł. Nakłady jakie przeznaczono na gospodarkę wodną w województwie podkarpackim, w okresie 2015 - 2018, według kierunków inwestowania, porównano na wykr. 23.

Wykr. 23. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwie podkarpackim, wg kierunków inwestowania, w latach 2015-2018 [tys. zł]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

### 5.2	Źródła finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2018 r. zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez osoby fizyczne i firmy, finansowane były zarówno ze źródeł krajowych (71,95%) i zagranicznych (28,05%). Podobnie jak w latach poprzednich, największe nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska pochodzą ze środków własnych i kolejno ze środków zagranicznych i funduszy ekologicznych. W obszarze gospodarki wodnej również największe nakłady pochodziły ze środków własnych i zagranicznych oraz z budżetu centralnego.

Strukturę nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej przedstawiono na wykr. 24 i wykr. 25.

Wykr. 24. Struktura nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Wykr. 25. Struktura nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwie podkarpackim, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Najważniejszymi instytucjami finansującymi zadania ochrony środowiska ze środków krajowych, na terenie województwa podkarpackiego są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Głównym źródłem finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska z udziałem funduszy zagranicznych były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pulę funduszy środowiskowych powiększają Fundusze Norweskie (MF EOG i NMF). W ramach Umowy Partnerstwa zadania określone w Programie finansowane były głównie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP), w mniejszym stopniu, na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest największym programem finansowanym z Funduszy Europejskich, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, wspierającym gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Z analizy danych GUS dotyczących wartości zakończonych projektów (wg wydatków kwalifikowanych) w ramach POIiŚ w latach 2017-2018 wynika, że zarówno w 2017 r. i roku 2018, największe środki przeznaczono na projekty w obrębie osi priorytetowej Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, a ich udział stanowił odpowiednio 57,87% i 37,63%. Wartość zakończonych projektów służących realizacji osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu stanowiła w 2017 r. zaledwie 1,03%, i zwiększyła się wielokrotnie w następnym roku, do poziomu 12,01%. (wykr. 26.).

Wykr. 26. Udział wartości zakończonych projektów służących realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

W latach 2017-2018 wartość zakończonych projektów w ramach tego priorytetu wynosiła łącznie ok. 151 mln zł (wydatki kwalifikowane). Na terenie województwa podkarpackiego, w ramach POIiŚ w latach 2017-2018, wdrażanych lub zrealizowanych było łącznie 57 dużych projektów (zał. 5).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Wartość zrealizowanych projektów, w latach 2017-2018, w ramach priorytetu IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP (wydatki kwalifikowane), w 2017 r. wyniosła ok. 40,48 mln zł, a w roku następnym zwiększyła się wielokrotnie, do poziomu 345,93 mln zł, stanowiło to udział, odpowiednio, 4,14% i 10,53% wartości wszystkich zrealizowanych projektów Projekty wspierające ochronę środowiska wdrażane były również w obrębie III osi priorytetowej Czysta energia. Wartość zakończonych projektów, w roku 2017, wyniosła ok. 115,63 mln zł i w roku 2018 wzrosła do kwoty ok. 344,03 mln zł (wykr.. 27.).

Wykr. 27. Udział wartości zakończonych projektów służących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego [%]

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Dominującym źródłem finansowana projektów były środki wspólnotowe i udział tego źródła w 2017 r. wynosił 61,11% i wzrósł w roku 2018 do 67,59%. Ważnym źródłem finansowania projektów w obrębie tego priorytetu były również krajowe środki publiczne. Listę projektów prośrodowiskowych, zrealizowanych ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowych III osi priorytetowej Czysta energia i IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego w latach 2017-2018 zawiera zał. 2 i zał. 6, a lokalizacje tych projektów wskazano na rys. 19.

Rok 2017 był okresem wzmożonych wysiłków beneficjentów nad uruchomieniem i przyspieszeniem procesów inwestycyjnych dla znacznej ilości projektów infrastrukturalnych m.in. w obszarze dróg wojewódzkich oraz odnawialnych źródeł energii. Natomiast w roku 2018 skoncentrowano się na rozliczaniu projektów i certyfikacji środków. Dokonano przy tym znaczącego postępu we wdrażaniu RPO WP, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów i wskaźników. W ramach wdrażania osi priorytetowej III. Czysta energia odnotowano takie problemy jak: brak zainteresowania wsparciem z zakresu wysokosprawnej kogeneracji oraz przedłużający się proces notyfikacji pomocy publicznej KE dla projektów z zakresu nieefektywnych sieci ciepłowniczych. Zidentyfikowane problemy dotyczące wdrażania osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego to opóźnienia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodne oraz znikome zainteresowanie beneficjentów wsparciem z zakresu ochrony przyrody.

W ramach ww. osi priorytetowych w latach 2017-2018 zrealizowano lub realizowanych jest ogółem 354 projektów infrastrukturalnych, w tym takie działania jak: Gospodarka odpadami (21). Gospodarka wodno-ściekowa (52), Poprawa jakości powietrza (5), Różnorodność biologiczna (12), Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń (4), Rozwój OZE (93), Modernizacja energetyczna budynków (167).

Rys. 19. Lokalizacja projektów/zawartych umów w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji uzyskanych z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich to główne cele Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014–2020). Program określa szereg działań, a wśród nich 3 wpisują się w tematykę prośrodowiskową tj. 8.2.7. 
M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie - Gospodarka wodno -ściekowa, 8.2.8.M08 - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, 
M10 -  Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, 8.2.11., M11 - Rolnictwo ekologiczne. Kwota zrealizowanych płatności w latach 2017-2018, wg danych GUS, ramach poniższych działań wynosiła:

1) 8.2.7.M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w poddziałaniu Gospodarka wodno-ściekowa wynosiła ok. 52,55 mln zł;

2) 	8.2.8.M08 - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów ok. 4,46 mln;

3)	M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ok. 151,18 mln;

4) 	M11 - Rolnictwo ekologiczne ok. 20,64 mln zł.

Listę projektów zrealizowanych ze środków PROW 2014-2020, w latach 2017-2018, w ramach działania 8.2.7.M07 Gospodarka wodno -ściekowa zawiera zał. 3.

Fundusze Norweskie (MF EOG i NMF)

W grudniu 2017 roku pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) zawarto Międzyrządowe umowy (Memoranda of Understanding), pozwalające na uruchomienie III edycji funduszy. W sektorze środowiska trwają prace nad opracowywaniem Programu operacyjnego pod nazwą Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Operator Programu, tj. Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na Program ten w ramach Mechanizmu Finansowego EOG przewidziano kwotę 140 mln euro. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu planowane są w pierwszej połowie 2020 roku. Listę 11 projektów koordynowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach II edycji Funduszy Norweskich, w latach 2017-2018, zawiera zał. 7.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wdrażanie projektów ekologicznych, które korzystają ze wsparcia finansowego z UE oraz NMG i MF EOG, a także dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków krajowych, należało do najważniejszych zadań NFOŚiGW, w latach 2017 –2018. Zestawienie projektów współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach II edycji Funduszy Norweskich, w latach 2017-2018, zawiera zał. 4 i zał. 8.

Ze środków krajowych NFOŚIGW, w latach 2017-2018, na terenie województwa podkarpackiego, w ramach corocznie ustalanych programów priorytetowych zrealizowano 40 projektów, a ich listę zawiera załącznik 6. Ze środków NFOŚiGW finansowano wiele ciekawych projektów z zakresu minimalizowania zagrożeń środowiska, ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ochrony przyrody np. projekt pn. Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku, który realizowany był przez Magurski Park Narodowy. Ośrodek edukacyjny wyposażony został w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz w wierną rekonstrukcję środowiska naturalnego, przedstawiającego faunę i florę beskidzkich łąk i lasów, co pozwala na prowadzenie interesujących zajęć edukacyjnych z dziedziny ochrony środowiska, botaniki i zoologii 
(fot. 20 i fot 21)

Fot. 20. Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku im. Jana Szafrańskiego - sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Fot. 21. Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku im. Jana Szafrańskiego - sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW)

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie corocznie uchwalanego planu działalności, w ramach Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2017-2020 r. W latach 2017 - 2018 podstawową działalność WFOŚiGW stanowiło wspieranie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi.

Udzielona pomoc pozwoliła na uzyskanie w latach 2017-2018 m.in. takich efektów rzeczowo-ekologicznych jak:

- zwiększenie liczby osób, które mogą korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków, w roku 2017 o 14 592 RLM i w roku 2018 o 14 092 RLM, na skutek wybudowania 237,698 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, nowych oczyszczalni ścieków, o przepustowości 2081,0 m3/d, oraz zmodernizowania oczyszczalni istniejących, do uzyskania przepustowości 3200,0 m3/d;

- budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni, w 2017 r. pozwalająca korzystać w z ulepszonego oczyszczania ścieków dodatkowo 14 592 RLM, a 14092 RLM w roku 2018 - wybudowano łącznie 237,698 km kanalizacji sanitarnej i uzyskano przepustowość nowo wybudowanych oczyszczalni ścieków łącznie 2081,0 m3/d i 3200,0 m3/d zmodernizowanych oczyszczalni ścieków,

- ograniczanie i likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i modernizacja dotychczasowych źródeł energii cieplnej, których nośnikiem były paliwa stałe, dzięki czemu, w wyniku ulepszeń cieplnych, uzyskano oszczędność zużycia energii na poziomie 23 619,621 GJ w roku 2017 i 28 160,61 GJ w roku 2018,

- budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) pozwalająca na uzyskanie łącznej mocy zainstalowanych urządzeń 1 624,12 kW, w roku 2017 i 10 367,46 w roku 2018,

- budowa sieci wodociągowych, jako systemowego rozwiązania lokalnego deficytu wody pitnej, w latach 2017-2018, łącznie 114,46 km sieci wodociągowych;

- nasadzenia 10 400 szt. drzew miododajnych, pielęgnacja i konserwacja 188 pomników przyrody i rewaloryzacja zabytkowych parków (1 523 zabytkowych drzewostanów), przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na powierzchni 60, 491 ha (fot.),

- zwiększenie potencjału technicznego powiatowych magazynów przeciwpowodziowych oraz zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie akcji ratowniczych oraz 24 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

WIOŚ i GW realizuje ponadto Projekt Doradztwa Energetycznego, który przyczynia się do realizacji działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Na terenie województwa w latach 2017-2018 zrealizowano lub w trakcie realizacji pozostawało łącznie 880 projektów korzystających z pomocy WFOŚiGW w Rzeszowie (zał.4 i zał. 9). Na rys. 20, 21 i 22 wskazano lokalizację tych przedsięwzięć.

Rys. 20. Lokalizacja projektów w realizowanych w ramach programów przyjętych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, 2019 r.

Rys. 21. Lokalizacja projektów finansowanych z udziałem WFOŚiGW w Rzeszowie związanych z doposażeniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, 2019 r.

Rys. 22. Lokalizacja projektów finansowanych z udziałem WFOŚiGW w Rzeszowie związanych usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, 2019 r.

# 6.	WNIOSKI I REKOMENDACJE

Analiza wskaźnikowa przedstawionych w Programie zadań wskazuje na sukcesywną realizację większości założonych celów i kierunków interwencji. Z oceny tej wynika, że w latach 2017 -2018 utrzymywał się pozytywny trend poprawy stanu środowiska, obserwowany również w poprzednich latach. W analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany prawne w systemie zarządzania zasobami wodnymi w Polsce oraz strukturze organizacyjnej i kompetencjach Inspekcji Ochrony Środowiska, co ma również odzwierciedlenie w treści Raportu.

- Gospodarowanie wodami. Realizowane inwestycje przeciwpowodziowe (budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych) przyczyniły się zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na zagrożonych powodzią terenach, jednak nie odnotowano znaczących zmian, związanych z budową zbiorników retencyjnych. Ze względu na znaczący poziom ryzyka powodziowego na obszarze województwa podkarpackiego sytuacja, w tym zakresie wymaga ciągłej poprawy.

- Gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2017-2018 kontynuowano realizację działań i inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, głównie związanych ze zwiększeniem dostępności mieszkańców województwa do infrastruktury sanitarnej i zmniejszeniem ilości odprowadzanych, nieoczyszczonych ścieków. Potrzeby inwestycyjne związane uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej są nadal duże, a stan większości wód powierzchniowych nadal zły, pomimo wielu zrealizowanych inwestycji związanych z poprawą jakości wód.

- Ochrona klimatu i jakości powietrza. 	Na terenie województwa podkarpackiego, w ostatnich dwóch latach odnotowano nadal utrzymujące się wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym, kiedy to obserwuje się zwiększoną emisję niską. Wskazują na to przekroczenia norm odnoszących się do pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu liczone w kryterium zdrowia. Na terenie województwa podkarpackiego nie odnotowano w roku 2018 przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM2,5 do czego przyczyniły się również inwestycje zrealizowane, w tym czasie.

- Zagrożenie hałasem. Sukcesywnie powstające obwodnice miast znacząco wpływają na zmniejszenie poziomu hałasu w miastach, ale nadal duża jest szacowana liczba mieszkańców województwa eksponowanych na hałas, zwłaszcza w aglomeracji Rzeszów, w miastach grodzkich i na terenach położonych przy drogach krajowych i wojewódzkich. W analizowanym okresie ok. 137 tys. osób eksponowanych było na hałas powyżej 55 dB, w przedziałach wartości poziomu LDWN i ok. 9,2 tys. osób na hałas powyżej 50 dB w przedziałach wartości poziomu LN Na terenie miasta Rzeszowa do poprawy funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego, a tym samym poprawy klimatu akustycznego, przyczyniło się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) wraz z platformą teleinformatyczną (PTITS), a także zakup nowoczesnego taboru autobusowego, przebudowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. Na terenie województwa podkarpackiego, w analizowanym okresie zauważalne są pozytywne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zrealizowano kilka istotnych inwestycji m.in. w 2017 roku uruchomiono regionalną instalację przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w Stalowej Woli, zaś w 2018 roku pracę rozpoczęła pierwsza w woj. podkarpackim instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Rzeszowie.

- Zmiany w przepisach regulujących gospodarkę odpadami w województwie sprawiły, że nieaktualny stał się dotychczasowy podział na regiony gospodarki odpadami oraz na regionalne instalacje dla poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, przedstawiony na rys. 11. Sposób zagospodarowania odpadów wg obowiązujących uregulowań prawnych należy uwzględnić w aktualizacjach wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

- Zasoby przyrodnicze. Większość realizowanych zadań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej ma charakter ciągły i realizowana jest w ramach działań statutowych instytucji do tego powołanych. W latach 2017 - 2018 kontynuowane były działania związane z opracowaniem narzędzi zarządzania przyrodą tj. zadań ochronnych dla kilku rezerwatów przyrody, projektów Planów Zadań Ochronnych dla kilku obszarów Natura 2000 oraz planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC180001 Bieszczady, a także działania dotyczące gospodarki leśnej. Lasy województwa podkarpackiego należą do najbardziej zasobnych w kraju (328 m3/ha), a ich powierzchnia w latach 2017-2018 zwiększyła się, chociaż nie tak znacząco, jak w poprzednim okresie raportowania. Do najważniejszych działań, jakie ostatnio są realizowane, należy adaptacja lasów do zmian klimatu. W ramach tego programu powstały pierwsze obiekty, a największym jest zbiornik w Górnie (gm. Sędziszów Młp.) magazynujący wodę na pow. 2,6 ha.

- Rekomenduje się, aby w kolejnej edycji wojewódzkiego programu ochrony środowiska dodać wskaźnik liczba realizowanych planów ochrony i planów zadań ochronnych, który pozwoli na monitorowanie stanu zarządzania środowiskiem przyrodniczym i postępów w realizacji ochrony różnorodności biologicznej w województwie podkarpackim.

- Zagrożenie poważnymi awariami. Cel interwencji określony w Programie wykracza poza horyzont czasowy w nim określony, a przyjęte zadania w latach 2017-2018 zostały zrealizowane. W tym okresie wyposażono wiele Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków katastrof i poważnych awarii m.in. zakupiono pojazdy specjalne ochrony przeciwpożarowej. Zakończono także prace związane z rekultywacją stawów osadowych w Stalowej Woli, które stanowiły jedno z największych zagrożeń ekologicznych w województwie. Problemem wymagającym intensyfikacji działań naprawczych nadal pozostaje jednak kwestia zanieczyszczenia trichloroetenem i tetrachloroetenem wód podziemnych w rejonie ujęcia wody w Nowej Dębie.

- Gleby. Większość użytków rolnych województwa podkarpackiego (>60%) wymaga wapnowania. Wysoka kwasowość gleb obniża, a czasem uniemożliwia, przyswajanie pierwiastków przez rośliny. Niekorzystne dla środowiska naturalnego jest również zauważalne zwiększenie się powierzchni gruntów ornych niezagospodarowanych oraz powierzchni upraw monokulturowych. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba producentów ekologicznych. W Polsce nadal niska jest opłacalność produkcji rolnej tego rodzaju, pomimo wzrastającego zapotrzebowania na żywność dobrej jakości.

- Zasoby geologiczne. Cel interwencji określony w Programie wykracza poza horyzont czasowy w nim określony, więc powinien być kontynuowany. Ilość złóż i wielkość zasobów większości surowców od wielu lat nie uległa znaczącym zmianom, co wynika ze stosunkowo dobrego rozpoznania geologicznego obszaru województwa podkarpackiego.

- Promieniowanie elektromagnetyczne. W analizowanym okresie, w ramach działań statutowych kompetentnych instytucji, realizowane były zadania związane monitoringiem stanu środowiska. Badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku wykonywane były przez WIOŚ w Rzeszowie. Badania realizowane były zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020, w 45 punktach pomiarowych, na wyznaczonych obszarach województwa i nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

# 7.	WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Bank Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce – stan na 31.12. 2017 r., Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2018 r.

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce – stan na 31.12. 2018 r., Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019 r.

- Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku. WIOŚ, Rzeszów 2018.

- Kaliszewski A., Wysocka-Fijorek E, Jabłoński M, Młynarski W. (2014) Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014, Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary.

- Liczba producentów ekologicznych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. 
IJHARS 2018.

- Liczba producentów ekologicznych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. 
IJHARS 2019.

- Materiały Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego

- Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 r., WIOŚ w Rzeszowie, Wydział Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2018 r.

- Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych, WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów 2018 r.

- Ochrona środowiska 2017, GUS, Warszawa 2017 r.

- Ochrona środowiska 2018, GUS, Warszawa 2018 r.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

- Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Uchwała nr XVIII/332/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2019 r.

- Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. IJHARS 2019 r.

- Prezentacja wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za rok 2018, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2019 r.

- Prezentacja wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za 2017 rok, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2018 r.

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r., Uchwała XLVI/781/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r.

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie przyjęty Uchwałą Nr LVIII/1096/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 października 2014 r.

- Program ochrony przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów, przyjęty uchwałą Nr LI/976/2013 przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu 23 kwietnia 2013 r.

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 mln przejazdów rocznie przyjęty Uchwałą Nr XVII/284/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, M.P. z 2015 r. poz. 305.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku, WIOŚ, Rzeszów 2018 r..

- Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2015-2016, Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 457/9574/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2018 r.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2017, WIOŚ, Rzeszów 2018 r.

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2018, RWMŚ GIOŚ, Rzeszów 2019 r.

- Rolnictwo w 2018 r., GUS. Warszawa 2019 r.

- Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2017 r., Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 2352.

- Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2018 r., Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 2882.

- Sprawozdania z realizacji zadań Podkarpackiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP za lata 2017 i 2018.

- Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, Rzeszów 2013.

- Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2018, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2018 r.

- Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce. Wyniki za okres 2013-2017, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, marzec 2018 r.,

- Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów w Polsce. Wyniki za okres 2014-2018, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, marzec 2019 r.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz. U. 2019 poz. 701, z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t. j. Dz. U. 2018 poz. 1945, z późn. zm.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, t. j. Dz. U. 2019 poz. 868 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2268

- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2019 poz. 1579

- Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

- Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie parków krajobrazowych

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody

| Strony internetowe: |  |
| --- | --- |
|  | - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat - http://btsearch.pl/stats.php - https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-17-ustaw/3556,Raport-zbiorcze-informacje-dotyczace-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawial.html - http://www.dziennikustaw.gov.pl/ - https://ekometria.com.pl/portal2/index.php - http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=2 - http://www.gios.gov.pl/pl/ - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1 - http://www.monitorpolski.gov.pl/ - https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja/5435-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego - https://www.podrb.pl/ - https://rejestry.gdos.gov.pl/ - https://wios.rzeszow.pl/ - https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/pola-elektromagnetyczne-w-roku-2017/ - https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/pola-elektromagnetyczne-w-roku-2018/ - https://rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/ - https://www.straz.gov.pl/ - http://www.wody.gov.pl/ |

# 8.	SPIS TABEL

Tab. 1.	Ocena realizacji zadań własnych przyjętych w Programie, w latach 2017-2018	10

Tab. 2.	Ocena realizacji zadań monitorowanych przyjętych w Programie, w latach 2017-2018	16

Tab. 3.	Ocena realizacji celów i kierunków interwencji przyjętych w Programie, 
w latach 2017-2018	42

Tab. 4.	Ocena wskaźnikowa realizacji celów interwencji przyjętych w Programie, w latach 2017 - 2018	48

Tab. 5.	Zestawienie inwestycji związanych z ograniczaniem niskiej emisji zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018	69

Tab. 6.	Zestawienie działań związanych z ograniczaniem wtórnej emisji liniowej pyłów w wyniku mokrego czyszczenia ulic, realizowanych w województwie podkarpackim, 
w latach 2017-2018	72

Tab. 7.	Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych	81

Tab. 8.	Liczba mieszkańców województwa podkarpackiego eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN i w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN LN	84

Tab. 9.	Wydatki na realizację prac zabezpieczających na obszarach osuwisk zagrażających obiektom budowlanym oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed dalszym rozwojem ruchów masowych ziemi poniesione w latach 2017-2018, wg powiatów.	106

Tab. 10.	Zestawienie zasobów udokumentowanych złóż kopalin oraz wielkości wydobycia w województwie podkarpackim wg stanu na 31.12.2017 r. i na 31.12.2018 r.	107

Tab. 11.	Średnie poziomy pól elektromagnetycznych, w latach 2017-2018, na poszczególnych rodzajach obszarów województwa	112

# 9.	SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1.	Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim wg gmin, w roku 2018 [%]	62

Rys. 2.	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w województwie podkarpackim wg gmin, w roku 2018 [%]	63

Rys. 3.	Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w województwie podkarpackim wg gmin, w roku 2018 [%]	64

Rys. 4.	Stan jednolitych części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim, 
w roku 2018	66

Rys. 5.	Jakość wód podziemnych, w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego w województwie podkarpackim, w roku 2018	67

Rys. 6.	Gminy posiadające opracowane plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, w roku 2018	75

Rys. 7.	Obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i średniodobowego dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, w roku 2017	77

Rys. 8.	Obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu średniodobowego dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, w roku 2018	78

Rys. 9.	Lokalizacja największych punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w województwie podkarpackim	80

Rys. 10.	Klimat akustyczny - obszary województwa podkarpackiego objęte programami ochrony środowiska przed hałasem	86

Rys. 11.	Regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów, w 2018 roku	89

Rys. 12.	Lesistość województwa podkarpackiego wg gmin, w roku 2018	91

Rys. 13.	Stopnie zagrożenia w województwie podkarpackim wg powiatów oraz jednostki PSP i specjalistyczne grupy ratownicze,  w roku 2018 r.	96

Rys. 14.	Lokalizacja potencjalnych sprawców poważnych awarii i bomb ekologicznych, 
wg stanu z roku 2018	97

Rys. 15.	Poziom zakwaszenia gleb wg powiatów, w latach 2017-2018	100

Rys. 16.	Obszary osuwiskowe na terenie województwa podkarpackiego, w  roku 2018	105

Rys. 17.	Rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin na terenie województwa podkarpackiego, w  roku 2018	108

Rys. 18.	Monitoring poziomu pola elektromagnetycznego na terenie województwa podkarpackiego, w roku 2018	111

Rys. 19.	Lokalizacja projektów/zawartych umów w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.	119

Rys. 20.	Lokalizacja projektów w realizowanych w ramach programów przyjętych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, w latach 2017-2018	123

Rys. 21.	Lokalizacja projektów finansowanych z udziałem WFOŚiGW w Rzeszowie związanych z doposażeniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w latach 2017-2018	124

Rys. 22.	Lokalizacja projektów finansowanych z udziałem WFOŚiGW w Rzeszowie związanych usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, w latach 2017-2018	125

# 10.	SPIS WYKRESÓW

Wykr. 1.	Liczba celów i kierunków interwencji określonych w 10 obszarach interwencji, przyjętych w Programie	9

Wykr. 2.	Realizacja zadań przyjętych w Programie, w latach 2017 - 2018 [%]	41

Wykr. 3.	Długość oddanych obwałowań w latach 2015-2018 i liczba ludności zabezpieczonej/ chronionej przed powodzią w województwie podkarpackim, w latach 2015-2018	55

Wykr. 4.	Zagrożenia miejscowe związane z opadami deszczu i podtopieniami w województwie podkarpackim, w latach  2015 – 2018	57

Wykr. 5.	Zagrożenia miejscowe związane z opadami deszczu i przyborami wód w województwie podkarpackim wg powiatów, w latach 2015 - 2018 r. [liczba zagrożeń]	57

Wykr. 6.	Długość sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz zużycie wody, w latach 2015-2018	61

Wykr. 7.	Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi oraz odsetek ścieków oczyszczanych	65

Wykr. 8.	Udział poszczególnych źródeł emisji ogółem w latach 2017-2018	74

Wykr. 9.	Powierzchnia województwa objęta przekroczeniami średniorocznych norm zanieczyszczeń problemowych w latach 2015-2018 [%]	76

Wykr. 10.	Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem wg województw	81

Wykr. 11.	Szacunkowa liczba mieszkańców województwa podkarpackiego eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN	85

Wykr. 12.	Szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN	85

Wykr. 13.	Masa odpadów komunalnych odebranych i zebranych w latach 2017 - 2018 [Mg]	88

Wykr. 14.	Masa odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania w latach 2017 - 2018 [Mg]	88

Wykr. 15.	Odnowienia i zalesienie w lasach publicznych i prywatnych [ha/rok] w województwie podkarpackim, w latach 2015-2018	90

Wykr. 16.	Zasobność gleb w makroelementy w województwie podkarpackim	99

Wykr. 17.	Kwasowość i potrzeba wapniowania gleb w województwie w latach 2017-2018	101

Wykr. 18.	Gospodarstwa ekologiczne i powierzchnia upraw ekologicznych w województwie podkarpackim, na przestrzeni lat 2012-2018	102

Wykr. 19.	Grunty zdewastowane i zdegradowane oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane w latach 2015-2018	102

Wykr. 20.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg województw, w latach 2017-2018,	113

Wykr. 21.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg województw, w latach 2017-2018	113

Wykr. 22.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim wg kierunków inwestowania, w latach 2015-2018 [tys. zł]	114

Wykr. 23.	Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwie podkarpackim, wg kierunków inwestowania, w latach 2015-2018 [tys. zł]	115

Wykr. 24.	Struktura nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim, w latach 2017-2018	116

Wykr. 25.	Struktura nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwie podkarpackim, w latach 2017-2018	116

Wykr. 26.	Udział wartości zakończonych projektów służących realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu [%]	117

Wykr. 27.	Udział wartości zakończonych projektów służących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego [%]	118

# 11.	SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1	Obwałowanie rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica (gm. Jasło).	56

Fot. 2.	Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km  5+950 - 15 +819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (M. Tarnobrzeg)	56

Fot. 3.	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Błonie 
(gm. Przecław).	58

Fot. 4.	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w  miejscowości Błonie 
(gm. Przecław)	59

Fot. 5.	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)	59

Fot. 6.	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)	60

Fot. 7.	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sulistrowa (gm. Chorkówka)	60

Fot. 8.	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.	68

Fot. 9.	Droga obwodowa miasta Oleszyce.	82

Fot. 10.	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	83

Fot. 11.	Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów	87

Fot. 12.	Mała retencja w lasach - zbiornik retencyjny Górno w Nadleśnictwie Głogów (gm. Sokołów Młp.), zrealizowany w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.	92

Fot. 13.	Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach realizacji projektu Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola.	92

Fot. 14.	Hotel dla owadów - realizacja w ramach projektu Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola.	93

Fot. 15.	Prace wstępne prowadzone w ramach projektu Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku.	93

Fot. 16.	Tereny brzegów rzeki San w Sanoku – ślady pracy bobra (Castor fiber).	94

Fot. 17.	Pielęgnacja starych odmian drzew owocowych i nowe nasadzenia - w nieistniejącej wsi Żydowskie (gm. Krempna).	95

Fot. 19.	Złoże gazu w Kramarzówce - odwierty Kramarzówka 2H i Kramarzówka 1/1K.	109

Autorami sporządzonych fotografii są pracownicy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie tj. Dariusz Gierlak, Anna Pleskacz, Grzegorz Rajdek, Marek Woźniak.

# 12.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1.	Wykaz realizowanych inwestycji w zakresie gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej w latach 2017-2018 na terenie województwa podkarpackiego	139

Załącznik 2.	Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017 - 2018 r. współfinansowanych ze środków RPOWP 2014-2020	155

Załacznik 3.	Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017 - 2018 r. współfinansowanych ze środków PROW  2014-2020	165

Załacznik 4.	Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017 - 2018 r. współfinansowanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW	167

Załącznik 5.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018 ze środków POIiŚ2014 - 2020, dla których Instytucją Wdrażającą jest NFOŚiGW	183

Załącznik 6.	Lista projektów realizowanych w latach 2017-2018 w ramach: Osi Priorytetowej III Czysta energia oraz Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i Dziedzictwa kulturowego RPO 2014-2020*	191

Załącznik 7.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018, ze środków NMF i MF EOG, koordynowanych przez NFOŚiGW	228

Załącznik 8.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018 ze środków NFOŚiGW*	230

Załącznik 9.	Lista projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, w latach 2017-2018	233

# 13.	ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1.	Wykaz realizowanych inwestycji w zakresie gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018

| Nazwa zadania | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany termin realizacji | Realizacja w latach |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  | rzeczowa | finansowa [w tys. zł] |  | rzeczowa |  | finansowa [w tys. zł] |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2017-2018 |  | 6 719,20 |  | 6,22 km |  | 2 091,19 |  | Zadanie zakończone |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2016-2018 |  | 3 724,69 |  | 4,418 km |  | 1 697,01 |  | Zadanie zakończone |
| Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022 -2023 |  | 0,00 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2018 |  | 427,18 |  | 3,98 km |  | 10 415,40 |  | Zadanie zakończone |
| Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2021 |  | 2 146,42 |  |  |  | 485,77 |  |  |
| Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2018-2019 |  | 0,00 |  |  |  | 245,64 |  |  |
| Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego). | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2017-2018 |  | 24 545,84 |  | 9,869 km |  | 5 644,39 |  | Zadanie zakończone |
| Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2020 |  | 853,95 |  |  |  | 1 950,88 |  |  |
| San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2020 |  | 0,00 |  |  |  | 10,41 |  |  |
| San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2020 |  | 0,00 |  |  |  | 10,41 |  |  |
| San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2020 |  | 0,00 |  |  |  | 10,41 |  |  |
| Uszczelnienie, podwyższenie, modernizacja korpusu wału lewego rzeki San w km rzeki 9+500 - 27+000 na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2017-2023 |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |
| Łęg IV rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 - 5+030 na terenie gminy Gorzyce oraz prawego wału w km 0+00-5+236 na terenie Gminy Gorzyce. Przebudowa przepompowni wody zlokalizowanej przy lewym wale rzeki Łęg w miejscowości Gorzyce. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2021 |  | 3,69 |  |  |  | 29,94 |  |  |
| Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2021-2022 |  | 256,59 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy prawego wału rzeki Osa w km od 0+000-1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany w ramach zadania: Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2020 |  | 39,97 |  |  |  | 39,13 |  |  |
| Trześniówka VII - rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Trześń i Gorzyce. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2021 |  | 272,85 |  |  |  | 20,08 |  |  |
| Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2021 |  | 164,82 |  |  |  | 211,21 |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km 21+300 - 27+900 msc. Mielec. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2021 |  | 158,3 |  |  |  | 187,22 |  |  |
| Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080 - 5+040). | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie | 2022-2023 |  | 63,96 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Zabezpieczenie obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Murynia w gminie Dzikowiec i Majdan Królewski. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zlewni potoku Sielec w Przemyślu. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050 - 7+170 w miejscowości Osobnica. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2021 |  | 35,67 |  |  |  | 87,47 |  |  |
| Budowa prawostronnego obwałowania Wisłoki w km 102+740 - 104+000 w miejscowości Krajowice, gm. Kołaczyce. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2026 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Budowa prawostronnego obwałowania w km 1+800-2+240 rzeka Bieździada w miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Budowa lewostronnego obwałowania w km 3+070 - 3+540 rzeka Bieździada w miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Budowa prawostronnego obwałowania w km 6+012 -6+350 rzeka Bieździada w miejscowości Bieździedza. Budowa lewostronnego obwałowania w km 6+170 - 6+520 rzeka Bieździada w miejscowości Bieździedza. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2021-2024 |  | 0,00 |  |  |  | 211,56 |  |  |
| Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+456-15+863 i wału prawego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+132-15+863 w miejscowościach Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2024 |  | 0,00 |  |  |  | 227,55 |  |  |
| Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Krakowie. | b.d. |  | 23,62 |  |  |  | b.d. |  |  |
| Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2025 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2025 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Babulówka rozbudowa obwałowań lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 oraz odbudowa lewego wału rzeki Babulówka w km 0+000 0+070. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490-23+306 w miejscowości Korczyna – Biecz. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych”, w tym: - cieki naturalne, - kanały, - wały przeciwpowodziowe, - stacje pomp, - zbiorniki wodne, - wody pozostałe. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie. | 2017-2019 | 1394,527 km 13,715 km 608,621 km 6 szt. 28 szt. 13,69 km | 15 877,093 11 060,655 32,589 2 357,341 1 136,708 1 289,800 99,200 |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik Wodny Besko: Remont ubezpieczeń na skarpach powyżej zapory. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. | - Remonty: - doszczelnienie dylatacji w sekcjach 3/4 galerii kontrolno zastrzykowej zapory- roboty budowlane – termin realizacji 30.11.2017 - 12.12.2017, - wymiana transformatorów bezpieczeństwa w galeriach zapory-roboty elektryczne – termin realizacji 07.08.2017 -31.08.2017. - Eksploatacja: - montaż kabla energetycznego pomiędzy rozdzielnią RGNN a komorą zasuw-roboty elektryczne – termin realizacji 07.08.2017 - 30.08.2017. | 154,3 |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik Wodny Besko: Remont ubezpieczeń betonowych na prawym brzegu poniżej niecki wypadowej. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odcinkowa regulacja rzek i potoków, zmiana parametrów hydraulicznych koryt cieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2021-2023 |  | 87,00 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 - 16+ 700. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2021-2022 |  | 131,83 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2022 |  | 0,00 |  |  |  | 18,45 |  |  |
| Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 - 0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2018 |  | 0,60 |  | 0,465 km |  | 511,25 |  | Zadanie zakończone |
| Stabilizacja dna, zabezpieczenie brzegów i remont budowli na potoku Ostra w km 0+000 - 11+000 w m. Dębica, Latoszyn, Gumniska, Braciejowa, gm. Dębica, pow. dębicki, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2019-2023 | Remont opaski brzegowej poprzez uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym na potoku Ostra w km 5+330 - 5+350 w m. Gumniska gm. Dębica. Remont podmytych koszy siatkowo - kamiennych poprzez podparcie ich głazami kamiennymi na potoku Ostra w km 4+500 - 4+600 w m. Gumniska gm. Dębica. | 28,78 |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przed erozją dna i brzegów w km 0+000 - 1+370 pot. Gołeczynka w m. Gołęczyna gm. Pilzno pow. Dębica woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przed erozją dna i brzegów pot. Jodłówka w km 0+000-0+700, 8+000-10+000, 13+200-15+200 w m. Jodłowa, gm. Jodłowa, pow. dębicki, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remont ubezpieczeń brzegów potoku Liczkówka w km 0+689 - 1+458 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce, pow. Jasło, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki dla zabezpieczenia małej obwodnicy Strzyżowa w m. Strzyżów. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udrożnienie i ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisłok. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. | Udrożnienie koryta rzeki i zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłok w km 211+000 – 211+040 w m. Wisłok Wielki. | 29,9 |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Wisłoki w km 18+734 - 18+500 na łącznej długości 234 mb w m. Wola Mielecka, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie lokalnych ubezpieczeń na pot. Magierka w km 0+600-2+000 w m. Wara, gm. Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie lokalnych ubezpieczeń na pot. Olszanica w km 3+250-6+900 w m. Uherce Mineralne, gm. Olszanica, pow. leski, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie ubezpieczeń na pot. Stupnica w km 7+500-10+200 w m. Sufczyna, gm. Bircza, pow. Przemyski, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 229+100-230+400 w m. Rożniaty, gm. Padew Narodowa. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa suchych zbiorników, polderów przeciwpowodziowych oraz zbiorników z rezerwą powodziową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2021-2023 |  |  | 455,35 |  |  |  | 24,62 |  |
| Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2020-2023 |  |  | 192,13 |  |  |  | 0,02 |  |
| Budowa zbiornika na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310 w ramach zadania pn. Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2023 |  |  | 11,07 |  |  |  | 7,38 |  |
| Budowa zbiornika na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310 w ramach zadania pn.: Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzyczach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Broniszów” na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2024 |  |  | 0,00 |  |  |  | 141,14 |  |
| Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Glinik” na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce, woj. podkarpackie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Rzegocin” na rzece Wielopolce na terenie m. Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie gmina Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2024 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+700. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2023 |  |  | 0,00 |  |  |  | 88,56 |  |
| Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka, gm. Wiśniowa, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2023 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 5+900. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2023 |  |  | 0,00 |  |  |  | 247,35 |  |
| Budowa zbiornika Kąty-Myscowa | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2022-2030 | W 2017 r. RZGW w Krakowie przygotowywał wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych. W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy cen rynkowych wysłano zapytania do firm. Uzyskano trzy oferty z podanymi kwotami i czasem realizacji. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Odtwarzanie retencji dolin rzek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie. | Do 31.12.2017 r. PZMIUW w Rzeszowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | 2023-2024 |  |  | 10,7 |  |  |  | 7,01 |  |
| Opracowanie studiów wykonalności dla zlewni rzek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studium wykonalności dla zlewni Wisły od Krakowa do Sandomierza wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | Zadanie nie było realizowane ze względu na brak środków finansowych |
| Studium wykonalności dla zlewni Wisłoki od źródeł do Jasła wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Jasiołki (prawobrzeżnego dopływu Wisłoki) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Ropy (lewobrzeżnego dopływu Wisłoki) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Wisłoka (lewobrzeżnego dopływu Sanu) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Wisłoki od Jasła do ujścia do Wisły wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Sanu od źródeł do Dynowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Sanu od Dynowa do ujścia Wisłoka wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Sanu od Wisłoka do ujścia do Wisły wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Studium wykonalności dla zlewni Łęgu i Trześniówki wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie, od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  | j.w. |
| Budowa i usprawnienie nowoczesnych systemów ostrzegania przed powodziami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i usprawnienie nowoczesnych systemów ostrzegania przed powodziami. | RZGW IMGW - PIB Gminy | b.d. | Zakup działek pod budowę stacji synoptycznej II rzędu w Przemyślu - Żurawicy Zwiększenie zakresu pomiarowego i podniesienie statusu stacji synoptycznej II rzędu w Krośnie do stacji synoptycznej I rzędu – sieci stacji pomiarowych PSHM Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zadanie: modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznych stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego- opracowanie koncepcji Całoroczna obsługa systemu monitoringu powodziowego |  | 166,59 |  | Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zadanie: modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznych stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego- opracowanie koncepcji |  |  |  |
| Budowa obiektów retencjonujących wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. | RDLP | 2016-2020 |  |  | 584,65 |  | 1 szt. Zbiornik retencyjny |  | 1261,24 |  |
| Realizacja kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. | RDLP | 2016-2020 |  |  | 293,34 |  | 14 szt. Dylowanki, 5 szt. Przepusty, Zabudowa skarpy brzegowej |  | 2713,63 |  |
| Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Krośnie, hermetyzacja wybranych obiektów w oczyszczalni ścieków w Krośnie. |  | 2017-2020 | Umowę z Wykonawcą podpisano 29.08.2017r. Zorganizowano plac budowy. Do końca roku 2017 trwały roboty ziemne niezbędne pod budowę nowego reaktora, osadnika i zagęszczaczy |  | 252,2 |  | Kontynuacja robót ziemnych. Wykonano konstrukcje żelbetowe nowego reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego. Wykonywano sukcesywną modernizację poszczególnych obiektów poprzez renowację, powierzchni betonowych. |  | 10.976,8 |  |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | 2017-2020 |  |  |  |  | Wykonano 80 % robót branży konstrukcyjnej (m.in. osadnik wtórny, zagęszczacz osadu, osadnik wstępny, pompownia wody technologicznej) |  | 1338,58 | Na lata 2019-2020 przewidziano remont istniejących obiektów oraz montaż technologii. |
| Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśrd +920 m3/d. | Gmina Solina | 2017 | Oczyszczalnia ścieków |  | 4615,4 |  |  |  |  |  |
| Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – etap I. | Gmina Solina | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  | 4887,1 | Zadanie w trakcie realizacji |
| Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka. | Gmina Solina | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  | 2754,0 | Zadanie w trakcie realizacji |
| Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka. | Gmina Solina | 2017 | Długość wybudowanej sieci – 11626,52 m |  | 4105,5 |  |  |  |  |  |
| Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze. | Gmina Solina | 2017 | Długość wybudowanej sieci – 870 m |  | 358,9 |  |  |  |  |  |
| Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - III etap. | MPGK Krosno Sp. z o.o. | 2017-2018 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Pużaka, Podkarpackiej, Okulickiego, Mięsowicza w Krośnie. Umowę z Wykonawcą podpisano 01.06.2016 r. Wykonano pozostały zakres robót. Doprowadzono teren do stanu pierwotnego. Inwestycję zakończono w listopadzie 2017 r. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego – umowę z Wykonawcą podpisano 10.10.2017 r. Zorganizowano plac budowy. Rozpoczęto roboty ziemne. |  | 854,5 |  | Wykonano cały zakres rozdziału kanalizacji w obrębie ul. Lewakowskiego oraz doprowadzono teren do stanu pierwotnego. Inwestycję zakończono w czerwcu 2018 r. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie osiedla Tysiąclecia w Krośnie. Umowę z Wykonawcą podpisano 19.07.2018 r. Zorganizowano plac budowy. Rozpoczęto roboty ziemne |  | 950,4 | Zadanie było kontynuowane w 2019 r. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie - kolejny etap. | MPGK Krosno Sp. z o.o. | 2017-2018 | Budowa kanalizacji sanit. w rejonie ul. Korczyńskiej i Krętej w Krośnie. Umowę z Wykonawcą podpisano 18.05.2017 r. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei w Krośnie. Umowę z Wykonawcą podpisano 07.12.2017 r |  | 75,0 |  | Zorganizowano plac budowy. Wykonano cały zakres robót i zakończono w maju 2018 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Bema w Krośnie. Umowę z Wykonawcą podpisano 25.05.2018 r. Zorganizowano plac budowy. Wykonano cały zakres związany z wybudowaniem rurociągu. Na 2019 r. pozostało odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Potok. |  | 508,9 |  |
| Budowa, rozbudowa wodociągów, ujęć wód i stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących obiektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja zakładu uzdatniania wody w Szczepańcowej. | MPGK Krosno Sp. z o.o. | 2017-2020 | Umowę z Wykonawcą podpisano 04.10.2017 r. Zorganizowano plac budowy. |  | 214,8 |  | Zadanie zakończono w grudniu 2018 r. Zakres modernizacji obejmował: a) modernizację komory zasuw na wlocie wody surowej, b) budowę komory pomiarowej wody surowej i komory zasuw, c) budowę kontenera instalacji flokulanta i KMnO4, d) modernizację osadników wstępnych, e) budowę pompowni osadu i poletek osadowych, f) budowę filtra powolnego, g) modernizację przewodów technologicznych, h) montaż urządzeń oraz szaf pomiarowych, i) zakup oraz montaż zgarniaczy osadu. |  | 4324,1 | Zadanie zakończono w grudniu 2018 r. |
| Budowa magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia. | MPGK Krosno Sp. z o.o |  | Umowę z Wykonawcą podpisano 22.10.2015 r. Zakończono roboty wykopowe oraz montażowe rurociągu. Wykonano większość prób szczelności. |  | 1361,3 |  | Dokończono próby szczelności oraz doprowadzono teren budowy do stanu pierwotnego Zadanie zakończono w marcu 2018r |  | 1133,6 |  |
| Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie | 2018-2022 | Prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ. w dniu 14.07.2017 r. RZGW w Krakowie złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie projektu z POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. |  | 0,00 |  |  |  | 66,05 |  |
| Stopień wodny Rzeszów. | Do 31.12.2017 r. RZGW w Krakowie Od 01.01.2018 r. RZGW w Rzeszowie |  | - Remonty: - remont barier ochronnych na pomoście suwnicy – roboty budowlane, termin realizacji 07.08.2017 - 31.10.2017, - Eksploatacja: - czyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń pływających – roboty konserwacyjne - termin realizacji 10.04.2017 - - 30.11.2017, - montaż korytek kablowych na pomoście jazu – roboty elektryczne - termin realizacji 05.10.2017 - 30.11.2017 |  | 147,4 |  |  |  |  |  |
| Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. | RZGW właściciele ujęć Wojewoda | zadania ciągłe | Jedno rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z wyznaczonymi terenami ochrony bezpośredniej i pośredniej. 18 rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej/ podziemnej. |  |  |  | 365 – dot. stref ochrony bezpośredniej ustanowionych przez Zarządy Zlewni podlegające pod RZGW Rzeszów |  | Nie dotyczy – zadanie własne PGW WP | * |

* W wyniku nowelizacji ustawy Prawo wodne od 2018 roku funkcjonuje PGW WP, które to ma kompetencje do ustanawiania w drodze decyzji jedynie bezpośrednich stref ochrony ujęć wód. Ustanawianie strefy ochrony obejmujących obszar ochrony bezpośredniej i pośredniej oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych od 2018 roku stało się wyłączną kompetencją wojewodów.

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie informacji przekazanych przez .RZGW w Rzeszowie.

Zał. 2. Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017 - 2018 r. współfinansowanych ze środków RPOWP 2014-2020

| Tytuł projektu | Opis projektu |  | Nazwa beneficjenta | Okres realizacji projektu | Koszty całkowite [zł] | Wydatki kwalifikowane [zł] | Wkład UE [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista projektów realizowanych w latach 2017-2018 w ramach: Osi Priorytetowej III Czysta energia oraz Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i Dziedzictwa kulturowego RPO 2014-2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli. |  | Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Laszki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli. | Gmina Laszki | 2016-07-07 - 2018-12-31 | 9612621,88 | 7198557,85 | 6118774,15 |
| Budowa kanalizacji uzupełniającej w Gminie Medyka. |  | Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów. | Gmina Medyka | 2016-08-09 - 2017-11-30 | 763494,88 | 595036,79 | 505781,26 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna. |  | Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. | Miasto Radymno | 2017-05-10 - 2018-11-15 | 11541601,88 | 9352235,45 | 7157265,77 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników – etap II. |  | Zakładany cel główny projektu to: uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Stubno w miejscowości Kalników. | Gmina Stubno | 2017-04-01 - 2017-11-30 | 2189600,48 | 1432774,06 | 1217857,93 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków. |  | Cel główny: Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny. Zakres inwestycji: -budowa sieci kanalizacji-23,97 km,- modernizacja oczyszczalni ścieków:- wymiana mieszadeł-2 sztuki,- wymiana dmuchaw napowietrzających reaktor biologiczny-3 sztuki, - wymiana pompy ścieków surowych, -poprawa systemu monitoringu pracy urządzeń oczyszczalni | Gmina Frysztak | 2016-09-05 - 2018-10-31 | 8797228,33 | 5600322,29 | 4760273,92 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godowa - etap II. |  | Celem projektu pn. "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godowa - etap II" jest ochrona środowiska naturalnego, a także zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami. Zakres projektu obejmuje skanalizowanie pozostałej części miejscowości Godowa. | Gmina Strzyżów | 2017-10-10 - 2020-09-30 | 10706902,04 | 8087664,9 | 6874515,16 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie. |  | Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie oczyszczalni ścieków w Pilźnie, realizowany będzie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". w ramach niniejszego projektu przewiduję realizację poszczególnych zadań: 1) Studium Wykonalności, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie ( w tym dokumentacja techniczna oraz wykup gruntów pod przepompownie ścieków) - zaprojektuj i wybuduj, 3) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pilźnie (w tym dokumentacja techniczna) - zaprojektuj i wybuduj, 4) Inspektor Nadzoru, 5) Promocja projektu. | Gmina Pilzno | 2016-09-12 - 2018-10-31 | 10363763,51 | 8425824 | 7161950,39 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka – etap II. |  | Projekt pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka – etap II” obejmuje budowę kanalizacji dla miejscowości Siedleczka – etap II wraz z włączeniem projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejącej na działce nr 691/2 w m. Siedleczka. Budowa ww. obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w systemie grawitacyjno–tłocznym oraz ich odprowadzenie do oczyszczalni ścieków sanitarnych w Kańczudze. | Miasto i Gmina Kańczuga | 2016-09-14 - 2018-09-28 | 1432932,67 | 847356,63 | 720253,12 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Batycze, Maćkowice, Kosienice wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Orzechowcach. |  | Celem głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy, ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do środowiska i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej, podniesienie standardu życia na terenie aglomeracji Orzechowce oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój turystyki na terenie gminy. | Gmina Żurawica | 2016-08-26 - 2018-09-30 | 11703607,39 | 9063497,53 | 7703972,9 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec - aglomeracja Iwierzyce. |  | Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej. | Gmina Iwierzyce | 2016-09-07 - 2018-09-30 | 5777806 | 4052877,49 | 3444945,86 |
| Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole, Gmina Przecław. |  | Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole. w wyniku realizacji projektu powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Błoniu o przepustowości docelowej 1 010 m3/d. w ramach zadania powstaną 2 reaktory biologiczne, budynek techniczny, zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, pompownia ścieków, zbiorniki uśredniające ścieków i osadów dowożonych, studnia pomiarowa, taca najazdowa, stacje: zlewcza i kraty hakowej, budynek na agregat prądotwórczy, śmietnik, fundament pod silos na wapno, studnia wody technologicznej. Nastąpi dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia wyposażona zostanie w niezbędne instalacje. Projekt obejmuje również budowę 8,27 km sieci kanalizacji sanitarnej w Podolu (rejon przepompowni od P4 do P8). Powstanie 5,24 km kolektorów, 1,51 km przyłączy, 1,52 km rurociągów tłocznych. | Gmina Przecław | 2016-06-02 - 2018-02-15 | 9672439,05 | 7333568,36 | 6233533,09 |
| Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne. |  | Celem realizacji przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Olszanica, zwłaszcza wyeliminowanie przedostawania się do gruntu ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Projekt obejmuje zadania bezpośrednio związane z zagospodarowaniem ścieków tj. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Uherce Mineralne. | Gmina Olszanica | 2018-08-01 - 2019-12-31 | 21238510,18 | 16212062,77 | 13780253,35 |
| Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa. |  | Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jodłowa obejmujące:- budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Jodłowa o przepustowości średniej dobowej Qdśr=500 m3/d, przewidzianej do obsługi 4785 równoważnych mieszkańców | Gmina Jodłowa | 2017-11-20 - 2020-12-31 | 22289831,1 | 18117813,9 | 14996114,54 |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt. |  | Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców gminy Chmielnik korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. | Gmina Chmielnik | 2018-08-01 - 2020-12-31 | 1949958,71 | 1443569,7 | 1227034,24 |
| Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik. |  | Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pruchniku - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Hawłowice - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, ul. Lipowa, Jarosławska, Grunwaldzka, Zamkowa - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, część ul. Jarosławskiej -budowę instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą. | Gmina Pruchnik | 2017-03-01 - 2018-10-30 | 20937826,73 | 10618926,19 | 8808399,26 |
| Modernizacja gospodarki ściekowej w gminie Pawłosiów, na terenie aglomeracji Wierzbna. |  | Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowy przepompowni ścieków w obrębie Gminy Pawłosiów. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie ścieków z posesji jednorodzinnych i wielorodzinnych w mieście i włącznie ich do oczyszczalni ścieków. | Gmina Pawłosiów | 2016-08-16 - 2018-10-31 | 1205419,6 | 800025,6 | 680021,76 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem. |  | Cele nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarze gminy Jeżowe, w szczególności w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby. | Gmina Jeżowe | 2018-07-16 - 2019-12-21 | 12651903 | 9058050,04 | 7699342,52 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień. |  | Przedmiotem projektu będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa 2,600 km sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kamień. | Gmina Kamień | 2016-09-22 - 2017-12-15 | 2545668 | 1912035,64 | 1625230,29 |
| Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa. |  | Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa m.in. poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem, remont zbiorników istniejących przepompowni, wymianę rurociągu tłocznego wraz z przebudową przepompowni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie Gminy Padew Narodowa. | Gmina Padew Narodowa | 2016-08-24 - 2018-12-31 | 15242263,87 | 10911076,02 | 9274414,61 |
| Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej. |  | Celem strategicznym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Przedmiotem podejmowanego projektu jest przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami, a także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. | Gmina i miasto Rudnik nad Sanem | 2017-03-28 - 2018-10-26 | 11358321,84 | 8647571,47 | 7350435,73 |
| Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I. |  | Celem projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I” jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Żyraków i Dębica. Koszty kwalifikowane obejmują następujące zadania: | Gmina Żyraków | 2017-08-01- 2019-03-29 | 18421326,58 | 14404368,66 | 10083058,05 |
| Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki. |  | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w Partyni o jednokomorowy żelbetowy zbiornik uśredniający z przegrodami . Podłączony będzie do istniejącego systemu sterowania pracą oczyszczalni. | Gmina Radomyśl Wielki | 2018-10-03 - 2020-09-30 | 24087916,06 | 12023321,81 | 10219823,51 |
| Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka. |  | Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców gminy Hyżne korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. | Gmina Hyżne | 2018-07-23 - 2020-12-31 | 2512237,98 | 1892139,73 | 1608318,75 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach. |  | Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej (w tym 1,417 km niekwalifikowanej długości sieci) i przebudowę oczyszczani ścieków. | Gmina Gorzyce | 2018-07-13 - 2019-10-31 | 3961496,09 | 2786262,6 | 2368323,19 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów. |  | Celem niniejszej inwestycji jest poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Grębów. Cel ten jest wpisuje się w szerszy kontekst, ujęty w przywołanej strategii - Cel strategiczny A Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. | Gmina Grębów | 2017-11-30 - 2020-12-31 | 18847883 | 9115642,77 | 7748296,34 |
| Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno-wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów. |  | Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy, co umożliwi zapewnienie lepszych warunków do dalszego rozwoju gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez wykorzystanie korzystnych warunków otoczenia, a także zapewnienie utrzymania i sukcesywnego wzrostu poziomu życia ludności gminy poprzez poprawę zaopatrzenia w wodę z sieci. | Gmina Wielopole Skrzyńskie | 2018-07-17 - 2020-12-31 | 2890840,85 | 2017655,15 | 1715006,87 |
| Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF. |  | Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej oczyszczalnie ścieków i rozbudowę istniejącej. | Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2017-04-03 - 2020-06-30 | 7951066,4 | 6374035,82 | 5416143,97 |
| Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV -Gmina Czarna. |  | Celem głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę czystości zlewni rzeki Wisłoki na terenie Gminy Czarna. Poprzez realizację projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap IV-Gmina Czarna” zostaną przebudowane i rozbudowane oczyszczalnie ścieków w Czarnej oraz Głowaczowej. | Gmina Czarna | 2016-09-15 - 2018-10-31 | 6181653,42 | 4004346,99 | 3403694,93 |
| Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i rlm=4000 w miejscowości Sadkowa Góra. |  | Głównym celem projektu „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra jest poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Borowa. | Gmina Borowa | 2017-11-30 - 2020-09-30 | 10493560,5 | 8531350 | 7251647,5 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3, 74/2 w miejscowości Kostków, gmina Jarosław, woj. podkarpackie. |  | Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przeznaczonej docelowo dla 2918 równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Przepustowość oczyszczalni wynosi obecnie: Qśr. d. = 450m3/d, Qmax godz. = 30,6 m3/h (RLM = 1406). Po przebudowie i rozbudowie oczyszczalni przepustowość ulegnie zwiększeniu do wartości: Qmax godz. = 63m3/h (2918 RLM), Qśr. d. = 450 m3/d – bez zmian. | Gmina Jarosław | 2017-07-24 - 2018-10-31 | 4666818,97 | 3716365,02 | 3158910,26 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie. |  | Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czermin. | Gmina Czermin | 2017-12-08 - 2020-09-30 | 6431754,65 | 5209128,02 | 4427758,81 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. |  | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych (Q=402 m3/d) do przepustowości Q=804 m3/d w Partyni na działce nr 512/6 obręb Partynia - zmiany technologiczno-konstrukcyjne. | Gmina Radomyśl Wielki | 2017-05-25 - 2018-09-30 | 3738380,93 | 3039334,09 | 2583433,97 |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Kalnica i Średnie Wielkie. |  | Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Zagórz korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. z O.O. w ZAGÓRZU | 2018-05-17 - 2019-12-31 | 1602893,26 | 1278955,88 | 1087112,49 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej. |  | Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca i Antoniki. | Gmina Lubaczów | 2017-06-30 - 2018-10-15 | 1643318,09 | 1061637,1 | 902391,53 |
| Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie. |  | Projekt jest zgodny z celem RPO WP na lata 2014-2020 OP IV jakim jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Projekt prowadzi do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracjach zgodnie z KPOŚK i Strategią Gospodarki Wodnej. | Gmina Jarocin | 2017-04-01 - 2017-12-31 | 3951305,68 | 2779225,65 | 2362341,78 |
| Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród. |  | Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego skutkująca stymulacją rozwoju gospodarczego Gminy Nowy Żmigród. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie, zlokalizowanej na działce nr 4/3. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni o przepustowości Qśrd = 500m3/d do przepustowości Qśrd = 1000m3/d oraz maksymalnego przepływu dobowego Qmaxd = 1200m3. | Gmina Nowy Źmigród | 2015-07-04 - 2018-10-31 | 5690023,16 | 4622642,37 | 3929245,99 |
| Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne. |  | Celem bezpośrednim projektu jest wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Hyżne. | Gmina Hyżne | 2017-11-22 - 2019-12-31 | 11315695,53 | 7440827,64 | 6324703,48 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych. |  | Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaklików. Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych. | Gmina Zaklików | 2016-08-29 - 2018-07-31 | 3683036,18 | 2607411,24 | 2216299,54 |
| Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza. |  | Bezpośrednim celem projektu jest: zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 250 m3/dobę do 560 m3/dobę, wprowadzenie nowoczesnej technologii oczyszczania i zautomatyzowanej kontroli procesu oczyszczania ścieków komunalnych, podniesienie efektywności oczyszczania ścieków komunalnych, umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców, a tym samym zmniejszenie uciążliwości i kosztów wywozu szamb, poprawa warunków pracy pracowników oczyszczalni. | Gmina Bircza | 2014-07-09 - 2018-08-31 | 6067286,23 | 4904319,21 | 4168671,32 |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska. |  | Celem bezpośrednim projektu jest uzyskanie pełnego odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Haczów. Cele ogólne projektu to poprawa jakości życia mieszkańców gminy Haczów, ograniczenie marginalizacji mieszkańców gminy, wzrost atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. | Gmina Haczów | 2016-08-24 - 2017-09-29 | 872857,4 | 707160,16 | 601086,13 |
| Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu. |  | Celem projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów. z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu środowiska naturalnego. | Gmina Zaleszany | 2017-05-22 - 2019-12-31 | 39482946,6 | 30432469,49 | 25867599,06 |
| Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina. |  | Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Solina. | Gmina Solina | 2014-02-10 - 2017-11-30 | 11484002,62 | 7854597,81 | 6676408,1 |
| Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. |  | Przedmiotem podejmowanego projektu jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku nad Sanem, a także dalsza rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Stróża oraz na ul. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem o długości 7,60 km, na potrzeby rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy i miasta Rudnik nad Sanem. | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | 2018-03-22 - 2020-11-12 | 1727328,62 | 1404332,21 | 1193682,37 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków. |  | Projekt obejmuje zadania bezpośrednio związane z zagospodarowaniem ścieków tj. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Manasterz. | Gmina Jawornik Polski | 2017-12-08 - 2019-12-31 | 14413804,96 | 11158040,01 | 9484333,98 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap |  | Celem bezpośrednim projektu jest pełny odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Krzemienna. | Gmina Dydnia | 2016-09-01 - 2018-10-26 | 9551451,93 | 5353721,04 | 4550662,87 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków. |  | Cel główny projektu: Zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. | Gmina Krzeszów | 2018-08-23 - 2020-12-31 | 24602784,74 | 10156521,23 | 8633042,98 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. |  | Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Manasterz. Cele ogólne projektu to: poprawa standardu i jakości życia mieszkańców aglomeracji Manasterz, dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, spadek zachorowalności mieszkańców na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczone zanieczyszczenie środowiska naturalnego. | Gmina Jawornik Polski | 2016-07-04 - 2018-10-31 | 15160524,3 | 11011912,43 | 9360125,48 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie informacji przekazanych przez .Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Zał. 3.	Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017-2018 r. współfinansowanych ze środków 
PROW 2014-2020

| Tytuł projektu | Beneficjent | Miejsce realizacji projektu | Data rozpoczęcia projektu | Data zakończenia projektu | Koszty całkowite [zł] |  | Wartość dofinansowania [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista projektów realizowanych w latach 2017-2018 w ramach PROW 2014-2020 w obrębie działania: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa. | Gmina Domaradz | Golcowa | 2017-09-27 | 2018-10-29 |  | 531400 | 275663 |
| Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cmolas. | Gmina Cmolas | Ostrowy Tuszowskie, Cmolas, Jagodnik, Poręby Dymarskie, Ostrowy Baranowskie, Trzęsówka | 2017-09-29 | 2018-12-21 |  | 2960991,02 | 1415531 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola. | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. | Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola | 2017-09-29 | 2018-12-17 |  | 1046225,71 | 541230 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Pysznica | 2017-09-26 | 2018-12-14 |  | 2565902,47 | 1327385 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowiny, Gmina Radomyśl nad Sanem. | Gmina Radomyśl nad Sanem | Nowiny | 2017-09-29 | 2018-12-03 |  | 2158314,88 | 1373335 |
| Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław. | Gmina Jarosław | Koniaczów, Sobiecin, Morawsko | 2017-09-29 | 2018-11-13 |  | 592973,67 | 294745 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice. | Gmina Wiązownica | Wiązownica, Nielepkowice | 2017-09-28 | 2018-11-30 |  | 2607797 | 1293103 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy. | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów mały, Borki Niżańskie, Jaślany, Tuszów Narodowy, Grochowe | 2017-09-26 | 2018-10-19 |  | 4045935,13 | 1998707 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany - etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni. | Gmina Chorkówka | Kobylany | 2017-09-28 | 2018-12-21 |  | 4106520,76 | 1998469 |
| Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Majdan Królewski, Brzostowa Góra, Krzątka | 2017-09-27 | 2018-11-26 |  | 1422377,17 | 712658 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap. | Gmina Sieniawa | Dybków, Czerce, Czerwona Woda | 2017-09-29 | 2018-12-19 |  | 4164509,34 | 1999792 |
| Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże. | Gmina Dubiecko | Wybrzeże, Dubiecko | 2017-09-28 | 2018-11-28 |  | 1320887,64 | 660029 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany. | Gmina Mielec | Podleszany | 2017-10-31 | 2018-12-12 |  | 1925590,47 | 996140 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Majdan Golczański. | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Mostki, Majdan Golczański | 2017-09-26 | 2018-12-03 |  | 4196838,79 | 1861176 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin. | Gmina Jarocin | Szyperki, Majdan Golczański, Mostki, Szwedy, Golce, | 2017-09-26 | 2018-11-28 |  | 2652974,01 | 1688087 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne-etap IV A i B. | Gmina Hyżne | Hyżne, Szklary | 2017-10-31 | 2019-01-03 |  | 1567739,23 | 997552 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa. | Gmina Zagórz | Tarnawa Górna, Olchowa | 2017-09-22 | 2018-12-05 |  | 2792171,4 | 1343969 |
| Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Ropienka, Brelików | 2017-09-26 | 2019-01-03 |  | 1799982 | 922635 |
| Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci. | Gmina Ustrzyki Dolne | Ropienka | 2017-09-26 | 2019-01-03 |  | 2602744 | 1325290 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany. | Gmina Baranów Sandomierski | Siedleszczany, Suchorzów | 2017-09-28 | 2019-03-08 |  | 2037502,52 | 1054033 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gm. Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Wola Zgłobieńska | 2017-09-26 | 2019-02-22 |  | 931544,89 | 481904 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie informacji przekazanych przez. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zał. 4.	Zestawienie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w latach 2017-2018 r. współfinansowanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Nazwa gminy, w której projekt będzie realizowany | Planowana data zakończenia realizacji | Koszt całkowity realizacji [zł] | Wartość dofinansowania/Kwota umowy/ [zł] | Kwota dofinansowana w latach 2017-2018 [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |
| Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018 ze środków NFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej BdPN poprzez budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wołosatem. | Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne | Lutowiska | 2016-12-31 | 2022267 | 1679580 | 83979 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną | Krosno | 2021-08-31 | 44202510 | 7572000 | 2446091,35 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl | Przemyśl | 2020-12-31 | 11566000 | 3175625 | 644069,53 |
| Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - etap II. | Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 2020-12-31 | 75322554,68 | 22198720 | 12847447,02 |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszcz. ścieków komun. oraz rozbudowa sieci wod. w agl. Nowa Dęba. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. | Nowa Dęba | 2020-12-31 | 37020866,35 | 10836929 | 1950000 |
| Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku | Przeworsk | 2020-03-31 | 23313858,32 | 6809882 | 468148,54 |
| Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018 ze środków WFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| Budowa pompowni ścieków i przyłącza ciśnieniowego /rurociągu tłocznego/ do kanalizacji sanitarnej dla Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych | Lutowiska | 2016-11-14 – 2017-02-28 | 250634,25 | 82093,37 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2017-04-05 – 2018-11-30 | 3337797,98 | 500000 |  |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzanka | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-03-01 - 2018-09-30 | 26747,97 | 21300 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studnią rozprężną w miejscowości Solina. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-02-08 – 2018-09-30 | 124850 | 99880 |  |
| Wykonanie gminnej instalacji umożliwiającej odbiór ścieków z jachtów turystycznych pływających po zbiorniku zaporowym Solina. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-04-06 - 2018-10-15 | 126504,07 | 100000 |  |
| Przebudowa przepompowni ścieków na działce nr 1363/13 oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w Stubnie. | Gmina Stubno | Stubno | 2018-05-30 – 2018-09-30 | 168510 | 100000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hoczew i Dziurdziów - etap I. | Gmina Lesko | Lesko - obszar wiejski | 2018-09-03 – 2018-12-20 | 666362,08 | 500000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustjanowa Górna w drodze gminnej nr 119259R. | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2018-07-01 – 2018-12-31 | 574330,11 | 430747,57 |  |
| Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krówniki | Gmina Przemyśl | Przemyśl | 2018-04-23 – 2018-12-10 | 203188 | 159200 |  |
| Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Kolejowej. | Miasto Radymno | Radymno | 2018-10-15 – 2018-11-30 | 97457,24 | 76339,86 |  |
| Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuńkowce. | Gmina Przemyśl | Przemyśl | 2018-04-10 – 2018-05-25 | 180967,63 | 141099,3 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Pysznica | 2017-10-16 – 2017-10-25 | 13596,54 | 2719,31 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jałowe. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ustrzyki Dolne - obszar wiejski | 2017-06-27 – 2017-06-30 | 9500 | 1900 |  |
|  |  |  | 2017-06-28 – 2017-06-30 | 9500 | 1900 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Roztoki. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tarnowiec | 2017-09-20 - 2017-09-20 | 13500 | 2700 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chmielnik. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Chmielnik | 2017-09-01 – 2017-09-10 | 14900 | 2980 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaworze .Górne. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Pilzno | 2017-07-10 – 2017-09-30 | 11500 | 2300 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godowa. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Strzyżów - obszar wiejski | 2018-05-01 - 2018-07-30 | 13162 | 3948,6 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zręcin. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Chorkówka | 2018-08-10 - 2018-11-10 | 14030,04 | 4059 |  |
|  |  |  | 2018-07-27 - 2018-07-27 | 14200 | 4260 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wesoła. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Nozdrzec | 2018-05-11 - 2018-06-30 | 10230 | 3069 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łajsce. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Tarnowiec | 2018-05-21 - 2018-09-28 | 14500 | 4350 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Węglówka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Korczyna | 2018-05-12 - 2018-05-30 | 12000 | 3600 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzezówka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Hyżne | 2018-07-25 - 2018-07-31 | 14100 | 4230 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grochowe. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Tuszów Narodowy | 2018-06-25 - 2018-09-30 | 14000 | 4200 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudna Wielka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Rzeszów | 2018-07-17 – 2018-09-17 | 13654 | 4096,2 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brandwica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Pysznica | 2018-09-03 - 2018-11-15 | 12800 | 3600 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Hyżne | 2018-08-01 - 2018-09-25 | 10100 | 3030 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęże. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Osiek Jasielski | 2018-07-15 - 2018-10-15 | 18285 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszna. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Sanok | 2018-08-20 - 2018-10-12 | 12000 | 3600 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławęcin. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Skołyszyn | 2018-08-14 - 2018-09-25 | 15750 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sośni. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Radymno | 2018-07-16 - 2018-08-31 | 6970 | 1971 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ulanica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Dynów | 2018-10-01 – 2018-11-15 | 15000 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szówsko. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Wiązownica | 2018-09-11 - 2018-11-15 | 12000 | 3600 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorzelów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Mielec | 2018-09-01 - 2018-10-31 | 14500 | 4350 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudnik nad Sanem. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Rudnik nad Sanem - miasto | 2018-08-15 – 2018-08-31 | 16346,7 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Matysówka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Tyczyn - obszar wiejski | 2018-09-15 – 2018-09-30 | 16100 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chmielnik (działka nr 853/4). | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Chmielnik | 2018-10-03 - 2018-10-31 | 14900 | 4470 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogwizdów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Czarna pow. łańcucki | 2018-09-20 - 2018-10-20 | 14934,31 | 4480,29 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Oczy. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Wielkie Oczy | 2018-09-26 - 2018-10-20 | 11752 | 3525,6 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Borek. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Błażowa - obszar wiejski | 2018-10-08 - 2018-11-16 | 15000 | 4500 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Górna. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Skołyszyn | 2018-10-17 - 2018-11-07 | 14999 | 4499,7 |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łodzina. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób | Sanok | 2018-11-08 - 2018-11-10 | 12500 | 3750 |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia - etap I. | Gmina Lubenia | Lubenia | 2017-02-21 - 2017-08-31 | 916893,27 | 717718,24 |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia - etap II. | Gmina Lubenia | Lubenia | 2017-04-28 - 2018-06-08 | 1023553,92 | 613626,55 |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia - etap III. | Gmina Lubenia | Lubenia | 2017-04-01 – 2017-09-29 | 856640,61 | 647923,68 |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia - etap IV. | Gmina Lubenia | Lubenia | 2017-06-14 – 2017-11-30 | 453272,84 | 315260,53 |  |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz | Gmina Miejsce Piastowe | Miejsce Piastowe | 2017-07-01 – 2018-08-31 | 746468,64 | 500000 |  |
| Błękitny San- kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej. | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2017-04-19 - 2018-12-29 | 6919746,43 | 5400000 |  |
| Wykonanie ujęcia wody studnią wierconą na terenie ogródków działkowych w Ustrzykach Dolnych. | Stowarzyszenie Ogrodowe "STORCZYK" w Ustrzykach Dolnych | Ustrzyki Dolne | 2017-06-15 – 2017-12-20 | 30330 | 20000 |  |
| Budowa sieci wodociągowej, hydroforni i dwóch zbiorników szczytowych w Głogowie Małopolskim. | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 2017-08-14 – 2018-01-19 | 973957,51 | 535000 |  |
| Budowa wolnostojącego zbiornika wody uzdatnionej V=125 m3 wraz z przewodami technologicznymi między obiektowymi w obrębie stacji uzdatniania wody w Tyczynie, Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i pompownia wody dla miejscowości Borek Stary - Zawodzie Etap I. | Gmina Tyczyn | Tyczyn | 2017-05-25 – 2017-11-30 | 727601,68 | 470000 |  |
| Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2017-09-06 – 2018-02-15 | 1094173,54 | 1094173,54 |  |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2017-08-24 – 2018-04-30 | 462364,17 | 462364,17 |  |
| Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe- Rogi. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z o.o. | Powiat Krosno | 2017-08-18 – 2019-10-30 | 1786178,86 | 714000 |  |
| Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tryńcza (część wodociągowa). | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 2018-04-09 – 2018-07-31 | 376867,1 | 371494,01 |  |
| Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chmielnik - Wielkopolska" i "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrzną instalacją w m. Chmielnik - Zaganianka. | Gmina Chmielnik | Chmielnik | 2017-11-27 – 2018-12-21 | 2726118,33 | 2159835,92 |  |
| Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 2018-04-18 - 2018-12-31 | 487380 | 487380 |  |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce. | Gmina Przemyśl | Przemyśl | 2018-03-02 - 2018-08-31 | 949600 | 940000 |  |
| Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Nienadowa, Przedmieście Dubieckie. | Gmina Dubiecko | Dubiecko | 2018-09-16 – 2018-11-30 | 663437 | 596080 |  |
| Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ropienka. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne | Ustrzyki Dolne | 2018-04-09 – 2018-10-15 | 1450000 | 527365 | PROW 2014-2020 - 1,109,705.00 |
| Budowa sieci wodociągowej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej. | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Boguchwała | 2018-02-28 - 2018-07-12 | 738773,39 | 409379,79 | PROW 2 014-2020 - 323,357.58 |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa. Część II: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia - Podlesie Weryńskie - etap II. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Kolbuszowa | 2018-04-14 - 2018-08-31 | 182342,4 | 56126,5 | PROW 2014-2020 - 98,194.35 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe. | Usługi Komunalne Spółka z o.o. | Horyniec-Zdrój | 2018-04-16 -2018-10-26 | 571656,31 | 268978,84 | PROW 2014-2020 - 251,774.52 |
| Rozbudowa i poprawa niezawodności działania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków południowej części miasta Tarnobrzega. | Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tarnobrzeg | 2017-05-10 - 2018-02-28 | 4911285,62 | 3929028,5 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym, budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka. Część I: Kanalizacja sanitarna w Kielnarowej. Część II: Kanalizacja sanitarna w Borku Starym. Część III: Kanalizacja sanitarna w Kielnarowej Zagonianka. | Gmina Tyczyn | Tyczyn | 2017-01-09 - 2017-12-04 | 1506041,91 | 1195000 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II. | Gmina Mielec | Mielec | 2017-04-28 - 2017-12-15 | 667471,22 | 533000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2017-04-05 – 2018-11-30 | 3337797,98 | 2398218,13 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Budach Głogowskich - Caritas gm. Głogów Młp. | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 2017-10-12 - 2017-12-14 | 194006,66 | 155205,32 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguchwale ul. Boczna Techniczna w ramach programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała. | Gmina Boguchwała | Boguchwała | 2017-10-25 - 2018-01-31 | 149799,68 | 116670 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 2017-08-16 - 2018-12-31 | 760163,46 | 595000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany. | Gmina Mielec | Mielec | 2017-07-03 – 2018-12-14 | 2585300 | 1857304,14 |  |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk. | Gmina Leżajsk | Leżajsk | 2017-10-24 – 2017-12-19 | 414634 | 300000 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II. | Gmina Stubno | Stubno | 2017-04-19 – 2017-10-31 | 1830000 | 300000 | RPO WP 2014-2020 - 7,157,773.57 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymno. | Miasto Radymno | Radymno | 2017-10-01 – 2018-10-15 | 9354769,93 | 2148997,57 | RPO WP 2014-2020 - 9,284,941.74 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa - Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Polski | 2017-07-01 - 2018-09-10 | 12329019,51 | 1908772,7 | RPO WP 2014-2020 - 9,284,941.74 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień. | Gmina Kamień | Kamień | 2017-06-12 – 2017-12-15 | 2000000 | 434764,07 | RPO WP 2014-2020 w tym pomostowa 599541,72: 1,565,235.93 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 75/2 w miejscowości Kostków, gmina Jarosław. | Gmina Jarosław | Jarosław | 2017-07-24 – 2018-09-28 | 3794161,77 | 552719,46 | RPO WP 2014-2020 - 3,151,630.00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap III realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 2017-09-04 – 2019-03-31 | 2654731,87 | 287000 | POIiŚ 2014-2020 - 1,764,951.45 |
| Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej" realizowanego w ramach projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 2017-08-01 – 2019-09-30 | 7586327,78 | 1180000 | POIiŚ 2014-2020 - 6,023,509.54 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Klęczany. | Gmina Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | 2017-08-24 – 2020-08-31 | 4381542,88 | 3111694 |  |
| Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tryńcza (część kanalizacyjna). | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 2018-04-09 – 2018-07-31 | 233341,35 | 216983,16 |  |
| Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej" realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa - miasto | 2017-08-01 – 2019-09-30 | 134926,69 | 110000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Tuszów Narodowy - etap V cz. I i III B cz. I. | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy | 2018-03-29 - 2018-09-20 | 975609,76 | 975609,76 |  |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przepompowniami ścieków w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie | Rzeszów | 2013-01-01 – 2019-06-28 | 5761258,19 | 5400000 |  |
| Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój w rejonie ul. Podleśnej i w m. Hermanowa gm. Tyczyn - Etap II - Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ul. Podleśnej w Rzeszowie. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie | Rzeszów | 2018-07-18 – 2019-05-31 | 1612800 | 1612800 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowni ścieków w Budach Głogowskich - Jagoda gm. Głogów Młp. | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski - miasto | 2018-08-16 – 2018-10-31 | 256477,58 | 250000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Gminie Boguchwała" w ramach inwestycji Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1. | Gmina Boguchwała | Boguchwała | 2018-08-08 – 2018-12-10 | 270224,41 | 266208 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna - I etap i m. Sietesz - II etap. | Gmina Kańczuga | Kańczuga - obszar wiejski | 2018-09-25 - 2019-05-31 | 4377204,59 | 1144118,61 |  |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków- I etap. | Gmina Gać | Gać | 2018-10-01 – 2020-06-30 | 3147767,84 | 2945000 |  |
| Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-06-11 – 2019-12-31 | 12880910,31 | 12880910,31 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty w Leżajsku. | Gmina Miasto Leżajsk | Leżajsk | 2018-07-10 – 2018-12-14 | 388098,27 | 388098,27 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko - III etap. | Gmina Nisko | Nisko - obszar wiejski | 2018-04-05 – 2019-03-08 | 2052000 | 1950000 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz oraz Racławówka" - zadanie 2. | Gmina Boguchwała | Boguchwała | 2018-11-15 – 2019-02-28 | 215966,67 | 58792 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bratkowicach. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach w rejonach działek 3606/5 do 3606/18. | Gmina Świlcza | Świlcza | 2018-09-17 – 2018-12-15 | 290962,71 | 290962,71 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa. | Gmina Zagórz | Zagórz | 2017-12-08 – 2018-09-30 | 2225475,24 | 908783,22 | PAOW - 1,311,200.24 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany. | Gmina Chorkówka | Chorkówka | 2018-01-04 – 2018-09-15 | 3831000 | 1774296 | PAOW-1,906,106.86 |
| Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik. | Gmina Pruchnik | Pruchnik | 2017-12-07 – 2018-08-31 | 17040328,2 | 5060085,15 | RPO WP 2014-2020 - 11,432,899.83 |
| Poprawa funkcjonalności gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej. | Gmina Rudnik n/Sanem | Rudnik nad Sanem | 2017-07-21 – 2018-09-14 | 9234408 | 1650631,82 | RPO WP 2014-2020 - 6,103,312.48 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej. | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 2017-09-20 – 2018-07-31 | 1024757,75 | 190000 | RPO WP 2014-2020 - 782,809.08 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzemienna II etap. | Gmina Dydnia | Dydnia | 2017-12-29 – 2018-12-31 | 9551451,93 | 4859576 | RPO WP 2014-2020 - 4,550,662.87 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy. | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy | 2017-09-19 – 2018-04-27 | 4030828,68 | 850000 | PROW 2014-2020 - 1,998,707.00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin | Gmina Jarocin | Jarocin | 2018-03-15 – 2018-08-31 | 2852823,21 | 758656,42 | PROW 2014-2020 - 1,688,087.00 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański. | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Jarocin | 2018-03-07 – 2018-08-31 | 4196838,79 | 1531212,22 | PROW 2014-2020 - 1,999,999.00 |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa. Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Kolbuszowa - obszar wiejski | 2018-02-05 – 2019-08-31 | 3187326,73 | 1348500 | PROW 2014-2020 - 1,836,814.00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Wola oraz w miejscowości Czerce - I etap. | Gmina Sieniawa | Sieniawa - obszar wiejski | 2017-12-11 – 2018-08-03 | 5221863,65 | 3179633,65 | PROW 2014-2020 - 1,999,792.00 |
| Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym | Grodzisko Dolne | 2018-03-15 – 2018-12-31 | 2305298,2 | 838437,2 | PROW 2014-2020 - 1,466,861.00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice. | Gmina Wiązownica | Wiązownica | 2018-03-26 – 2018-09-15 | 2123900 | 769920,52 | PROW 2014-2020 - 1,293,102.00zł |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola w gminie Nowa Dęba. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Nowa Dęba - miasto | 2018-01-05 – 2019-09-16 | 3571776,99 | 1596453,34 | PROW 2014-2020 - 1,975,323.65 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków osiedle - część kanalizacyjna. | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 2018-04-05 – 2018-08-30 | 1079486,75 | 480000 | PROW 2014-2020 - 587,962.74 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektami towarzyszącymi, tj. przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym, odcinkami sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i zjazdami w miejscowości Jelna - etap II oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska oraz części Łętownia - etap II w ramach realizacji II etapu operacji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna. | Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | 2017-08-24 – 2019-05-15 | 3240504,55 | 1367358,68 | PROW 2014-2020 - 1,797,532.29 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Boguchwała | 2018-02-28 – 2018-07-12 | 363700,62 | 202227,39 | PROW 2014-2020 - 158,530.95 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzawice, Gwizdów, Biedaczów i Brzóza Stadnicka. | Gmina Leżajsk | Leżajsk | 2017-11-30 – 2018-11-15 | 5449861,57 | 3024000 | PROW 2014-2020 - 1,626,567.00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej pompowni wody w miejscowości Koziarnia. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowie | Krzeszów | 2017-12-06 – 2019-08-14 | 3440800 | 1130000 | PROW 2014-2020 - 1,999,999.00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemszczyzna w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe. | Usługi Komunalne Spółka z o.o. | Horyniec-Zdrój | 2018-04-16 – 2018-10-26 | 685253,11 | 348804,24 | PROW 2014-2020 - 327,017.48 |
| Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ropienka. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne | Ustrzyki Dolne | 2018-04-09 – 2018-10-15 | 1450000 | 922635 | PROW 2014-2020 - 1,109,705.00 |
| Budowa sieci wodociągowej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej. | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Boguchwała | 2018-02-28 – 2018-07-12 | 741879,39 | 323357,58 | PROW 2014-2020 - 323,357.58 |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa. Część II: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia - Podlesie Weryńskie - etap II. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Kolbuszowa | 2018-04-14 – 2018-08-31 | 182342,4 | 98194,35 | PROW 2014-2020 - 98,194.35 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II. | Gmina Stubno | Stubno | 2017-04-19 – 2017-10-31 | 1830000 | 1164870,64 | RPO WP 2014-2020 - 1,245,472.82 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień. | Gmina Kamień | Kamień | 2017-06-12 – 2017-12-15 | 2000000 | 599541,72 | RPO 2014-2020 - 1,565,235.93 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola w gminie Nowa Dęba. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Nowa Dęba - miasto | 2018-01-05 - 2019-09-16 | 3571776,99 | 1975323,65 |  |
| Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik. | Gmina Pruchnik | Pruchnik | 2017-12-07 – 2018-08-31 | 16625282,44 | 3154139,6 | RPO WP 2014-2020 - 11,432,899.83 |
| Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach. | Gmina Laszki | Laszki | 2017-10-24 – 2018-11-30 | 5098486,47 | 2538857,02 | RPO WP 2014-2020 - 3,979,316.72 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli. | Gmina Laszki | Laszki | 2018-01-20 – 2018-11-15 | 2300000 | 1563731,4 | RPO WP 2014-2020 - 1,955,000.00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna. | Miasto Radymno | Radymno | 2017-10-01 – 2018-10-15 | 9354769,93 | 1362532,41 | RPO WP 2014-2020 - 7,157,773.57 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej. | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 2017-09-20 – 2018-07-31 | 1024757,75 | 340000 | RPO WP 2014-2020 - 782,809.08 |
| Poprawa funkcjonalności gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej. | Gmina Rudnik n/Sanem | Rudnik nad Sanem | 2017-07-21 – 2018-09-14 | 9234408 | 884125,54 | RPO WP 2014-2020 -6,103,312.48 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa - Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Polski | 2017-07-20 – 2018-09-10 | 12329019,51 | 1831823,68 | RPO WP 2014-2020 - 9,362,802.73 |
| Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne. | Gmina Hyżne | Hyżne | 2018-10-29 – 2019-11-29 | 9114152,46 | 667558,51 | RPO WP 2014-2020 - 6,255,483.22 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin. | Gmina Jarocin | Jarocin | 2018-03-16 – 2018-08-31 | 2852823,21 | 1688087 | PROW 2014-2020 - 1,688,087.00 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański. | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Jarocin | 2018-03-07 – 2018-08-31 | 4196838,79 | 1861176 | PROW 2014-2020 - 1,999,999.00 |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa. Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Kolbuszowa - obszar wiejski | 2018-02-05 – 2019-08-31 | 3187326,73 | 1836814 | PROW 2014-2020 - 1,836,814.00 |
| Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym | Grodzisko Dolne | 2018-03-15 – 2018-12-31 | 2305298,2 | 1466860,78 | PROW 2014-2020 - 1,466,861.00zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Wola oraz w miejscowości Czerce - I etap. | Gmina Sieniawa | Sieniawa - obszar wiejski | 2017-12-11 – 2018-08-03 | 5221863,65 | 1985650 | PROW 2014-2020 - 1,999,792.00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków osiedle - część kanalizacyjna. | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 2018-04-05 – 2018-08-30 | 1079486,75 | 580000 | PROW 2014-2020 - 587,962.74 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektami towarzyszącymi, tj. przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym, odcinkami sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i zjazdami w miejscowości Jelna - etap II oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska oraz części Łętownia - etap II w ramach realizacji II etapu operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna. | Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | 2017-08-24 – 2019-05-15 | 3240504,55 | 1500000 | PROW 2014-2020 - 1,797,532.29 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Boguchwała | 2018-02-28 – 2018-07-12 | 363700 | 158530,95 | PROW 2014-2020 - 158,530.95 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej pompowni wody w miejscowości Koziarnia. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowie | Krzeszów | 2017-12-06 – 2019-08-14 | 3440800 | 1642073 | PROW 2014-2020 - 1,999,999.00 |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaworze Górne. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Pilzno | 2017-07-10 – 2017-09-30 | 11500 | 9200 |  |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Solinie. | AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie | Solina | 2016-10-31 – 2017-12-29 | 4077923,32 | 3150458,67 |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap. | Gmina Krempna | Krempna | 2018-04-25 – 2018-12-31 | 532571,73 | 112800,84 | PROW 2014-2020 - 338,395.41 |
| Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cmolas - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. | Gmina Cmolas | Cmolas | 3018-03-13 - 2018-10-18 | 1779259,95 | 580000 | PROW 2014-2020 - 1,018,998.00 |
| Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP I | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-04-30 – 2019-08-31 | 4227641,87 | 1997970 | PROW 2014-2020 - 1,997,970.00 |
| Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP I. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 2018-04-30 – 2019-08-31 | 4227641,87 | 2097600 | PROW 2014-2020 - 1,997,970.00 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Haczów. Zakres dotyczy wykonania sieci oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościach Haczów i Trześniów. | Gmina Haczów | Haczów | 2018-04-13 - 2019-08-31 | 4078633,46 | 2908418,95 | PROW 2014-2020 - 1,031,758.88 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Haczów. Zakres dotyczy wykonania sieci oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościach Haczów i Trześniów. | Gmina Haczów | Haczów | 2018-04-13 – 2019-08-31 | 4078633,46 | 952878 | PROW 2014-2020 - 1,031,758.88 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Haczów". Zakres dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jasionów, Buków i Trześniów. | Gmina Haczów | Haczów | 2018-04-13 – 2019-08-31 | 740429,08 | 409958 | PROW 2014-2020 - 451,510.12 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Haczów". Zakres dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jasionów, Buków i Trześniów. | Gmina Haczów | Haczów | 2018-04-13 – 2019-08-31 | 740429,08 | 409958 | PROW 2014-2020 – 451,510.12zł |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Haczów". Zakres dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jasionów, Buków i Trześniów. | Gmina Haczów | Haczów | 2018-04-13 – 2019-08-31 | 740429,08 | 320425,02 | PROW 2014-2020 - 451,510.12zł |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna. | Gmina Cisna | Cisna | 2018-03-01 – 2019-07-31 | 3698700 | 1359200 | PROW 2014-2020 - 1,839,150.60zł |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna. | Gmina Cisna | Cisna WFOŚiGW w Rzeszowie | 2018-03-01 – 2019-07-31 | 3698700 | 1825329,09 | PROW 2014-2020 - 1,839,150.60zł |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna. | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | 2017-12-15 – 2020-12-31 | 23843206,6 | 4745000 | POIiŚ 2014-2020 - 15,839,658.51zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego realizowanego w ramach projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa - miasto | 2017-08-01 – 2019-09-30 | 1294310,47 | 800000 | POIiŚ 2014-2020 - 295,764.10zł |
| Budowa wodociągu w miejscowości Jasienica Rosielna. | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | 2017-12-15 – 2019-01-31 | 2883816,95 | 1035000 | POIiŚ 2014-2020 - 1,838,433.31zł |
| Budowa budynku sanitariatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 269/2/ obręb 0011 Polańczyk. | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 25-07-2017 15-12-2017 | 102 616,72 | 102 616,72 | 82 093,37 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej. | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 20-09-2017 31-07-2018 | 1 024 757,75 | 1 024 757,75 | 340 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie informacji przekazanych przez .Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Rzeszowie

Zał. 5.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018 ze środków POIiŚ2014 - 2020, dla których Instytucją Wdrażającą jest NFOŚiGW

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Nazwa gminy/ gmin lub województwo | Planowany okres realizacji | Koszt całkowity realizacji inwestycji | Wydatki kwalifikowane | Wartość dofinansowania | Wkład UE | Suma z wniosków o płatność Wydatki uznane za kwalifikowane - bieżący wniosek | Stopień zaawansowania realizacji projektu [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni “Łężańska” w Krośnie” | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | Krosno | 2018-01-02 2020-12-31 | 11 605 220,00 | 5 536 000,00 | 3 321 600,00 | 3 321 600,00 | 0,00 | 0% |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa poprzez wykonanie ich głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | Wrocław, Biała Podlaska, Lublin, Warszawa, Wiązowna, Rzeszów, Olsztyn, Ostróda, Szczecin, Łódź, Katowice | 2015-07-01 2020-09-30 | 21 177 520,28 | 20 439 066,28 | 20 439 066,28 | 17 373 206,33 | 0,00 | 0% |
| Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni. | Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | 2014-11-06 2019-03-30 | 1 324 696,26 | 949 450,80 | 807 033,17 | 807 033,17 | 941 851,50 | 99% |
| Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie | Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | 2014-11-06 2019-03-30 | 1 613 916,27 | 1 304 468,01 | 1 108 797,79 | 1 108 797,79 | 1 301 506,04 | 100% |
| Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie | Tarnobrzeg | 2015-05-11 2019-12-31 | 7 995 290,84 | 7 363 263,68 | 7 363 263,68 | 6 258 774,12 | 3 046 906,20 | 41% |
| Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie | Lubaczów | 2016-02-23 2018-09-30 | 845 952,49 | 835 948,90 | 710 556,56 | 710 556,56 | 835 948,90 | 100% |
| Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Wyszyńskiego w Łańcucie będących w zasobach SM Łańcut z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią. | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie | Łańcut | 2016-11-02 2018-12-31 | 1 351 800,00 | 1 148 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 0% |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9 w Krośnie | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza | Krosno | 2016-10-31 2019-06-30 | 1 067 923,03 | 756 928,98 | 567 696,72 | 567 696,72 | 0,00 | 0% |
| Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie | Spółdzielnia Zodiak | Rzeszów | 2017-05-01 2022-12-31 | 8 134 863,87 | 7 014 888,81 | 5 261 166,60 | 5 261 166,60 | brak wniosków | 0% |
| Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp.z o.o. | Rzeszów | 2016-09-29 2020-11-30 | 22 398 300,00 | 18 210 000,00 | 8 060 000,00 | 8 060 000,00 | 8 382 707,82 | 46% |
| Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu | Mielec | 2017-12-29 2021-09-15 | 8 285 850,72 | 6 436 464,00 | 5 348 048,15 | 5 348 048,15 | 0,00 | 0% |
| Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp.z o.o. | Rzeszów | 2016-09-29 2020-11-30 | 24 644 000,00 | 20 036 000,00 | 6 155 000,00 | 6 155 000,00 | 6 140 876,73 | 31% |
| Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp.z o.o. | Krosno | 2017-12-27 2020-12-31 | 6 600 786,00 | 4 560 000,00 | 3 009 600,00 | 3 009 600,00 | 0,00 | 0% |
| Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp.z o.o. | Rzeszów | 2016-12-21 2020-11-30 | 6 717 294,56 | 5 214 923,92 | 4 432 685,33 | 4 432 685,33 | 1 443 204,57 | 28% |
| Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej na terenie miast Stalowej Woli i Niska | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. | Nisko | 2017-03-01 2021-11-30 | 7 280 308,60 | 5 916 950,08 | 3 319 210,52 | 3 319 210,52 | 1 443 224,48 | 24% |
| Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: Osiedle Traugutta | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp.z o.o. | Krosno | 2017-03-27 2019-09-30 | 5 357 474,10 | 3 600 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 1 535 300,00 | 43% |
| Źródła wysokosprawnej Kogeneracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. ul. Piotra Skargi 86a 38-200 Jasło | Jasło | 2018-01-29 2021-03-31 | 18 306 090,00 | 14 880 000,00 | 7 227 840,00 | 7 227 840,00 | brak wniosków | 0% |
| Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan w Nowej Dębie | Esv Wisłosan Sp. z o.o. | Nowa Dęba | 2016-10-01 2017-12-31 | 2 895 235,50 | 2 250 000,00 | 729 120,00 | 729 120,00 | 2 249 550,00 | 100% |
| Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | Trzebownisko | 2016-10-03 2018-07-31 | 8 702 447,70 | 2 139 287,05 | 1 818 393,99 | 1 818 393,99 | 2 027 097,81 | 95% |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu. | Eco Kogeneracja Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 2016-10-01 2019-12-31 | 20 163 468,94 | 15 490 000,00 | 7 584 347,90 | 7 584 347,90 | 282 928,68 | 2% |
| Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl | PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna | Przemyśl | 2018-11-01 2020-12-31 | 25 851 235,98 | 19 322 397,67 | 5 613 156,52 | 5 613 156,52 | 0,00 | 0% |
| Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp.z o.o. | Rzeszów | 2016-12-30 2022-12-31 | 26 819 600,25 | 21 809 302,50 | 12 120 000,00 | 12 120 000,00 | 2 061 923,59 | 9% |
| Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I | Gmina Miasto Rzeszów | Rzeszów | 2014-02-12 2020-09-30 | 77 513 264,10 | 77 463 264,60 | 65 843 774,90 | 65 843 774,90 | 17 121 475,79 | 22% |
| Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Śląskie | 2016-05-27 2022-12-31 | 206 652 000,00 | 150 000 000,00 | 127 500 000,00 | 127 500 000,00 | 5 812 623,37 | 4% |
| Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach - Ropie oraz Jasiołce | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Małopolskie, Podkarpackie | 2014-01-01 2021-12-31 | 28 666 489,47 | 28 666 489,47 | 24 366 516,04 | 24 366 516,04 | 1 316 529,57 | 5% |
| Gospodarka odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dębica | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. | Dębica | 2014-01-01 2019-07-31 | 3 340 644,73 | 2 715 971,32 | 2 308 575,62 | 2 308 575,62 | 0,00 | 0% |
| Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp.z o.o. | Krosno | 2014-01-01 2021-06-30 | 64 403 219,45 | 41 585 558,40 | 35 347 724,64 | 35 347 724,64 | 1 135 000,00 | 3% |
| Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków | Wodociągi Dębickie Sp.z o.o. | Dębica | 2014-10-24 2021-12-31 | 41 783 640,00 | 25 616 250,00 | 21 773 812,50 | 21 773 812,50 | 0,00 | 0% |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Nowa Dęba | 2015-07-17 2021-03-31 | 37 020 866,35 | 22 596 725,64 | 19 207 216,79 | 19 207 216,79 | 13 211 194,38 | 58% |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Ropczyce | 2014-01-01 2020-12-31 | 14 895 632,16 | 9 169 200,49 | 7 793 820,41 | 7 793 820,41 | 1 339 550,00 | 15% |
| Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | 2014-11-24 2020-12-31 | 46 235 424,02 | 28 192 331,72 | 23 963 481,96 | 23 963 481,96 | 15 559 233,27 | 55% |
| Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2014-01-01 2019-12-31 | 3 788 465,10 | 3 084 260,24 | 2 621 621,20 | 2 621 621,20 | 1 684 026,71 | 55% |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna– II etap | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | Krosno | 2014-01-01 2021-08-31 | 44 202 510,00 | 26 928 000,00 | 22 888 800,00 | 22 888 800,00 | 12 852 804,50 | 48% |
| Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Rzeszów | 2014-04-01 2022-10-31 | 114 770 885,20 | 66 776 129,37 | 56 759 709,96 | 56 759 709,96 | 62 669 248,66 | 94% |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok | Gmina Sanok | Sanok | 2014-01-01 2018-03-31 | 7 779 670,08 | 4 628 354,13 | 3 934 101,01 | 3 934 101,01 | 4 628 354,13 | 100% |
| Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku | Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Przeworsk | 2016-04-01 2021-03-31 | 23 313 858,32 | 14 257 840,44 | 12 119 164,37 | 12 119 164,37 | 0,00 | 0% |
| Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - Etap II | Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 2017-01-01 2020-05-11 | 75 322 554,68 | 45 928 387,05 | 39 039 128,99 | 39 039 128,99 | 14 368 256,16 | 31% |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku | Leżajsk | 2016-01-01 2020-12-31 | 39 631 000,00 | 24 255 000,00 | 20 616 750,00 | 20 616 750,00 | 0,00 | 0% |
| "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla" | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Przemyśl | 2017-01-01 2020-12-31 | 11 566 000,00 | 7 087 500,00 | 6 024 375,00 | 6 024 375,00 | 3 270 259,40 | 46% |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko | Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. | Nisko | 2014-01-01 2019-03-31 | 19 054 151,22 | 11 638 746,48 | 9 892 934,50 | 9 892 934,50 | 11 050 511,18 | 95% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pod Żarnowską Górą w Strzyżowie. | Gmina Strzyżów | Strzyżów | 2014-01-01 2019-12-31 | 2 159 142,00 | 1 755 400,00 | 1 492 090,00 | 1 492 090,00 | 1 296 169,09 | 74% |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 2017-01-01 2019-09-30 | 15 257 885,38 | 9 263 627,15 | 7 874 083,07 | 7 874 083,07 | 5 255 710,03 | 57% |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 2014-01-01 2020-04-30 | 21 939 830,00 | 13 397 579,27 | 11 387 942,37 | 11 387 942,37 | 70 125,00 | 1% |
| Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów | Gmina Miejska Lubaczów | Lubaczów | 2015-06-22 2018-12-31 | 3 591 600,00 | 2 920 000,00 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 2 433 843,48 | 83% |
| Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III | Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle | Biecz, Dębowiec, Kołaczyce, Jedlicze | 2014-01-01 2021-12-31 | 18 877 329,82 | 9 720 794,54 | 8 262 675,35 | 8 262 675,35 | 1 349 618,91 | 14% |
| Rozwój ośrodka edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego | Magurski Park Narodowy | Krempna | 2017-01-01 2019-06-30 | 2 579 099,01 | 2 133 177,37 | 1 813 200,76 | 1 813 200,76 | 788 427,57 | 37% |
| Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej. | Bieszczadzki Park Narodowy | Lutowiska | 2016-01-28 2019-11-29 | 2 031 098,32 | 1 651 299,44 | 1 403 604,52 | 1 403 604,52 | 762 527,03 | 46% |
| Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup mających duży wpływ na przyrodę | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" | 0 | 2017-10-01 2018-10-31 | 705 982,00 | 705 982,00 | 600 084,70 | 600 084,70 | 639 296,10 | 91% |
| Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach | Stowarzyszenie Ekopsychologia | Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie | 2018-01-01 2019-10-31 | 744 430,00 | 744 430,00 | 632 765,50 | 632 765,50 | 44 897,04 | 6% |
| Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu | Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych | Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie | 2016-02-15 2019-02-28 | 1 000 310,00 | 1 000 310,00 | 850 263,50 | 850 263,50 | 230 435,66 | 23% |
| Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę” | Magurski Park Narodowy | Małopolskie, Podkarpackie | 2017-01-01 2020-09-30 |  | 1 722 033,30 | 1 463 728,30 | 1 463 728,30 | 531 668,13 | 31% |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok. | PGW Wody Polskie - RZGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2015-03-26 2022-07-25 | 49 763 651,51 | 49 763 651,51 | 42 299 103,78 | 42 299 103,78 | 0,00 | 0% |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec | Gmina Miejska Mielec | Mielec | 2014-01-01 2019-12-31 | 5 648 817,68 | 5 648 817,68 | 4 801 495,02 | 4 801 495,02 | 378 247,34 | 7% |
| Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | Gmina Stalowa Wola | Stalowa Wola | 2016-06-09 2018-12-31 | 12 986 323,84 | 11 364 736,84 | 9 660 026,31 | 9 660 026,31 | 9 897 916,88 | 87% |
| Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 2016-06-27 2020-06-30 | 6 767 835,93 | 6 767 835,93 | 5 752 660,54 | 5 752 660,54 | 57 000,00 | 1% |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych | Gmina Oleszyce | Oleszyce | 2016-11-30 2019-05-31 | 2 490 170,69 | 2 490 170,69 | 2 116 645,08 | 2 116 645,08 | 1 107 519,60 | 44% |
| Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku | Gmina Miasta Sanoka | Sanok | 2014-01-01 2018-10-31 | 1 503 254,95 | 1 503 254,95 | 1 277 766,70 | 1 277 766,70 | 49 975,00 | 3% |

Źródło:. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pełna wersja tabeli przekaznej przez NFOŚGW znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu..

Zał. 6.	Lista projektów realizowanych w latach 2017-2018 w ramach: Osi Priorytetowej III Czysta energia oraz Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i Dziedzictwa kulturowego RPO 2014-2020*

| Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Miejsce realizacji projektu | Działanie - nazwa | Poddziałanie - nazwa | Okres realizacji projektu | Wartość ogółem [zł] | Wydatki kwalifikowane [zł] | Wkład UE [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Bezpieczne lasy w Gminie Wojaszówka | GMINA WOJASZÓWKA | Wojaszówka | Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń | RPPK.04.01.00 Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-02-01 | 1 480 118,18 | 1 267 458,12 | 1 077 339,39 |
| Budowa elektrowni słonecznej w Cmolasie o mocy 999 kW | FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA MARAND S.C. A. DZIUBAN, M. BIEŚ | Cmolas | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-02 2020-10-20 | 4 653 569,45 | 2 984 056,47 | 2 387 245,17 |
| Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I i II | MARKO DZIKI WŁADYSŁAW | Sokołów Małopolski | RPPK.03.01.00Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-31 2020-02-27 | 9 060 748,35 | 5 928 743,09 | 4 742 994,46 |
| Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy 1,63 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łazy gm. Rymanów | THEWIND SP. z O. O. | Rymanów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-30 2020-04-08 | 7 448 037,02 | 4 761 495,32 | 3 809 196,25 |
| Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę BRT sp. z o.o. | BRT SP. z O. O.Ą | Dydnia | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-12-31 | 1 032 485,92 | 839 369,45 | 713 464,03 |
| Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej | POLSKI CHLEB MIECZYSŁAW SZPUNAR | Chmielnik | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-12-31 | 1 003 329,73 | 815 665,23 | 693 315,44 |
| Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Brzóza Stadnicka | "AGMAD - SOLAR" SP.z O. O. | Żołynia | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-10-31 | 4 700 268,24 | 2 874 833,22 | 2 299 866,57 |
| Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska. | B&AMP;G RAISEN PRZEMYSŁAW GRZEBYK | Lubenia | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-05-31 | 985 902,18 | 801 496,49 | 681 272,01 |
| Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa | GMINA SIENIAWA | Sieniawa | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-12 2019-06-30 | 915 655,13 | 744 435,06 | 632 769,79 |
| Budowa i montaż farm fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego | POWIAT STRZYŻOWSKI | Frysztak, Strzyżów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-12-28 2020-09-30 | 1 149 892,09 | 936 995,52 | 796 446,19 |
| Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli | GMINA LASZKI | Laszki | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-07-07 2018-12-31 | 9 612 621,88 | 7 198 557,85 | 6 118 774,15 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy | "WODOCIĄGI DĘBICKIE" SP. z o.o. | Dębica | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-13 2020-01-31 | 1 726 574,10 | 1 360 570,00 | 1 156 484,50 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach | GMINA GORZYCE | Gorzyce | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-26 2018-11-30 | 1 324 709,59 | 1 014 147,77 | 862 025,60 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna | GMINA MIASTO KROSNO | Krosno | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-09-05 2019-07-31 | 1 322 069,19 | 1 074 613,00 | 913 421,05 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 924 kW na dz. ewid. nr 83 w m. Pełnatycze, g. Zarzecze, oraz o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica | ECOBAMAL SP. z o. o. | Roźwienica, Zarzecze | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-01 2018-12-31 | 6 046 062,40 | 4 179 188,39 | 3 350 625,60 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica | PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA | Olszanica | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-01 2018-12-28 | 827 685,76 | 668 415,25 | 348 768,96 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu. | ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ RSM Sp. z o. o. | Kolbuszowa, Mielec, Tuszów Narodowy | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-10-01 2019-05-31 | 1 083 379,87 | 880 796,64 | 748 677,14 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie Markus-Texi Sp. J. | PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI MARKUS TEXI MAREK DROZDOWSKI, WACŁAW PIECZONKA, SŁAWOMIR WZOREK SPÓŁKA JAWNA | Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-01 2019-05-25 | 983 754,00 | 799 800,00 | 655 596,06 |
| Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze | GMINA JEDLICZE | Jedlicze | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-15 2019-06-30 | 1 150 941,85 | 935 595,00 | 795 255,75 |
| Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa | GMINA KOLBUSZOWA | Kolbuszowa | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-02-26 2019-12-31 | 1 476 266,62 | 1 077 652,08 | 916 004,26 |
| Budowa kanalizacji uzupełniającej w Gminie Medyka | GMINA MEDYKA | Medyka | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-09 2017-11-30 | 763 494,88 | 595 036,79 | 505 781,26 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna | MIASTO RADYMNO | Radymno | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-05-10 2018-11-15 | 11 541 601,88 | 9 352 235,45 | 7 157 265,77 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników – etap II | GMINA STUBNO | Stubno | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-04-01 2017-11-30 | 2 189 600,48 | 1 432 774,06 | 1 217 857,93 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków | GMINA FRYSZTAK | Frysztak | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-05 2018-10-31 | 8 797 228,33 | 5 600 322,29 | 4 760 273,92 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godowa - etap II | GMINA STRZYŻÓW | Strzyżów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-10-10 2020-09-30 | 10 706 902,04 | 8 087 664,90 | 6 874 515,16 |
| „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem” | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SP. z O. O. | Radymno | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-07-01 2019-12-31 | 19 634 928,79 | 15 562 422,28 | 13 025 747,44 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godowa | GMINA STRZYŻÓW | Strzyżów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-07-27 2018-12-31 | 14 423 505,73 | 9 581 661,46 | 8 144 412,23 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie | GMINA PILZNO | Pilzno | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-12 2018-10-31 | 10 363 763,51 | 8 425 824,00 | 7 161 950,39 |
| „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka – etap II” | MIASTO I GMINA KAŃCZUGA | Kańczuga | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-14 2018-09-28 | 1 432 932,67 | 847 356,63 | 720 253,12 |
| „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Batycze, Maćkowice, Kosienice wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Orzechowcach" | GMINA ŻURAWICA | Żurawica | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-26 2018-09-30 | 11 703 607,39 | 9 063 497,53 | 7 703 972,90 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec - aglomeracja Iwierzyce | GMINA IWIERZYCE | Iwierzyce, Sędziszów Małopolski | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-07 2018-09-30 | 5 777 806,00 | 4 052 877,49 | 3 444 945,86 |
| Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o. | PROEN Sp.z o.o. | Dzikowiec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-01 2019-06-30 | 1 070 824,47 | 677 076,91 | 372 392,30 |
| Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o. Sp. k. | PROEN Sp.z o.o. Sp. k. | Dzikowiec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-01 2019-06-30 | 1 070 824,47 | 677 076,91 | 372 392,30 |
| Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie – etap I oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie | GMINA CMOLAS | Cmolas | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-04-18 2019-10-31 | 889 991,16 | 721 570,04 | 613 334,53 |
| Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole, Gmina Przecław | GMINA PRZECŁAW | Przecław | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-06-02 2018-02-15 | 9 672 439,05 | 7 333 568,36 | 6 233 533,09 |
| Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne | GMINA OLSZANICA | Olszanica | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-08-01 2019-12-31 | 21 238 510,18 | 16 212 062,77 | 13 780 253,35 |
| Budowa mikro instalacji OZE szansą na obniżenie kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstw i NGO na terenie Podkarpacia | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EFEKT MAREK ZAWISZA | Brzostek, Brzozów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-07-30 2019-08-30 | 1 120 770,00 | 911 195,12 | 774 515,85 |
| Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa | GMINA JODŁOWA | Jodłowa | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-11-20 2020-12-31 | 22 289 831,10 | 18 117 813,90 | 14 996 114,54 |
| Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów | GMINA BOGUCHWAŁA | Boguchwała | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-13 2018-10-31 | 358 359,50 | 239 946,01 | 203 954,10 |
| Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce | GMINA IWIERZYCE | Iwierzyce | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-29 2018-09-30 | 630 180,19 | 463 035,31 | 393 580,01 |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cieszanów | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. z SIEDZIBĄ w CIESZANOWIE. | Cieszanów | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-08-04 2018-10-27 | 897 401,41 | 683 286,01 | 580 793,09 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości Gorzyce. | GMINA GORZYCE | Gorzyce | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2018-05-07 2018-09-30 | 597 016,24 | 450 563,82 | 382 979,23 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czudec | GMINA CZUDEC | Czudec | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-30 2018-10-31 | 298 903,49 | 198 065,25 | 168 355,44 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym | GMINA GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Dolne | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-14 2018-12-31 | 974 125,34 | 720 731,95 | 612 622,14 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec | GMINA NOZDRZEC | Nozdrzec | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-29 2018-10-31 | 976 222,37 | 790 720,67 | 672 112,55 |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie. | GMINA NOWY ŻMIGRÓD | Nowy Żmigród | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-19 2018-10-31 | 1 305 638,63 | 908 615,12 | 772 322,83 |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | GMINA WOJASZÓWKA | Chorkówka, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-23 2018-10-31 | 3 447 964,64 | 2 383 506,43 | 2 025 980,41 |
| Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi dla Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” w Polańczyku. | GMINA SOLINA | Solina | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych | 2016-10-01 2017-11-30 | 973 250,00 | 857 391,43 | 728 782,71 |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt | GMINA CHMIELNIK | Chmielnik | Gospodarka wodno-ściekowa | Zaopatrzenie w wodę | 2018-08-01 2020-12-31 | 1 949 958,71 | 1 443 569,70 | 1 227 034,24 |
| Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik | GMINA PRUCHNIK | Pruchnik | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-03-01 2018-10-30 | 20 937 826,73 | 10 618 926,19 | 8 808 399,26 |
| Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej | GMINA ZARSZYN | Zarszyn | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-07 2020-06-01 | 982 069,63 | 783 373,12 | 665 867,12 |
| Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych | GMINA I MIASTO ULANÓW | Ulanów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-15 2019-06-28 | 880 188,00 | 714 600,00 | 607 410,00 |
| Czysta energia w instalacji fotowoltaicznej w ML System. | ML SYSTEM S.A. | Trzebownisko | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-01 2019-05-31 | 979 080,00 | 796 000,00 | 437 800,00 |
| Doposażenie PSZOK w Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki | MIASTO RADYMNO | Radymno | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2018-02-15 2018-10-31 | 488 452,53 | 259 968,45 | 220 973,18 |
| Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice | GMINA PADEW NARODOWA | Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-30 2019-06-30 | 12 846 646,62 | 11 760 170,00 | 9 994 968,47 |
| Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec | GMINA TUSZÓW NARODOWY | Mielec, Tuszów Narodowy | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-04-14 2020-07-31 | 12 771 367,17 | 11 739 795,00 | 9 977 651,76 |
| Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica | GMINA ZARZECZE | Rokietnica, Zarzecze | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-04-12 2019-06-30 | 12 797 337,00 | 11 762 500,00 | 9 996 948,75 |
| Energetyczna Gmina - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka | GMINA WOJASZÓWKA | Wojaszówka | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-29 2018-12-31 | 982 466,92 | 736 147,97 | 625 725,76 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków 6 wspólnot mieszkaniowych w Dębicy | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MATEJKI 15 | Dębica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-08 2017-12-29 | 1 944 616,05 | 1 862 739,26 | 1 583 328,14 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec | GMINA NIEBYLEC | Niebylec | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-24 2017-12-29 | 3 033 110,04 | 2 677 953,17 | 2 276 260,18 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga | MIASTO I GMINA KAŃCZUGA | Kańczuga | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-11 2017-12-08 | 796 509,27 | 629 763,58 | 535 298,99 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II | GMINA TARNOBRZEG | Tarnobrzeg | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-21 2017-11-30 | 1 888 043,32 | 1 581 436,22 | 1 344 220,72 |
| "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I" | GMINA TARNOBRZEG | Tarnobrzeg | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-07 2017-11-30 | 8 854 876,68 | 7 635 237,89 | 6 489 951,94 |
| ,,Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gimnazjum w Błażkowej i Dom Ludowy w Kłodawie)” | GMINA BRZYSKA | Brzyska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-06 2017-12-31 | 2 356 196,21 | 2 142 576,21 | 1 821 189,74 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego | POWIAT STRZYŻOWSKI | Strzyżów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-10 2018-10-31 | 2 987 425,53 | 2 362 833,95 | 2 008 408,81 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim | POWIAT PRZEWORSKI | Przeworsk | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-12 2017-12-31 | 1 996 743,61 | 1 738 544,40 | 1 477 762,61 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej | MUZEUM w PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY | Przeworsk | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-17 2018-02-20 | 779 547,20 | 562 611,78 | 478 220,01 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy | POWIAT DĘBICKI | Dębica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-30 2017-12-29 | 2 962 583,20 | 1 412 721,86 | 1 200 813,56 |
| Głęboka modernizacja energetyczna Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Kolbuszowa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-08 2017-12-31 | 458 716,50 | 458 716,50 | 389 909,00 |
| Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach. | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w OLESZYCACH | Oleszyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-12 2018-03-31 | 1 101 271,84 | 1 070 136,11 | 845 396,36 |
| Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach- etap 1 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GORZYCACH | Gorzyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-19 2018-08-31 | 5 034 699,07 | 3 925 584,69 | 2 551 630,03 |
| Głęboka termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach Etap 2 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GORZYCACH | Gorzyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-19 2018-08-31 | 11 472 724,41 | 9 617 443,64 | 6 251 338,34 |
| Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr Dziubek Leszek | ZAKŁAD ROBÓT REGULACYJNYCH JEZIOREK PIOTR DZIUBEK LESZEK | Białobrzegi, Czarna | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2019-06-30 | 626 070,00 | 509 000,00 | 432 650,00 |
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA w FIRMIE CZACH SP z O.O. w RZESZOWIE | DANUTA I RYSZARD CZACH Sp. z o.o. | Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-10-01 2019-03-31 | 835 824,63 | 669 532,22 | 569 102,38 |
| Instalacja fotowoltaiczna w firmie EBA Sp. z o.o. w Krośnie | EBA SP. z o.o. | Krosno | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-01 2018-09-30 | 983 754,00 | 793 800,00 | 436 589,99 |
| Instalacja fotowoltaiczna w firmie Halmar Sp. z o.o. | HALMAR Sp. z o.o. | Stalowa Wola | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-29 2018-12-31 | 1 020 900,00 | 784 020,00 | 666 417,00 |
| Instalacja fotowoltaiczna w firmie WATKEM sp. z o.o.” | "WATKEM" Sp. z o. o. | Leżajsk, Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-11-30 2019-05-31 | 853 920,12 | 694 244,00 | 590 107,40 |
| Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej. | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA" | Jasło, Tarnowiec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-16 2019-06-28 | 1 216 285,46 | 1 046 785,00 | 889 767,25 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy „GALMET” S.C. | "GALMET" S.C. KOWALIK KRYSTYNA, KOWALIK ROMAN | Mielec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-07-01 2019-05-31 | 708 603,00 | 575 100,00 | 488 835,00 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | MAKRO KOSIOROWSKI &AMP; KOSIOROWSKI Sp. z o. o. | Cmolas | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-05-01 2019-12-31 | 863 412,20 | 694 640,00 | 590 443,99 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza | GMINA TRYŃCZA | Tryńcza | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-01 2019-07-30 | 965 081,65 | 779 619,23 | 662 676,34 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW | REPLAS RECYCLING PLASTICS Sp. z o.o. | Zarzecze | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-02 2019-12-20 | 1 008 189,99 | 778 683,33 | 661 880,83 |
| Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce | GMINA MIASTA DĘBICA | Dębica, Ropczyce | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-04 2019-07-30 | 15 686 465,58 | 14 285 714,29 | 10 000 000,00 |
| Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaśliska | GMINA JAŚLISKA | Jaśliska | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-15 2019-11-29 | 791 973,75 | 635 820,12 | 540 447,10 |
| Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko | GMINA BESKO | Besko | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-21 2019-12-31 | 1 348 554,11 | 1 064 818,95 | 905 096,04 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno | GMINA PILZNO | Brzostek, Czarna, Pilzno | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-01-04 2019-05-15 | 14 892 974,90 | 13 599 757,02 | 9 519 829,89 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI w JAŚLE | Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-01-04 2018-12-31 | 15 057 643,01 | 13 743 945,33 | 9 620 761,65 |
| Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin | GMINA JAWORNIK POLSKI | Hyżne, Jawornik Polski, Żołynia | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2019-06-30 | 12 435 057,01 | 11 138 786,76 | 9 356 580,84 |
| Inwestycja w energię odnawialną szansą na rozwój firmy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "GAMS" Stanisław Gancarz oraz otoczenia społeczno – gospodarczego. | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMS STANISŁAW GANCARZ | Kamień, Trzebownisko | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-07-30 2019-12-31 | 1 043 570,00 | 848 430,89 | 721 166,24 |
| Inwestycja w odnawialne źródła energii w działalności firmy P.P.H.U. PRO-ONE Piotr Krztoń | P.P.H.U. PRO-ONE PIOTR KRZTOŃ | Boguchwała, Chmielnik, Krasne, Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-07 2019-03-31 | 1 080 104,23 | 861 333,53 | 732 133,48 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | POWIAT BIESZCZADZKI | Ustrzyki Dolne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-29 2017-12-31 | 1 934 419,44 | 1 771 572,63 | 1 505 836,66 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem | POWIAT NIŻAŃSKI | Jeżowe, Nisko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-31 2017-12-15 | 4 811 466,56 | 4 281 077,39 | 3 638 915,76 |
| Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik. | GMINA PRUCHNIK | Pruchnik | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-17 2017-12-31 | 5 188 506,23 | 3 756 555,69 | 3 193 072,28 |
| Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I | GMINA MIASTO RZESZÓW | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-30 2018-06-30 | 15 678 638,07 | 9 714 075,68 | 8 256 964,23 |
| Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I | GMINA MIASTO RZESZÓW | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-26 2018-06-29 | 2 443 015,88 | 1 630 511,94 | 1 385 935,09 |
| Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II | GMINA MIASTO RZESZÓW | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-07-29 2018-07-31 | 2 009 431,83 | 1 346 911,21 | 1 144 874,49 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemieńskiego 17 c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie. | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Kolbuszowa, Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-06-24 2017-12-31 | 2 780 891,59 | 2 409 419,52 | 2 048 006,55 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie | GMINA MIASTO KROSNO | Krosno | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-06 2017-12-31 | 5 743 555,05 | 5 117 714,83 | 4 350 057,51 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie | POWIAT NIŻAŃSKI | Nisko, Ulanów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-01 2018-02-28 | 1 268 610,20 | 1 065 905,20 | 906 019,41 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie. | GMINA GRĘBÓW | Grębów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-16 2017-12-31 | 2 963 644,30 | 2 718 246,58 | 2 310 509,53 |
| Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSIR | GMINA STALOWA WOLA | Stalowa Wola | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-31 2018-04-16 | 10 266 805,97 | 7 533 168,59 | 6 403 193,29 |
| Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze | GMINA ZARZECZE | Zarzecze | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-09-02 2017-12-16 | 2 958 090,17 | 2 523 950,43 | 2 145 357,81 |
| Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA w RZESZOWIE | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-01-10 2019-12-31 | 4 175 142,31 | 3 391 424,64 | 2 882 710,93 |
| Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Lipami" | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD LIPAMI" | Mielec - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-15 2018-10-04 | 1 345 323,16 | 1 011 238,94 | 657 305,30 |
| Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski | GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI | Baranów Sandomierski | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-15 2017-12-31 | 3 597 579,80 | 3 271 834,22 | 2 781 059,00 |
| Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza | GMINA ŚWILCZA | Świlcza | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-22 2017-12-29 | 2 238 783,84 | 1 640 210,42 | 1 394 178,82 |
| Modernizacja energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznych nr 2 i 3 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 w RZESZOWIE | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-01-16 2020-03-28 | 4 371 509,77 | 3 823 369,76 | 3 249 864,22 |
| Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław | SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO w JAROSŁAWIU | Jarosław | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-11-21 2021-03-31 | 10 218 044,36 | 10 216 814,36 | 8 684 292,15 |
| Modernizacja energetyczna budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Baligród, Lesko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-19 2018-09-28 | 1 857 050,98 | 1 635 552,15 | 1 063 108,86 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego. | POWIAT STALOWOWOLSKI | Stalowa Wola | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-18 2017-12-31 | 10 069 577,73 | 7 580 789,88 | 6 443 671,32 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła | MIASTO JASŁO | Jasło | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-15 2017-12-29 | 11 358 754,99 | 10 168 501,76 | 8 643 226,37 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres i | ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI w JAŚLE | Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn, Tarnowiec | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-10-13 2018-12-15 | 11 671 062,37 | 9 813 889,52 | 8 341 805,92 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres ii | ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI w JAŚLE | Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna, Skołyszyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-08 2018-12-15 | 12 401 988,85 | 11 000 867,95 | 9 350 737,59 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie | GMINA BRZOZÓW | Brzozów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-21 2018-05-31 | 2 245 193,66 | 1 656 486,55 | 1 408 013,51 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie | GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | Wielopole Skrzyńskie | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-01-05 2017-12-20 | 1 508 832,07 | 1 178 330,55 | 1 001 580,95 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego | POWIAT LESKI | Lesko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-04 2017-12-29 | 4 248 095,39 | 3 948 978,75 | 3 356 631,90 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik | GMINA CHMIELNIK | Chmielnik | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2017-12-29 | 2 270 615,79 | 2 122 705,62 | 1 804 299,75 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębica | GMINA DĘBICA | Dębica - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-30 2017-12-29 | 1 113 124,58 | 898 424,33 | 763 660,66 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut | GMINA ŁAŃCUT | Łańcut - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-18 2017-12-29 | 4 249 094,45 | 3 782 392,54 | 3 215 033,61 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików | GMINA STARY DZIKÓW | Stary Dzików | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-30 2017-12-14 | 2 402 742,71 | 1 323 637,52 | 1 125 091,84 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn | GMINA ZARSZYN | Zarszyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-30 2017-12-29 | 1 591 422,51 | 1 460 769,98 | 1 241 654,41 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku | GMINA MIASTA SANOKA | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-10-20 2017-11-30 | 1 966 270,33 | 1 429 135,71 | 1 214 765,33 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu | GMINA ZAGÓRZ | Zagórz | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-09-01 2017-11-30 | 2 061 532,04 | 1 943 777,38 | 1 652 210,69 |
| Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej | JASIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Jasło, Skołyszyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-08-26 2018-09-28 | 1 360 073,53 | 882 564,70 | 573 666,98 |
| Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach | POWIAT TARNOBRZESKI | Gorzyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-28 2017-10-16 | 1 033 387,45 | 693 661,73 | 589 612,45 |
| MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ w SIENIAWIE | GMINA SIENIAWA | Sieniawa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-01-04 2017-12-31 | 2 077 447,60 | 1 566 090,13 | 1 331 176,61 |
| Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce | GMINA TRZEBOWNISKO | Trzebownisko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-23 2017-10-31 | 723 273,34 | 511 359,97 | 434 655,92 |
| „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Nowa Dęba” | TARNOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w TARNOBRZEGU | Nowa Dęba | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-15 2018-09-28 | 1 622 651,01 | 1 164 402,79 | 640 421,52 |
| Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej | GMINA CZARNA | Czarna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-22 2017-12-29 | 545 889,98 | 451 044,00 | 383 387,39 |
| Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku | GMINA MIASTA SANOKA | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-18 2019-12-31 | 1 726 530,71 | 1 403 642,85 | 1 193 096,41 |
| Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie | POWIAT KROŚNIEŃSKI | Krosno | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-24 2019-12-31 | 680 191,17 | 680 191,17 | 578 162,46 |
| Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik" | POWIAT LESKI | Lesko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-07-21 | 1 642 835,91 | 1 182 869,80 | 1 005 439,30 |
| Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego "Sanus" w Stalowej Woli | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY Sp. z o. o. | Stalowa Wola | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-16 2017-12-25 | 908 569,44 | 738 633,68 | 627 838,62 |
| Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie | STOWARZYSZENIE "DOBRY DOM" | Nowa Sarzyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-21 2018-12-21 | 1 335 947,00 | 936 619,54 | 796 126,60 |
| Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju | POWIAT KROŚNIEŃSKI | Iwonicz-Zdrój | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-14 2017-11-30 | 815 694,42 | 764 126,30 | 649 507,32 |
| Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21 | POWIAT SANOCKI | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-31 2017-12-31 | 2 703 354,06 | 2 643 096,27 | 2 246 631,80 |
| Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko | GMINA LESKO | Lesko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-30 2017-12-31 | 5 287 981,24 | 5 101 695,06 | 4 336 440,73 |
| Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Nowy Kamień | GMINA KAMIEŃ | Kamień | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-07 2017-11-06 | 3 014 651,68 | 3 000 218,93 | 2 550 186,03 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | Korczyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-12 2018-08-01 | 449 269,67 | 413 454,20 | 351 436,04 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 35 w Nowej Dębie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KRASICKIEGO 35 w NOWEJ DĘBIE | Nowa Dęba | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-04-03 2018-04-30 | 921 000,00 | 920 218,19 | 782 185,43 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzozów | GMINA BRZOZÓW | Brzozów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-08-24 2017-11-30 | 2 769 884,84 | 2 612 224,02 | 2 220 390,33 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. | SANOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-04-24 2018-09-28 | 11 948 205,89 | 9 659 961,95 | 6 278 975,25 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w Ropczycach | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ARMII KRAJOWEJ 8, 39-100 ROPCZYCE | Ropczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-12 2017-12-15 | 1 180 769,99 | 954 044,98 | 810 938,18 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne. | GMINA USTRZYKI DOLNE | Ustrzyki Dolne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-04-03 2017-11-30 | 539 696,01 | 528 663,51 | 449 363,97 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska | GMINA JAŚLISKA | Jaśliska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-11-16 2018-06-30 | 1 095 738,92 | 982 100,33 | 834 785,28 |
| Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie | WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II w KROŚNIE | Krosno | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-25 2020-12-31 | 12 169 121,72 | 11 217 496,40 | 9 534 871,90 |
| Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w NOWEJ DĘBIE | Nowa Dęba | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-13 2018-10-27 | 610 220,27 | 383 217,58 | 325 734,94 |
| Modernizacja gospodarki ściekowej w gminie Pawłosiów, na terenie aglomeracji Wierzbna | GMINA PAWŁOSIÓW | Pawłosiów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-16 2018-10-31 | 1 205 419,60 | 800 025,60 | 680 021,76 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem | GMINA JEŻOWE | Jeżowe | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-07-16 2019-12-21 | 12 651 903,00 | 9 058 050,04 | 7 699 342,52 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień | GMINA KAMIEŃ | Kamień | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-22 2017-12-15 | 2 545 668,00 | 1 912 035,64 | 1 625 230,29 |
| Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaworniku Polskim | GMINA JAWORNIK POLSKI | Jawornik Polski | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-05 2019-06-30 | 265 063,68 | 161 445,79 | 137 228,91 |
| Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na działce ewidencyjnej 18/5 w Szczawnem, gmina Komańcza | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z o.o. | Komańcza | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-09 2018-10-30 | 722 631,11 | 541 437,59 | 460 221,94 |
| Modernizacja sieci i węzłów cieplnych lokalnego systemu ciepłowniczego Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AUTOSAN" | Sanok | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych | 2016-11-29 2018-10-31 | 647 619,60 | 484 120,00 | 411 502,00 |
| Modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w BRZOZOWIE | Brzozów | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych | 2016-07-01 2017-10-16 | 869 758,62 | 699 120,83 | 594 252,70 |
| Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk | GMINA GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Dolne, Leżajsk | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-10 2019-09-3 | 12 799 859,68 | 11 764 720,00 | 9 998 835,51 |
| Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa Sarzyna | GMINA NOWA SARZYNA | Nowa Sarzyna | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-04-13 2019-11-30 | 12 640 874,46 | 11 432 104,00 | 9 716 145,17 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 9 w NOWEJ SARZYNIE | Nowa Sarzyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-13 2018-06-30 | 1 345 665,00 | 1 253 930,75 | 1 065 841,05 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjnej | SIEROSŁAWSKI GROUP JAN SIEROSŁAWSKI | Mielec | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-09-03 2019-06-30 | 886 983,75 | 721 125,00 | 396 618,75 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miejsce Piastowe | GMINA MIEJSCE PIASTOWE | Miejsce Piastowe | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-01-30 2019-04-30 | 1 262 985,53 | 1 026 617,50 | 872 624,87 |
| Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jarocin | GMINA JAROCIN | Jarocin | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-20 2019-06-30 | 1 206 359,40 | 980 280,00 | 833 238,00 |
| Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe | GMINA JEŻOWE | Jeżowe | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-09-13 2019-08-30 | 1 229 240,61 | 864 795,73 | 735 076,36 |
| Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka | GMINA WOJASZÓWKA | Baligród, Wojaszówka | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-13 2020-12-31 | 10 332 246,00 | 9 546 900,00 | 8 019 396,00 |
| Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | KLINICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA w RZESZOWIE | Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-30 2019-11-30 | 561 876,30 | 456 810,00 | 388 288,50 |
| Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE | Rzeszów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-07-31 2019-10-31 | 852 882,00 | 693 400,00 | 589 390,00 |
| Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol | GMINA NAROL | Narol | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-22 2019-12-31 | 1 669 364,15 | 1 354 806,62 | 1 151 585,62 |
| Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno. | GMINA RADYMNO | Radymno - gmina wiejska | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-20 2019-09-30 | 2 252 843,52 | 1 679 402,10 | 1 427 491,78 |
| Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-02-27 2020-03-31 | 671 302,19 | 545 774,14 | 463 908,01 |
| Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach | ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII w BOLESTRASZYCACH | Krasiczyn, Żurawica | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-29 2020-04-30 | 3 647 435,58 | 2 965 394,78 | 2 520 585,55 |
| Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia. | GMINA ZAGÓRZ | Dydnia, Zagórz | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-15 2019-10-31 | 12 535 823,87 | 11 598 128,15 | 9 858 408,92 |
| Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików | GMINA ZAKLIKÓW | Zaklików | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2018-12-31 | 14 640 471,52 | 11 764 220,00 | 9 998 410,57 |
| Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła | MIASTO JASŁO | Jasło | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-15 2019-12-30 | 990 176,76 | 790 354,37 | 671 801,20 |
| Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki | GMINA PRZECŁAW | Przecław, Radomyśl Wielki | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2019-06-30 | 14 147 204,52 | 12 788 945,69 | 9 998 397,73 |
| Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak. | GMINA WIŚNIOWA | Frysztak, Wiśniowa | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-15 2019-09-30 | 13 303 777,18 | 11 626 012,00 | 9 882 110,20 |
| Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów | GMINA STRZYŻÓW | Strzyżów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-30 2020-07-31 | 12 773 024,25 | 11 762 275,00 | 9 996 757,52 |
| Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w MIELCU | Mielec | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych | 2014-01-01 2018-12-10 | 11 921 207,72 | 9 630 300,00 | 8 185 755,00 |
| Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | Baligród, Brzostek, Cisna, Czarna, Domaradz, Dukla, Frysztak, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jodłowa, Komańcza, Korczyna, Krempna, Lutowiska, Niebylec, Solina, Strzyżów, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Wojaszówka, Zagórz | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-25 2021-06-30 | 2 494 680,00 | 2 494 680,00 | 2 120 478,00 |
| Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | Bircza, Cieszanów, Dubiecko, Dynów, Dynów - gmina wiejska, Fredropol, Horyniec-Zdrój, Krasiczyn, Krzywcza, Lesko, Narol, Olszanica, Przemyśl, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Sanok, Sanok - gmina wiejska, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zaklików | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-24 2021-06-30 | 2 593 595,00 | 2 583 595,00 | 2 196 055,73 |
| "OZE - wykonanie instalacji fotowoltaicznych zasilających gminną oczyszczalnię ścieków, Urząd Miejski oraz pływalnię w Strzyżowie" | GMINA STRZYŻÓW | Strzyżów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-14 2019-12-31 | 1 343 039,29 | 1 063 758,35 | 904 194,58 |
| OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica | GMINA ROKIETNICA | Rokietnica | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-30 2019-12-31 | 1 149 825,00 | 934 317,07 | 794 169,50 |
| Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębnie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w DĘBNIE | Leżajsk - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-01 2017-12-31 | 875 486,82 | 875 486,82 | 744 163,78 |
| „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa” | GMINA PADEW NARODOWA | Padew Narodowa | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-24 2018-12-31 | 15 242 263,87 | 10 911 076,02 | 9 274 414,61 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych | POWIAT BIESZCZADZKI | Ustrzyki Dolne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-05-10 2020-03-31 | 3 369 034,90 | 3 367 189,90 | 2 862 111,39 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn | GMINA TYCZYN | Tyczyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-22 2017-12-31 | 2 678 728,93 | 2 266 410,07 | 1 926 448,47 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLOOPOL" | Dębica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-01-23 2018-11-15 | 1 620 376,40 | 1 328 181,01 | 863 317,64 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w RADYMNIE | Radymno | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-08 2018-08-31 | 1 076 067,24 | 761 714,98 | 495 114,70 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w STALOWEJ WOLI | Stalowa Wola, Tarnobrzeg | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-13 2021-03-31 | 1 356 412,03 | 632 252,80 | 537 414,86 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna - grupa druga | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2014-07-01 2018-07-04 | 4 176 404,70 | 3 636 600,96 | 3 091 110,42 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna - grupa pierwsza | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2014-07-01 2018-07-04 | 3 922 982,32 | 3 541 112,80 | 3 009 945,56 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1 | GMINA MIEJSKA LUBACZÓW | Lubaczów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-23 2019-12-31 | 864 259,36 | 702 649,88 | 597 252,39 |
| Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F,G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza | SZPITAL SPECJALISTYCZNY w BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM KS. B. MARKIEWICZA | Brzozów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-26 2019-12-31 | 4 198 311,83 | 4 079 192,54 | 3 467 313,64 |
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Medyka | GMINA MEDYKA | Medyka | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-01-16 2017-11-30 | 3 237 200,42 | 2 382 019,42 | 2 024 716,47 |
| Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka | GMINA MIASTA SANOKA | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-16 2018-09-28 | 2 627 415,74 | 1 692 488,86 | 1 438 615,51 |
| Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn | GMINA TYCZYN | Tyczyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-19 2018-08-31 | 953 518,31 | 793 701,72 | 674 646,44 |
| Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Aleksandra Fredry w Dębicy | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ALEKSANDRA FREDRY | Dębica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-15 2018-09-30 | 3 930 059,91 | 3 868 111,27 | 2 514 272,30 |
| Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w DĘBICY | Dębica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-15 2018-09-30 | 3 417 468,13 | 3 260 453,09 | 2 119 294,48 |
| Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Besku | GMINA BESKO | Besko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-16 2017-12-15 | 808 531,06 | 808 531,06 | 687 251,37 |
| Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej | GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM | Rudnik nad Sanem | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-03-28 2018-10-26 | 11 358 321,84 | 8 647 571,47 | 7 350 435,73 |
| Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I | GMINA ŻYRAKÓW | Dębica - gmina wiejska, Żyraków | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-08-01 2019-03-29 | 18 421 326,58 | 14 404 368,66 | 10 083 058,05 |
| Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki | GMINA RADOMYŚL WIELKI | Radomyśl Wielki | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-10-03 2020-09-30 | 24 087 916,06 | 12 023 321,81 | 10 219 823,51 |
| Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka | GMINA HYŻNE | Hyżne | Gospodarka wodno-ściekowa | Zaopatrzenie w wodę | 2018-07-23 2020-12-31 | 2 512 237,98 | 1 892 139,73 | 1 608 318,75 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach | GMINA GORZYCE | Gorzyce | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-07-13 2019-10-31 | 3 961 496,09 | 2 786 262,60 | 2 368 323,19 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów | GMINA GRĘBÓW | Grębów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-11-30 2020-12-31 | 18 847 883,00 | 9 115 642,77 | 7 748 296,34 |
| Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka | GMINA WOJASZÓWKA | Wojaszówka | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-10-15 2018-06-30 | 1 557 219,86 | 989 267,01 | 840 876,95 |
| Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,76MW w Dębicy wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne | GDG Sp. z o. o. | Dębica, Żyraków | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-01-02 2019-06-30 | 7 322 960,00 | 5 900 659,57 | 4 682 173,36 |
| Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno-wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów. | GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | Wielopole Skrzyńskie | Gospodarka wodno-ściekowa | Zaopatrzenie w wodę | 2018-07-17 2020-12-31 | 2 890 840,85 | 2 017 655,15 | 1 715 006,87 |
| Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF | STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO | Chmielnik, Głogów Małopolski, Rzeszów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 2017-04-03 2020-06-30 | 7 951 066,40 | 6 374 035,82 | 5 416 143,97 |
| Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV -Gmina Czarna | GMINA CZARNA | Czarna | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-15 2018-10-31 | 6 181 653,42 | 4 004 346,99 | 3 403 694,93 |
| Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski | GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | Sokołów Małopolski | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-08 2020-11-30 | 12 946 309,46 | 11 747 400,00 | 9 985 290,00 |
| Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku. | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-18 2017-06-30 | 8 309 915,99 | 3 169 352,18 | 2 693 949,33 |
| Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. | GMINA KOŁACZYCE | Kołaczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-10-16 2017-12-29 | 874 966,60 | 567 304,30 | 482 208,64 |
| Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE | GMINA MIEJSCE PIASTOWE | Miejsce Piastowe | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-18 2019-12-31 | 1 200 494,30 | 550 946,28 | 468 304,33 |
| Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY w STALOWEJ WOLI | Stalowa Wola | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-04-26 2019-12-31 | 1 414 262,98 | 843 149,60 | 716 677,13 |
| PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO PRZEPUSTOWOŚCI 500 [M3/D] I RLM=4000 w MIEJSCOWOŚCI SADKOWA GÓRA | GMINA BOROWA | Borowa | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-11-30 2020-09-30 | 10 493 560,50 | 8 531 350,00 | 7 251 647,50 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 1/2, 73/3, 74/2 w miejscowości Kostków, gmina Jarosław, woj. podkarpackie | GMINA JAROSŁAW | Jarosław - gmina wiejska | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-07-24 2018-10-31 | 4 666 818,97 | 3 716 365,02 | 3 158 910,26 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie | GMINA CZERMIN | Czermin | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-12-08 2020-09-30 | 6 431 754,65 | 5 209 128,02 | 4 427 758,81 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | GMINA RADOMYŚL WIELKI | Radomyśl Wielki | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-05-25 2018-09-30 | 3 738 380,93 | 3 039 334,09 | 2 583 433,97 |
| Przebudowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kuryłówka. | GMINA KURYŁÓWKA | Kuryłówka | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-04 2017-12-31 | 1 654 229,98 | 1 398 384,18 | 1 188 626,46 |
| Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach | GMINA KOŁACZYCE | Kołaczyce | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-16 2019-02-15 | 1 183 273,19 | 786 719,85 | 668 711,85 |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Kalnica i Średnie Wielkie | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Sp. z .o.o. w ZAGÓRZU | Zagórz | Gospodarka wodno-ściekowa | Zaopatrzenie w wodę | 2018-05-17 2019-12-31 | 1 602 893,26 | 1 278 955,88 | 1 087 112,49 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej | GMINA LUBACZÓW | Lubaczów - gmina wiejska | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-06-30 2018-10-15 | 1 643 318,09 | 1 061 637,10 | 902 391,53 |
| Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko | GMINA I MIASTO NISKO | Nisko | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-05 2018-10-31 | 1 081 601,62 | 601 668,41 | 511 418,14 |
| Przebudowa sieci cieplnych wraz z wymianą węzłów c.o. i c.w.u. dla budynków mieszkalnych 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g w Zarzeczu" | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ZARZECZU | Zarzecze | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych | 2016-11-18 2017-11-29 | 975 607,98 | 797 057,32 | 677 498,72 |
| Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie | GMINA JAROCIN | Jarocin | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-04-01 2017-12-31 | 3 951 305,68 | 2 779 225,65 | 2 362 341,78 |
| Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych w Ustrobnej | GMINA WOJASZÓWKA | Wojaszówka | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2017-06-14 2020-09-30 | 2 263 119,11 | 1 668 826,96 | 1 418 502,87 |
| Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna | GMINA KURYŁÓWKA | Kuryłówka | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-16 2021-05-31 | 1 047 871,91 | 1 047 571,91 | 890 436,09 |
| Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej | GMINA I MIASTO NISKO | Nisko | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-11-05 2021-06-30 | 2 976 783,76 | 2 975 602,96 | 2 529 262,49 |
| Ropa – Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKI KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WOD. | Jasło, Skołyszyn | Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń | RPPK.04.01.00 - Brak poddziałania | 2014-01-01 2018-10-31 | 9 716 470,52 | 7 763 000,97 | 6 598 550,82 |
| Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol | GMINA NAROL | Narol | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-20 2019-10-31 | 674 676,80 | 415 273,79 | 352 982,71 |
| Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród. | GMINA NOWY ŻMIGRÓD | Nowy Żmigród | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2015-07-04 2018-10-31 | 5 690 023,16 | 4 622 642,37 | 3 929 245,99 |
| Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne | GMINA HYŻNE | Hyżne | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-11-22 2019-12-31 | 11 315 695,53 | 7 440 827,64 | 6 324 703,48 |
| Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki | GMINA KRZESZÓW | Krzeszów | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-26 2018-10-31 | 458 940,10 | 369 167,59 | 313 792,45 |
| Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu | GMINA TARNOBRZEG | Tarnobrzeg | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-06-25 2019-10-30 | 1 229 999,99 | 999 999,99 | 849 999,98 |
| Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu budynku produkcyjnego F.F. Wisan S.A. w Skopaniu o mocy do 200 kW | FABRYKA FIRANEK „WISAN” SPÓŁKA AKCYJNA | Baranów Sandomierski | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-01 2019-09-30 | 986 053,45 | 791 069,47 | 672 409,04 |
| „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych” | GMINA ZAKLIKÓW | Zaklików | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-29 2018-07-31 | 3 683 036,18 | 2 607 411,24 | 2 216 299,54 |
| Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza | GMINA BIRCZA | Bircza | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2014-07-09 2018-08-31 | 6 067 286,23 | 4 904 319,21 | 4 168 671,32 |
| Rozbudowa PSZOK dla gminy Tuszów Narodowy | GMINA TUSZÓW NARODOWY | Tuszów Narodowy | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-12 2018-10-31 | 361 025,39 | 270 584,84 | 229 997,11 |
| Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej | GMINA KOLBUSZOWA | Kolbuszowa | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2018-06-11 2018-10-31 | 1 315 021,79 | 879 683,29 | 747 730,79 |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska | GMINA HACZÓW | Haczów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-08-24 2017-09-29 | 872 857,40 | 707 160,16 | 601 086,13 |
| Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole na działce nr ewid. 1493 położonej w miejscowości Brzostek, obręb 1, gm. Brzostek | GMINA BRZOSTEK | Brzostek | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-29 2017-02-02 | 2 680 943,87 | 610 585,11 | 518 997,31 |
| Rozwój Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP) w Pietruszej Woli | GMINA WOJASZÓWKA | Wojaszówka | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2017-10-31 2021-06-30 | 2 903 309,06 | 999 815,50 | 811 750,19 |
| Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu | GMINA ZALESZANY | Zaleszany | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-05-22 2019-12-31 | 39 482 946,60 | 30 432 469,49 | 25 867 599,06 |
| Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina. | GMINA SOLINA | Solina | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2014-02-10 2017-11-30 | 11 484 002,62 | 7 854 597,81 | 6 676 408,10 |
| Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba | GMINA NOWA DĘBA | Nowa Dęba | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-02-08 2018-12-17 | 789 925,17 | 635 588,19 | 540 249,95 |
| Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów | GMINA DYNÓW | Dynów - gmina wiejska | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-01 2019-12-31 | 875 001,63 | 705 383,44 | 599 575,92 |
| Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba | GMINA LUBACZÓW | Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Lubaczów - gmina wiejska, Narol, Nowa Dęba | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-01 2019-10-31 | 15 800 871,25 | 14 285 425,00 | 9 999 797,50 |
| Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój | GMINA LUBACZÓW | Horyniec-Zdrój, Lubaczów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-04-02 2019-08-30 | 832 281,96 | 672 149,76 | 571 327,29 |
| Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk | GMINA LEŻAJSK | Leżajsk | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-04-12 2019-08-30 | 15 480 151,08 | 12 868 382,19 | 9 972 996,19 |
| Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza | GMINA KRZYWCZA | Krzywcza | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-01 2019-06-14 | 751 830,12 | 601 444,00 | 511 227,40 |
| Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce | GMINA DĘBICA | Dębica - gmina wiejska, Iwierzyce | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-12-07 2020-11-30 | 12 730 246,23 | 11 764 705,88 | 9 882 352,93 |
| Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie | GMINA NIEBYLEC | Niebylec, Wielopole Skrzyńskie | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-30 2019-06-28 | 12 699 126,78 | 11 347 315,75 | 9 644 083,64 |
| ROZWÓJ OZE w GMINACH: GRĘBÓW, JASIENICA ROSIELNA, MAJDAN KRÓLEWSKI, MARKOWA, NIWISKA, OSTRÓW, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | GMINA NIWISKA | Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-09-01 2019-06-30 | 15 799 534,40 | 14 284 730,00 | 9 999 310,95 |
| Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska | GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI | Majdan Królewski, Niwiska | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-08-01 2019-06-30 | 1 407 514,68 | 1 141 320,88 | 970 122,74 |
| Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław – Przeworsk | GMINA PAWŁOSIÓW | Pawłosiów | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-01 2018-09-28 | 762 449,74 | 584 662,63 | 496 963,21 |
| Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem | GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM | Rudnik nad Sanem | Gospodarka wodno-ściekowa | Zaopatrzenie w wodę | 2018-03-22 2020-11-12 | 1 727 328,62 | 1 404 332,21 | 1 193 682,37 |
| System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk | NADLEŚNICTWO LEŻAJSK | Czarna, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Leżajsk - gmina wiejska, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Sokołów Małopolski | Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń | RPPK.04.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-12 2019-12-31 | 3 778 871,84 | 3 223 707,18 | 2 740 151,02 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina | GMINA SOLINA | Solina | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-29 2017-12-31 | 4 715 201,57 | 4 017 237,18 | 3 414 651,56 |
| Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ w TARNOBRZEGU | Tarnobrzeg | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-01 2021-03-31 | 6 283 397,91 | 6 281 397,91 | 5 339 188,20 |
| Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów | GMINA MIEJSKA LUBACZÓW | Lubaczów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-29 2017-12-29 | 3 768 201,10 | 3 091 051,94 | 2 627 394,10 |
| Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski | GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI | Baranów Sandomierski | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-07-19 2018-09-30 | 739 456,58 | 690 081,90 | 586 569,56 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7, ul. Sandomierskiej 18 i ul. Sandomierskiej 47 w Nisku | GMINA I MIASTO NISKO | Nisko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-19 2018-09-30 | 1 403 625,61 | 648 845,85 | 551 518,94 |
| „Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN” | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AUTOSAN" | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-08 2018-09-28 | 5 477 948,96 | 5 428 871,96 | 3 528 766,77 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cukrownik" w Ropczycach | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" w ROPCZYCACH | Ropczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-24 2018-01-30 | 2 679 586,96 | 2 379 881,96 | 1 546 923,24 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ROPCZYCACH | Ropczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-04-27 2018-03-31 | 5 555 073,55 | 4 642 686,44 | 3 017 746,16 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu | ZRZESZENIE WŁASCICIELI I ZARZADCÓW DOMÓW | Przemyśl | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-01-05 2018-09-25 | 2 957 827,26 | 2 756 410,95 | 2 342 949,30 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Jagiellonów w Lubaczowie | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w LUBACZOWIE | Lubaczów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-03-01 2017-12-31 | 2 456 159,78 | 2 085 789,74 | 1 355 763,19 |
| „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Chorzelowie” | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHORZELÓW 226-228 | Mielec - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-15 2018-08-31 | 424 030,39 | 422 475,08 | 359 103,81 |
| "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Kolbuszowej ul. Krakowska 57, 57A, 57B". | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 57, 57A, 57B w KOLBUSZOWEJ | Kolbuszowa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-08-22 2017-12-31 | 776 090,89 | 773 129,45 | 657 160,01 |
| Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku | GMINA I MIASTO NISKO | Nisko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-12 2017-12-29 | 2 011 031,67 | 1 308 239,66 | 1 112 003,69 |
| Termomodernizacja budynków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie i Potoku | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO w KROŚNIE | Jedlicze, Krosno | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-02-01 2017-12-29 | 1 269 404,57 | 1 209 571,77 | 1 028 135,99 |
| Termomodernizacja budynków SPZOZ w Sanoku przy ul. Konarskiego 8 w celu zwiększenia efektywności energetycznej | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SANOKU | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-09-11 2019-12-31 | 2 058 299,21 | 1 749 783,21 | 1 487 315,69 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Domów Ludowych w Iskrzyni, Komborni i Woli Komborskiej | GMINA KORCZYNA | Korczyna | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-22 2017-12-29 | 1 008 365,16 | 845 136,25 | 718 365,79 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać | GMINA GAĆ | Gać | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-10 2017-12-31 | 3 942 499,99 | 3 755 476,08 | 3 192 154,61 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne | GMINA HYŻNE | Hyżne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-31 2017-12-30 | 1 741 312,81 | 1 186 310,71 | 1 008 364,05 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raniżów | GMINA RANIŻÓW | Raniżów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-06 2017-12-31 | 776 925,34 | 675 774,14 | 574 408,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ropczyce | GMINA ROPCZYCE | Ropczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-22 2017-12-22 | 9 037 429,49 | 6 195 702,25 | 5 266 346,79 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów | GMINA RYMANÓW | Rymanów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-11-24 2017-12-29 | 1 821 403,42 | 1 617 000,42 | 1 374 450,33 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków | GMINA ŻYRAKÓW | Żyraków | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-19 2017-12-15 | 3 452 142,89 | 2 532 563,46 | 2 152 678,90 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie | GMINA MIEJSKA DYNÓW | Dynów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2014-12-29 2017-12-31 | 1 823 637,62 | 1 383 007,02 | 1 175 555,95 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany | GMINA ZALESZANY | Zaleszany | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-06-07 2017-10-31 | 2 157 472,52 | 1 866 508,46 | 1 586 532,16 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa | GMINA BOROWA | Borowa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-04 2017-11-30 | 1 276 826,00 | 990 820,26 | 842 197,20 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów - etap I | GMINA CIESZANÓW | Cieszanów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-10-24 2018-06-30 | 4 008 207,79 | 3 520 239,06 | 2 992 203,14 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasło | GMINA JASŁO | Jasło - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-08-04 2017-12-20 | 869 098,58 | 417 272,00 | 354 681,16 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki | GMINA LASZKI | Laszki | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-05-29 2017-08-31 | 2 041 684,69 | 1 518 606,63 | 1 290 815,60 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa – budynek Zespołu Szkół | GMINA PADEW NARODOWA | Padew Narodowa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-05-11 2017-12-15 | 1 651 722,39 | 1 613 338,62 | 1 371 337,80 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk | GMINA PRZEWORSK | Przeworsk - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-06-16 2018-08-31 | 2 263 654,54 | 1 946 094,26 | 1 654 180,07 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski | GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | Sędziszów Małopolski | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-01-14 2017-12-29 | 4 947 969,49 | 4 199 221,04 | 3 569 337,77 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zaklików | GMINA ZAKLIKÓW | Zaklików | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-29 2017-12-15 | 2 584 390,63 | 2 470 743,89 | 2 100 132,30 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy | GMINA TUSZÓW NARODOWY | Tuszów Narodowy | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-29 2017-12-22 | 3 908 141,73 | 3 680 902,81 | 3 128 767,31 |
| Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum w Przemyślu | CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ | Przemyśl | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-09-21 2020-01-31 | 3 651 599,73 | 3 463 580,37 | 2 944 043,30 |
| Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku | POWIAT LEŻAJSKI | Leżajsk | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-05-31 2017-12-20 | 2 146 967,16 | 2 044 792,58 | 1 738 073,67 |
| Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa. | GMINA SKOŁYSZYN | Skołyszyn | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-12-28 2021-01-29 | 1 107 497,01 | 568 450,10 | 483 182,58 |
| Termomodernizacja budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 10 | POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | Ropczyce | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-11-16 2019-08-30 | 1 380 109,94 | 675 744,44 | 574 382,75 |
| Termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2 | POWIAT BRZOZOWSKI | Brzozów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-28 2017-10-30 | 1 075 739,83 | 918 913,22 | 781 076,20 |
| Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie | GMINA MIASTO ŁAŃCUT | Łańcut | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-05-20 2018-05-31 | 5 728 425,92 | 5 728 425,92 | 4 869 162,01 |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NZOZ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH w PRZEMYŚLU | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH EWA SZWAJKOWSKA-CHWALISZ | Przemyśl | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-13 2019-12-31 | 1 036 832,87 | 1 036 783,67 | 811 801,59 |
| Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21 | RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA w RZESZOWIE | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-30 2017-06-30 | 1 307 213,98 | 1 280 070,60 | 1 088 059,99 |
| Termomodernizacja budynku SPG ZOZ w Rymanowie, ul. Piłsudskiego 2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w RYMANOWIE | Rymanów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-26 2019-12-31 | 679 248,44 | 553 736,62 | 470 676,12 |
| Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B | POWIAT MIELECKI | Mielec | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-31 2017-12-29 | 1 214 224,96 | 950 785,56 | 808 167,70 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska | GMINA GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Dolne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-28 2018-05-31 | 1 412 324,50 | 919 175,12 | 781 298,83 |
| „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz instalacją odnawialnych źródeł energii” | GMINA JAWORNIK POLSKI | Jawornik Polski | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-23 2017-12-31 | 787 696,57 | 532 964,95 | 453 020,16 |
| Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 w RZESZOWIE | Błażowa | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-30 2019-12-31 | 693 054,74 | 534 379,65 | 454 222,68 |
| Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Nowa 5 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIERSKA” | Ustrzyki Dolne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-22 2018-09-30 | 522 796,93 | 497 373,08 | 422 767,09 |
| Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Klasztornej w Leżajsku | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU NR 6 PRZY ULICY KLASZTORNEJ w LEŻAJSKU | Leżajsk | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-25 2018-01-31 | 605 588,00 | 583 259,50 | 495 770,54 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej | GMINA CHORKÓWKA | Chorkówka | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-10-16 2017-12-31 | 741 900,97 | 603 655,45 | 513 107,13 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie | GMINA JEŻOWE | Jeżowe | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-03-31 2017-11-30 | 962 434,21 | 756 044,45 | 642 637,76 |
| Termomodernizacja czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej "Zameczek" w Lubaczowie | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "ZAMECZEK" w LUBACZOWIE | Lubaczów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-25 2017-11-30 | 524 633,47 | 516 198,28 | 438 768,53 |
| Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku | LEŻAJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Leżajsk | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-05-25 2018-10-31 | 1 019 314,50 | 960 168,50 | 816 143,16 |
| Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w Łańcucie | GMINA MIASTO ŁAŃCUT | Łańcut | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-04 2018-06-29 | 3 585 619,32 | 2 735 019,18 | 2 324 766,27 |
| Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla | GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Przemyśl | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-18 2018-01-31 | 5 310 860,35 | 4 620 971,25 | 3 927 825,52 |
| Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla | GMINA DUKLA | Dukla | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-31 2017-11-30 | 1 389 052,17 | 1 303 098,31 | 1 107 633,42 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, gmina Nowa Dęba. | GMINA NOWA DĘBA | Nowa Dęba | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-10-18 2018-09-30 | 4 135 205,93 | 3 164 092,66 | 2 689 478,72 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów | GMINA I MIASTO ULANÓW | Ulanów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-03-23 2017-08-30 | 767 624,48 | 745 876,12 | 633 994,69 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko | GMINA DUBIECKO | Dubiecko | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-04 2017-12-29 | 1 422 436,46 | 971 732,05 | 825 972,21 |
| „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I” | GMINA KRASNE | Krasne | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-30 2017-12-22 | 3 432 944,32 | 2 456 195,36 | 2 087 766,04 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pawłosiów | GMINA PAWŁOSIÓW | Pawłosiów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2014-12-30 2017-12-31 | 1 067 376,24 | 426 535,93 | 362 555,48 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe | GMINA MIEJSCE PIASTOWE | Miejsce Piastowe | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-04-03 2017-12-29 | 2 043 850,71 | 1 632 483,91 | 1 387 611,29 |
| "Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia nr 6 w Stalowej Woli" | GMINA STALOWA WOLA | Stalowa Wola | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2017-10-27 2019-11-30 | 817 731,84 | 639 126,43 | 543 257,44 |
| Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno | GMINA RADYMNO | Radymno - gmina wiejska | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-29 2017-12-31 | 3 045 388,94 | 2 633 124,08 | 2 238 155,41 |
| Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu | FUNDACJA POGODNY DOM - GODNE ŻYCIE | Kamień | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-20 2019-06-30 | 3 971 161,94 | 1 519 580,73 | 1 291 643,61 |
| Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z budową kotłowni i instalacjami OZE wspomagającymi system grzewczy | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „BALOWIE” | Baligród | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-09 2018-09-28 | 789 579,49 | 553 383,20 | 470 375,70 |
| Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Maczka nr 2, 3 i 4 w Żurawicy | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIARUS” | Żurawica | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-10-06 2017-12-15 | 1 545 659,15 | 1 545 659,15 | 1 004 678,43 |
| Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Dąbrowicy, Gmina Kuryłówka | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA w DĄBROWICY | Kuryłówka | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-09-23 2018-11-15 | 1 139 058,60 | 922 032,46 | 782 805,53 |
| Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO w JAROSŁAWIU | Jarosław | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2016-04-08 2017-12-31 | 1 747 204,67 | 1 174 627,14 | 998 433,03 |
| Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i nr 5 | POWIAT MIELECKI | Mielec | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-12 2020-01-10 | 4 533 652,49 | 3 123 900,99 | 2 060 803,23 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków | GMINA JAWORNIK POLSKI | Jawornik Polski | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2017-12-08 2019-12-31 | 14 413 804,96 | 11 158 040,01 | 9 484 333,98 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap | GMINA DYDNIA | Dydnia | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-09-01 2018-10-26 | 9 551 451,93 | 5 353 721,04 | 4 550 662,87 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków | GMINA KRZESZÓW | Krzeszów | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2018-08-23 2020-12-31 | 24 602 784,74 | 10 156 521,23 | 8 633 042,98 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. | GMINA JAWORNIK POLSKI | Jawornik Polski | Gospodarka wodno-ściekowa | Gospodarka ściekowa | 2016-07-04 2018-10-31 | 15 160 524,30 | 11 011 912,43 | 9 360 125,48 |
| Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH w KROŚNIE | Dukla | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2015-12-21 2016-12-31 | 217 349,00 | 217 080,00 | 184 518,00 |
| Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski | GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | Głogów Małopolski | Gospodarka odpadami | RPPK.04.02.00 - Brak poddziałania | 2017-07-12 2018-12-31 | 3 255 808,69 | 1 241 342,63 | 1 055 141,23 |
| Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych. | GMINA USTRZYKI DOLNE | Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-21 2019-09-30 | 14 628 953,04 | 13 163 389,00 | 9 214 372,30 |
| Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów | GMINA LESKO | Jaśliska, Lesko, Rymanów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-10-02 2020-07-31 | 13 111 674,60 | 11 909 555,00 | 8 336 688,50 |
| Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla | GMINA JEDLICZE | Dukla, Jedlicze | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-10 2020-07-31 | 13 601 165,77 | 12 274 404,00 | 8 592 082,79 |
| Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne. | GMINA ZAGÓRZ | Zagórz | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-06-21 2020-03-10 | 2 617 735,20 | 2 127 340,00 | 1 808 239,00 |
| Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy. | STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO | Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Łańcut - gmina wiejska, Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | RPPK.03.04.00 - Brak poddziałania | 2017-05-12 2019-12-31 | 45 413 849,60 | 41 940 702,11 | 35 649 596,79 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików | GMINA STARY DZIKÓW | Stary Dzików | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-06-18 2019-12-31 | 1 095 556,11 | 887 696,03 | 754 541,62 |
| Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka | GMINA ADAMÓWKA | Adamówka | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-03-16 2019-06-30 | 10 722 898,80 | 9 656 293,44 | 8 207 849,42 |
| Wykorzystanie energii odnawialnej na Podkarpaciu – rozwój generacji rozproszonej | EURO-RAMA Sp. z o. o. | Borowa, Ulanów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-03-20 2019-06-30 | 792 794,12 | 644 548,06 | 358 159,96 |
| Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne | GMINA CZERMIN | Czermin, Wadowice Górne | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-02-15 2019-10-31 | 12 797 624,52 | 11 765 420,00 | 9 999 430,45 |
| Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę środowiska naturalnego w gminie Kamień | GMINA KAMIEŃ | Kamień | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2016-12-30 2018-12-31 | 12 958 459,40 | 11 714 055,00 | 9 955 775,34 |
| Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w JAROSŁAWIU Sp. z o.o. | Jarosław, Jarosław - gmina wiejska | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2017-05-18 2019-06-28 | 849 595,44 | 684 728,00 | 582 018,80 |
| Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF. | STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO | Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Łańcut - gmina wiejska, Rzeszów, Trzebownisko, Tyczyn | Poprawa jakości powietrza | Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 2018-11-12 2021-03-26 | 49 949 715,58 | 44 873 505,13 | 38 142 479,29 |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 500 – 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie. | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ | Dębica, Dębica - gmina wiejska | Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń | RPPK.04.01.00 - Brak poddziałania | 2014-01-01 2018-11-20 | 13 561 863,27 | 9 676 673,96 | 5 529 251,49 |
| Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki | BIESZCZADZKI PARK NARODOWY | Cisna | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-18 2021-05-31 | 3 719 796,38 | 2 765 227,67 | 2 350 443,51 |
| Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku. | GMINA BOJANÓW | Bojanów | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2018-05-18 2020-12-20 | 1 438 662,19 | 1 355 022,19 | 1 151 768,86 |
| Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Raniżów | GMINA RANIŻÓW | Raniżów | Rozwój OZE | RPPK.03.01.00 - Brak poddziałania | 2018-08-01 2018-12-31 | 837 500,87 | 679 815,02 | 577 842,76 |
| Zielona Edukacja - Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie | STOWARZYSZENIE "EKOSKOP" | Rzeszów | Różnorodność biologiczna | RPPK.04.05.00 - Brak poddziałania | 2017-12-07 2019-12-31 | 1 054 010,38 | 984 161,16 | 836 536,88 |
| Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | GMINA MIEJSKA MIELEC | Mielec | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-28 2017-12-29 | 2 481 457,85 | 1 900 810,86 | 1 615 689,16 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii | OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO w RZESZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Rzeszów | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-04-20 2020-03-31 | 958 324,34 | 957 709,34 | 814 052,92 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej w Schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku wraz z wymianą oświetlenia. | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO w SANOKU | Sanok | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2015-12-04 2017-12-31 | 1 083 437,23 | 1 081 020,63 | 918 867,49 |
| Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH | Sędziszów Małopolski | Modernizacja energetyczna budynków | RPPK.03.02.00 - Brak poddziałania | 2018-03-12 2020-03-31 | 4 199 649,92 | 4 092 129,42 | 3 478 309,99 |
| Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF | STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO | Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut - gmina wiejska, Rzeszów, Świlcza, Tyczyn | Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | RPPK.03.04.00 - Brak poddziałania | 2017-04-03 2019-06-30 | 22 534 235,03 | 14 232 910,12 | 12 097 973,52 |
| Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II | STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO | Czudec, Lubenia, Łańcut - gmina wiejska, Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko | Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | RPPK.03.04.00 - Brak poddziałania | 2018-10-07 2020-12-31 | 2 755 337,03 | 2 222 469,19 | 1 889 098,77 |
| Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.) | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. | Rzeszów | Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | RPPK.03.04.00 - Brak poddziałania | 2017-07-31 2020-12-30 | 10 290 689,87 | 7 787 817,23 | 6 619 644,64 |

* Załącznik nr 6 nie obejmuje projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zestawionych w załączniku 4.

Źródło:. Opracowanie własne Podkarpackiego biura Planowania Przestrzennego na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego - tabela w pełnej wersji znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu

Zał. 7.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2017-2018, ze środków NMF i MF EOG, koordynowanych przez NFOŚiGW

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta |  | Nazwa gminy, w której projekt będzie realizowany |  | Data zakończenia realizacji |  | Koszt całkowity realizacji inwestycji |  | Wydatki kwalifikowane |  | Wartość dofinansowania |  | Wkład NMF i MF EOG |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  |
| PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim | RDOŚ w Rzeszowie |  | Województwo Podkarpackie |  | 2016-12-31 |  | 1 673 664,81 |  | 1 673 664,81 |  | 1 422 615,09 |  | 1 422 615,09 |  | Realizacja projektu zakończyła się w roku 2016, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku 2017 |  |
| Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie | Powiat Sanocki |  | Powiat Sanocki |  | 2017-04-30 |  | 1 219 201,00 |  | 1 219 201,00 |  | 1 036 320,85 |  | 1 036 320,85 |  |  |  |
| EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta | Gmina Miasta Sanok |  | Gmina Miasta Sanok |  | 2016-07-31 |  | 812 818,71 |  | 808 091,51 |  | 686 881,18 |  | 686 881,18 |  | Realizacja projektu zakończyła się w roku 2016, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku 2017 |  |
| Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia | Stowarzyszenie "EKOSKOP" |  | Centralne Podkarpacie |  | 2017-04-30 |  | 1 092 209,25 |  | 1 092 209,25 |  | 982 988,17 |  | 928 377,86 |  | 5% dofinansowania w kwocie 54 610,31 PLN pochodziło z budżetu państwa |  |
| PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej "Uzdrowiska Horyniec" |  | "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o. o |  | Gmina Horyniec-Zdrój |  | 2017-04-30 |  | 4 362 603,65 |  | 3 551 467,01 |  | 2 841 173,61 |  | 2 841 173,61 |  |  |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec - Zdrój |  | Gmina Horyniec-Zdrój |  | Gmina Horyniec-Zdrój |  | 2016-12-30 |  | 1 334 262,57 |  | 1 128 213,55 |  | 902 570,66 |  | 902 570,66 |  | Realizacja projektu zakończyła się w roku 2016, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku 2017 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku |  | Gmina Miasta Sanoka |  | Gmina Miasta Sanoka |  | 2017-04-30 |  | 5 754 649,86 |  | 5 071 643,58 |  | 3 448 133,65 |  | 3 448 133,65 |  |  |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie |  | Gmina Miasta Rzeszowa |  | Gmina Miasta Rzeszowa |  | 2017-04-30 |  | 12 267 099,64 |  | 8 991 627,75 |  | 7 193 301,72 |  | 7 193 301,72 |  |  |
| Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach |  | Gmina Ropczyce |  | Gmina Ropczyce |  | 2016-04-30 |  | 2 686 818,88 |  | 2 015 181,27 |  | 1 587 896,24 |  | 1 587 896,24 |  | Realizacja projektu zakończyła się w roku 2016, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku 2017 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn |  | Gmina Zarszyn |  | Gmina Zarszyn |  | 2017-04-30 |  | 1 194 222,46 |  | 1 129 470,12 |  | 879 626,59 |  | 879 626,59 |  |  |
| Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II |  | Gmina Miasto Dębica |  | Gmina Miasto Dębica |  | 2017-04-30 |  | 4 691 876,07 |  | 4 273 689,99 |  | 2 671 591,57 |  | 2 671 591,57 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - tabela w pełnym zakresie, przekazana przez NFOŚiGW, znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu.

Zał. 8.	Lista projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017-2018, dofinansowanych ze środków NFOŚiGW*

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Nazwa gminy, w której projekt będzie realizowany | Planowana data zakończenia realizacji | Koszt całkowity realizacji | Wartość dofinansowania/Kwota umowy/ | [%] dofinansowania | Kwota dofinansowana w latach 2017-2018 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy | Gmina Pilzno | Pilzno | 2016-04-30 | 1 082 175,71 | 349 409,89 | 32,29 | 145 258,10 |  |
| Modernizacja systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Magurski Park Narodowy | Krempna | 2015-09-30 | 1 539 900,00 | 1 539 900,00 | 100,00 | 76 995,00 |  |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źród.-KAWKA | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2018-12-31 | 4 465 323,86 | 2 009 395,25 | 45,00 | 505 684,18 |  |
| Ograniczenie niskiej emisji na terenie Bieszczadzkiego PN poprzez termomodernizację 17 budynków oraz OIiET | Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne | Lutowiska | 2016-11-30 | 3 829 629,87 | 3 650 369,00 | 95,32 | 182 518,45 |  |
| Monitoring rzadkich, zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrona na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego | Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne | Lutowiska | 2016-12-31 | 1 051 241,00 | 1 051 241,00 | 100,00 | 52 562,05 |  |
| Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego | Magurski Park Narodowy | Krempna | 2018-01-31 | 814 551,98 | 773 639,36 | 94,98 | 118 402,53 |  |
| Ochrona cennych ekosystemów nieleśnych i ginącej rasy konia huculskiego | Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne | Lutowiska | 2017-09-30 | 1 675 212,39 | 1 567 256,39 | 93,56 | 1 174 866,21 |  |
| Poprawa jakości powietrza.(Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2017-06-30 | 998 623,59 | 998 623,59 | 100,00 | 735 419,19 |  |
| Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia osuwiska wraz z pracami zabezpieczającymi osuwisko | Gmina Pilzno | Pilzno | 2017-10-31 | 1 424 465,58 | 1 424 465,58 | 100,00 | 1 389 164,58 |  |
| Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadów | Flukar Sp z o.o. | Jasło | 2019-07-31 | 18 495 596,00 | 2 733 836,00 | 14,78 | 2 515 866,00 |  |
| Udostępnienie środków WFOŚiGW - System. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2017-12-31 | 3 124 325,89 | 3 124 325,89 | 100,00 | 1 305 569,34 |  |
| Rekultywacja stawów osadowych w Stalowej Woli | Miasto Stalowa Wola | Stalowa Wola | 2018-09-30 | 30 679 158,00 | 24 511 630,00 | 79,90 | 13 571 737,14 |  |
| Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | Rzeszów | 2017-09-30 | 344 693,56 | 344 693,56 | 100,00 | 170 853,56 |  |
| Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności | Fundacja Sendzimira | Zielonki | 2018-06-30 | 349 887,61 | 349 887,61 | 100,00 | 336 804,99 |  |
| Kontener specjalny z proszkiem gaśniczym | Państwowa Straż Pożarna Komendant Wojewódzki Rzeszów | Dębica | 2017-11-30 | 608 850,00 | 189 413,00 | 31,11 | 189 413,00 |  |
| Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego | Magurski Park Narodowy | Krempna | 2019-06-30 | 2 579 099,01 | 319 976,61 | 12,41 | 16 401,73 |  |
| Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju | Fundacja Bieszczadzka | Ustrzyki Dolne | 2017-12-31 | 389 487,63 | 389 487,63 | 100,00 | 300 514,04 |  |
| pielęgnacja drzew oraz nasadzenia uzupełniające w zabytkowym parku w Łańcucie | Muzeum - Zamek Łańcut | Łańcut | 2018-06-30 | 474 198,40 | 413 185,60 | 87,13 | 413 185,60 |  |
| Razem dla Zielonego Podkarpacia | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | Rzeszów | 2018-10-31 | 705 982,00 | 70 598,20 | 10,00 | 63 461,14 |  |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu | Zagórz | 2017-11-30 | 809 340,00 | 100 000,00 | 12,36 | 100 000,00 |  |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Albigowej | Ochotnicza Straż Pożarna w Albigowej | Łańcut | 2017-11-30 | 719 550,00 | 100 000,00 | 13,90 | 100 000,00 |  |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego | Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy | Dzikowiec | 2017-12-15 | 915 120,00 | 150 000,00 | 16,39 | 150 000,00 |  |
| Zakup wozu strażackiego do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie | Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie | Sokołów Małopolski | 2018-05-31 | 739 353,00 | 98 555,75 | 13,33 | 98 555,75 |  |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce | Ochotnicza Straż Pożarna w Medyce | Medyka | 2017-12-15 | 723 240,00 | 130 000,00 | 17,97 | 130 000,00 |  |
| Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego | Powiat Mielecki | Mielec | 2019-01-31 | 3 782 563,00 | 2 232 614,00 | 59,02 | 1 767 590,00 |  |
| Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle | Powiat Jasielski | Jasło | 2020-01-31 | 5 666 412,00 | 2 900 965,00 | 51,20 | 0,00 |  |
| Poprawa jakości powietrza (Cz.2) Zmniejszanie zużycia energii w budownictwie | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów |  | 29 148 611,00 | 29 148 611,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów |  | 8 070 000,00 | 8 070 000,00 | 100,00 | 5 147 569,00 |  |
| Program priorytetowy "Czyste powietrze" | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2019-12-31 | 50 700 000,00 | 50 000 000,00 | 98,62 | 0,00 |  |
| Budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | Rzeszów | 2018-12-31 | 291 367 685,52 | 214 002 953,22 | 73,45 | 201 880 592,07 |  |
| Przedszkole dwuoddziałowe w Bieździadce | Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej ( Siostry Serafitki) Prowincja Rzeszowska | Rzeszów | 2016-08-31 | 6 648 887,94 | 1 265 000,00 | 19,03 | 63 250,00 |  |
| Rozbudowa OŚ w Leżajsku oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Leżajsk | 2020-12-31 | 39 631 000,00 | 11 600 000,00 | 29,27 | 0,00 |  |
| RIPOK Krosno | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | Krosno | 2021-03-31 | 64 403 219,00 | 11 436 028,00 | 17,76 | 1 397 527,00 |  |
| Program priorytetowy "Czyste powietrze" | WFOŚiGW w Rzeszowie | Rzeszów | 2019-12-31 | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 85,71 | 0,00 |  |

* Załącznik nr 8 nie obejmuje projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zestawionych w załączniku 4.

Źródło: Opracowanie własne na PBPP w Rzeszowie na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - tabela w pełnym zakresie, przekazana przez NFOŚiGW, znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu.

Załącznik 9. Lista projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, w latach 2017-2018

| Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Nazwa gminy, w której projekt będzie realizowany | Okres realizacji projektu | Koszt całkowity realizacji inwestycji w PLN | Wydatki kwalifikowane | Wartość dofinansowania | Wkład UE | [%] dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Edukacja ekologiczna (EE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ptaki dziuplaste- stare drzewa znikają, nowe domki powstają | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 02-01-2017 02-03-2017 | 12 494,20 | 12 494,20 | 9 995,36 |  | 80 |
| Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży integralną częścią upowszechniana i aktywnej turystyki i wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Zarząd w W-wie | Województwo podkarpackie | 02-02-2017 30-12-2017 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 600,00 |  | 80 |
| Wydanie monografii podsumowującej XIII Konferencję Naukowo-Techniczną "Błękitny San" pt.: Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki | Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego | Województwo podkarpackie | 03-04-2017 22-05-2017 | 10 972,50 | 10 972,50 | 8 778,00 |  | 80 |
| Zakup nagród dla finalistów wraz z przeprowadzeniem konkursu ,,Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym" | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego | Województwo podkarpackie | 10-05-2017 30-05-2017 | 3 196,00 | 3 196,00 | 2 556,80 |  | 80 |
| Zakup nagród dla finalistów wraz z przeprowadzeniem konkursu ,,Mój Las" | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego | Województwo podkarpackie | 04-12-2017 20-12-2017 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 |  | 80 |
| "Pomagamy ptakom w Bieszczadach" | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" | Ustrzyki Dolne | 01-03-2017 30-09-2017 | 5 606,10 | 5 606,10 | 4 481,10 |  | 79,93 |
| VIII Bieszczadzki Regionalny Przegląd Piosenki Ekologicznej | Bieszczadzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku | Województwo podkarpackie | 02-03-2017 30-06-2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |  | 80 |
| Drzewko za makulaturę | Powiat Stalowowolski | Stalowa Wola | 10-03-2017 22-04-2017 | 23 787,80 | 23 787,80 | 6 868,00 |  | 28,87 |
| Organizacja konkursów i olimpiady dotyczącej edukacji ekologicznej na terenie powiatu dębickiego zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez Ekologicznych | Powiat Dębicki | Dębica | 05-05-2017 30-11-2017 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 |  | 80 |
| XX Zlot Harcerzy Ekologów kończący 28 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "FLOREK" | Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis" w Sanoku | Województwo podkarpackie | 01-05-2017 31-07-2017 | 4 007,89 | 4 007,89 | 3 200,00 |  | 79,84 |
| Program edukacji ekologicznej dla gminy miejskiej Przemyśl na 2017 rok - listy dla ziemi | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 01-05-2017 10-06-2017 | 1 075,65 | 1 075,65 | 860,52 |  | 80 |
| Realizacja programu edukacji ekologicznej i działalności wydawniczej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r. | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 03-07-2017 29-12-2017 | 63 531,68 | 63 531,68 | 50 000,00 |  | 78,7 |
| Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych) | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia " Pro- Carpathia" | Województwo podkarpackie | 24-06-2017 18-06-2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 000,00 |  | 80 |
| Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 06-06-2017 17-12-2017 | 62 500,00 | 62 500,00 | 50 000,00 |  | 80 |
| Konkurs ekologiczny pt "Woda źródłem życia - edycja 2017" | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu | Powiat przemyski | 30-04-2017 20-12-2017 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 500,00 |  | 68,18 |
| Opracowanie i publikacja materiałów konferencyjnych w ramach II Konferencji pn, Rzeszowski Dzień Wody" w recenzowanej monografii | Politechnika Rzeszowska | Województwo podkarpackie | 09-05-2017 31-01-2018 | 5 234,25 | 5 234,25 | 4 187,40 |  | 80 |
| Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zasad segregacji odpadów w Gminie Lesko | Gmina Lesko | Lesko | 08-05-2017 31-08-2017 | 3 382,59 | 3 382,59 | 2 706,07 |  | 80 |
| "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" | Związek Gmin Dorzecza Wisłoki | Województwo podkarpackie | 08-05-2017 25-09-2017 | 54 649,73 | 54 649,73 | 10 000,00 |  | 18,3 |
| Zakup nagród w formie pojemników do segregacji odpadów i pojemników na odpady dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursach plastycznych organizowanych w ramach obchodów wojewódzkich XXIV edycji akcji "Sprzątanie świata - Polska 2017 "ŚMIECI TO SUROWCE"" | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | Obszar Parków Krajobrazowych w Przemyślu | 13-06-2017 22-09-2017 | 14 712,85 | 14 712,85 | 4 712,85 |  | 32,03 |
| Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 08-08-2017 30-11-2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |  | 80 |
| Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | Gmina Czudec | Czudec | 01-09-2017 30-06-2018 | 44 849,12 | 44 849,12 | 27 387,19 |  | 61,07 |
| Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu koło Dubiecka | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | Dubiecko | 06-10-2017 18-11-2017 | 14 430,00 | 14 430,00 | 11 544,00 |  | 80 |
| Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE słońce-wiatr w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej | Gmina Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | 22-08-2017 30-10-2017 | 46 989,12 | 46 989,12 | 37 591,24 |  | 80 |
| Akcja informacyjno-edukacyjna "Nietoperze liczą na nas" w ramach XIV Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach | Gmina Korczyna | Korczyna | 01-09-2017 15-11-2017 | 6 299,86 | 6 299,86 | 4 999,86 |  | 79,36 |
| Eko - zasady wdrażaj gdyś mały | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 01-07-2017 31-10-2017 | 35 133,79 | 35 133,79 | 19 137,34 |  | 54,47 |
| "EKO-Styl od najmłodszych lat" | Gmina Ropczyce | Ropczyce | 14-09-2017 30-09-2018 | 61 421,70 | 61 421,70 | 44 744,01 |  | 72,85 |
| Doposażenie bazy edukacji ekologicz. w ramach programu "Ja i Ekoludek" | Gmina Miasto Dębica | Dębica | 21-09-2017 31-12-2018 | 61 470,14 | 61 470,14 | 36 376,80 |  | 59,18 |
| Modernizacja terenowej ścieżki edukacyjnej "Ogród ekologiczny" w Zespole Szkół w Brzostku | Powiat Dębicki | Dębica | 01-08-2017 30-11-2017 | 17 690,64 | 17 690,64 | 14 152,51 |  | 80 |
| Wydanie Kalendarza Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego - 2018 | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 29-09-2017 20-12-2017 | 12 206,52 | 12 206,52 | 9 765,00 |  | 80 |
| Organizacja XXVI Międzynarodowej Konferencji nt. "Procesy naturalne a ochrona przyrody" | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 01-10-2017 30-09-2018 | 34 293,06 | 34 293,06 | 29 816,00 |  | 86,94 |
| Doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz modernizacja terenowej infrastruktury edukacyjnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017r. | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 20-10-2017 15-12-2017 | 78 968,02 | 78 968,02 | 63 082,00 |  | 79,88 |
| Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 12-06-2017 15-12-2017 | 89 999,58 | 89 999,58 | 50 000,00 |  | 55,56 |
| Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Zazieleni Edukację | Stowarzyszenie "Ekoskop" | Rzeszów | 05-10-2017 | 57 987,00 | 57 987,00 | 46 383,80 |  | 79,99 |
| Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki - w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich | Gmina Padew Narodowa | Padew Narodowa | 31-10-2017 31-12-2018 | 64 065,42 | 64 065,42 | 50 000,00 |  | 78,05 |
| Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowej BOGUMIŁA w Komborni | Gmina Korczyna | Korczyna | 15-11-2017 31-05-2018 | 21 278,30 | 21 278,30 | 11 518,00 |  | 54,13 |
| Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Tryńczy | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 26-10-2017 31-01-2018 | 51 185,00 | 51 185,00 | 39 355,70 |  | 76,89 |
| Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica) | Gmina Dębica | Dębica | 31-10-2017 30-09-2018 | 18 750,00 | 18 750,00 | 15 000,00 |  | 80 |
| Zakup wyposażenia do edukacji ekologicznej dla klasopracowni do nauk przyrodniczych | Gmina Jedlicze | Jedlicze | 02-10-2017 15-12-2017 | 27 532,00 | 27 532,00 | 17 195,00 |  | 62,45 |
| Organizacja sympozjum w temacie- rozwój a ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych pn.: Bieszczady - dar i zobowiązanie w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka " Laudato sii" - książka broszura, publikacja materiałów pokoferencyjnych | Fundacja DABAR Dialog Kultur i Religii Pogranicza POLSKI – UKRAINY i SŁOWACJI | Województwo podkarpackie | 01-09-2017 15-02-2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |  | 80 |
| Utworzenie i wyposażenie ekopracowni | Gmina Nowa Sarzyna | Nowa Sarzyna | 14-11-2017 30-11-2017 | 62 635,24 | 62 635,24 | 40 000,00 |  | 63,86 |
| V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej "ABC Ekologii" - zakup nagród rzeczowych | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 06-11-2017 30-11-2017 | 550,00 | 550,00 | 440,00 |  | 80 |
| Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w mieście Rzeszowie | Miasto Rzeszów | Rzeszów | 09-10-2017 31-12-2018 | 75 921,26 | 75 921,26 | 52 245,51 |  | 68,82 |
| Powiatowy konkurs ekologiczny "Eko - Hotel" | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej | Przeworsk | 16-10-2017 12-12-2017 | 2 365,17 | 2 365,17 | 917,23 |  | 38,78 |
| Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników | Powiat Niżański | Nisko | 01-09-2017 30-11-2018 | 61 827,60 | 61 827,60 | 49 462,08 |  | 80 |
| Konkursy ekologiczne organizowane w czterech kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli województwa podkarpackiego | Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej "Eko Dar" w Świlczy | Województwo podkarpackie | 25-11-2017 08-12-2017 | 2 026,14 | 2 026,14 | 1 606,28 |  | 79,28 |
| Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 28-09-2017 31-12-2018 | 75 877,80 | 75 877,80 | 44 367,56 |  | 58,47 |
| Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Przyroda PLUS" | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski | 06-11-2017 10-10-2018 | 0,00 | 0,00 | 9 830,77 |  | 983077 |
| Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży integralną częścią upowszechniania aktywnej turystyki i wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Zarząd w W-wie | Krosno | 01-02-2018 20-12-2018 | 6 250,00 | 6 250,00 | 5 000,00 |  | 80 |
| Wydruk kalendarza przyrodniczego 2018/2019 | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | Powiat Przemyśl | 11-01-2018 15-04-2018 | 6 799,99 | 6 799,99 | 5 439,99 |  | 80 |
| Zakup nagród dla finalistów wojewódzkiego XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. "Poznajemy Parki krajobrazowe Polski" | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | Województwo podkarpackie | 16-03-2018 23-03-2018 | 5 209,72 | 5 209,72 | 4 167,78 |  | 80 |
| Wydanie monografii podsumowującej XIV Konferencje Naukowo-Techniczną "Błękitny San" pt.: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na ternie Pogórza Dynowskiego" | Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego | Województwo podkarpackie | 03-04-2018 24-08-2018 | 9 849,00 | 9 849,00 | 7 879,20 |  | 80 |
| Zakup nagród dla finalistów IV edycji konkursu poezji przyrodniczej "Poeta Przyrodniczy" | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | Przemyśl | 09-03-2018 30-03-2018 | 1 874,97 | 1 874,97 | 1 499,97 |  | 80 |
| "Przemyśl - anie dbamy o środowisko" (warsztaty dla dzieci) | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 23-02-2018 14-03-2018 | 8 562,80 | 8 562,80 | 6 600,24 |  | 77,08 |
| XVI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem: ,,Oszczędzamy zasoby Ziemi" | Gmina Świlcza | Świlcza | 17-04-2018 25-04-2018 | 2 512,32 | 2 512,32 | 2 000,00 |  | 79,61 |
| Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej z elementami chemii i fizyki - w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum | Gmina Jeżowe | Jeżowe | 15-11-2017 30-06-2019 | 67 904,62 | 67 904,62 | 31 304,00 |  | 46,1 |
| Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowe "BARTŁOMIEJ" w Woli Komborskiej | Gmina Korczyna | Korczyna | 19-02-2018 30-09-2018 | 18 408,10 | 18 408,10 | 9 000,00 |  | 48,89 |
| Powiatowa Akcja Edukacyjna pn.: ,,Drzewko za makulaturę" | Powiat Stalowowolski | Stalowa Wola | 19-02-2018 21-04-2018 | 24 958,80 | 24 958,80 | 10 000,00 |  | 40,07 |
| XXI Zlot Harcerzy Ekologów kończący 29 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "FLOREK" | Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis" w Sanoku | Województwo podkarpackie | 01-05-2018 31-07-2018 | 5 011,08 | 5 011,08 | 4 000,00 |  | 79,82 |
| Powiatowy konkurs "Pierwiastki życia" pt. "Woda naszym skarbem jest" | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 25-04-2018 07-05-2018 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |  | 80 |
| Pomagamy płazom i gadom w Bieszczadach | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" | Ustrzyki Dolne - miasto | 14-04-2018 31-10-2018 | 3 987,10 | 3 987,10 | 3 187,10 |  | 79,94 |
| Remizy jagodajne - oazy bioróżnorodności | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 16-05-2018 28-10-2018 | 16 800,20 | 16 800,20 | 12 000,00 |  | 71,43 |
| Przyroda wokół nas | Gmina Miasto Krosno | Krosno | 10-04-2018 20-12-2018 | 12 573,00 | 12 573,00 | 10 000,00 |  | 79,54 |
| Karpacki Entomo-zieleniec - etap II | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Solina | 04-05-2018 31-12-2018 | 61 540,00 | 61 540,00 | 48 000,00 |  | 78 |
| "Jak przegonić smog" | Fundacja Instytut Regionalny | Województwo podkarpackie | 04-07-2018 30-10-2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |  | 80 |
| "Zostań przyjacielem Bieszczadzkiego Parku Narodowego - edukacja ekologiczna na łamach radia i Internetu" | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 21-05-2018 31-12-2019 | 46 846,00 | 46 846,00 | 37 476,00 |  | 80 |
| "Drzewa w Arboretum w Bolestraszycach - ścieżka dydaktyczna" | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach | Powiat Przemyśl | 15-03-2018 21-09-2018 | 19 884,00 | 19 884,00 | 14 387,00 |  | 72,35 |
| Publikacja pt. Przegląd 40-letniej działalności Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu w odniesieniu do edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody | Liga Ochrony Przyrody w Warszawie Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg | 10-07-2018 31-12-2018 | 6 600,00 | 6 600,00 | 5 280,00 |  | 80 |
| Realizacja filmu przyrodniczo-edukacyjnego o Magurskim Parku Narodowym dla dzieci | Magurski Park Narodowy w Krempnej | Województwo podkarpackie | 17-07-2018 15-11-2018 | 60 270,00 | 60 270,00 | 48 216,00 |  | 80 |
| Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy do realizacji programu pn. "Środowisko - historia, kultura, przyroda - zachowawcza hodowla zwierząt starych ras, jako historyczny element edukacji i zachowania bioróżnorodności" | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" | Województwo podkarpackie | 01-06-2018 31-10-2020 | 110 750,00 | 110 750,00 | 50 000,00 |  | 45,15 |
| SKARBY PRZYRODY PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ - multimedialne formy edukacji ekologicznej | Gmina Kolbuszowa | Województwo podkarpackie | 18-06-2018 30-11-2018 | 53 535,00 | 53 535,00 | 42 828,00 |  | 80 |
| POLoNEs - przyczyny, ograniczenie, likwidacja niskiej emisji" (akcja) | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 19-08-2018 10-06-2018 | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 440,00 |  | 80 |
| "Listy do Ziemi" - konkurs | Gmina Miejska Przemyśl | Powiat Przemyśl | 12-03-2018 | 1 698,72 | 1 698,72 | 935,53 |  | 55,07 |
| Fauna w rzekach Podkarpacia i jej zagrożenia - edycja 2018 (konkurs) | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu | Przemyśl | 30-04-2018 20-12-2018 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 500,00 |  | 68,18 |
| Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży "Myśliwi Dzieciom" | Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Przemyślu | Powiat Przemyśl | 01-05-2018 31-05-2018 | 11 993,35 | 11 993,35 | 7 000,00 |  | 58,37 |
| Wydanie drukiem plakatu "Obszary chronione w województwie podkarpackim" | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 01-07-2018 31-10-2018 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 080,00 |  | 80 |
| Ścieżka edukacyjna ścieżką do zrozumienia świata | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | Frysztak | 13-09-2018 24-09-2018 | 15 399,98 | 15 399,98 | 12 000,00 |  | 77,92 |
| Kolory miasta - akcja upowszechniająca wiedzę ekologiczną | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 03-10-2018 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 590,00 |  | 74,79 |
| "Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom" | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | Ropczyce | 17-09-2018 19-10-2018 | 49 577,09 | 49 577,09 | 39 185,05 |  | 79,04 |
| Druk kwartalnika łowiecko - przyrodniczego "Łowiec Galicyjski" | Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Przemyślu | Powiat Przemyśl | 02-01-2018 20-12-2018 | 34 464,00 | 34 464,00 | 13 478,40 |  | 39,11 |
| "Dolina Wisłoka" kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | Frysztak | 25-09-2018 15-11-2018 | 39 630,00 | 39 630,00 | 35 000,00 |  | 88,32 |
| Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "Krajobraz i tereny zieleni - niedocenione wartości" | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 25-09-2018 23-10-2018 | 12 096,76 | 12 096,76 | 10 887,08 |  | 90 |
| Wydanie drukiem folderu "Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie" | Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | Województwo podkarpackie | 31-01-2018 10-12-2018 | 20 513,00 | 20 513,00 | 11 000,00 |  | 53,62 |
| Wydanie drukiem folderów pięciu parków wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie: Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 01-07-2018 30-11-2018 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 560,00 |  | 80 |
| Zakup nagród dla finalistów wraz z przeprowadzeniem konkursu "Mój Las" | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego | Województwo podkarpackie | 03-12-2018 17-12-2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 |  | 80 |
| Zakup nagród w formie pojemników do segregacji odpadów i pojemników na odpady, sprzętu turystycznego oraz gier planszowych edukacyjnych dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursie plastycznym i literackim organizowanym w ramach obchodów wojewódzkich XXV edycji akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2018” pod hasłem „Akcja Segregacja” | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 18-06-2018 30-11-2018 | 6 939,21 | 6 939,21 | 5 000,00 |  | 72,05 |
| Organizacja Międzynarodowej Konferencji nt. "100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy" | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 01-09-2018 10-12-2018 | 38 357,90 | 38 357,90 | 30 000,00 |  | 78,21 |
| Realizacja programu edukacji ekologicznej i działalności wydawniczej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2018 roku | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Lutowiska | 03-07-2018 28-12-2018 | 24 286,81 | 24 286,81 | 19 428,00 |  | 79,99 |
| Utworzenie pracowni "Zielony zakątek" w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej | Gmina Markowa | Markowa | 01-10-2018 21-12-2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |  | 60 |
| "Miej Zielone Pojęcie - widzę, doświadczam, działam i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie | Gmina Zaleszany | Zaleszany | 01-10-2018 14-12-2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |  | 33,33 |
| Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "Energia z wód geotermalnych szansą dla Rzeszowa i Podkarpacia" | Podkarpacki Klub Samorządności | Województwo podkarpackie | 24-09-2018 15-12-2018 | 59 200,00 | 59 200,00 | 50 000,00 |  | 84,46 |
| Akcja informacyjno-edukacyjna "Świat Nietoperzy" w ramach XV Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach | Gmina Korczyna | Korczyna | 01-09-2018 20-12-2018 | 5 303,80 | 5 303,80 | 4 200,00 |  | 79,19 |
| "Wykonanie Ogrodu Zielonego" przy Sanktuarium JPII (Kościół p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli) w Ogrodzie Tajemnic Maryjnych - TOTUS TUUS jako miejsce edukacji ekologicznej opartej na nauce JP II i Papieża Franciszka - encyklika Laudato Si | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie | Krosno | 01-07-2018 31-12-2019 | 131 191,69 | 131 191,69 | 50 000,00 |  | 38,11 |
| Budowa ścieżki edukacyjnej w Wólce Małkowej | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 14-11-2018 14-12-2018 | 16 894,00 | 16 894,00 | 7 410,00 |  | 43,86 |
| Myślimy globalnie - działamy lokalnie! - doposażenie bazy edukacji ekologiczn. | Gmina Ulanów | Ulanów | 26-11-2018 06-12-2018 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |  | 80 |
| Nagrody Powiatowego konkursu ekologicznego "Eko - Choinka" | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej | Powiat przeworski | 16-10-2018 07-12-2018 | 2 640,85 | 2 640,85 | 1 071,35 |  | 40,57 |
| Utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej "EKO-przygoda" w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie – Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu | Jarosław | 01-10-2018 21-12-2018 | 56 026,00 | 56 026,00 | 36 656,80 |  | 65,43 |
| VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej "ABC Ekologii" - zakup nagród rzeczowych | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 06-11-2018 30-11-2018 | 901,00 | 901,00 | 720,80 |  | 80 |
| SEGREGACJA NA PIĄTKĘ - kampania edukacyjna Miasta Mielec | Gmina Miejska Mielec | Mielec | 19-10-2018 30-11-2018 | 41 600,00 | 41 600,00 | 10 000,00 |  | 24,04 |
| Konkursy ekologiczne organizowane w czterech kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli województwa podkarpackiego | Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej "Eko Dar" w Świlczy | Województwo podkarpackie | 28-11-2018 07-12-2018 | 2 582,50 | 2 582,50 | 2 066,00 |  | 80 |
| Ochrona atmosfery (OA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja Budynku Parafialnego Parafii Rzymsko katolickiej p.w. Św. Barbary w Golcowej | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej | Domaradz | 01-07-2017 30-11-2017 | 73 368,55 | 73 368,55 | 54 090,14 |  | 73,72 |
| Termomodernizacja Budynku Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa i MB Nieustającej Pomocy w Domaradzu | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa i MB Nieustającej Pomocy w Domaradzu | Domaradz | 15-06-2017 30-09-2017 | 64 210,60 | 64 210,60 | 36 920,00 |  | 57,5 |
| Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Grzegorzówce - Wólce | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Grzegorzówce - Wólce | Hyżne | 25-04-2017 30-10-2017 | 383 472,36 | 383 472,36 | 112 196,12 |  | 29,26 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej | Gmina Radomyśl Wielki | Radomyśl Wielki - miasto | 12-04-2017 30-08-2017 | 388 846,28 | 388 846,28 | 50 000,00 |  | 12,86 |
| Modernizacja kotłowni Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia | Czarna pow. łańcucki | 10-07-2017 26-09-2017 | 123 692,77 | 123 692,77 | 60 000,00 |  | 48,51 |
| Termomodernizacja Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Soninie | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie | Łańcut | 17-07-2017 14-10-2017 | 172 147,00 | 172 147,00 | 80 000,00 |  | 46,47 |
| Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Parafialnego w Turaszówce | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnie | Krosno | 15-06-2017 15-11-2017 | 110 579,31 | 110 579,31 | 42 776,00 |  | 38,68 |
| Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku zaplecza socjalno-szatniowego sal sportowych i boisk Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej | Miejsce Piastowe | 03-07-2017 31-10-2017 | 162 706,85 | 162 706,85 | 67 612,00 |  | 41,55 |
| Termomodernizacja budynku Kościoła Filialnego w Ożańsku (gmina Pawłosiów) | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy | Powiat jarosławski | 03-08-2017 31-10-2017 | 146 842,30 | 146 842,30 | 67 765,47 |  | 46,15 |
| Pełna termomodernizacja budynku plebani przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli | Stalowa Wola | 19-07-2017 15-10-2017 | 162 483,00 | 162 483,00 | 50 000,00 |  | 30,77 |
| Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy | Gmina Olszanica | Olszanica | 01-07-2017 15-11-2017 | 111 947,14 | 111 947,14 | 50 000,00 |  | 44,66 |
| Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Parafialnego w Brzegach Dolnych | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych | Ustrzyki Dolne | 15-07-2017 30-11-2017 | 101 955,41 | 101 955,41 | 50 000,00 |  | 49,04 |
| Termomodernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce | Pruchnik | 20-07-2017 31-10-2017 | 130 888,67 | 130 888,67 | 66 500,00 |  | 50,81 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzejowej | Gmina Brzostek | Brzostek | 01-07-2017 22-09-2017 | 131 689,96 | 131 689,96 | 50 000,00 |  | 37,97 |
| Termomodernizacja kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance | Niebylec | 01-09-2017 30-11-2017 | 90 000,00 | 90 000,00 | 68 399,00 |  | 76 |
| Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Kamień | Gmina Kamień | Kamień | 07-07-2017 11-09-2017 | 221 039,99 | 221 039,99 | 90 468,00 |  | 40,93 |
| Termomodernizacja oraz wymiana źródła ogrzewania budynku administracyjno-socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada | Województwo Podkarpackie | Dębica | 12-08-2017 13-11-2017 | 174 045,00 | 174 045,00 | 73 988,00 |  | 42,51 |
| Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 19-07-2017 29-09-2017 | 174 660,00 | 174 660,00 | 35 000,00 |  | 20,04 |
| Termomodernizacja budynku Krytej Pływalni w Cmolasie-uszczelnienie i docieplenie dachu | Gmina Cmolas | Cmolas | 05-07-2017 29-09-2017 | 122 820,00 | 122 820,00 | 20 553,00 |  | 16,73 |
| Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Pałacu Biskupów przy Pl. Katedralnym 4 w Przemyślu | Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego | Przemyśl | 16-08-2017 31-10-2017 | 122 417,68 | 122 417,68 | 60 000,00 |  | 49,01 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Budynek w Pierzchnem, gmina Padew Narodowa | Gmina Padew Narodowa | Padew Narodowa | 06-07-2017 16-08-2017 | 187 104,70 | 187 104,70 | 67 411,57 |  | 36,03 |
| Termomodernizacja budynku Plebanii w Kosowach wraz z wymianą źródła ciepła | Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosowach | Niwiska | 25-07-2017 14-10-2017 | 67 343,59 | 67 343,59 | 49 418,07 |  | 73,38 |
| Termomodernizacja budynku rehabilitacji w Cmolasie | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Cmolas | 28-08-2017 29-09-2017 | 114 800,00 | 114 800,00 | 66 600,00 |  | 58,01 |
| Wymiana istniejących kotłów olejowych na kotły gazowe w istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu - Zdroju | Gmina Horyniec Zdrój | Horyniec-Zdrój | 14-08-2017 30-10-2017 | 96 768,65 | 96 768,65 | 60 000,00 |  | 62 |
| Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni | Gmina Mielec | Mielec | 10-08-2017 15-11-2017 | 214 458,77 | 214 458,77 | 80 000,00 |  | 37,3 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Kozodrzy | Gmina Ostrów | Ostrów | 17-08-2017 30-10-2017 | 117 396,86 | 117 396,86 | 50 000,00 |  | 42,59 |
| Termomodernizacja budynku plebanii w Husowie | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja w Husowie | Markowa | 01-08-2017 08-11-2017 | 159 605,85 | 159 605,85 | 73 745,28 |  | 46,2 |
| Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łubienku 34 | Parafia Rzymsko katolicka pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - Łubienko | Tarnowiec | 01-06-2017 31-10-2017 | 70 896,21 | 70 896,21 | 55 218,00 |  | 77,89 |
| Termomodernizacja domu ludowego w Kosienicach | Gmina Żurawica | Żurawica | 16-08-2017 20-11-2017 | 121 452,51 | 121 452,51 | 50 000,00 |  | 41,17 |
| Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej | Gmina Cisna | Cisna | 01-06-2017 30-11-2017 | 64 094,60 | 64 094,60 | 36 168,00 |  | 56,43 |
| Termomodernizacja części budynku mieszkalno- usługowego stanowiącej ośrodek zdrowia w Baszni Dolnej | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 23-08-2017 29-09-2017 | 44 285,78 | 44 285,78 | 35 028,00 |  | 79,1 |
| Termomodernizacja kościoła Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Łaskawej w Krzywem | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2017 30-11-2017 | 142 477,41 | 142 477,41 | 61 788,00 |  | 43,37 |
| Przebudowa instalacji przygotowania c.w.u. poprzez montaż instalacji solarnej na budynkach zaplecza sportowego w Zamiechowie, Boratynie i Jankowicach | Gmina Chłopice | Chłopice | 25-08-2017 20-10-2017 | 48 282,28 | 48 282,28 | 18 480,00 |  | 38,27 |
| Wewnętrzna instalacja gazowa i kotłownia o mocy 139 KW pracująca na cele c.o. budynku Sali Widowiskowej i Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. | Gmina Błażowa | Błażowa - miasto | 10-09-2017 13-10-2017 | 105 628,71 | 105 628,71 | 60 000,00 |  | 56,8 |
| Modernizacja budynku edukacyjno-warsztatowego "Małej Akademii Życia", Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie | Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie | Brzozów | 01-07-2017 30-09-2018 | 130 000,00 | 130 000,00 | 97 611,00 |  | 75,09 |
| Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy w ramach zadania: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2017 30-11-2017 | 264 627,55 | 264 627,55 | 75 240,00 |  | 28,43 |
| Termomodernizacja Domu Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach - Gniewosz | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach – Gniewosz | Zarszyn | 03-07-2017 31-10-2017 | 100 860,00 | 100 860,00 | 50 000,00 |  | 49,57 |
| Termomodernizacja kaplicy cmentarnej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | Parafia Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 15-09-2017 02-10-2017 | 30 425,90 | 30 425,90 | 24 020,72 |  | 78,95 |
| Termomodernizacja kościoła p.w. NMP Królowej Polski | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Dobryninie | Przecław | 04-08-2017 31-10-2017 | 135 488,53 | 135 488,53 | 49 601,00 |  | 36,61 |
| Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w m. Lubzina | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie | Ropczyce | 01-09-2017 20-12-2017 | 111 142,80 | 111 142,80 | 69 029,00 |  | 62,11 |
| Termomodernizacja budynku komunalnego w Łajscach | Gmina Tarnowiec | Tarnowiec | 01-07-2017 30-11-2017 | 262 898,50 | 262 898,50 | 50 000,00 |  | 19,02 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świetlica wiejska w miejscowości Łodyna | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 03-07-2017 30-11-2017 | 154 985,93 | 154 985,93 | 86 763,08 |  | 55,98 |
| Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Korzenicy | Gmina Laszki | Laszki | 30-08-2017 30-11-2017 | 269 951,69 | 269 951,69 | 56 190,00 |  | 20,81 |
| Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Sośnicy | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego w Sośnicy | Radymno | 17-07-2017 29-11-2017 | 128 141,37 | 128 141,37 | 86 400,00 |  | 67,43 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzu Dolnym | Gmina Pilzno | Pilzno | 31-08-2017 30-11-2017 | 216 357,33 | 216 357,33 | 72 804,00 |  | 33,65 |
| Termomodernizacja Budynku Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach | Gorzyce | 01-08-2017 15-09-2017 | 102 803,40 | 102 803,40 | 54 720,00 |  | 53,23 |
| Termomodernizacja budynku domu pobytu dziennego Senior - Wigor | Gmina Gać | Gać | 01-07-2017 30-10-2017 | 87 291,31 | 87 291,31 | 38 557,00 |  | 44,17 |
| Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krzywczy | Krzywcza | 12-09-2017 30-11-2017 | 137 502,79 | 137 502,79 | 59 738,00 |  | 43,44 |
| Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie | Gmina Jeżowe | Jeżowe | 29-08-2017 19-10-2017 | 196 800,00 | 196 800,00 | 56 056,00 |  | 28,48 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Mazurach | Ochotnicza Straż Pożarna w Mazurach | Raniżów | 25-08-2017 30-11-2017 | 130 556,70 | 130 556,70 | 77 157,80 |  | 59,1 |
| Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w m. Ostrów | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski | Ostrów | 01-09-2017 15-11-2017 | 124 396,63 | 124 396,63 | 42 653,70 |  | 34,29 |
| Termomodernizacja domu parafialnego w Woli Zarczyckiej | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej | Nowa Sarzyna | 14-08-2017 15-11-2017 | 161 300,00 | 161 300,00 | 77 587,44 |  | 48,1 |
| Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Sokołowie Młp. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. | Sokołów Małopolski - miasto | 18-09-2017 06-11-2017 | 86 413,00 | 86 413,00 | 52 632,00 |  | 60,91 |
| Termomodernizacja kompleksu duszpasterskiego w Nisku-Malcach | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski | Nisko | 11-09-2017 27-10-2017 | 104 496,56 | 104 496,56 | 55 736,96 |  | 53,34 |
| Termomodernizacja Domu Miłosierdzia im. Wincentego a Paulo w m. Wółka Małkowa | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 05-09-2017 30-11-2017 | 240 687,87 | 240 687,87 | 80 000,00 |  | 33,24 |
| Modernizacja kotłowni z węgla na biomasę w budynku parafialnym przy Al. Przyjaźni 2 (Horyniec Zdrój) | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP | Horyniec-Zdrój | 07-09-2017 30-11-2017 | 35 700,00 | 35 700,00 | 28 560,00 |  | 80 |
| Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej - etap II - poprzez przebudowę budynku, budowę instalacji c.o. wraz z budową kotłowni | Gmina Wielkie Oczy | Wielkie Oczy | 15-09-2017 20-10-2017 | 97 022,40 | 97 022,40 | 17 200,00 |  | 17,73 |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębowcu | Gmina Dębowiec | Dębowiec | 12-06-2017 30-11-2017 | 170 706,35 | 170 706,35 | 34 555,00 |  | 20,24 |
| Wymiana istniejącego kotła olejowego na kocioł gazowy w istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum w Horyńcu - Zdroju | Gmina Horyniec Zdrój | Horyniec-Zdrój | 14-08-2017 30-10-2017 | 66 480,73 | 66 480,73 | 53 184,58 |  | 80 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II przy ul. Wielopolskiej 162 w Dębicy | Gmina Miasto Dębica | Dębica | 18-09-2017 15-01-2018 | 191 803,48 | 191 803,48 | 80 000,00 |  | 41,71 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pilźnie | Gmina Pilzno | Pilzno | 03-10-2017 09-05-2018 | 324 099,38 | 324 099,38 | 80 000,00 |  | 24,68 |
| Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Kawęczynie Sędziszowskim | Gmina Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski - obszar wiejski | 07-09-2017 31-10-2017 | 235 186,66 | 235 186,66 | 63 741,00 |  | 27,1 |
| Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi | Kolbuszowa | 28-09-2017 27-11-2017 | 145 000,00 | 145 000,00 | 48 144,00 |  | 33,2 |
| Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Durdy | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 07-09-2017 15-11-2017 | 60 714,59 | 60 714,59 | 31 985,00 |  | 52,68 |
| Termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu | Gmina Dzikowiec | Dzikowiec | 12-10-2017 17-11-2017 | 65 034,91 | 65 034,91 | 42 638,88 |  | 65,56 |
| Termomodernizacja budynku remizy OSP w Głogowie Małopolskim | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski - miasto | 17-10-2017 17-12-2017 | 95 833,19 | 95 833,19 | 35 000,00 |  | 36,52 |
| Modernizacja źródła ciepła kościoła rzymskokatolickiego p.w. Miłosierdzia Bożego w Temeszowie | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2017 15-12-2017 | 61 131,00 | 61 131,00 | 18 000,00 |  | 29,44 |
| Termomodernizacja budynku kościoła filialnego p.w. Zwiastowania NMP w Obarzymie | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2017 15-12-2017 | 60 251,37 | 60 251,37 | 21 120,00 |  | 35,05 |
| Budowa kotłowni gazowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa - miasto | 11-09-2017 13-11-2017 | 69 066,34 | 69 066,34 | 19 719,80 |  | 28,55 |
| Zmiana technologii kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zaplecza gospodarczo-technicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa - miasto | 11-09-2017 13-11-2017 | 66 617,05 | 66 617,05 | 20 614,30 |  | 30,94 |
| Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Goleszowie | Gmina Mielec | Mielec | 24-10-2017 07-12-2017 | 171 831,75 | 171 831,75 | 52 935,36 |  | 30,81 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Ostrowie | Gmina Ostrów | Ostrów | 13-11-2017 21-12-2017 | 111 481,77 | 111 481,77 | 48 284,86 |  | 43,31 |
| Termomodernizacja budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach | Orły | 08-11-2017 18-12-2017 | 15 990,00 | 15 990,00 | 4 848,00 |  | 30,32 |
| Termomodernizacja budynku kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciemięrzowicach | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Kosienicach | Orły | 08-11-2017 18-12-2017 | 20 550,00 | 20 550,00 | 16 416,00 |  | 79,88 |
| Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Opace | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 14-11-2017 15-12-2017 | 55 310,10 | 55 310,10 | 43 778,14 |  | 79,15 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świetlica wiejska w miejscowości Zawadka | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 01-07-2017 20-12-2017 | 176 854,09 | 176 854,09 | 85 106,50 |  | 48,12 |
| Modernizacja systemu grzewczego budynku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Orzechówce | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny NP z siedzibą w Przemyślu | Jasienica Rosielna | 15-06-2017 15-12-2017 | 278 448,96 | 278 448,96 | 60 000,00 |  | 21,55 |
| Częściowa termomodernizacja poprzez docieplenie stropu | Miasto Radymno | Radymno | 20-10-2017 15-12-2017 | 289 917,24 | 289 917,24 | 35 000,00 |  | 12,07 |
| Przebudowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Bobrówce | Gmina Laszki | Laszki | 15-11-2017 30-11-2017 | 29 597,72 | 29 597,72 | 18 000,00 |  | 60,82 |
| Modernizacja systemu grzewczego w budynku plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | Parafia Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 24-11-2017 27-11-2017 | 25 400,00 | 25 400,00 | 20 000,00 |  | 78,74 |
| Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Babicha | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy | 23-10-2017 21-12-2017 | 107 281,21 | 107 281,21 | 67 322,00 |  | 62,75 |
| Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Dom Ludowy w Wojaszówce | Gmina Wojaszówka | Wojaszówka | 21-09-2016 22-12-2017 | 455 851,57 | 455 851,57 | 77 600,00 | 13 - EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFRR 2014-2020: 305,240.91zł | 17,02 |
| Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Dom Senior Wigor Łączki Jagiellońskie | Gmina Wojaszówka | Wojaszówka | 21-09-2016 15-12-2017 | 103 550,35 | 103 550,35 | 19 910,00 | 13 - EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, UE EFRR 2014-2020: 83,616.91zł | 19,23 |
| Termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu | Gmina Tarnowiec | Tarnowiec | 01-07-2017 30-05-2018 | 295 452,85 | 295 452,85 | 50 000,00 |  | 16,92 |
| Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji grzewczej budynku Świetlicy środowiskowej im. Ks. Antoniego Burzyńskiego działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa | Żurawica | 07-11-2017 30-09-2018 | 137 484,27 | 137 484,27 | 60 000,00 |  | 43,64 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Harklowej | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 19-06-2017 31-08-2018 | 317 049,76 | 317 049,76 | 49 930,00 |  | 15,75 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Lisowie | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 19-06-2017 31-08-2018 | 296 042,33 | 296 042,33 | 50 000,00 |  | 16,89 |
| Termomodernizacja budynku Kościoła Rzymskokatolickiego w Tapinie 10 (Rokietnica) | Rektorat P.W. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tapinie | Rokietnica | 15-06-2018 31-08-2018 | 127 069,39 | 127 069,39 | 50 000,00 |  | 39,35 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej | Gmina Brzostek | Brzostek | 01-07-2018 14-09-2018 | 188 321,22 | 188 321,22 | 36 244,12 |  | 19,25 |
| Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie | Powiat Brzozowski | Brzozów - miasto | 05-06-2018 30-10-2018 | 451 312,35 | 451 312,35 | 99 000,00 |  | 21,94 |
| Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski - miasto | 11-06-2018 31-07-2018 | 164 880,02 | 164 880,02 | 90 000,00 |  | 54,59 |
| Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski - miasto | 05-06-2018 30-07-2018 | 125 233,25 | 125 233,25 | 90 000,00 |  | 71,87 |
| Termomodernizacja budynku kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w Krzemiennej należącego do parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2018 30-11-2018 | 45 393,45 | 45 393,45 | 15 728,73 |  | 34,65 |
| Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego Parafii w Dydni | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2018 28-12-2018 | 410 430,75 | 410 430,75 | 90 000,00 |  | 21,93 |
| Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej wraz z wymianą źródła ciepła | Parafia Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 10-09-2018 15-11-2018 | 135 587,39 | 135 587,39 | 82 003,06 |  | 60,48 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Ociece | Gmina Ostrów | Ostrów | 06-07-2018 26-10-2018 | 129 845,81 | 129 845,81 | 55 966,07 |  | 43,1 |
| Termomodernizacja budynku duszpastersko-kulturalnego Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia | Łańcut | 27-08-2018 10-10-2018 | 79 172,25 | 79 172,25 | 50 740,03 |  | 64,09 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Kamionce | Gmina Ostrów | Ostrów | 06-07-2018 26-10-2018 | 135 923,21 | 135 923,21 | 57 411,04 |  | 42,24 |
| Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | Solina | 10-09-2018 15-12-2018 | 215 747,78 | 215 747,78 | 90 000,00 |  | 41,72 |
| Przebudowa i remont budynku strażnicy OSP w Kulnie w ramach zadania ogólnego: Poprawa efektywności energetycznej i rozwój OZE w Gminie Kuryłówka | Gmina Kuryłówka | Kuryłówka | 02-07-2018 28-06-2019 | 409 124,35 | 409 124,35 | 88 810,20 |  | 21,71 |
| Termomodernizacja kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie | Leżajsk | 16-05-2018 12-12-2018 | 270 100,00 | 270 100,00 | 90 000,00 |  | 33,32 |
| Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zarszynie | Gmina Zarszyn | Zarszyn | 01-08-2018 30-11-2018 | 140 025,14 | 140 025,14 | 77 264,00 |  | 55,18 |
| Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy ze zmiana użytkowania części parteru - pomieszczeń Rady dzielnicy na pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz klub seniora na działce nr ew. 633/2 i 633/1 obręb Olchowce, Sanok - M | Gmina Miejska Sanok | Sanok | 01-08-2018 31-01-2019 | 295 969,46 | 295 969,46 | 99 000,00 |  | 33,45 |
| Wykonanie termomodernizacji budynku plebanii Parafii p.w. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie | Komańcza | 01-08-2018 31-07-2019 | 102 683,86 | 102 683,86 | 63 767,70 |  | 62,1 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrząstówce | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2018 28-12-2018 | 343 287,97 | 343 287,97 | 99 000,00 |  | 28,84 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2018 30-11-2018 | 301 817,89 | 301 817,89 | 99 000,00 |  | 32,8 |
| Termomodernizacja budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach - Etap II | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach | Orły | 12-09-2018 12-11-2018 | 54 165,00 | 54 165,00 | 38 989,80 |  | 71,98 |
| Termomodernizacja Kościoła Filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Draganowej | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Kobylanach | Chorkówka | 01-04-2018 28-12-2018 | 165 924,82 | 165 924,82 | 67 135,50 |  | 40,46 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie | Miasto Rzeszów | Rzeszów | 31-08-2018 14-11-2018 | 351 958,00 | 351 958,00 | 99 000,00 |  | 28,13 |
| Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie w m. Łańcut ul. Polna 3 B | Województwo Podkarpackie | Łańcut | 14-09-2018 29-11-2018 | 291 607,81 | 291 607,81 | 88 104,00 |  | 30,21 |
| Termomodernizacja budynku parafialnego przy parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu | Narol | 17-08-2018 28-09-2018 | 119 995,17 | 119 995,17 | 90 000,00 |  | 75 |
| Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Skopaniu. | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski | 27-08-2018 12-11-2018 | 79 575,49 | 79 575,49 | 46 090,14 |  | 57,92 |
| Termomodernizacja budynku kościoła w Tuchli | Parafia p.w. Matki Bożej Śnieżnej | Laszki | 01-07-2018 15-11-2018 | 153 964,83 | 153 964,83 | 53 131,69 |  | 34,51 |
| Termomodernizacja kościoła parafialnego w miejscowości Krzeczowice | Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Andrzeja Boboli w Krzeczowicach | Kańczuga - obszar wiejski | 12-09-2018 15-06-2019 | 290 773,78 | 290 773,78 | 90 000,00 |  | 30,95 |
| Termomodernizacja budynku "Świetlicy opiekuńczo - wychowawczej" przy Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce | Pruchnik | 02-07-2018 30-11-2018 | 97 804,38 | 97 804,38 | 43 405,20 |  | 44,38 |
| Termomodernizacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa w Lubzinie | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie | Ropczyce | 25-05-2018 05-11-2018 | 183 800,09 | 183 800,09 | 53 877,60 |  | 29,31 |
| Termomodernizacja kościoła parafialnego w Krzywej Wsi | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. M.M. Kolbego w Kamieniu | Kamień | 21-09-2018 30-11-2018 | 121 000,00 | 121 000,00 | 86 833,52 |  | 71,76 |
| "Termomodernizacja budynku kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Wyżnem" | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych | Czudec | 01-09-2018 02-11-2018 | 119 327,56 | 119 327,56 | 81 604,00 |  | 68,39 |
| Termomodernizacja kościoła parafialnego i plebanii w Domatkowie | Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Domatkowie | Kolbuszowa | 27-09-2018 07-12-2018 | 189 900,00 | 189 900,00 | 99 000,00 |  | 52,13 |
| Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straýy Poýarnej w Kupnie | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 26-09-2018 16-11-2018 | 108 825,71 | 108 825,71 | 47 558,52 |  | 43,7 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku kościelnego poprzez wymianę stolarki okiennej | Parafia Rzymsko-Katolicka Katedralna p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie | Rzeszów | 29-10-2018 26-11-2018 | 152 079,52 | 152 079,52 | 72 540,00 |  | 47,7 |
| Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Łukawcu | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu | Trzebownisko | 17-09-2018 30-11-2018 | 102 397,50 | 102 397,50 | 77 419,80 |  | 75,61 |
| "Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie". | Gmina Cmolas | Cmolas | 28-07-2017 31-10-2018 | 1 226 516,84 | 1 226 516,84 | 70 866,13 |  | 5,78 |
| Modernizacja energetyczna Domu Parafialnego w Markowej | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Markowej | Markowa | 15-07-2018 06-11-2018 | 90 502,05 | 90 502,05 | 64 294,04 |  | 71,04 |
| Termomodernizacja byłego budynku Domu Nauczyciela w Ulanowie | Powiat Niżański | Nisko | 27-09-2018 27-11-2018 | 151 864,55 | 151 864,55 | 55 419,69 |  | 36,49 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku. | Gmina Błażowa | Błażowa | 01-08-2018 26-11-2018 | 317 806,18 | 317 806,18 | 90 000,00 |  | 28,32 |
| Docieplenie stropu zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie | Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie | Mielec | 15-09-2018 14-11-2018 | 52 756,89 | 52 756,89 | 36 631,80 |  | 69,44 |
| Termomodernizacja Domu Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie | Zarszyn | 01-10-2018 31-12-2018 | 124 800,00 | 124 800,00 | 94 924,00 |  | 76,06 |
| Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie | Gmina Świlcza | Świlcza | 10-10-2018 29-11-2018 | 113 384,43 | 113 384,43 | 56 257,98 |  | 49,62 |
| Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kraczkowej | Gmina Łańcut | Łańcut | 08-10-2018 30-11-2018 | 150 045,12 | 150 045,12 | 72 654,04 |  | 48,42 |
| Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej. | Gmina Błażowa | Błażowa | 24-10-2018 26-11-2018 | 216 924,46 | 216 924,46 | 90 000,00 |  | 41,49 |
| Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Kamień Krzywa Wieś | Gmina Kamień | Kamień | 25-10-2018 26-11-2018 | 196 729,99 | 196 729,99 | 90 000,00 |  | 45,75 |
| Termomodernizacja Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Korniaktowie Południowym | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Korniaktowie Południowym | Białobrzegi | 10-09-2018 23-11-2018 | 177 655,54 | 177 655,54 | 99 000,00 |  | 55,73 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Lipinach | Gmina Pilzno | Pilzno - obszar wiejski | 16-10-2018 20-11-2018 | 107 465,48 | 107 465,48 | 62 966,69 |  | 58,59 |
| Termomodernizacja budynku Oratorium przy Kościele p.w. Świętego Józefa w Nisku | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa w Nisku | Nisko - miasto | 19-09-2018 23-11-2018 | 165 825,92 | 165 825,92 | 81 227,80 |  | 48,98 |
| Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Witkowicach | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Ropczyce - miasto | 27-09-2018 30-11-2018 | 420 096,09 | 420 096,09 | 90 000,00 |  | 21,42 |
| Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Bliziance | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance | Niebylec | 27-09-2018 07-12-2018 | 114 205,50 | 114 205,50 | 89 651,20 |  | 78,5 |
| Termomodernizacja budynku miejskiej kaplicy cmentarnej przy ul. Wielopolskiej w Dębicy | Gmina Miasto Dębica | Dębica | 26-10-2018 10-12-2018 | 235 534,50 | 235 534,50 | 90 000,00 |  | 38,21 |
| Termomodernizacja Budynku Gminnego w Krzywczy | Gmina Krzywcza | Krzywcza | 18-10-2018 14-12-2018 | 304 741,92 | 304 741,92 | 90 000,00 |  | 29,53 |
| Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Trójczycach poprzez przebudowę systemu grzewczego | Gmina Orły | Orły | 30-10-2018 15-12-2018 | 86 000,00 | 86 000,00 | 20 996,40 |  | 24,41 |
| Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dunkowiczkach poprzez przebudowę systemu grzewczego | Gmina Orły | Orły | 30-10-2018 15-12-2018 | 34 000,00 | 34 000,00 | 6 566,24 |  | 19,31 |
| Termomodernizacja budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowym polegająca na dociepleniu ścian, stropodachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy | 22-10-2018 14-12-2018 | 93 865,69 | 93 865,69 | 50 111,10 |  | 53,39 |
| "Modernizacja źródła ciepła budynku Urzędu Gminy w Ostrowie". | Gmina Ostrów | Ostrów | 29-10-2018 30-11-2018 | 98 164,22 | 98 164,22 | 22 855,90 |  | 23,28 |
| Budynek OSP w Dąbrowicy - roboty termomodernizacyjne | Gmina Ulanów | Ulanów | 25-10-2018 07-12-2018 | 124 708,16 | 124 708,16 | 75 003,11 |  | 60,14 |
| Termomodernizacja budynku parafialnego w Spiach | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach | Raniżów | 12-10-2018 26-11-2018 | 172 242,54 | 172 242,54 | 90 000,00 |  | 52,25 |
| Termomodernizacja budynku parafialnego w Kopciach | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kopciach | Raniżów | 12-10-2018 26-11-2018 | 99 304,00 | 99 304,00 | 68 071,12 |  | 68,55 |
| Termomodernizacja budynku parafialnego w miejscowości Sietesz | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy | Kańczuga - obszar wiejski | 01-10-2018 10-12-2018 | 109 515,36 | 109 515,36 | 87 043,20 |  | 79,48 |
| Termomodernizacja budynku plebanii kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Mikołaja Biskupa | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej | Tyrawa Wołoska | 30-06-2018 31-05-2019 | 88 072,48 | 88 072,48 | 64 018,00 |  | 72,69 |
| Termomodernizacja budynku plebanii w miejscowości Krosno, dzielnica Polanka | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Krośnie | Krosno | 03-12-2018 31-05-2019 | 236 832,00 | 236 832,00 | 99 908,00 |  | 42,19 |
| Remont zabytkowego drewnianego stropu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 28-02-2018 30-11-2018 | 28 001,01 | 28 001,01 | 8 622,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 17,020.96zł | 30,79 |
| Termomodernizacja budynku Nr 5 "Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum" przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu w zakresie: docieplenie stropów nad niskim parterem | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | Przemyśl | 01-12-2018 31-10-2019 | 1 802 135,23 | 1 802 135,23 | 94 840,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, Dofinansowanie RPO na lata 2014-2020: 1,377,264.64zł | 5,26 |
| Termomodernizacja budynku Nr 2 "Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum" przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu w zakresie: docieplenie podłogi na gruncie - niskiego parteru | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | Przemyśl | 01-12-2018 31-10-2019 | 1 807 918,00 | 1 807 918,00 | 71 060,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, Dotacja z RPO WP: 1,453,995.06zł | 3,93 |
| Głęboka termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krośnie | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krośnie | Krosno | 17-05-2018 14-11-2018 | 565 311,34 | 565 311,34 | 80 000,00 | --- | 14,15 |
| Głęboka termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzozowie | Brzozów - miasto | 17-05-2018 14-11-2018 | 325 293,20 | 325 293,20 | 117 600,00 |  | 36,15 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Nowy Glinik | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tarnowiec | 01-09-2017 30-09-2017 | 14 700,00 | 14 700,00 | 1 820,00 |  | 12,38 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 01-09-2017 30-10-2017 | 11 210,40 | 11 210,40 | 1 918,08 |  | 17,11 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 07-08-2017 12-08-2017 | 13 834,00 | 13 834,00 | 2 492,00 |  | 18,01 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Paszczyna | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Dębica | 12-07-2017 29-08-2017 | 10 500,01 | 10 500,01 | 1 500,00 |  | 14,29 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Pantalowice | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Kańczuga | 10-06-2017 15-06-2017 | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 100,00 |  | 9,57 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Cmolas | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Cmolas | 28-08-2017 30-08-2017 | 13 300,00 | 13 300,00 | 2 000,00 |  | 15,04 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Białobrzegi | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Białobrzegi | 02-08-2017 25-08-2017 | 24 500,00 | 24 500,00 | 1 300,00 |  | 5,31 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Pilzno | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Pilzno - miasto | 02-07-2017 05-07-2017 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 200,00 |  | 17,14 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Zdżary. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ostrów | 03-07-2017 04-08-2017 | 21 000,00 | 21 000,00 | 3 000,00 |  | 14,29 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rudna Mała | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski | 22-07-2017 15-09-2017 | 9 782,77 | 9 782,77 | 1 478,95 |  | 15,12 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 01-09-2017 30-09-2017 | 7 800,00 | 7 800,00 | 1 060,00 |  | 13,59 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/ lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Ropczyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 05-07-2017 02-08-2017 | 20 300,00 | 20 300,00 | 3 000,00 |  | 14,78 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Strażów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krasne | 07-09-2017 30-09-2017 | 23 033,00 | 23 033,00 | 2 802,00 |  | 12,17 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 19-09-2017 01-10-2017 | 13 450,00 | 13 450,00 | 2 330,00 |  | 17,32 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Ropczyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 01-09-2017 15-10-2017 | 13 400,00 | 13 400,00 | 1 380,00 |  | 10,3 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Łukawiec | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Trzebownisko | 10-10-2017 09-11-2017 | 10 332,79 | 10 332,79 | 821,41 |  | 7,95 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Skopanie | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 03-10-2017 04-10-2017 | 11 300,00 | 11 300,00 | 1 180,00 |  | 10,44 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Krosno | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krosno | 15-09-2017 20-09-2017 | 12 500,00 | 12 500,00 | 1 390,00 |  | 11,12 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przysieki | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Skołyszyn | 29-09-2017 02-10-2017 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 240,00 |  | 15,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Tarnowska Wola. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Nowa Dęba - obszar wiejski | 20-07-2017 20-09-2017 | 6 969,24 | 6 969,24 | 1 000,00 |  | 14,35 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Leżajsk | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Leżajsk | 11-09-2017 15-11-2017 | 8 100,00 | 8 100,00 | 1 339,20 |  | 16,53 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Sędziszów Małopolski | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Sędziszów Małopolski - miasto | 09-10-2017 05-11-2017 | 8 450,00 | 8 450,00 | 1 390,00 |  | 16,45 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Wyszatyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 03-10-2017 30-10-2017 | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 600,00 |  | 13,91 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Faliszówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Chorkówka | 01-10-2017 15-11-2017 | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 400,00 |  | 15,48 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Żurawica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 03-10-2017 30-10-2017 | 16 280,00 | 16 280,00 | 1 960,00 |  | 12,04 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Ropczyce. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 10-10-2017 10-11-2017 | 18 477,72 | 18 477,72 | 2 490,60 |  | 13,48 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 05-09-2017 22-09-2017 | 8 317,00 | 8 317,00 | 1 261,40 |  | 15,17 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Bolestraszyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 25-09-2017 27-10-2017 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 600,00 |  | 17,33 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Tarnobrzeg | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tarnobrzeg | 10-10-2017 14-10-2017 | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 340,00 |  | 12,76 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 01-11-2017 15-11-2017 | 21 222,00 | 21 222,00 | 3 000,00 |  | 14,14 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Wyszatyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 10-11-2017 15-11-2017 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 800,00 |  | 18,67 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Bukowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Brzostek | 20-09-2017 30-10-2017 | 4 500,00 | 4 500,00 | 880,00 |  | 19,56 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-09-2017 01-10-2017 | 7 907,40 | 7 907,40 | 1 221,48 |  | 15,45 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Wyżne | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Czudec | 05-09-2017 26-10-2017 | 19 883,57 | 19 883,57 | 1 684,60 |  | 8,47 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Głogów Małopolski | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski - miasto | 13-09-2017 25-09-2017 | 10 496,17 | 10 496,17 | 968,96 |  | 9,23 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 06-11-2017 15-11-2017 | 11 300,00 | 11 300,00 | 1 411,60 |  | 12,49 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Wrocanka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tarnowiec | 19-09-2017 15-11-2017 | 9 418,60 | 9 418,60 | 1 020,00 |  | 10,83 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Laskówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Dynów | 25-09-2017 14-11-2017 | 17 700,00 | 17 700,00 | 1 990,00 |  | 11,24 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Młodów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Lubaczów | 20-09-2017 30-09-2017 | 18 400,00 | 18 400,00 | 2 428,00 |  | 13,2 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na węzeł cieplny w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-09-2017 05-12-2017 | 16 200,00 | 16 200,00 | 2 346,95 |  | 14,49 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Krosno. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krosno | 09-07-2018 16-07-2018 | 12 700,00 | 12 700,00 | 3 330,00 |  | 26,22 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Brzostek. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Brzostek | 05-06-2018 10-09-2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 310,00 |  | 23,1 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-07-2018 10-09-2018 | 8 396,60 | 8 396,60 | 2 368,00 |  | 28,2 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Brzozów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Brzozów - miasto | 12-04-2018 18-04-2018 | 8 900,00 | 8 900,00 | 1 650,00 |  | 18,54 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Krosno. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krosno | 16-04-2018 30-05-2018 | 17 500,00 | 17 500,00 | 3 450,00 |  | 19,71 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Borowa. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Borowa | 31-05-2018 31-08-2018 | 13 800,00 | 13 800,00 | 3 840,00 |  | 27,83 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Tarnobrzeg | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tarnobrzeg | 30-05-2018 10-06-2018 | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 100,00 |  | 18,26 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 21-05-2018 25-05-2018 | 13 191,23 | 13 191,23 | 3 050,17 |  | 23,12 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 21-05-2018 30-05-2018 | 12 050,00 | 12 050,00 | 2 344,50 |  | 19,46 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Pilzno. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Pilzno - miasto | 08-05-2018 19-05-2018 | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 100,00 |  | 24,71 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Skopanie | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 11-04-2018 15-05-2018 | 9 460,00 | 9 460,00 | 2 700,00 |  | 28,54 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Iwonicz | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Iwonicz-Zdrój - miasto | 16-04-2018 30-04-2018 | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 390,00 |  | 26,48 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Bażanówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Zarszyn | 26-03-2018 30-09-2018 | 11 666,82 | 11 666,82 | 2 900,04 |  | 24,86 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rudna Wielka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Świlcza | 01-06-2018 30-06-2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 560,00 |  | 19,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 18-04-2018 30-08-2018 | 10 800,00 | 10 800,00 | 2 340,00 |  | 21,67 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Widna Góra. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Pawłosiów | 15-06-2018 20-06-2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 094,00 |  | 20,94 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Turbia | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Zaleszany | 04-06-2018 31-07-2018 | 7 050,00 | 7 050,00 | 1 869,00 |  | 26,51 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-06-2018 31-08-2018 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 830,00 |  | 24,08 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Winne Podbukowina | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Dubiecko | 20-05-2018 27-06-2018 | 12 500,00 | 12 500,00 | 3 120,14 |  | 24,96 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Sokołów Małopolski. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Sokołów Małopolski - miasto | 01-06-2018 30-09-2018 | 27 000,00 | 27 000,00 | 3 585,00 |  | 13,28 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Niegłowice. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Jasło | 09-07-2018 13-07-2018 | 12 300,00 | 12 300,00 | 2 850,00 |  | 23,17 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 23-04-2018 30-04-2018 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 800,00 |  | 24 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Matysówka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tyczyn - miasto | 25-04-2018 30-05-2018 | 7 683,80 | 7 683,80 | 2 155,15 |  | 28,05 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Ustrobna | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Wojaszówka | 15-05-2018 30-07-2018 | 9 870,00 | 9 870,00 | 1 620,00 |  | 16,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Kuńkowce. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 11-04-2018 15-05-2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 440,00 |  | 18 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Bajdy. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Wojaszówka | 15-06-2018 20-06-2018 | 10 200,00 | 10 200,00 | 2 778,00 |  | 27,24 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Buszkowice. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 20-05-2018 30-06-2018 | 13 278,00 | 13 278,00 | 3 173,00 |  | 23,9 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Antoniów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Radomyśl nad Sanem | 04-06-2018 11-06-2018 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 250,00 |  | 18,75 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Sanok. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Sanok | 11-06-2018 31-07-2018 | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 400,00 |  | 25,26 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Pielnia | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Zarszyn | 21-05-2018 30-07-2018 | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 400,00 |  | 25,26 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Radymno | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Radymno | 07-05-2018 01-10-2018 | 13 565,00 | 13 565,00 | 2 930,40 |  | 21,6 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Nowa Dęba | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Nowa Dęba - miasto | 14-05-2018 30-07-2018 | 9 920,00 | 9 920,00 | 1 806,00 |  | 18,21 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rymanów Zdrój | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rymanów - miasto | 01-06-2018 01-09-2018 | 10 800,00 | 10 800,00 | 2 430,00 |  | 22,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Baranów Sandomierski. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - miasto | 10-04-2018 30-09-2018 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 560,00 |  | 28,36 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Knapy. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 10-04-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Dębica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Dębica | 07-05-2018 30-06-2018 | 9 800,00 | 9 800,00 | 2 400,00 |  | 24,49 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Długie. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Zarszyn | 21-05-2018 30-06-2018 | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 400,00 |  | 25,26 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Trzciana. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Świlcza | 04-05-2018 15-05-2018 | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 359,50 |  | 16,85 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Wola Rafałowska | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Chmielnik | 28-05-2018 30-06-2018 | 14 430,00 | 14 430,00 | 3 519,00 |  | 24,39 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Dąbrówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Jasło | 11-06-2018 25-06-2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 605,00 |  | 20,06 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 21-05-2018 03-08-2018 | 9 895,76 | 9 895,76 | 2 339,93 |  | 23,65 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Ropczyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 01-07-2018 01-11-2018 | 15 900,00 | 15 900,00 | 4 170,00 |  | 26,23 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Skopanie | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 10-04-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Sokołów Małopolski | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Sokołów Małopolski - miasto | 15-09-2018 30-09-2018 | 14 100,00 | 14 100,00 | 4 002,00 |  | 28,38 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Świlcza | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Świlcza | 16-07-2018 31-08-2018 | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 |  | 23,08 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 22-05-2018 30-08-2018 | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 550,00 |  | 24,29 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Róża | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Czarna pow. dębicki | 25-06-2018 28-06-2018 | 10 600,00 | 10 600,00 | 2 070,00 |  | 19,53 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 01-06-2018 30-06-2018 | 8 626,65 | 8 626,65 | 1 838,00 |  | 21,31 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Kańczuga. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Kańczuga - miasto | 20-06-2018 29-06-2018 | 12 500,00 | 12 500,00 | 3 000,00 |  | 24 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 28-05-2018 31-08-2018 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 350,00 |  | 22,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w Żurawica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 26-04-2018 10-05-2018 | 10 813,04 | 10 813,04 | 1 236,00 |  | 11,43 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 07-05-2018 15-07-2018 | 7 960,00 | 7 960,00 | 1 908,00 |  | 23,97 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 22-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 28-05-2018 30-09-2018 | 13 300,00 | 13 300,00 | 3 900,00 |  | 29,32 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Baranów Sandomierski | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - miasto | 25-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Leżajsk | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Leżajsk | 30-05-2018 30-07-2018 | 20 500,00 | 20 500,00 | 2 160,00 |  | 10,54 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 24-05-2018 30-09-2018 | 13 300,00 | 13 300,00 | 3 900,00 |  | 29,32 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Dąbrowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Świlcza | 01-08-2018 31-08-2018 | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 500,00 |  | 20,45 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Głogów Małopolski. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski - miasto | 01-07-2018 30-08-2018 | 16 280,00 | 16 280,00 | 2 868,00 |  | 17,62 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 30-04-2018 30-06-2018 | 12 200,00 | 12 200,00 | 2 043,00 |  | 16,75 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w Krościenko Wyżne | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krościenko Wyżne | 01-07-2018 15-07-2018 | 10 350,00 | 10 350,00 | 1 965,00 |  | 18,99 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Odrzykoń. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Wojaszówka | 08-06-2018 30-06-2018 | 4 699,99 | 4 699,99 | 1 200,00 |  | 25,53 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Łańcut. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Łańcut | 01-07-2018 01-10-2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 300,00 |  | 22 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 20-07-2018 31-07-2018 | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 650,00 |  | 19,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Orły. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Orły | 10-05-2018 15-05-2018 | 12 708,00 | 12 708,00 | 2 206,80 |  | 17,37 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 05-05-2018 30-06-2018 | 12 615,79 | 12 615,79 | 3 007,13 |  | 23,84 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Skopanie. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 25-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Grochowce. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 15-06-2018 31-07-2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 130,00 |  | 21,3 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Maleniska. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Leżajsk | 18-05-2018 10-11-2018 | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 800,00 |  | 15,65 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Przemyśl. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 05-07-2018 30-08-2018 | 12 817,00 | 12 817,00 | 2 694,00 |  | 21,02 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Krzemienica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Czarna pow. łańcucki | 04-06-2018 30-06-2018 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 060,00 |  | 25,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Ladzin. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rymanów - obszar wiejski | 15-06-2018 20-06-2018 | 9 590,00 | 9 590,00 | 2 577,00 |  | 26,87 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Baranów Sandomierski. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - miasto | 04-06-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Lubaczów. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Lubaczów | 04-06-2018 15-11-2018 | 9 850,00 | 9 850,00 | 2 505,00 |  | 25,43 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Palikówka. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krasne | 15-06-2018 30-06-2018 | 13 300,00 | 13 300,00 | 2 880,00 |  | 21,65 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Stępina. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Frysztak | 25-06-2018 10-07-2018 | 11 050,00 | 11 050,00 | 1 845,00 |  | 16,7 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Przemyśl. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 02-07-2018 31-08-2018 | 11 690,00 | 11 690,00 | 3 129,00 |  | 26,77 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Przemyśl. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Przemyśl | 01-07-2018 15-08-2018 | 9 200,00 | 9 200,00 | 2 520,00 |  | 27,39 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Krosno | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krosno | 06-05-2018 06-07-2018 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 350,00 |  | 18 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany węglem w miejscowości Pielnia | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Zarszyn | 07-06-2018 15-06-2018 | 11 280,00 | 11 280,00 | 2 754,00 |  | 24,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Jaślany. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Tuszów Narodowy | 11-06-2018 30-09-2018 | 13 800,00 | 13 800,00 | 4 050,00 |  | 29,35 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 04-06-2018 30-09-2018 | 14 500,00 | 14 500,00 | 4 200,00 |  | 28,97 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Baranów Sandomierski | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Baranów Sandomierski - miasto | 24-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 29-05-2018 30-09-2018 | 13 300,00 | 13 300,00 | 3 900,00 |  | 29,32 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 11-06-2018 08-11-2018 | 17 188,90 | 17 188,90 | 2 929,39 |  | 17,04 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 11-06-2018 08-11-201 | 17 188,90 | 17 188,90 | 2 929,39 |  | 17,04 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Żurawica | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 15-06-2018 10-10-2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 350,00 |  | 13,5 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 28-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Padew Narodowa. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Padew Narodowa | 30-05-2018 30-09-2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 4 500,00 |  | 29,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Głogów Małopolski. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski - miasto | 18-06-2018 30-08-2018 | 14 590,00 | 14 590,00 | 2 868,00 |  | 19,66 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Osobnica | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Jasło | 29-06-2018 07-07-2018 | 7 350,00 | 7 350,00 | 1 845,00 |  | 25,1 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Żurawica. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Żurawica | 15-06-2018 10-11-2018 | 13 300,01 | 13 300,01 | 1 290,00 |  | 9,7 |
| Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową | TRANS NG SANOK Sp. z o.o. w Sanoku | Sanok | 16-09-2016 30-04-2017 | 207 484,55 | 207 484,55 | 165 000,00 |  | 79,52 |
| Modernizacja kotła WR10 (nr 4) w kotłowni K-15 MPEC Sp. z o.o. w Dębicy | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy | Dębica | 03-10-2016 30-03-2017 | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 1 880 000,00 |  | 79,73 |
| Termomodernizacja budynku "Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego" w Ustrzykach Górnych 13 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych | Lutowiska | 04-05-2016 30-12-2017 | 265 180,85 | 265 180,85 | 112 139,00 |  | 42,29 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej | Gmina Radomyśl Wielki | Radomyśl Wielki - miasto | 12-04-2017 30-08-2017 | 388 846,28 | 388 846,28 | 201 000,00 |  | 51,69 |
| Termomodernizacja Budynku Domu Ludowego w Osobnicy w ramach zadania "Modernizacja Domu Ludowego w Osobnicy" | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2017 30-11-2017 | 264 627,55 | 264 627,55 | 60 000,00 |  | 22,67 |
| Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu | Gmina Boguchwała | Boguchwała | 17-07-2017 04-10-2017 | 463 415,24 | 463 415,24 | 368 059,00 |  | 79,42 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać | Gmina Gać | Gać | 07-04-2017 08-12-2017 | 3 884 563,71 | 3 884 563,71 | 450 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 3,287,438.14 zł | 11,58 |
| Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Nowy Kamień | Gmina Kamień | Kamień | 29-05-2017 15-09-2017 | 2 960 544,01 | 2 960 544,01 | 454 341,83 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 2,506,202.18 zł | 15,35 |
| Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze | Gmina Zarzecze | Zarzecze | 11-04-2017 29-09-2017 | 2 879 416,17 | 2 879 416,17 | 293 752,78 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 2,424,665.00zł | 10,2 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gimnazjum w Błażkowej i Dom Ludowy w Kłodawie) | Gmina Brzyska | Brzyska | 31-01-2017 31-12-2017 | 2 356 196,21 | 2 356 196,21 | 465 217,36 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, RPO 2014-20120: 1,773,574.58zł | 19,74 |
| Termomodernizacja Domu Turysty II w Sanoku - wymiana okien i drzwi zewnętrznych | Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. w Sanoku | Sanok | 11-10-2017 31-10-2018 | 152 310,81 | 152 310,81 | 113 750,00 |  | 74,68 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrząstówce | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2018 28-12-2018 | 343 287,97 | 343 287,97 | 100 000,00 |  | 29,13 |
| Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy | Gmina Jasło | Jasło | 01-07-2018 30-11-2018 | 301 817,89 | 301 817,89 | 100 000,00 |  | 33,13 |
| Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK w Jaworcu: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej | Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. w Sanoku | Cisna | 14-10-2017 31-05-2019 | 153 413,20 | 153 413,20 | 97 400,00 |  | 63,49 |
| Termomodernizacja budynku Bacówki POD HONEM w Cisnej: wymiana gontu z dociepleniem dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. w Sanoku | Cisna | 14-10-2017 31-05-2019 | 187 846,37 | 187 846,37 | 113 750,00 |  | 60,55 |
| Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | Solina | 06-09-2018 28-12-2018 | 215 747,78 | 215 747,78 | 110 000,00 |  | 50,99 |
| Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie | Gmina Zarszyn | Zarszyn | 01-08-2018 31-12-2018 | 140 025,14 | 140 025,14 | 62 761,14 |  | 44,82 |
| Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego Parafii w Dydni | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni | Dydnia | 30-06-2018 28-12-2018 | 410 430,75 | 410 430,75 | 200 000,00 |  | 48,73 |
| Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie - termomodernizacja | Miasto Radymno | Radymno | 12-02-2018 31-01-2019 | 3 984 763,33 | 3 984 763,33 | 293 748,20 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 2,999,718.52zł | 7,37 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II | Gmina Krempna | Krempna | 01-05-2018 30-09-2018 | 404 673,78 | 404 673,78 | 44 311,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, RPO WP 2014-2020: 251,100.00zł | 10,95 |
| Zakup 54 szt. niskoemisyjnego taboru autobusowego ON EURO 6, w ramach Projektu p.n. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” | Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" | Województwo podkarpackie | 06-08-2018 07-03-2019 | 30 505 000,00 | 30 505 000,00 | 4 575 750,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 25,929,250.00zł | 15 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać | Gmina Gać | Gać | 07-04-2017 08-12-2017 | 3 884 563,71 | 3 884 563,71 | 2 800 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 3,287,438.14zł | 72,08 |
| Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze | Gmina Zarzecze | Zarzecze | 11-04-2017 29-09-2017 | 2 879 416,17 | 2 879 416,17 | 2 151 480,87 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 2,424,665.00zł | 74,72 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gimnazjum w Błażkowej i Dom Ludowy w Kłodawie) | Gmina Brzyska | Brzyska | 31-01-2017 31-12-2017 | 2 357 426,21 | 2 357 426,21 | 728 870,34 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, RPO-2014-2020: 1,773,574.58zł | 30,92 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I - obejmujący zadania nr 7 Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz zadanie nr 8 Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 01-06-2017 30-11-2018 | 2 148 950,85 | 2 148 950,85 | 1 285 161,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, RPO WP 2014-2020: 1,575,024.91zł | 59,8 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” –obejmujący zadania nr 11: - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, nr 12 , - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej, nr 13, - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, nr 14, - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, nr 15, - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie, nr 16, - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 01-06-2017 31-12-2018 | 4 978 147,04 | 4 978 147,04 | 3 078 826,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 3,682,574.95zł | 61,85 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II | Gmina Krempna | Krempna | 01-05-2018 30-09-2018 | 404 673,78 | 404 673,78 | 251 100,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, RPO WP 2014-2020: 251,100.00zł | 62,05 |
| Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej. | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | Nowa Sarzyna | 28-03-2018 31-08-2018 | 1 290 762,00 | 1 290 762,00 | 766 801,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 796,126.00zł | 59,41 |
| Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - część dot. Gminy Jawornik Polski | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Polski | 16-02-2018 30-04-2019 | 4 328 147,37 | 4 328 147,37 | 758 028,49 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 3,438,265.72zł | 17,51 |
| "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" | Gmina Hyżne | Hyżne | 16-02-2018 15-05-2019 | 4 906 567,43 | 4 906 567,43 | 1 520 487,94 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 3,888,261.59zł | 30,99 |
| Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zaklików | Gmina Zaklików | Zaklików | 15-06-2018 15-11-2018 | 11 414 300,00 | 11 414 300,00 | 4 000 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 9,690,740.70zł | 35,04 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Zawiązku Gmin Dorzecza Wisłoki. | Gmina Krempna | Krempna | 14-06-2018 28-12-2018 | 1 645 705,71 | 1 645 705,71 | 1 151 668,18 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 1,151,668.18zł | 69,98 |
| Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kamień | Gmina Kamień | Kamień | 25-04-2018 30-11-2018 | 9 830 420,00 | 9 830 420,00 | 1 448 286,94 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 4,107,665.19zł | 14,73 |
| Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin | Gmina Żołynia | Żołynia | 10-05-2018 15-11-2018 | 1 954 906,24 | 1 954 906,24 | 614 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 1,536,702.92zł | 31,41 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Zawiązku Gmin Dorzecza Wisłoki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Gmina Krempna | Krempna | 14-06-2018 28-12-2018 | 1 645 705,71 | 1 645 705,71 | 1 151 668,18 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 1,151,668.18zł | 69,98 |
| Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kamień | Gmina Kamień | Kamień | 25-04-2018 30-11-2018 | 9 830 420,00 | 9 830 420,00 | 1 448 286,94 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 4,107,665.19zł | 14,73 |
| Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin | Gmina Żołynia | Żołynia | 10-05-2018 15-11-2018 | 1 954 906,24 | 1 954 906,24 | 614 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 1,536,702.92zł | 31,41 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 01-09-2017 30-10-2017 | 11 210,40 | 11 210,40 | 7 672,32 |  | 68,44 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Zdżary. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ostrów | 03-08-2017 04-08-2017 | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 000,00 |  | 57,14 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rudna Mała | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski | 22-07-2017 15-09-2017 | 9 782,77 | 9 782,77 | 5 915,81 |  | 60,47 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/ lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Ropczyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 05-07-2017 02-08-2017 | 20 300,00 | 20 300,00 | 12 000,00 |  | 59,11 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Strażów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krasne | 07-09-2017 30-09-2017 | 23 033,00 | 23 033,00 | 11 208,00 |  | 48,66 |
| Zakup i montaż pompy ciepła o mocy 10,4kW w budynku mieszkalnym w Jeżowem. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Jeżowe | 15-10-2017 30-11-2017 | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 |  | 100 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Faliszówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Chorkówka | 01-10-2017 15-11-2017 | 15 500,00 | 15 500,00 | 9 600,00 |  | 61,94 |
| Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,13 kW w budynku mieszkalnym w Pęku. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Harasiuki | 25-10-2017 30-11-2017 | 33 336,34 | 33 336,34 | 30 000,00 |  | 89,99 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na węzeł cieplny w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-09-2017 05-12-2017 | 16 200,00 | 16 200,00 | 9 387,79 |  | 57,95 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 01-09-2017 30-10-2017 | 11 210,40 | 11 210,40 | 7 672,32 |  | 68,44 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Zdżary. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ostrów | 03-08-2017 04-08-2017 | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 000,00 |  | 57,14 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Rudna Mała | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Głogów Małopolski | 22-07-2017 15-09-2017 | 9 782,77 | 9 782,77 | 5 915,81 |  | 60,47 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/ lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Ropczyce | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Ropczyce - miasto | 05-07-2017 02-08-2017 | 20 300,00 | 20 300,00 | 12 000,00 |  | 59,11 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na opalany biomasą w miejscowości Strażów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Krasne | 07-09-2017 30-09-2017 | 23 033,00 | 23 033,00 | 11 208,00 |  | 48,66 |
| Zakup i montaż pompy ciepła o mocy 10,4kW w budynku mieszkalnym w Jeżowem. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Jeżowe | 15-10-2017 30-11-2017 | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 |  | 100 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy w miejscowości Faliszówka | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Chorkówka | 01-10-2017 15-11-2017 | 15 500,00 | 15 500,00 | 9 600,00 |  | 61,94 |
| Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,13 kW w budynku mieszkalnym w Pęku. | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Harasiuki | 25-10-2017 30-11-2017 | 33 336,34 | 33 336,34 | 30 000,00 |  | 89,99 |
| Modernizacja kotłowni węglowej w budynku/lokalu mieszkalnym polegająca na wymianie kotła węglowego na węzeł cieplny w miejscowości Rzeszów | Kontrahent techniczny do rejestrowania osób fizycznych | Rzeszów | 15-09-2017 05-12-2017 | 16 200,00 | 16 200,00 | 9 387,79 |  | 57,95 |
| Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła wodnego WR10 i montażu kotła parowego OR10 w "Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o." | Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. | Łańcut | 01-02-2017 31-03-2018 | 3 799 310,00 | 3 799 310,00 | 3 039 000,00 |  | 79,99 |
| Zmiana sposobu ogrzewania hali magazynowej na ogrzewanie gazowe | "BOSZ" Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna | Lesko | 01-09-2017 31-05-2018 | 49 500,00 | 49 500,00 | 27 440,65 |  | 55,44 |
| Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła OR10 i montażu kotła parowego o wydajności 5 Mg/h pary w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. | Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. | Łańcut | 01-01-2018 15-10-2018 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 2 284 000,00 |  | 80 |
| Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej od komory K-8a3 do ul. Bursaki wraz z budowa kanalizacji teletechnicznej | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z.o.o. | Krosno | 11-01-2018 31-07-2018 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 900 000,00 |  | 76,6 |
| Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | Nowa Sarzyna | 28-03-2018 31-08-2018 | 1 290 762,00 | 1 290 762,00 | 443 490,42 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny, : 796,126.00zł | 34,36 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | Gmina Brzyska | Brzyska | 14-06-2018 31-12-2018 | 1 727 079,00 | 1 727 079,00 | 1 208 955,00 | 091 - PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, : 1,210,588.00zł | 70 |
| Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | Gmina Dębowiec | Dębowiec | 14-06-2018 31-12-2018 | 1 691 854,61 | 1 691 854,61 | 1 184 298,22 | 091 - PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRR PROW 2014-2020: 1,184,298.22zł | 70 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyna w Gogołowie | Frysztak | 06-02-2017 09-02-2017 | 3 444,12 | 3 444,12 | 1 722,00 |  | 50 |
| Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych skupiska ośmiu drzew stanowiących pomnik przyrody w otoczeniu zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Jodłowej | Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Stanisława BM w Jodłowej | Jodłowa | 09-01-2017 28-02-2017 | 9 460,00 | 9 460,00 | 8 514,00 |  | 90 |
| Prace przy drzewostanie objętym przepisami o ochronie zabytków, znajdującym się na terenie miasta Przemyśla | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 20-01-2017 11-12-2017 | 143 906,31 | 143 906,31 | 71 953,15 |  | 50 |
| Prace konserwatorsko-pielęgnacyjne drzewostanu (8 szt.) na terenie cmentarza greckokatolickiego (działka nr 428) w Opace | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 20-02-2017 28-02-2017 | 6 473,52 | 6 473,52 | 3 236,76 |  | 50 |
| Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie szpitala | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu | Przeworsk | 16-10-2017 15-12-2017 | 13 609,08 | 13 609,08 | 6 804,54 |  | 50 |
| Wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej - pomnika przyrody | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo | Przeworsk | 16-10-2017 15-12-2017 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 449,00 |  | 90 |
| Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Chorkówka | Gmina Chorkówka | Chorkówka | 13-06-2017 15-12-2017 | 40 940,00 | 40 940,00 | 35 991,00 |  | 87,91 |
| Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 17-10-2017 15-12-2017 | 18 050,00 | 18 050,00 | 16 245,00 |  | 90 |
| Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Kańczuga - miasto | 10-11-2017 05-12-2017 | 12 219,12 | 12 219,12 | 9 509,40 |  | 77,82 |
| Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku - etap I | Gmina Nisko | Nisko - miasto | 26-10-2017 08-12-2017 | 217 002,24 | 217 002,24 | 45 000,00 |  | 20,74 |
| Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewa - pomnika przyrody w Golcowej | Gmina Domaradz | Domaradz | 15-10-2017 15-12-2017 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 748,00 |  | 89,92 |
| Zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne - pomnika przyrody - dębu szypułkowego | Parafia Rzym. – Kat. pw. Św. AP Piotra i Pawła, Cieplice Rudka | Sieniawa - obszar wiejski | 16-10-2017 30-11-2017 | 4 050,00 | 4 050,00 | 3 645,00 |  | 90 |
| Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Czudec | Gmina Czudec | Czudec | 02-01-2018 28-02-2018 | 31 320,00 | 31 320,00 | 23 328,00 |  | 74,48 |
| Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Arboretum w Bolestraszycach część IV- niwa dolna i teren fortu XIII b | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach | Powiat Przemyśl | 05-01-2018 28-02-2018 | 22 365,75 | 22 365,75 | 11 182,00 |  | 50 |
| Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne i odtworzenie na terenie wokół zabytkowej kolegiaty przy Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu | Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie | Jarosław | 16-10-2017 31-05-2018 | 116 915,00 | 116 915,00 | 57 160,00 |  | 48,89 |
| Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne zabytkowego drzewostanu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J Słowackiego w Przemyślu | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 04-12-2017 15-12-2017 | 4 985,28 | 4 985,28 | 2 492,00 |  | 49,99 |
| Pielęgnacja i konserwacja drzewa stanowiącego pomnik przyrody w miejscowości Dębowiec | Gmina Dębowiec | Dębowiec | 19-01-2018 31-03-2018 | 5 020,00 | 5 020,00 | 3 500,00 |  | 69,72 |
| Pielęgnacja drzew na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ze zorganizowaną zielenią zabytkową w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu | Powiat Dębicki | Dębica | 01-03-2018 16-03-2018 | 24 300,00 | 24 300,00 | 10 000,00 |  | 41,15 |
| Pielęgnacja 21 drzew stanowiących pomniki przyrody na terenie Gminy Głogów Małopolski | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski - miasto | 01-02-2018 28-02-2018 | 28 000,00 | 28 000,00 | 20 000,00 |  | 71,43 |
| Wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody (dąb szypułkowy) w miejscowości Buków | Gmina Haczów | Haczów | 15-02-2018 30-11-2018 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 430,00 |  | 90 |
| Cykl szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach programu Naturalny Wypas II | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 30-05-2018 15-11-2018 | 98 400,00 | 98 400,00 | 78 719,51 |  | 80 |
| Prace konserwatorsko - pielęgnacyjne przy 33 obiektach (32 drzewa i aleja grabowa) będących pomnikami przyrody na terenie zabytkowego parku w Przeworsku | Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy | Przeworsk | 16-10-2018 15-12-2018 | 30 289,60 | 30 289,60 | 25 000,00 |  | 82,54 |
| Pielęgnacja drzew pomnikowych w miejscowości Lipiny, Parkosz zgodnie z opracowaną opinią dendrologiczną | Gmina Pilzno | Pilzno - miasto | 24-07-2018 30-10-2018 | 8 634,60 | 8 634,60 | 7 771,14 |  | 90 |
| Zakup samochodu terenowego typu PICK-UP na potrzeby Posterunku Straży Parku Bieszczadzkiego Parku Narodowego | Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych | Województwo podkarpackie | 14-08-2018 31-10-2018 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100 000,00 |  | 69,93 |
| Pielęgnacja drzew pomnikowych - Aleja lipowa w Hucie Kryształowej | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 15-10-2018 15-11-2018 | 44 938,80 | 44 938,80 | 40 000,00 |  | 89,01 |
| Konserwacja i pielęgnacja pomnika przyrody - Dąb Poganin w Węglówce | Gmina Korczyna | Korczyna | 27-02-2018 30-11-2018 | 7 236,00 | 7 236,00 | 5 000,00 |  | 69,1 |
| Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 14-08-2018 15-11-2018 | 12 054,00 | 12 054,00 | 9 643,20 |  | 80 |
| Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu przy kościele pw. św. Sebastiana w m. Kosina | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Kosinie | Łańcut | 18-10-2018 14-11-2018 | 22 161,60 | 22 161,60 | 11 080,80 |  | 50 |
| Zabiegi pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu parkowego w zespole klasztornym Niepokalanek w Jarosławiu | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Dom Zakonny | Jarosław | 15-10-2018 30-11-2018 | 32 000,00 | 32 000,00 | 14 250,00 |  | 44,53 |
| Akcja sadzenia drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 15-08-2018 20-11-2018 | 111 800,00 | 111 800,00 | 77 600,00 |  | 69,41 |
| Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych | Województwo Podkarpackie | Obszar Parków Krajobrazowych w Przemyślu | 05-10-2018 10-12-2018 | 63 219,00 | 63 219,00 | 30 000,00 |  | 47,45 |
| Pielęgnacja drzewa - pomnika przyrody w m. Chałupki, gmina Rudnik nad Sanem | Gmina Rudnik n/Sanem | Rudnik nad Sanem | 20-10-2018 15-11-2018 | 7 298,64 | 7 298,64 | 6 568,78 |  | 90 |
| Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Święcany | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 16-10-2018 20-12-2018 | 5 940,00 | 5 940,00 | 4 000,00 |  | 67,34 |
| Wykonanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody | Gmina Miasto Krosno | Krosno | 15-09-2018 10-12-2018 | 18 393,00 | 18 393,00 | 14 191,20 |  | 77,16 |
| Prace pielęgnacyjne drzewostanu przy Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie | Gmina Cieszanów | Cieszanów - obszar wiejski | 16-10-2018 30-11-2018 | 17 560,80 | 17 560,80 | 8 780,00 |  | 50 |
| Pielęgnacja drzew na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ze zorganizowaną zielenią zabytkową w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu | Powiat Dębicki | Dębica | 16-10-2018 30-10-2018 | 43 592,00 | 43 592,00 | 15 000,00 |  | 34,41 |
| Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu prac konserwatorskich na 21 drzewach | Gmina Bircza | Bircza | 27-11-2018 20-12-2018 | 16 466,00 | 16 466,00 | 8 233,00 |  | 50 |
| Działania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody oraz dofinansowanie rehabilitacji zwierząt chronionych. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Przemyśl | 05-01-2017 19-12-2017 | 57 128,00 | 57 128,00 | 47 415,20 |  | 83 |
| Działania ochronne w rezerwatach przyrody wraz ze wzmocnieniem zaplecza technicznego RDOŚ w Rzeszowie | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Województwo podkarpackie | 10-01-2018 20-12-2018 | 188 165,20 | 188 165,20 | 150 532,16 |  | 80 |
| Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowania ich skutków dla środowiska (UR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doposażenie jednostki OSP w Sokolnikach w celu zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania skutków powodzi | Gmina Gorzyce | Gorzyce | 19-05-2017 20-06-2017 | 82 500,00 | 82 500,00 | 40 000,00 | --- | 48,48 |
| Doposażenie jednostki OSP w Zaleszanach w celu zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania skutków powodzi | Gmina Zaleszany | Zaleszany | 10-05-2017 30-06-2017 | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | --- | 72,73 |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego uterenowionego 4 x 4 na potrzeby jednostki OSP Zagórz | Gmina Zagórz | Zagórz | 01-09-2017 30-11-2017 | 809 340,00 | 809 340,00 | 70 000,00 | --- | 8,65 |
| Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | Powiat ropczycko-sędziszowski | 04-07-2017 02-08-2017 | 26 445,00 | 26 445,00 | 10 000,00 | --- | 37,81 |
| Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stubnie | Gmina Stubno | Stubno | 13-09-2017 15-11-2017 | 754 974,00 | 754 974,00 | 70 000,00 | --- | 9,27 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach | Gmina Ropczyce | Ropczyce | 18-08-2017 20-10-2017 | 749 685,00 | 749 685,00 | 70 000,00 | --- | 9,34 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla OSP w Groblach | Gmina Jeżowe | Jeżowe | 31-08-2017 05-12-2017 | 222 620,00 | 222 620,00 | 25 000,00 | --- | 11,23 |
| Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bączalu Dolnym w ramach zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych | Gmina Skołyszyn | Skołyszyn | 25-08-2017 15-12-2017 | 226 300,00 | 226 300,00 | 25 000,00 | --- | 11,05 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzance | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 23-08-2017 15-12-2017 | 228 960,00 | 228 960,00 | 25 000,00 | --- | 10,92 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1.000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężanach | Gmina Miejsce Piastowe | Miejsce Piastowe | 03-08-2017 20-12-2017 | 362 236,00 | 362 236,00 | 25 000,00 | --- | 6,9 |
| Zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy | Gmina Dzikowiec | Dzikowiec | 25-09-2017 15-12-2017 | 811 700,00 | 811 700,00 | 100 000,00 |  | 12,32 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli | Gmina Miejska Stalowa Wola | Stalowa Wola | 07-09-2017 01-12-2017 | 784 740,00 | 784 740,00 | 70 000,00 |  | 8,92 |
| Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2017 r. (zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego). | Powiat Niżański | Nisko | 09-08-2017 22-09-2017 | 69 114,10 | 69 114,10 | 30 000,00 |  | 43,41 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach, gm. Nowa Dęba | Gmina Nowa Dęba | Nowa Dęba | 02-08-2017 30-11-2017 | 749 439,00 | 749 439,00 | 70 000,00 |  | 9,34 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 08-08-2017 20-12-2017 | 229 550,00 | 229 550,00 | 25 000,00 |  | 10,89 |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Żarnowiec | Gmina Jedlicze | Jedlicze | 22-03-2017 20-12-2017 | 749 931,00 | 749 931,00 | 70 000,00 |  | 9,33 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków dla środowiska – dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | Gmina Domaradz | Domaradz | 18-09-2017 05-12-2017 | 729 882,00 | 729 882,00 | 70 000,00 |  | 9,59 |
| Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej | Powiat Mielecki | Powiat mielecki | 07-08-2017 31-10-2017 | 100 835,40 | 100 835,40 | 50 000,00 |  | 49,59 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce | Gmina Medyka | Medyka | 19-09-2017 27-11-2017 | 723 240,00 | 723 240,00 | 100 000,00 |  | 13,83 |
| Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Podniebyle Gmina Jedlicze | Gmina Jedlicze | Jedlicze | 01-09-2017 31-12-2017 | 86 406,66 | 86 406,66 | 39 000,00 |  | 45,14 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1.000 l dla OSP Jaśliska | Gmina Jaśliska | Jaśliska | 15-09-2017 31-12-2017 | 299 505,00 | 299 505,00 | 35 000,00 |  | 11,69 |
| Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej bez wyposażenia ruchomego | Gmina Łańcut | Łańcut | 28-08-2017 30-11-2017 | 719 550,00 | 719 550,00 | 70 000,00 |  | 9,73 |
| Zakup samochodu strażackiego średniego dla miejscowości Górno | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 12-10-2017 15-12-2017 | 739 353,00 | 739 353,00 | 70 000,00 |  | 9,47 |
| "Wykonanie ekspertyzy zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia tzw. "uchwały antysmogowej" | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 14-09-2017 07-11-2017 | 28 905,00 | 28 905,00 | 26 014,50 |  | 90 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l. dla OSP Ropczyce-Witkowice | Gmina Ropczyce | Ropczyce | 06-10-2017 15-12-2017 | 209 200,00 | 209 200,00 | 25 000,00 |  | 11,95 |
| Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Biedaczów | Gmina Leżajsk | Leżajsk | 31-07-2017 15-12-2017 | 747 840,00 | 747 840,00 | 70 000,00 |  | 9,36 |
| Zakup agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP Lubatowa | Gmina Iwonicz Zdrój | Iwonicz -Zdrój | 15-09-2017 20-12-2017 | 4 609,76 | 4 609,76 | 3 687,81 |  | 80 |
| Zakup agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP Iwonicz | Gmina Iwonicz Zdrój | Iwonicz -Zdrój | 15-09-2017 20-12-2017 | 4 609,76 | 4 609,76 | 3 687,81 |  | 80 |
| Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 21-11-2017 20-12-2017 | 194 900,00 | 194 900,00 | 25 000,00 |  | 12,83 |
| Zakup quada ratowniczego z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 06-10-2017 06-12-2017 | 68 600,00 | 68 600,00 | 15 000,00 |  | 21,87 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rusinowie | Gmina Majdan Królewski | Majdan Królewski | 03-10-2017 15-12-2017 | 250 858,50 | 250 858,50 | 25 000,00 |  | 9,97 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrniu | Gmina Grębów | Grębów | 15-11-2017 19-12-2017 | 228 903,00 | 228 903,00 | 25 000,00 |  | 10,92 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Góra Motyczna | Gmina Żyraków | Żyraków | 01-10-2017 11-12-2017 | 209 450,00 | 209 450,00 | 25 000,00 |  | 11,94 |
| Zakup sprzętu dla jednostki OSP Nowosielce i OSP Jaćmierz | Gmina Zarszyn | Zarszyn | 21-11-2017 29-12-2017 | 21 800,00 | 21 800,00 | 17 440,00 |  | 80 |
| Poprawa efektywności działania jednostki ochotniczej straży pożarnej | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 11-12-2017 18-12-2017 | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 |  | 28,57 |
| Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Pilzno | Gmina Pilzno | Pilzno | 30-11-2017 20-12-2017 | 23 400,00 | 23 400,00 | 5 000,00 |  | 21,37 |
| Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania p.n. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza”. | Województwo Podkarpackie | Województwo podkarpackie | 16-03-2018 09-04-2018 | 98 400,00 | 98 400,00 | 49 100,00 |  | 49,9 |
| Zakup sprzętu do laboratorium pszczelarskiego, służącego do wykrywania chorób pszczół i badania jakości miodu. | Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie | Rzeszów | 04-09-2018 31-10-2018 | 18 716,02 | 18 716,02 | 14 972,81 |  | 80 |
| Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Przecław | Gmina Przecław | Przecław | 19-10-2018 07-11-2018 | 53 997,00 | 53 997,00 | 30 000,00 |  | 55,56 |
| Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemiennej | Gmina Dydnia | Dydnia | 01-08-2018 20-12-2018 | 38 130,00 | 38 130,00 | 25 000,00 |  | 65,57 |
| Zakup najaśnic oświetleniowych w technologii LED na maszty pneumatyczne zamontowane na stałe w pojazdach pożarniczych jednostek OSP miasta Tarnobrzega | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 05-11-2018 07-12-2018 | 22 878,00 | 22 878,00 | 15 000,00 |  | 65,57 |
| Zakup syren alarmowych do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Tarnobrzega | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 31-10-2018 10-12-2018 | 44 550,60 | 44 550,60 | 15 000,00 |  | 33,67 |
| Doposażenie jednostek OSP Lubatowa i OSP Lubatówka w sprzęt ratowniczy | Gmina Iwonicz Zdrój | Iwonicz -Zdrój | 15-10-2018 20-12-2018 | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 320,00 |  | 80 |
| Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2018 r. (zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego) | Powiat Niżański | Powiat niżański | 29-10-2018 30-11-2018 | 80 782,40 | 80 782,40 | 30 000,00 |  | 37,14 |
| Zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi poprzez jej doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 07-12-2018 13-12-2018 | 39 074,00 | 39 074,00 | 25 000,00 |  | 63,98 |
| Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bielinach | Gmina Ulanów | Ulanów | 15-11-2018 31-12-2018 | 785 847,00 | 785 847,00 | 25 000,00 |  | 3,18 |
| Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Pielnia i OSP Jaćmierz | Gmina Zarszyn | Zarszyn | 04-12-2018 31-12-2018 | 29 355,52 | 29 355,52 | 23 484,41 |  | 80 |
| Kontener specjalny z proszkiem gaśniczym | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej | Województwo podkarpackie | 03-04-2017 31-12-2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 |  | 33,33 |
| Zakup pompy do wody zanieczyszczonej dużej wydajności | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej | Województwo podkarpackie | 23-03-2018 31-12-2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 |  | 13,33 |
| Doposażenie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie w sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia działań podwodnych i wysokościowych | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie | Województwo podkarpackie | 01-03-2018 16-11-2018 | 173 628,28 | 173 628,28 | 138 902,00 |  | 80 |
| Zakup nowego średniego pojazdu specjalnego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, klęski żywiołowych lub poważnych awarii dla Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP w Giedlarowej | Ochotnicza Straż Pożarna w Giedlarowej | Leżajsk | 19-07-2018 31-08-2018 | 879 450,00 | 879 450,00 | 280 000,00 |  | 31,84 |
| Zakup samochodu dla OSP Bolestraszyce | Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach | Żurawica | 16-08-2018 25-10-2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 380 000,00 |  | 47,5 |
| Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Orłach | Ochotnicza Straż Pożarna w Orłach | Orły | 29-06-2018 27-12-2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 |  | 50 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu | Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu | Zarzecze | 19-07-2018 27-07-2018 | 799 869,00 | 799 869,00 | 399 934,50 |  | 50 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej | Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Dolnej | Lubaczów | 10-08-2018 24-08-2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 280 000,00 |  | 35 |
| Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów | Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoniowej | Powiat przeworski | 05-11-2018 30-11-2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |  | 33,33 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wapowce | Ochotnicza Straż Pożarna w Wapowcach | Powiat Przemyśl | 01-06-2018 15-10-2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |  | 33,33 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku | Ochotnicza Straż Pożarna w Besku | Besko | 06-08-2018 13-08-2018 | 787 200,00 | 787 200,00 | 280 000,00 |  | 35,57 |
| Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli | Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli | Dukla | 16-07-2018 20-12-2018 | 1 020 900,00 | 1 020 900,00 | 300 000,00 |  | 29,39 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze | Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze | Nowy Żmigród | 08-08-2018 08-08-2018 | 833 263,50 | 833 263,50 | 280 000,00 |  | 33,6 |
| Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min.1000 l dla OSP Lipnica Górna | Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Górnej | Skołyszyn | 01-08-2018 30-08-2018 | 258 970,00 | 258 970,00 | 100 000,00 |  | 38,61 |
| Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Tyczyn | Ochotnicza Straż Pożarna w Tyczynie | Tyczyn | 03-08-2018 24-09-2018 | 849 930,00 | 849 930,00 | 400 000,00 |  | 47,06 |
| Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Baranowska | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej | Baranów Sandomierski - obszar wiejski | 20-08-2018 27-11-2018 | 1 144 884,00 | 1 144 884,00 | 200 000,00 |  | 17,47 |
| Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izdebki | Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach | Nozdrzec | 31-08-2018 28-12-2018 | 777 360,00 | 777 360,00 | 388 680,00 |  | 50 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do realizacji zadań z zakresu zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionowie | Haczów | 01-07-2018 30-11-2018 | 799 869,00 | 799 869,00 | 280 000,00 |  | 35,01 |
| Zakup średniego samochodu gaśniczego z funkcja ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym | Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Piastowym | Miejsce Piastowe | 21-08-2018 18-09-2018 | 837 138,00 | 837 138,00 | 400 000,00 |  | 47,78 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej Dolnej | Ochotnicza Straż Pożarna w Godowej Dolnej | Strzyżów | 07-09-2018 18-10-2018 | 799 869,00 | 799 869,00 | 399 934,50 |  | 50 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Konieczkowej | Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej | Niebylec | 28-09-2018 26-10-2018 | 938 490,00 | 938 490,00 | 400 000,00 |  | 42,62 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie | Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie | Świlcza | 20-09-2018 14-12-2018 | 898 884,00 | 898 884,00 | 350 000,00 |  | 38,94 |
| Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Siedliska z wyposażeniem | Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach | Lubenia | 06-09-2018 20-09-2018 | 887 937,00 | 887 937,00 | 280 000,00 |  | 31,53 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Czudec | Ochotnicza Straż Pożarna w Czudcu | Czudec | 20-08-2018 29-08-2018 | 799 500,00 | 799 500,00 | 280 000,00 |  | 35,02 |
| Zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego typu średniego | Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbuszowej Górnej | Kolbuszowa - obszar wiejski | 23-08-2018 15-11-2018 | 779 820,00 | 779 820,00 | 280 000,00 |  | 35,91 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie Zapuściu | Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowie Zapuściu | Bojanów | 24-07-2018 05-09-2018 | 782 895,00 | 782 895,00 | 280 000,00 |  | 35,76 |
| Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Głogowskiej | Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Głogowskiej | Czarna pow. łańcucki | 23-07-2018 21-09-2018 | 829 020,00 | 829 020,00 | 280 000,00 |  | 33,77 |
| Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywej | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywej | Sędziszów Małopolski - obszar wiejski | 07-08-2018 25-09-2018 | 800 730,00 | 800 730,00 | 280 000,00 |  | 34,97 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaślanach | Tuszów Narodowy | 14-08-2018 27-09-2018 | 814 260,00 | 814 260,00 | 200 000,00 |  | 24,56 |
| Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dolnych | Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych | Pilzno | 18-07-2018 14-09-2018 | 852 636,00 | 852 636,00 | 180 000,00 |  | 21,11 |
| Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń dla OSP Nienadówka | Ochotnicza Straż Pożarna w Nienadówce | Sokołów Małopolski - obszar wiejski | 20-08-2018 08-09-2018 | 795 072,00 | 795 072,00 | 150 000,00 |  | 18,87 |
| Doposażenie jednostki OSP Rzochów w Mielcu w lekki samochód ratownictwa technicznego | Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla Rzochów w Mielcu | Mielec | 21-08-2018 14-09-2018 | 272 700,00 | 272 700,00 | 97 700,00 |  | 35,83 |
| Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min 1000 dm3 dla OSP w Dąbrówce | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce | Ulanów | 22-08-2018 29-08-2018 | 209 700,00 | 209 700,00 | 100 000,00 |  | 47,69 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy | Ochotnicza Straż Pożarna Dębica - Kędzierz | Dębica | 23-07-2018 30-11-2018 | 433 636,50 | 433 636,50 | 100 000,00 |  | 23,06 |
| Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ocieckiej | Ostrów | 10-08-2018 10-09-2018 | 338 700,00 | 338 700,00 | 100 000,00 |  | 29,52 |
| Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych | Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyszowie | Ostrów | 10-08-2018 10-09-2018 | 360 700,00 | 360 700,00 | 100 000,00 |  | 27,72 |
| Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 100 dm3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierdziówce | Zaleszany | 19-09-2018 30-10-2018 | 249 700,00 | 249 700,00 | 100 000,00 |  | 40,05 |
| Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnicy | Ochotnicza Straż Pożarna w Jamnicy | Grębów | 04-10-2018 20-11-2018 | 333 840,00 | 333 840,00 | 100 000,00 |  | 29,95 |
| Zakup samochodu specjalistycznego | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach | Powiat Przemyśl | 01-07-2017 30-08-2017 | 111 866,00 | 111 866,00 | 88 452,00 |  | 79,07 |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu | Gmina Zarzecze | Zarzecze | 19-07-2018 12-11-2018 | 799 869,00 | 799 869,00 | 399 934,50 |  | 50 |
| Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław w roku 2017 | Gmina Jarosław | Jarosław | 25-04-2017 05-10-2017 | 23 748,49 | 23 748,49 | 11 980,24 |  | 50,45 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa w roku 2017 | Gmina Markowa | Markowa | 28-03-2017 10-10-2017 | 17 530,30 | 17 530,30 | 13 240,28 |  | 75,53 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno w roku 2017 | Gmina Pilzno | Pilzno - miasto | 18-04-2017 15-11-2017 | 38 013,76 | 38 013,76 | 32 311,56 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebownisko w roku 2017 | Gmina Trzebownisko | Trzebownisko | 16-05-2017 13-10-2017 | 33 075,48 | 33 075,48 | 16 874,54 |  | 51,02 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w roku 2017 | Gmina Nowy Żmigród | Nowy Żmigród | 01-05-2017 20-08-2017 | 14 177,58 | 14 177,58 | 12 050,94 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna w roku 2017 | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | 01-07-2017 31-08-2017 | 14 543,71 | 14 543,71 | 12 362,15 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutowiska w roku 2017 | Gmina Lutowiska | Lutowiska | 05-06-2017 20-10-2017 | 8 924,26 | 8 924,26 | 6 823,46 |  | 76,46 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa w roku 2017 | Gmina Błażowa | Błażowa | 08-05-2017 10-11-2017 | 26 924,40 | 26 924,40 | 21 481,88 |  | 79,79 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok w roku 2017 | Gmina Sanok | Sanok | 15-05-2017 31-10-2017 | 36 282,16 | 36 282,16 | 18 415,08 |  | 50,76 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica w roku 2017 | Gmina Miasto Dębica | Dębica | 08-05-2017 30-10-2017 | 16 730,00 | 16 730,00 | 13 078,44 |  | 78,17 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasiczyn w roku 2017 | Gmina Krasiczyn | Krasiczyn | 01-07-2017 16-10-2017 | 11 648,46 | 11 648,46 | 8 036,92 |  | 69 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieniawa w roku 2017 | Gmina Sieniawa | Sieniawa | 05-05-2017 15-09-2017 | 7 810,80 | 7 810,80 | 6 639,18 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przemyśl na rok 2017 | Gmina Przemyśl | Powiat Przemyśl | 20-06-2017 16-10-2017 | 19 620,45 | 19 620,45 | 10 422,70 |  | 53,12 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stalowa Wola w roku 2017 | Gmina Miejska Stalowa Wola | Stalowa Wola | 19-05-2017 13-10-2017 | 16 925,36 | 16 925,36 | 10 488,32 |  | 61,97 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krościenko Wyżne w roku 2017 | Gmina Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | 01-04-2017 31-10-2017 | 13 097,89 | 13 097,89 | 6 481,08 |  | 49,48 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Besko w roku 2017 | Gmina Besko | Besko | 01-09-2017 31-10-2017 | 4 568,40 | 4 568,40 | 3 766,52 |  | 82,45 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2017 | Gmina Dzikowiec | Dzikowiec | 05-05-2017 15-10-2017 | 11 811,00 | 11 811,00 | 10 039,35 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice w roku 2017 | Gmina Gawłuszowice | Gawłuszowice | 22-05-2017 30-09-2017 | 10 257,37 | 10 257,37 | 8 718,76 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów w roku 2017 | Gmina Haczów | Haczów | 01-05-2017 31-10-2017 | 29 148,66 | 29 148,66 | 12 963,18 |  | 44,47 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2017 | Gmina Tarnowiec | Tarnowiec | 01-06-2017 15-11-2017 | 13 619,87 | 13 619,87 | 7 898,88 |  | 58 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w roku 2017 | Gmina Stary Dzików | Stary Dzików | 01-07-2017 31-10-2017 | 32 375,28 | 32 375,28 | 27 518,98 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w roku 2017 | Gmina Miejska Przemyśl | Przemyśl | 01-06-2017 31-10-2017 | 14 792,57 | 14 792,57 | 10 041,56 |  | 67,88 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017 | Gmina Jarocin | Jarocin | 08-05-2017 16-10-2017 | 18 574,39 | 18 574,39 | 15 788,23 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec w roku 2017 | Gmina Dębowiec | Dębowiec | 30-05-2017 20-07-2017 | 6 951,74 | 6 951,74 | 3 639,36 |  | 52,35 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2017 | Gmina Wiśniowa | Wiśniowa | 30-05-2017 31-10-2017 | 18 917,59 | 18 917,59 | 9 201,76 |  | 48,64 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa w roku 2017 | Gmina Jodłowa | Jodłowa | 01-06-2017 30-09-2017 | 15 416,07 | 15 416,07 | 13 103,65 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radymno w roku 2017 | Gmina Radymno | Radymno | 12-05-2017 18-08-2017 | 49 602,35 | 49 602,35 | 42 161,99 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów w roku 2017 | Gmina Grębów | Grębów | 09-06-2017 14-10-2017 | 23 284,80 | 23 284,80 | 14 826,72 |  | 63,68 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski w roku 2017 | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski | 22-05-2017 13-10-2017 | 15 163,60 | 15 163,60 | 12 889,06 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czudec w roku 2017 | Gmina Czudec | Czudec | 01-07-2017 18-10-2017 | 18 673,20 | 18 673,20 | 11 120,04 |  | 59,55 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w roku 2017 | Gmina Ulanów | Ulanów | 23-05-2017 20-10-2017 | 15 022,83 | 15 022,83 | 12 420,20 |  | 82,68 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2017 | Gmina Kańczuga | Kańczuga | 19-05-2017 31-08-2017 | 32 824,53 | 32 824,53 | 26 096,67 |  | 79,5 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaleszany w roku 2017 | Gmina Zaleszany | Zaleszany | 25-05-2017 14-10-2017 | 36 696,35 | 36 696,35 | 23 907,44 |  | 65,15 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w roku 2017 | Gmina Miejsce Piastowe | Miejsce Piastowe | 01-06-2017 30-10-2017 | 15 800,48 | 15 800,48 | 13 430,40 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorkówka w roku 2017 | Gmina Chorkówka | Chorkówka | 01-06-2017 31-08-2017 | 26 632,80 | 26 632,80 | 13 748,24 |  | 51,62 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzozów w roku 2017 | Gmina Brzozów | Brzozów | 14-03-2017 15-11-2017 | 16 183,23 | 16 183,23 | 13 755,74 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz w roku 2017 | Gmina Zagórz | Zagórz | 15-05-2017 15-11-2017 | 16 914,47 | 16 914,47 | 7 591,14 |  | 44,88 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w roku 2017 | Gmina Nozdrzec | Nozdrzec | 01-04-2017 31-10-2017 | 14 964,87 | 14 964,87 | 9 520,68 |  | 63,62 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojaszówka w roku 2017 | Gmina Wojaszówka | Wojaszówka | 08-05-2017 31-10-2017 | 13 006,82 | 13 006,82 | 6 456,60 |  | 49,64 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korczyna w roku 2017 | Gmina Korczyna | Korczyna | 01-06-2017 30-09-2017 | 9 510,00 | 9 510,00 | 7 253,56 |  | 76,27 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z trenu Gminy Tyczyn w roku 2017 | Gmina Tyczyn | Tyczyn | 30-05-2017 30-10-2017 | 38 973,47 | 38 973,47 | 22 062,26 |  | 56,61 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaradz w roku 2017 | Gmina Domaradz | Domaradz | 01-04-2017 30-10-2017 | 15 065,27 | 15 065,27 | 7 401,12 |  | 49,13 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rzeszów w roku 2017 | Miasto Rzeszów | Rzeszów | 30-05-2017 16-10-2017 | 53 036,07 | 53 036,07 | 33 604,58 |  | 63,36 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2017 | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15-06-2017 15-11-2017 | 14 493,60 | 14 493,60 | 12 291,00 |  | 84,8 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czermin w roku 2017 | Gmina Czermin | Czermin | 05-07-2017 15-09-2017 | 15 360,28 | 15 360,28 | 13 056,23 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olszanica w roku 2017 | Gmina Olszanica | Olszanica | 01-05-2017 30-10-2017 | 5 266,94 | 5 266,94 | 3 962,70 |  | 75,24 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2017. | Gmina Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 17-05-2017 30-11-2017 | 43 503,80 | 43 503,80 | 28 689,20 |  | 65,95 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowa w roku 2017 | Gmina Borowa | Borowa | 03-07-2017 01-09-2017 | 28 986,18 | 28 986,18 | 14 255,86 |  | 49,18 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2017. | Gmina Żyraków | Żyraków | 25-05-2017 31-10-2017 | 27 481,60 | 27 481,60 | 23 359,24 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raniżów w roku 2017 | Gmina Raniżów | Raniżów | 16-06-2017 20-10-2017 | 18 451,25 | 18 451,25 | 15 683,56 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołaczyce w roku 2017 | Gmina Kołaczyce | Kołaczyce | 01-06-2016 15-11-2017 | 14 351,45 | 14 351,45 | 9 363,94 |  | 65,25 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn w roku 2017 | Gmina Zarszyn | Zarszyn | 14-03-2017 30-10-2017 | 12 407,41 | 12 407,41 | 7 503,46 |  | 60,48 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w roku 2017 | Gmina Miejska Przeworsk | Przeworsk | 01-07-2017 30-09-2017 | 19 068,37 | 19 068,37 | 12 724,84 |  | 66,73 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku | Gmina Rudnik n/Sanem | Rudnik nad Sanem | 01-06-2017 17-10-2017 | 25 848,98 | 25 848,98 | 17 515,44 |  | 67,76 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 | Gmina Świlcza | Świlcza | 26-06-2017 11-09-2017 | 34 568,99 | 34 568,99 | 29 360,02 |  | 84,93 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska w roku 2017 | Gmina Brzyska | Brzyska | 03-07-2017 31-10-2017 | 20 445,87 | 20 445,87 | 10 218,86 |  | 49,98 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne | 01-06-2017 28-09-2017 | 11 889,49 | 11 889,49 | 9 584,94 |  | 80,62 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rakszawa w roku 2017. | Gmina Rakszawa | Rakszawa | 30-05-2017 14-08-2017 | 13 448,00 | 13 448,00 | 8 664,22 |  | 64,43 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec Zdrój w roku 2017 | Gmina Horyniec Zdrój | Horyniec-Zdrój | 01-07-2017 30-09-2017 | 14 865,11 | 14 865,11 | 11 486,22 |  | 77,27 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy w roku 2017 | Gmina Wielkie Oczy | Wielkie Oczy | 01-07-2017 13-10-2017 | 10 199,84 | 10 199,84 | 8 669,86 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Medyka w roku 2017 | Gmina Medyka | Medyka | 01-06-2017 31-10-2017 | 9 870,48 | 9 870,48 | 8 389,90 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza w roku 2017 | Gmina Komańcza | Komańcza | 30-05-2017 15-10-2017 | 10 107,58 | 10 107,58 | 6 255,66 |  | 61,89 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orły w roku 2017 | Gmina Orły | Orły | 01-07-2017 30-10-2017 | 98 686,84 | 98 686,84 | 70 763,52 |  | 71,71 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w roku 2017 | Gmina Tyrawa Wołoska | Tyrawa Wołoska | 04-05-2017 30-10-2017 | 10 098,00 | 10 098,00 | 5 628,36 |  | 55,74 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017 | Gmina Pruchnik | Pruchnik | 07-06-2017 30-09-2017 | 14 871,36 | 14 871,36 | 12 640,65 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bircza w roku 2017 | Gmina Bircza | Bircza | 06-06-2017 16-10-2017 | 8 488,67 | 8 488,67 | 7 215,36 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubiecko w roku 2017 | Gmina Dubiecko | Dubiecko | 01-04-2017 15-11-2017 | 7 442,23 | 7 442,23 | 6 325,89 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki w roku 2017 | Gmina Laszki | Laszki | 15-06-2017 15-10-2017 | 21 384,00 | 21 384,00 | 17 969,00 |  | 84,03 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze w roku 2017 | Gmina Zarzecze | Zarzecze | 01-05-2017 14-10-2017 | 6 499,32 | 6 499,32 | 5 524,42 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017 | Gmina Chmielnik | Chmielnik | 25-05-2017 13-10-2017 | 16 833,90 | 16 833,90 | 14 119,15 |  | 83,87 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sarzyna w roku 2017 | Gmina Nowa Sarzyna | Nowa Sarzyna | 01-06-2017 14-09-2017 | 17 320,67 | 17 320,67 | 9 322,12 |  | 53,82 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w roku 2017 | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 18-04-2017 16-06-2017 | 18 916,20 | 18 916,20 | 12 602,78 |  | 66,62 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Baligród w roku 2017 | Gmina Baligród | Baligród | 01-07-2017 30-09-2017 | 12 576,97 | 12 576,97 | 9 376,52 |  | 74,55 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina w roku 2017 | Gmina Solina z/s w Polańczyku | Solina | 03-07-2017 15-11-2017 | 14 277,35 | 14 277,35 | 6 576,62 |  | 46,06 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce w roku 2017 | Gmina Gorzyce | Gorzyce | 05-06-2017 16-10-2017 | 20 420,88 | 20 420,88 | 13 811,14 |  | 67,63 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bukowsko w roku 2017 | Gmina Bukowsko | Bukowsko | 07-03-2017 31-08-2017 | 17 780,25 | 17 780,25 | 14 698,41 |  | 82,67 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna w roku 2017 | Gmina Krempna | Krempna | 01-06-2017 30-09-2017 | 18 510,75 | 18 510,75 | 10 441,40 |  | 56,41 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Krosno w roku 2017 | Gmina Miasto Krosno | Krosno | 04-05-2017 15-11-2017 | 5 346,00 | 5 346,00 | 4 544,10 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów w roku 2017 | Gmina Rymanów | Rymanów | 01-04-2017 31-08-2017 | 52 012,80 | 52 012,80 | 34 539,24 |  | 66,41 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska w roku 2017 | Gmina Jaśliska | Jaśliska | 15-03-2017 30-09-2017 | 7 574,40 | 7 574,40 | 6 279,80 |  | 82,91 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek Jasielski w roku 2017 | Gmina Osiek Jasielski | Osiek Jasielski | 24-04-2017 31-10-2017 | 17 294,85 | 17 294,85 | 8 996,79 |  | 52,02 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedlicze w roku 2017 | Gmina Jedlicze | Jedlicze | 17-07-2017 15-12-2017 | 59 626,20 | 59 626,20 | 50 682,27 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017 | Gmina Rokietnica | Rokietnica | 01-07-2017 30-09-2017 | 12 550,57 | 12 550,57 | 10 667,98 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2017 | Gmina Miejska Jarosław | Jarosław | 03-07-2017 16-10-2017 | 5 407,55 | 5 407,55 | 4 596,41 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak w roku 2017 | Gmina Frysztak | Frysztak | 15-07-2017 16-10-2017 | 13 961,81 | 13 961,81 | 4 955,50 |  | 35,49 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów w roku 2017 | Gmina Strzyżów | Strzyżów | 01-07-2017 30.09.0207 | 19 008,72 | 19 008,72 | 10 555,64 |  | 55,53 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hyżne w roku 2017. | Gmina Hyżne | Hyżne | 16-06-2017 06-10-2017 | 16 229,73 | 16 229,73 | 11 497,10 |  | 70,84 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żurawica w roku 2017 | Gmina Żurawica | Żurawica | 03-07-2017 15-11-2017 | 44 117,05 | 44 117,05 | 34 721,75 |  | 78,7 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w roku 2017 | Gmina Niebylec | Niebylec | 13-06-2017 30-10-2017 | 35 931,71 | 35 931,71 | 19 001,58 |  | 52,88 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice w roku 2017 | Gmina Chłopice | Chłopice | 10-04-2017 28-09-2017 | 9 088,20 | 9 088,20 | 6 949,94 |  | 76,47 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w roku 2017 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | 08-06-2017 26-09-2017 | 14 876,82 | 14 876,82 | 12 645,29 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol w roku 2017 | Gmina Narol | Narol | 21-06-2017 03-10-2017 | 13 858,08 | 13 858,08 | 11 779,35 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązownica w roku 2017 | Gmina Wiązownica | Wiązownica | 30-06-2017 30-09-2017 | 9 504,00 | 9 504,00 | 8 078,40 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów w roku 2017 | Gmina Bojanów | Bojanów | 09-06-2017 10-10-2017 | 38 302,92 | 38 302,92 | 23 645,30 |  | 61,73 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów w roku 2017 | Gmina Cieszanów | Cieszanów | 06-06-2017 20-09-2017 | 39 871,27 | 39 871,27 | 33 174,48 |  | 83,2 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017 | Gmina Miejska Dynów | Dynów | 22-05-2017 13-10-2017 | 8 940,51 | 8 940,51 | 4 660,04 |  | 52,12 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cisna w roku 2017 | Gmina Cisna | Cisna | 01-06-2017 15-11-2017 | 7 103,00 | 7 103,00 | 5 173,00 |  | 72,83 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leżajsk w roku 2017 | Gmina Leżajsk | Leżajsk | 02-06-2017 09-10-2017 | 32 458,43 | 32 458,43 | 27 589,65 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawornik Polski w roku 2017 | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Polski | 01-08-2017 31-10-2017 | 9 728,86 | 9 728,86 | 8 269,53 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017 | Gmina Miejska Lubaczów | Lubaczów | 01-06-2017 14-10-2017 | 19 093,04 | 19 093,04 | 10 757,60 |  | 56,34 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaklików w roku 2017 | Gmina Zaklików | Zaklików | 22-06-2017 30-10-2017 | 27 256,20 | 27 256,20 | 14 161,00 |  | 51,96 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Gać w roku 2017 | Gmina Gać | Gać | 19-06-2017 14-08-2017 | 18 463,94 | 18 463,94 | 15 694,34 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko w roku 2017 | Gmina Nisko | Nisko | 09-06-2017 13-10-2017 | 13 201,11 | 13 201,11 | 4 910,96 |  | 37,2 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2017 | Gmina Tryńcza | Tryńcza | 17-07-2017 05-10-2017 | 12 596,85 | 12 596,85 | 10 707,31 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fredropol w roku 2017 | Gmina Fredropol | Fredropol | 01-06-2017 31-10-2017 | 18 342,92 | 18 342,92 | 15 591,48 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów w roku 2017 | Gmina Dynów | Dynów | 22-05-2017 30-10-2017 | 35 169,50 | 35 169,50 | 15 651,90 |  | 44,5 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko w roku 2017 | Gmina Lesko | Lesko | 03-04-2017 15-11-2017 | 12 528,00 | 12 528,00 | 10 614,46 |  | 84,73 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w roku 2017 | Gmina Czarna pow. bieszczadzki | Czarna pow. bieszczadzki | 30-05-2017 15-11-2017 | 16 967,53 | 16 967,53 | 11 971,06 |  | 70,55 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska w roku 2017 | Gmina Niwiska | Niwiska | 08-06-2017 14-09-2017 | 15 221,52 | 15 221,52 | 12 470,18 |  | 81,92 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce w roku 2017 | Gmina Oleszyce | Oleszyce | 23-06-2017 16-10-2017 | 15 115,85 | 15 115,85 | 12 847,60 |  | 84,99 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia w roku 2017 | Gmina Lubenia | Lubenia | 30-06-2017 29-09-2017 | 26 982,34 | 26 982,34 | 21 464,20 |  | 79,55 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 | Gmina Roźwienica | Roźwienica | 22-05-2017 30-08-2017 | 31 368,39 | 31 368,39 | 26 495,52 |  | 84,47 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut w roku 2017 | Gmina Miejska Łańcut | Łańcut | 22-06-2017 14-09-2017 | 5 434,99 | 5 434,99 | 2 614,26 |  | 48,1 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów w roku 2017 | Gmina Lubaczów | Lubaczów | 20-06-2017 16-10-2017 | 32 847,92 | 32 847,92 | 27 920,73 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla w roku 2017 | Gmina Dukla | Dukla | 01-06-2017 31-10-2017 | 21 146,15 | 21 146,15 | 14 644,82 |  | 69,26 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy miejskiej Radymno w roku 2017 | Miasto Radymno | Radymno | 20-06-2017 04-09-2017 | 12 124,90 | 12 124,90 | 9 234,40 |  | 76,16 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w roku 2017. | Gmina Kuryłówka | Kuryłówka | 30-05-2017 15-10-2017 | 27 592,80 | 27 592,80 | 23 453,88 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworsk w roku 2017 | Gmina Przeworsk | Przeworsk | 22-06-2017 22-09-2017 | 83 784,54 | 83 784,54 | 51 470,22 |  | 61,43 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek w roku 2017 | Gmina Brzostek | Brzostek | 12-06-2017 18-09-2017 | 14 038,16 | 14 038,16 | 8 978,38 |  | 63,96 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębica w roku 2017 | Gmina Dębica | Dębica | 07-06-2017 27-11-2017 | 62 864,18 | 62 864,18 | 53 434,55 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w roku 2017 | Gmina Ropczyce | Ropczyce | 03-07-2017 15-10-2017 | 35 415,40 | 35 415,40 | 30 103,08 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień w roku 2017 | Gmina Kamień | Kamień | 19-06-2017 13-10-2017 | 31 993,92 | 31 993,92 | 23 028,20 |  | 71,98 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwierzyce w roku 2017 | Gmina Iwierzyce | Iwierzyce | 16-06-2017 20-10-2017 | 21 248,40 | 21 248,40 | 18 061,14 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy w roku 2017 | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy | 01-06-2017 30-10-2017 | 20 873,45 | 20 873,45 | 17 742,43 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamówka w roku 2017 | Gmina Adamówka | Adamówka | 26-06-2017 31-08-2017 | 9 859,38 | 9 859,38 | 6 065,60 |  | 61,52 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów na rok 2017 | Gmina Pawłosiów | Pawłosiów | 10-07-2017 15-09-2017 | 23 162,33 | 23 162,33 | 19 475,20 |  | 84,08 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław w roku 2017 | Gmina Przecław | Przecław | 03-07-2017 10-11-2017 | 5 926,51 | 5 926,51 | 3 207,56 |  | 54,12 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w roku 2017 | Gmina Czarna pow. łańcucki | Czarna pow. łańcucki | 20-06-2017 28-09-2017 | 19 747,80 | 19 747,80 | 16 684,48 |  | 84,49 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe w roku 2017 | Gmina Jeżowe | Jeżowe | 23-06-2017 14-09-2017 | 22 453,36 | 22 453,36 | 11 111,20 |  | 49,49 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa w roku 2017 | Gmina Padew Narodowa | Padew Narodowa | 30-06-2017 31-10-2017 | 10 463,43 | 10 463,43 | 8 893,72 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2017 | Gmina Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | 01-06-2017 15-09-2017 | 55 060,60 | 55 060,60 | 42 628,86 |  | 77,42 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017 | Gmina Krzeszów | Krzeszów | 01-07-2017 04-10-2017 | 23 885,28 | 23 885,28 | 18 503,42 |  | 77,47 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba w roku 2017 | Gmina Nowa Dęba | Nowa Dęba | 26-06-2017 31-10-2017 | 17 607,34 | 17 607,34 | 11 775,90 |  | 66,88 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wadowice Górne w roku 2017 | Gmina Wadowice Górne | Wadowice Górne | 26-06-2017 29-08-2017 | 16 752,56 | 16 752,56 | 9 752,56 |  | 58,22 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów w roku 2017 | Gmina Ostrów | Ostrów | 12-06-2017 27-10-2017 | 13 133,55 | 13 133,55 | 10 472,00 |  | 79,73 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasne w roku 2017 | Gmina Krasne | Krasne | 23-06-2017 29-09-2017 | 7 460,97 | 7 460,97 | 6 341,82 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2017 | Gmina Boguchwała | Boguchwała | 03-07-2017 15-09-2017 | 23 741,35 | 23 741,35 | 20 180,14 |  | 85 |
| Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa w roku 2017 | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa | 30-06-2017 15-11-2017 | 41 389,40 | 41 389,40 | 17 433,50 |  | 42,12 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głogów Małopolski w roku 2017 | Gmina Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | 19-06-2017 31-08-2017 | 18 995,19 | 18 995,19 | 16 143,71 |  | 84,99 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut w roku 2017 | Gmina Łańcut | Łańcut | 07-07-2017 13-10-2017 | 37 250,81 | 37 250,81 | 31 663,18 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w roku 2017 | Gmina Czarna pow. dębicki | Czarna pow. dębicki | 03-07-2017 13-10-2017 | 13 301,47 | 13 301,47 | 4 942,24 |  | 37,16 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec w roku 2017 | Gmina Mielec | Mielec | 14-07-2017 16-10-2017 | 12 551,72 | 12 551,72 | 10 668,96 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miasta Krosna w roku 2017 | Gmina Miasto Krosno | Krosno | 04-05-2017 15-11-2017 | 13 748,40 | 13 748,40 | 9 006,94 |  | 65,51 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaradz w roku 2017 | Gmina Domaradz | Domaradz | 01-09-2017 15-11-2017 | 6 590,24 | 6 590,24 | 3 128,00 |  | 47,46 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Besko w roku 2017 | Gmina Besko | Besko | 01-10-2017 15-11-2017 | 4 602,91 | 4 602,91 | 3 910,00 |  | 84,95 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w roku 2017 - etap II | Gmina Nowy Żmigród | Nowy Żmigród | 01-10-2017 15-11-2017 | 7 705,38 | 7 705,38 | 6 549,57 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w roku 2017 | Gmina Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | 14-09-2017 14-11-2017 | 16 038,00 | 16 038,00 | 4 296,24 |  | 26,79 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Majdan Królewski w roku 2017 | Gmina Majdan Królewski | Majdan Królewski | 11-10-2017 14-11-2017 | 16 461,92 | 16 461,92 | 13 992,63 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku | Gmina Rudnik n/Sanem | Rudnik nad Sanem | 09-10-2017 15-11-2017 | 5 210,75 | 5 210,75 | 4 429,13 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w roku 2017 - II etap. | Gmina Kuryłówka | Kuryłówka | 29-09-2017 30-11-2017 | 13 863,95 | 13 863,95 | 11 784,35 |  | 85 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki w roku 2017 | Gmina Laszki | Laszki | 01-12-2017 10-12-2017 | 11 880,00 | 11 880,00 | 9 615,88 |  | 80,94 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec w roku 2017 - cz. II | Gmina Dębowiec | Dębowiec | 06-11-2017 22-12-2017 | 11 364,30 | 11 364,30 | 8 424,18 |  | 74,13 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w roku 2017 - etap II | Gmina Ulanów | Ulanów | 14-12-2017 22-12-2017 | 1 995,41 | 1 995,41 | 1 696,09 |  | 85 |
| Zakup mobilnej rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 16-02-2017 13-04-2017 | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 720 000,00 |  | 67,35 |
| Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” - etap II | Gmina Krzeszów | Krzeszów | 11-04-2017 07-12-2017 | 2 046 964,29 | 2 046 964,29 | 380 000,00 |  | 18,56 |
| Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn."Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" - etap III | Gmina Krzeszów | Krzeszów | 10-05-2018 14-12-2018 | 3 104 987,59 | 3 104 987,59 | 586 000,00 |  | 18,87 |
| Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki | Gmina Krzeszów | Krzeszów | 06-06-2018 12-10-2018 | 459 332,43 | 459 332,43 | 56 000,00 | 081 - RPO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny 313,801.80zł | 12,19 |
| Dostawa pojazdu specjalistycznego - śmieciarki/2017 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk | Leżajsk | 06-11-2017 05-12-2017 | 649 000,00 | 649 000,00 | 649 000,00 |  | 100 |
| Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów | Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. | Błażowa | 27-06-2018 31-08-2018 | 609 000,00 | 609 000,00 | 609 000,00 |  | 100 |
| Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. | Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku | Przeworsk | 19-06-2018 26-11-2018 | 399 000,00 | 399 000,00 | 319 200,00 |  | 80 |
| Monitoring środowiska (MN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup chromatografu gazowego z detekcją mas z przystawką typu "headspace" z funkcją zatężania HS-GC/MS do monitorowania środowiska | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna | Województwo podkarpackie | 02-01-2017 31-12-2017 | 643 800,00 | 643 800,00 | 300 000,00 |  | 46,6 |
| Wykonanie badań i pomiarów stanu środowiska województwa podkarpackiego w 2017r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz opracowanie końcowe wyników badań i wydanie drukiem raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016r. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Województwo podkarpackie | 01-01-2017 31-12-2017 | 6 718 000,00 | 6 718 000,00 | 200 000,00 |  | 2,98 |
| Zakup zestawu sprzętu laboratoryjnego do oznaczania zanieczyszczeń chemicznych w wodzie | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna | Województwo podkarpackie | 02-01-2018 31-12-2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 |  | 22,22 |
| Rozszerzenie sieci automatycznych pomiarów zanieczyszczeń pyłowych poprzez zakup aparatury pomiarowej do monitorowania jakości powietrza i opracowanie wyników badań zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska poprzez wydanie drukiem raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Województwo podkarpackie | 23-04-2018 13-11-2018 | 314 000,00 | 314 000,00 | 190 000,00 |  | 60,51 |

*Załącznik 9 nie uwzględnia inwestycji z zakresu gospodarki wodnej oraz gospodarki wodno-ściekowej, które zestawione zostały w załączniku 4.

Źródło: Opracowanie własne PBPP w Rzeszowie, na podstawie informacji przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie - tabela w pełnym zakresie, przekazana przez WFOŚiGW w Rzeszowie znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu.

Organ wykonawczy województwa, na podstawie art. 18 ust. 2 i ust 3. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), co 2 lata sporządza raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska, po czym przedstawia go Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i przekazuje Ministrowi Środowiska.

Uchwała nr XLVI/781/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (Dz. U. Woj. Podkarpackiego, poz. 74).

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Nr XXX/543/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów, opublikowana w (Dz. U. Woj. Podkarpackiego  poz. 73).

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LII/870/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2018 r., poz. 2225).

TVP O/ Rzeszów wyprodukowała i wyemitowała: - cztery spoty społeczne pt.: Czytaj instrukcję obsługi kotła; Kupując węgiel żądaj certyfikatu, Nie pal śmieci, Chcesz wymienić kocioł możesz dostać dofinansowanie.

Kampania edukacyjno – informacyjną obejmująca 5 odcinków pt. Uchwała antysmogowa, Paliwo, Kotły, Dotacje, Nie pal śmieci.

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 (Monitor Polski z 2015 r., poz. 1207)

- Efekty rzeczowe i koszty podane zostały na podstawie informacji przekazanych prze podmioty odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem

- Efekty rzeczowe i koszty podane zostały na podstawie informacji ujętych w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK.

- Efekty rzeczowe podane zostały na podstawie danych GUS.

Ibidem.

Ibidem

Ibidem

W ramach projektu zostanie zakupionych ponad 50 nowych, ekologicznych autobusów, dodatkowo powstaną parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dworce. Sieć połączeń autobusowych poprawiona zostanie dzięki budowie nowych dróg i dwóch mostów na Wisłoku.

Mapowanie wykonano w 2016r, a kolejne planowane jest w 2021.

Podana kwota dotyczy obwodnicy Sokołowa Młp., Oleszyc i Cieszanowa. Pozostałe inwestycje będą realizowane w latach późniejszych.

Analizę porealizacyjną wykonano w 2016 roku i przeznaczono na ten cel kwotę 23,99 tys. zł brutto.

ibidem

ibidem

Koszt budowy ekranu został zawarty w zadaniach budowy drogi ekspresowej S19.

Brak wyliczeń wszystkich kosztów.

Brak wszystkich danych.

Sporządzono 6 projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: Las nad Braciejową PLH180023, Golesz PLH180031, Las Hrabeński PLH180039, Las Niegłowicki PLH180040, Liwocz PLH180046, Minokąt PLH060089, ponosząc koszty w wysokości 52,67 tys. zł.

Wykonano ekspertyzy przyrodnicze dla działań dla 2. obszarów Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 i Jasiołka PLH180011 oraz ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na 5. obszarach Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008, Starodub w Pełkiniach PLH180050, Puszcza Sandomierska PLB180005, Horyniec PLH180017 i Łukawiec PLH180024

Wykonano ekspertyzy przyrodnicze dla działań dla 3. obszarów Natura 2000 Wola Dębowiecka PLH180033, Łąki nad Młynówką PLH180041, Mrowle Łąki PLH180043, ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na 4 obszarach Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014, Bednarka PLH120033, Moczary PLH180026 i Rzeka San PLH180007oraz ekspertyzę dotyczącą możliwości kompensacji przyrodniczej zajęcia siedlisk przyrodniczych w związku z silną presją inwestycyjną oraz oczekiwaniami społecznymi na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001, ponosząc koszty w wysokości 296,52 tys. zł.

Szacowana kwota na realizację nadzoru budowlanego i przyrodniczego projektu POIS.02.04.00-00-0148/16-00 Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie wynosi 280, 44 tys. zł - na podstawie informacji uzyskanej z RDOŚ.

Szczegółowy i obszerny wykaz realizowanych zadań przesłanych przez zespoły parków krajobrazowych znajduje się w dokumentacji formalno-prawnej dokumentu Raport, za lata 2017-2018, z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r.

Dylowanki - drogi prowadzące przez tereny wilgotne, utwardzone materiałem naturalnym np. drewnem, kamieniem.

Gminy uzyskały dotację na wyposażenie jednostek OSP i udzielenie poszkodowanym na miejscu z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 6 263,85 tys. zł.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ramach działań własnych prowadzi Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (art. 26a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z późn. zm.). W przypadku wystąpienia  szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska podejmuje działania naprawcze.

Ibidem.

Stosowane obecnie mechanizmy wspierające rolnictwo ekologiczne są niewystarczające, gdyż mimo wsparcia finansowego liczba gospodarstw ekologicznych systematycznie spada, w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego było tych gospodarstw 1249, ale już tylko 1185 w roku 2018 (1305 było ich w roku 2015).

Zadania realizowano zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska  oraz ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

Ibidem.

Rejestr zanieczyszczeń historycznych prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 101c ust. 1  ustawy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396), natomiast według art. 101c ust. 5 tejże ustawy aktualizacja i uzupełnienie tego rejestru pozostaje w kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 101c ust. 5 p.o.ś), zaś identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest obowiązkiem starosty.

Ibidem.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega uchwalony został Uchwałą Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 25.05.2017 r.

Wskaźniki realizacji celów interwencji zawiera tab. 4.

Zadania ciągłe uznaje się za zadania zrealizowane.

Krajowy cel redukcji narażenia - rozumie się przez to procentowe zmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie (art. 8 lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska).

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 (Monitor Polski z 2015 r., poz. 1207).

Dla roku 2017 podana wartość dotyczy zbiorników wodnych będących do końca 2017 roku w zarządzie PZMiUW w Rzeszowie (podana pojemność uwzględnia dwa suche zbiorniki o łącznej pojemności 5,69 mln m3). Dla roku 2018 podana wartość dotyczy zbiorników będących od roku 2018 w administracji PGWWP RZGW w Rzeszowie (zbiorniki przejęte po PZMiUW), nie uwzględnia dużych zbiorników tj. Solina - Myczkowce, Besko, stopień wodny Rzeszów.

Dane nie uwzględniają mocy zainstalowanej w elektrowni szczytowo-pompowej Solina – Myczkowce.

Wskaźniki (tendencje) wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, Rozdział 10. Wskaźniki  Monitoringu.

Ibidem.

Lesistość województwa podkarpackiego w roku 2015 przewyższyła o 8,1% wartość docelową lesistości w kraju planowanej do osiągnięcia w 2020 r. i o 5,1% w roku 2050 - wg Polityki Leśnej Państwa planowane jest osiągnięcie lesistość w kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050.

Monitoring diagnostyczny, prowadzony w 2016 r. wykazał dla JCWPd Nr 135 stan chemiczny słaby.

Brak jest danych dotyczących ilości termomodernizacji w budynkach prywatnych.

Platforma opracowana w roku 2014 na zlecenie Zarządu Województwa, w której gromadzone są ujednolicone roczne sprawozdania samorządów lokalnych na potrzeby opracowania sprawozdań z realizacji Programów Ochrony Powietrza (POP).

Kryteria jakości powietrza, zasady i mechanizmy jego ochrony i poprawy oraz zasady prowadzenia corocznych ocen regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Klasa strefy określana w wyniku rocznej oceny jakości powietrza, klasyfikacja podstawowa
(Sa>25 ug/m3)

Stężenie średnie roczne>5ug/m3

Dane z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, GIOŚ

Stężenie średnie roczne >25ug/m3

Dodatkowa klasa stref dla pyłu PM2,5 określana w oparciu o poziom dopuszczalny dla II fazy (Stężenie średnie roczne>20ug/m3).

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2017, WIOŚ w Rzeszowie. Wydział monitoringu środowiska, Rzeszów 2018 r.

(Krajowy miks energetyczny ang. energy mix) – struktura produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii (np. prąd lub olej napędowy) lub sposobów wytwarzania.

https://www.gramwzielone.pl data dostępu: 19.06.2019 r.

Lokalna mapa akustyczna dla miasta Leżajska została sporządzona w ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu  Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016–2020

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Uchwała nr LXII/1437/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA RZESZOWA na lata 2018 – 2022 (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3370)

Dane przekazane przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701),

Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Dane przekazane przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Roczna analiza zagrożeń wykorzystywana do optymalnego rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej i ich właściwego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, przy uwzględnieniu poziomu i rodzaju występujących zagrożeń. Metodyka prowadzonych analiz zagrożeń polega na określeniu stopnia zagrożenia poszczególnych gmin i powiatów województwa według pięciostopniowej skali zagrożeń: I stopień zagrożenia-bardzo małe zagrożenie, II stopień zagrożenia- małe zagrożenie, III stopień zagrożenia-średnie zagrożenie, IV stopień zagrożenia-duże zagrożenie, V stopień zagrożenia-bardzo duże.

Źródło: Dane uzyskane od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okresu 2017-2018 r.

Raport z III Etapu realizacji zamówienia pn.: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce w latach 2015-2017.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ramach działań własnych prowadzi Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (art. 26a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 954, z późn. zm.

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r. Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa 2018 r.

W roku 2019 została przywrócona  eksploatacja siarki ze złoża Basznia-1, w powiecie lubaczowskim.

Art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868).

Źródło: na podstawie danych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dane w oparciu o stronę internetową btsearch.pl (data dostępu 12.06.2019 r.).

https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/

Dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowisku wynosi 7 [V/m]

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów, w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 0,2 [V/m].

Dane GUS, pod pojęciem pozostała działalność związana z ochroną środowiska, obejmują takie działania jak:

- ochrona gleb, wód podziemnych i powierzchniowych obejmujące przedsięwzięcia związane z zapobieganiem degradacji i dewastacji gleby, z tarasowaniem i wyrównywaniem nierówności gleby, prowadzeniem przeciwerozyjnych nasadzeń oraz usuwanie skutków erozji, a także budowę, utrzymanie i obsługę urządzeń do neutralizacji zanieczyszczeń gleby, oczyszczanie wód podziemnych, zapobieganie infiltracji (przenikaniu) zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych;

- zmniejszenie hałasu i wibracji, do których zalicza się: urządzenia lub zakup wyposażenia, przy pomocy których uzyskuje się zmniejszenie poziomu hałasu w okolicy źródła i u „odbiorcy”, a także budowę urządzeń antyhałasowych (ekranów, barier, wałów, żywopłotów, i okien dźwiękoszczelnych), działania zmniejszające uciążliwość hałasu drogowego, szynowego, lotniczego;

- ochrona przed promieniowaniem jonizującym obejmującym zakup urządzeń lub wyposażenia zmniejszających skutki promieniowania jonizującego.

W kierunkach inwestowania uwzględnione zostały nakłady na:

- budowę poszczególnych podsystemów monitoringowych, polegających na budowie sieci kontrolno-pomiarowych i stanowisk pomiarowych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego dla potrzeb Państwowego Monitoringu środowiska,

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,

- szkolenia.

Źródło: Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 oraz Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2018.

Źródło: informacje przekazane przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego dnia 24.04.2019 r. (pismo - dokumentacja formalno-prawna Raportu).

## Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) oraz z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701),