Załącznik nr 2 do umowy

nr………z dnia…………

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

| Nr etapu | Zakres etapu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedstawienie Harmonogramu prac związanych z utworzeniem podportalu Rewitalizacja w ramach PSIP | do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 2 | Opracowanie wstępnego projektu podportalu Rewitalizacja | do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 3 | Digitalizacja danych | do 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 4 | Opracowanie „Instrukcji obsługi aplikacji Rewitalizacja” | do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń on-line z obsługi podportalu oraz prezentacji on-line dotyczącej możliwości podportalu Rewitalizacja i aplikacji do jej obsługi | do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy |