# UCHWAŁA Nr 500/ 10451/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 czerwca  2023 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. Z 2022 , poz. 2094 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818), Uchwały nr 284/5605/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21, Uchwały nr 319/6377/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020  nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21, Uchwały nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 
do miasta Kańczuga –  etap II” w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, 
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 424/8547/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 
do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 433/8787/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, 
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   Uchwały nr 442/9066/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. zmienionej uchwałą nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r., uchwałą nr 424/8547/22 z dnia 20 września 2022 r., uchwałą nr 433/8787/22 z dnia 24 października 2022 r. oraz uchwałą nr 442/9066/22 z dnia 6 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

- Całkowita wartość Projektu wynosi 52 003 255,06 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy).

- Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 45 053 078,66 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy), w tym:

- Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą ..................................PLN(słownie:................................) w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi .........PLN (słownie:..................),

- wkład własny wynosi .........PLN (słownie:...................................);

- Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 45 053 078,66 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy), w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 38 295 116,80 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy);

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi …………………. PLN (słownie: ………………………………………………..);

- wkład własny wynosi 6 757 961,86 PLN (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

- Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 38 295 116,80 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy);

- § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

2)	zakończenie realizacji Projektu: 11.12.2023 r.

- § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

- Integralną część Decyzji stanowią załączniki

| Załącznik nr 1 | Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0002/21 z dnia 15.09.2021 r., sumie kontrolnej 24cf 0626 de04 43c9 (załączono formularz wniosku) |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Harmonogram płatności (załączono) |
| Załącznik nr 3 | Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono) |
| Załącznik nr 4 | Lista wytycznych (załączono) |
| Załącznik nr 5 | 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (załączono) |
| Załącznik nr 6 | Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) |
| Załącznik nr 7 | Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono) |
| Załącznik nr 8 | Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta |
| Załącznik nr 9 | Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 10 | Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-01 (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 11 | Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-03 (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 12 | Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-04 (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 13 | Skorygowane pola A.5, B.2, B.3, C.1 i część D wniosku o dofinansowanie oraz wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu z dnia 31.05.2023 r. stanowiące załączniki do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-05, (załącza beneficjent) |

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/ 10451/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca  2023 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0002/21 pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania w dniu 11 października 2021 r., zaś w dniu 26 października 2021 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu ww. projektu, którego budżet przedstawiał się następująco:

- całkowita wartość projektu: 	        68 776 911,11 zł,

- wydatki kwalifikowane:  	                    68 461 161,11 zł,

- dofinansowanie z EFRR: 	        18 799 434,75 zł,

- wkład własny (w odniesieniu do

całkowitej wartości projektu)i:            49 977 476,36 zł.

Dotychczas, w ramach projektu rozliczono ze środków z EFRR kwotę 12 357 938,39 zł.

1.

Pismem z dnia 31 marca 2022 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania z 27,46% do 85%. Dotychczasowy stopień dofinansowania wynikał z ograniczonych środków przeznaczonych 
na dofinansowanie projektu w naborze. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę 
na zwiększenie poziomu dofinansowania oraz sukcesywne zwiększanie kwoty dofinansowania w miarę pojawiania się wolnych środków w limicie środków wspólnotowych do poziomu pierwotnie określonych wydatków kwalifikowanych.

Dotychczas Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył kwotę dofinansowania odpowiednio o kwotę 4 703 645,14 zł , a aktualny montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 	   51 562 616,38 zł,

- wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   27 650 682,30 zł,

- dofinansowanie z EFRR wynosi: 	               23 503 079,89 zł,

- wkład własny (w odniesieniu do

całkowitej wartości projektu) wynosi:          28 059 536,49 zł.

Uwzględniając wartość kwalifikowanego zakresu rzeczowego po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych oraz środki wynikające z obowiązującego w czerwcu br. limitu środków EFRR, aktualnie możliwe jest zwiększenie kwoty dofinansowania omawianego projektu o maksymalną kwotę, tj. o 14 792 036,91 zł.

Zgodnie ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie planowany montaż finansowy projektu ukształtuje się na poziomie:

- całkowita wartość projektu wynosi: 	   52 003 255,06 zł,

- wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   45 053 078,66 zł,

- dofinansowanie z EFRR wynosi: 	   38 295 116,80 zł,

- wkład własny (w odniesieniu do

całkowitej wartości projektu) wynosi:        13 708 138,26 zł.

W powyższym montażu finansowym ujęte są zgłoszone przez Beneficjenta wydatki niekwalifikowane związane m.in. z robotami dodatkowymi związanymi z realizacją projektu.

2.

Zgodnie z  decyzją o dofinansowaniu projekt miał zostać zrealizowany w okresie 
do 31 maja 2023 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu naboru, który obejmował okres 
do 30 czerwca 2023 r.

Pismem z dnia 22 maja 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu do 29 grudnia 2023 r., co wynika z wydłużenia terminu zamówienia. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą robót termin zakończenia rzeczowego określono na dzień 29.09.2023 r., natomiast  rozliczenia finansowego - 30.11.2023 r.. Za zasadne przyczyny tego wydłużenia Beneficjent uznał następujące powody:

- przedłużające się procedury: podpisania umowy, zatwierdzania projektów wykonawczych branży drogowej i mostowej, zawarcia umów z zarządcami sieci energetycznej i gazowej;

- przebudowę sieci kanalizacji.

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta okoliczności opóźnienia realizacji projektu, zarekomendował zgodę na przedłużenie terminu jego realizacji, wskazując termin 11 grudnia 2023 r. Zmiana ta została pozytywnie zaopiniowana w kontekście ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Poinformowany o tym Beneficjent., uwzględnił ww. termin zakończenia realizacji projektu w skorygowanym wniosku o dofinansowanie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 
w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 
i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.